Smlouva o dílo č.2313/2018

(dále jen “smlouva”)

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník

- K níže uvedenému datu uzavřely smluvní strany:

| CDC Data s.r.o. |  |
| --- | --- |
| Kaštanová 618/141c, Horní Heršpice, Brno 617 00 |  |
| zastoupená: | Bc. Luboš Strapina, jednatel |
| zapsaná v: | obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl C, vložka 27639 |
| IČO: | 253 44 609 |
| DIČ: | CZ253 44 609 |
| bank. spojení: | Komerční banka a.s. |
| číslo účtu: | 19-2035580227/0100 |
| (dále jen „Zhotovitel“) |  |

a

| Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |  |
| --- | --- |
| Čechova 1300/23, Břeclav 690 02 |  |
| zastoupená: | Ing. Pavlína Vlková, ředitelka a.s. ve věcech smluvních Václav Pelák, ve věcech technických a ve věci přejímky Díla |
| zapsaná v: | obchodním rejstříku, vedeném Krajským soudem v Brně, oddíl B, vložka 1176 |
| IČO: | 494 55 168 |
| DIČ: Bank. spojení: Číslo účtu: | CZ494 55 168 0100 1908651 |
| (dále jen „Objednatel“) |  |
| (dále také společně „smluvní strany“ nebo „strany“) tuto Smlouvu o dílo č. 2313/2018 |  |

- Předmět smlouvy

  - Předmětem této smlouvy je závazek Zhotovitele dodat Objednateli za podmínek stanovených touto smlouvou „Rozvadeč ČOV BV“ specifikovaný v nabídce NV-674/2018, která je uvedena v Příloze č. 1 (dále jen „Dílo“) pro koncového zákazníka Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s., IČ: 494 55 168, se sídlem Čechova 1300/23, 690 02 Břeclav.

  - Předmětem této smlouvy je dále odpovídající závazek Objednatele poskytnout Zhotoviteli potřebnou součinnost tak, aby tato smlouva mohla být řádně plněna.

  - Předmětem této smlouvy je také závazek Objednatele převzít od Zhotovitele vytvořené Dílo a zaplatit za něj Zhotoviteli dohodnutou cenu v odpovídající výši a sjednaným způsobem dle čl. IV. této smlouvy, pokud bude Dílo splňovat Objednatelem požadované vlastnosti a parametry.

- Termíny plnění

  - Zhotovitel se zavazuje zahájit plnění a realizaci díla dle odst. I.1. této smlouvy ihned po podpisu této smlouvy.

  - Zhotovitel se zavazuje předat Objednateli Dílo vytvořené v souladu s touto smlouvou nejpozději do 14 dnů ode dne podpisu této smlouvy. Tato lhůta může být prodloužena v závislosti na čekání na třetí stranu (vydání licence ČTÚ).

- Místo plnění a způsob předání

  - Místo plnění této smlouvy v souladu s odst. I.1. je sídlo Objednatele uvedené v záhlaví této smlouvy. Dodávání díla bude prováděno v pracovní dny v době od 8:00 hod. do 17:00 hod., po předchozí domluvě mezi Objednatelem a Zhotovitelem.

  - Předání plnění Zhotovitele dle této smlouvy Objednateli bude provedeno protokolárním způsobem a Dílo jako celek bude předáno oboustranným podpisem Předávacího protokolu.

- Cena a platební podmínky

  - Cena díla dle nabídky Zhotovitele č. NV-674/2018 (Příloha č. 1) činí 54 407,75  Kč bez DPH. DPH bude účtována v zákonem stanovené výši platné v době uskutečnění příslušného zdanitelného plnění. Celková cena za plnění Zhotovitele dle této smlouvy je úplná, konečná, nepřekročitelná a obsahuje veškeré náklady Zhotovitele za poskytnutí plnění dle této smlouvy.

  - Detailní rozpis cen je uveden v Příloze č. 1 této smlouvy.

  - Celková cena Díla bude uhrazena na základě daňového dokladu. Příslušný daňový doklad bude vystaven bez zbytečného odkladu po podpisu Předávacího protokolu. Podpisem Předávacího protokolu přechází nebezpečí škody na Objednatele.

  - Splatnost daňového dokladu činí 14 dní ode dne jeho doručení Objednateli. Datem zdanitelného plnění se pro účely této smlouvy rozumí den podpisu Předávacího protokolu.

- Práva a povinnosti smluvních stran

  - Zhotovitel je oprávněn plnit tuto smlouvu ve spolupráci resp. prostřednictvím svých subdodavatelů.

  - Objednatel se zavazuje vytvořit všechny potřebné podmínky k umožnění plnění Zhotovitele dle čl. I. této smlouvy a poskytnout Zhotoviteli v rámci součinnosti potřebné zdroje a technické prostředky nutné k řádnému plnění této smlouvy.

  - Objednatel je oprávněn provést kontrolu provádění Díla. Zjistí-li, že Zhotovitel provádí Dílo v rozporu se svými povinnostmi uvedenými v této smlouvě anebo v obecně závazných právních předpisech, je Objednatel oprávněn dožadovat se toho, aby Zhotovitel bez zbytečného odkladu odstranil všechny vady vzniklé nesprávným prováděním Díla a aby Dílo dále prováděl řádným způsobem ve smyslu příslušných ustanovení této smlouvy. Jestliže Zhotovitel Díla tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté a postup Zhotovitele by vedl zcela nepochybně k podstatnému porušení této smlouvy, je Objednatel oprávněn odstoupit od této smlouvy. Podstatným porušením této smlouvy se rozumí opakované nedodržení jakýchkoliv termínů v této smlouvě dohodnutých a/nebo pokud Dílo nemá vlastnosti, které byly sjednány.

  - Při provádění Díla postupuje Zhotovitel výhradně dle specifikace uvedené v příloze s tím, že se od této specifikace nesmí odchýlit, nedohodne-li se s objednatelem písemně jinak.

  - Smluvní strany jsou povinny poskytnout si navzájem dostatečnou součinnost při plnění této smlouvy, jakož i při vyhodnocování spokojenosti s jejím plněním.

- Ochrana informací

  - Smluvní strany jsou si vědomy toho, že v rámci plnění dle této smlouvy si mohou vzájemně úmyslně nebo i opomenutím poskytnout informace, které mohou být považovány za důvěrné (dále jen „důvěrné informace“). Za důvěrné informace se považují takové informace, které jsou jako důvěrné výslovně některou ze stran označeny. Předávající strana je povinná upozornit přejímající stranu na důvěrnost předávaného dokladu označením „Důvěrné“ alespoň na první straně dokladu.

  - Smluvní strany se zavazují zachovávat v tajnosti veškeré důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany a používat důvěrné informace týkající se druhé smluvní strany pouze pro účely stanovené touto smlouvou.

  - Porušením povinnosti neposkytovat důvěrné informace není poskytnutí důvěrných informací poradcům a auditorům příslušné smluvní strany a rovněž v případě, že jsou takové informace poskytovány třetím osobám na základě příslušných právních předpisů.

- Smluvní sankce

  - Dojde-li k opoždění plnění dle předmětu této smlouvy ze strany Zhotovitele oproti termínům    sjednaným v této smlouvě a to pouze prokazatelným porušením povinností Zhotovitele, má Objednatel právo požadovat na Zhotoviteli zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,05 % z ceny příslušného dílčího plnění za každý i započatý den takového prodlení, nejvýše však celkem do částky odpovídající 20 % z celkové ceny Díla.

  - V případě prodlení Objednatele se zaplacením faktury, kterou byla Zhotovitelem v souladu s ustanovením čl. IV. této smlouvy vyúčtována realizace Díla, má Zhotovitel právo požadovat na Objednateli zaplacení úroku z prodlení ve výši 0,05 % z dlužné částky za každý i započatý den prodlení, nejvýše však do částky odpovídající 20% dlužné částky.

  - Úhradou smluvních sankcí dle ustanovení tohoto článku není dotčen ani omezen nárok smluvních stran na náhradu vzniklé škody.

- Odpovědnost za škodu

  - Na odpovědnost za škodu a náhradu škody se vztahují ustanovení § 2894 a následující občanského zákoníku.

  - Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k předcházení škodám a k minimalizaci vzniklých škod.

  - Žádná ze smluvních stran není odpovědná za případné škody způsobené prodlením s plněním závazků druhé smluvní strany.

  - Žádná ze smluvních stran není odpovědná za prodlení způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Za okolnosti vylučující odpovědnost se považuje překážka, jež nastala nezávisle na vůli povinné strany a brání jí ve splnění její povinnosti, jestliže nelze rozumně předpokládat, že by povinná strana tuto překážku nebo její následky odvrátila nebo překonala a dále, že by v době vzniku překážku předvídala. Odpovědnost nevylučuje překážka, která vznikla teprve v době, kdy povinná strana byla v prodlení s plněním své povinnosti nebo vznikla z jejích hospodářských poměrů. Účinky vylučující odpovědnost jsou omezeny pouze na dobu, dokud trvá překážka, s níž jsou tyto povinnosti spojeny.

  - Smluvní strany se zavazují upozornit druhou smluvní stranu bez zbytečného odkladu na vzniklé okolnosti vylučující odpovědnost bránící řádnému plnění smlouvy. Smluvní strany se zavazují k vyvinutí maximálního úsilí k odvrácení a překonání okolností vylučujících odpovědnost.

- Záruka

  - Zhotovitel odpovídá za vady provedeného a předaného Díla, které se vyskytnou v záruční době.

  - Záruční doba na provedené dílo je sjednána na 24 měsíců a začíná plynout ode dne podpisu Předávacího protokolu.

- Řešení sporů

  - Všechny spory které by mohly vzniknout z této smlouvy, nebo v souvislosti s ní, budou primárně řešeny formou dohody na úrovni statutárních orgánů obou smluvních stran.

  - Tato smlouva se řídí českým právním řádem, zejména občanským zákoníkem a předpisy souvisejícími.

- Platnost a účinnost smlouvy

  - Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu oběma smluvními stranami.

  - Účinnost této smlouvy lze předčasně ukončit:

    - Dohodou smluvních stran, jejíž součástí je i vypořádání vzájemných závazků a pohledávek.

    - Odstoupením od smlouvy v případě podstatného porušení smluvních závazků jednou smluvní stranou. Odstoupení od smlouvy musí být učiněno písemně a je účinné okamžikem jeho doručení druhé smluvní straně.

  - Objednatel je oprávněn odstoupit od této smlouvy v případě podstatného porušení povinností Zhotovitelem, které spočívá zejména v:

    - prodlení s předáním plnění Zhotovitele Objednateli oproti termínům sjednaným v této smlouvě delším než třicet (30) dní.

- Závěrečná ustanovení

  - Nedílnou součástí této smlouvy jsou následující přílohy:

    - Příloha č. 1 – Specifikace Díla a ceny – Nabídka NV-674/2018

  - Tato smlouva obsahuje 8 stran včetně jejích příloh.

  - Jakékoliv změny ve znění této smlouvy a vedlejší úmluvy je možné provádět pouze na základě písemné dohody obou smluvních stran ve formě písemného, číslovaného dodatku k této smlouvě.

  - Smlouva je sepsána ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží po jednom vyhotovení. Smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu uzavřely svobodně a vážně, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Podpisy smluvních stran

  - Obě smluvní strany prohlašují, že si smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po projednání podle jejich pravé a svobodné vůle a nikoli za jednostranně nevýhodných podmínek.

  - Autentičnost smlouvy potvrzují zástupci smluvních stran svými podpisy:

| V Brně dne …………………….. | V Břeclavi dne ………………….. |
| --- | --- |
| Za Zhotovitele: | Za Objednatele: |
| ………………………………………. | ………………………………………. |
| Bc. Luboš Strapina Jednatel CDC Data s.r.o. | Ing. Pavlína Vlková Ředitelka společnosti Vodovody a kanalizace Břeclav, a.s. |

- Příloha č. 1 - Specifikace Díla a ceny – Nabídka 674/2018

- Dílo bude provedeno dle nabídky vydané č. NV-674/2018, která je nedílnou součástí této přílohy.