Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/36068; III/36078 Dolní Lažany průtah

Číslo smlouvy objednatele: 63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S Číslo smlouvy zhotovitele: 214/1/2018 (1856.8240214KDA)

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona Č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:

se sídlem: zastoupený:

Technických: Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

referent přípravy a realizace staveb , VIAALTA a.s.

Komerční banka, a.s.

18330681/0100 00090450 CZ00090450

@ksusv.cz Kraj Vysočina

(dále jen „Objednatelw) a

Zhotovitel:	EUROVIA CS, a.s.

se sídlem:	Národní 138/10, Praha 1,	110	00

zastoupený:	, na základě plné moci

zapsán v obchodním rejstříku vedeném u MS v Praze, oddíl B,

Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech

smluvních:	, na základě plné moci

technických:	provozně-obchodní náměstek

, hlavní stavbyvedoucí

Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

Č. účtu:	1005845621/0100

IČO:	452749243

DIČ:	CZ45274924

Telefon:

Fax:

E-mail:	eurovia-morava.jih@eurovia.cz

(dále jen ,jZhotovitefj

(společně také jako ,Smluvní strany“ nebo jednotlivě ,jSmluvní strana“)

S sfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 31. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1.

- Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce a nerealizované stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1, 2, 3 a 4, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- dle Změnového listu č. 1 o 72.818,03 Kč bez DPH

- dle Změnového listu č. 2 o 51.873,04 Kč bez DPH

- dle Změnového listu č. 3 o 8.982,86 Kč bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- dle Změnového listu č. 1 o -17.060,68 Kč bez DPH

- dle Změnového listu č. 3 o -205.001,79 Kč bez DPH

- dle Změnového listu č. 4 o -45.629,18 Kč bez DPH.

11.557.027,00 Kč 133.673,93 Kč -267.691.65 Kč 11.423.009,28 Kč 2.398.831,95 Kč 13.821.841,23 Kč

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nove sjednaná cena dle Dodatku č. 1 bez DPH

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

Článek 3
Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S jsou tímto Dodatkem č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Tento dodatek byl uzavřen až po provedení geodetického zaměření skutečných výměr dokončeného díla. Dodatek je závěrečným dokladem pro fakturaci, dodavatel je povinen po podpisu dodatku do 15 dnů vystavit fakturu za provedené práce.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S uzavřené dne 31. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c)ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Slsfdi

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, s jeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou je soupis skutečně provedených prací, včetně víceprací a méněprací.

Přílohy: Evidenční list Změny stavby č. 1 Evidenční list Změny stavby č. 2 Evidenční list Změny stavby č. 3 Evidenční list Změny stavby č. 4

Zhotovitel:

O-

v ...'Mys

28.

dne:

11. 2018

Objednatel:

V Jihlavě dne: . 	2.L.1.LJ.1B

&UROV/IA ,

©

i	j:th

ředitel závodu Morava jih

Dodatek č. 1 k SoD č. 63/2018/ZPŘ/SFDI/TR/S

EUROVIA .

VINCI

a.s. odštěpný závod Morava

Příloha č.3

Strana: 1

J.V. 1 /

Datum:

Čas:

ZAPIŠ

o projednání soupisu prací a ceny stavebního objektu/provozního souboru

pro ZS Číslo:ZS1

Cena stavby v předchozích Změnách:

Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Méněprací v předchozích Změnách na stavbě | Cena všech Víceprací v předchozích Změnách na stavbě | Cena stavby po všech předchozích Změnách | Rozdíl ceny stavby po všech předchozích Změnách a ve Smlouvě |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 3 - zadat | 4 - zadat | 5=1+3+4 | 6=5-1 |
| stavební/montážní práce | 0,00 | 0,00 | 11 557 027,00 | 0,00 |

|  | Cena navrhovaných Méněprací na stavbě | Cena navrhovaných Víceprací na stavbě | Cena všech Víceprací na stavbě (předchozích a navrhovaných) | Cena všech Víceprací na stavbě k ceně stavby dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 8 - zadat | 9 - zadat | 10=4+9 | 11=(10/1)*100 |
| stavební/montážní práce | -267 691,65 | 133 673,93 | 133 673,93 | 1,16 |

Číslo Změny stavby: 001

Údaje v Kč bez DPH

|  | Cena všech Méněprací na stavbě (předchozích a navrhovaných) | Cena stavby po této Změně | Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy | Rozdíl ceny stavby po této Změně oproti ceně stavby dle Smlouvy v % |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 12 | 13=3+8 | 14=1+13+10 | 15=14-1 | 16=15/1*100 |
| stavební/montážní práce | -267 691,65 | 11 423 009,58 | -134 017,72 | -1,16 |

Nová cena SO/PS po této Změně:

Údaje v Kč bez DPH

Vyjádření (souhlasím x nesouhlasím) jméno, datum, podpis

Jméno:

Zhotovitel (stavbyvedoucí):

Projektant (autorský dozor):

Stavební dozor:

Objednatel:

Souhlas:

Datum:

srn- n

rSAspe Firma: EUROV1A CS, a.s.

3.6.17.2	Datum:

Příloha č.2

Strana: 1 Čas:

Evidenční list Změny stavby

| Název a evidenční číslo Stavby : 111/36068; 111/36078 Dolní Lažany průtah | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| --- | --- | --- |
|  | Číslo Změny SO/PS: | 001 |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101 Komunikace III/36068 | SO 101/001 |  |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7, 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: EUROVIACS. a.s.. Národní 138/10. 110 00 Praha 1

Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek- počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4	3

Dokladová část Změny:	~~

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	_

Iniciátor změny:	Q Zhotovitel	QObjednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Vícepraci v ZBV:

Paré	Příjemce

- Objednatel

- Zhotovitel

- Projektant

4

V souvislosti s požadavkem objednatele byla odsouhlasena oprava vozovky SO 101 ve směru na Vícenicc ve větším rozsahu, než předpokládá PDPS (prodloužení úseku s kompletní rekonstrukcí vozovky + oprava části obrusné vrstvy jednoho jízdního pruhu s frézováním a uložením ACO 11+) Skutečná výměra provedených úprav vychází z geodetického zaměření.

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, všeobecných předpisů a TP. zaměření stávajícího stavu a ze zkušenosti z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po zhodnocení aktuálního stavu vozovky a možnosti napojení stávajícího a nového povrchu.

Vynucená úprava kanalizační šachty zastižené pod asfaltovým povrchem u autobusové zastávky (nebyla uvažována v PD). Viz zápis z KD č. 1.5.

Se souhlasem objednatele, projektanta a TDS nebude použita geomříž na spojení přechodu nových a stávajících vrstev vozovky. Dále je doplněna chybějící položka demontáže svodidel.

Údaje v Kč bez DPH:

|  | Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Vícepraci | Cena navrhovaných Méněprací a Vícepraci celkem |
| --- | --- | --- | --- |
|  | -17 060,68 | 72 818,03 | 55 757,35 |
| Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou: |  |  |  |

| Supervize | jméno | datum ^ podpis |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel |  | datum 15. 10.2018 podpis |
|  | jméno |  |
| Technický dozor | jméno | datum /j - *f ř ^ po |
| Asistent Správce stavby | jméno | datum 4j- (0■ i $ podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedenéno mj/vs, Kieryje součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

| Správce stavby jméno tng. Jan Mika, MBA, ředitel | datum | po |
| --- | --- | --- |
|  | datum | po |
| Změna během výstavby (ZBV) - krycí list |  | Čí: |

Aspe	Firma: EUROVIA CS, a. s.

Strana: l

3.6.2.2

Datum:

Cas:

ZBV č. ZBV 1 ZBV 1

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

Rozpočet:

Základní cena:

3 856 754,89 CZK

ZBV-celkem:

Cena - celkem: DPH: Cena s daní:

- 856 754,89 CZK 809 918,53 CZK

- 666 673,42 CZK

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101, 1012 Průtah 111/36068-78 Dolní Lažany Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah 111/36068-78 Dolní Lažany

Z toho rozhod.hmoty:

| Měrné jednotky: |  | Cena - celkem: | 55 757,35 CZK |
| --- | --- | --- | --- |
| Počet měrných jednotek: | 1,00 | DPH: | 11 709,04 CZK |
| Náklad na měrnou jedn.: | 3 856 754,89 CZK | Cena s daní: | 67 466,39 CZK |
| Vypracoval zadání: |  | ZBV vypracoval: |  |

Datum zadání:

Datum vypracování ZBV

<5* Aspe Firma: EUROVIA CS, a. s. 3.6.2.2

Datum:

Strana: 2 Čas:

Položky ZBV č. ZBV 1

Stavba: El8/159, 6-001 Průtah HI/360Ó8 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101,1012 Průtah III/36068-7S Dolní Lažany Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah IH/36068-78 Dolní Lažany

J

| Poř.č. Položka Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 - Zemní práce 2 113107222 | Odstranění podkladu nad 200 m2,kam.drcené tl.20 cm | m2 | 16,800000 | 78,64 | 1 321,15 |
| 3 113107242 | Odstranění podkladu nad 200 m2, živičného tl.10 cm | m2 | 16,800000 | 112,65 | 1 892,52 |
| 67 113154113 | Frézování živičného krytu tt 50 mm pruh š 0,5 m pl do 500 m2 bez překážek v trase Frézování živičného podkladu nebo krytu s naložením na dopravní prostředek plochy do 500 m2 bez překážek v trase pruhu šířky do 0,5 m, tloušťky vrstvy 50 mm | M2 | 68,500000 | 148,00 | 10 138,00 |
|  |  |  | Celkem |  | 13 351,67 |
| 5 - Komunikace 26 566301111 | Oprava krytu kamenivem drceným do 0,06 m3/m2 vyrovnání a zesílení podkladu po odstr.stáv.vrstev | m2 | 16,800000 | 55,53 | 932,90 |
| 28 567122112 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm | m2 | 16,800000 | 313,85 | 5 272,68 |
| 31 573111112 | Postřik živičný infiltr,+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 | m2 | 16,800000 | 25,79 | 433,27 |
| 32 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | 85,300000 | 12,61 | 1 075,63 |
| 33 577112124 | Beton asf. ACO 11+, módi fík. nad 3 m, 5 cm | m2 | 85,300000 | 352,32 | 30 052,90 |
| 34 577145142 | Asf bet lož ACL16 mod tl 50mm 3m- | m2 | 16,800000 | 332,60 | 5 587,68 |
| 35 599142111 | Úprava zálivky dil.spár hloubky do 4 cm Š. do 4 cm | M | 23,699000 | 145,95 | 3 458,87 |
| 37 PC5-02 | Geomříž š.l.Om - spojnice pův. a nové asf.vrstvy D+M | m2 | -172,000000 | 99,19 | -17 060,68 |

| 3.6.2.2 |  | Položky ZBV č. ZBV 1 |  | Datum: | Čas: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | r— | Stavba: El8/159, 6-001 Průtah 111/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101, 1012 Průtah HI/36068-78 Dolní Lažany |  |  | > |  |
|  |  | Rozpočet: SO 101,1012 Průtah HI/36068-78 Dolní Lažany |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  | J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
|  |  |  |  | Celkem |  | 29 753,25 |
| 1— 89 - Ostatní konstrukce na trubním vedení |  |  |  |  |  |  |
| 41 899201111 |  | Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg | KUS | 1,000000 | 882,15 | 882,15 |
| 69 59221171 |  | deska zákrytová železobetonová D125x7 cm (pro studnovou skruž D100) | KUS | 1,000000 | 833,20 | 833,20 |
| 70 56230640 |  | deska podkladová uličního poklopu plastového tuhých souprav | KUS | 1,000000 | 174,00 | 174,00 |
| 71 899623131 |  | Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým tř. C 8/10 otevřený výkop Obetonování potrubí nebo zdivá stok betonem prostým v otevřeném výkopu, beton tř. C 8/10 | M3 | 0,300000 | 2 480,00 | 744,00 |
| 72 59224010 |  | prstenec betonový vyrovnávací ke krytu Šachty 62,5x4x10 cm | KUS | 1,000000 | 148,00 | 148,00 |
| 73 28614185 |  | poklop litinový s mříží s teleskopickým dílem a těsněním pro zatížení 12,5t na prodloužení DN 400 | KUS | 1,000000 | 3 420,00 | 3 420,00 |
|  |  |  |  | Celkem |  | 6 201,35 |
| 1— 96 - Bourání konstrukcí |  |  |  |  |  |  |
| 62 979082213 |  | Vodorovná doprava suti po suchu do 1 km | t | 8,724000 | 68,02 | 593,41 |
| 63 979082219 |  | Příplatek za dopravu sutí po suchu za další 1 km | t | 45,132000 | 1,42 | 64,09 |
| 64 979087212 |  | Nakládání suti na dopravní prostředky | t | 8,724000 | 48,39 | 422,15 |
| 65 979999997 |  | Poplatek za skládku čistá suť skládka Petrůvky, popř. Vladislav - dokladovat | t | 8,724000 | 170,04 | I 483,43 |

| 3.6.2.2 |  | Položky ZBV č. ZBV 1 | Datum: |  | Čas: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( | Stavba: El8/159, 6-001 Průtah HI/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101,1012PrůtahIII/36068-78 Dolní Lažany |  |  | "i |  |
|  | < | Rozpočet: SO 101,1012 Průtah HI/36068-78 Dolní Lažany |  |  | J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ Text | MJ Počet M J | J.cena |  | Celkem |
| 68 966005311 |  | Rozebrání a odstranění silničního svodidla s jednou pásnicí Rozebrání a odstranění silničního zábradlí a ocelových svodidel zásypem jam po odstraněných sloupcích a s jeho zhutněním svodidla včetně sloupků, s jednou pásnicí silničního | M 12,000000 | 324,00 |  | 3 888,00 |
|  |  |  | Celkem |  |  | 6 451,08 |
|  |  |  | Celkem za rozpočet |  | 55 757,35 |  |

r<ť* Aspe

Firma: EUROVIA CS, a.s.

Příloha č.2

Strana:

3.6.17.2

Datum:

Čas:

Evidenční list Změny stavby

Číslo SO/PS / číslo Změny SO/PS: SO 101; 102-2/002

Číslo ZBV: 002

Název a evidenční číslo Stavby : 111/36068; ÍII/36078 Dolní Lažany průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 101, 102-2 - Přeložka kabelu CETIN

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Iniciátor změny:	Q Zhotovitel	| | Objednatel

Z důvodu kolize uložení stávajícího kabelu CETIN (v novém profilu vozovky) vznikla potřeba provedení vynucené přeložky tohoto sdělovacího vedení. Pro uložení kabelu v nové trase budou provedeny zemní práce v délce trasy přeložky 312 m. Viz zápis z KD č. 4.1 a 7.3.

Změna vznikla v důsledku okolností, kterc zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, všeobecných předpisů a TP, zaměření stávajícího stavu a ze zkušenosti z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po vytýčení průběhu kabelu CETIN a šířkového uspořádání komunikace.

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedeni a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV:

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
| --- | --- | --- |
| 0,00 | 51 873,04 | 51 873,04 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| Supervize | jméno | datum ^3 podpis |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel |  | datum 23,10.2018 podpis |
|  | jméno |  |
| Technický dozor | jméno | datum c ^ potijjij |
| Asistent Správce stavby | jméno | datum 2podpis |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součásti výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny, j

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na zákl

Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojuji příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni Objednatele a

Zhotovitele své podpisy.

| Správce stavby | jméno Ing. Jan Mika, MBA, ředitel | datum | pod |
| --- | --- | --- | --- |
|  |  | datum | pod |

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Číslu

pair.

^ Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s.

Datum:

Strana: i Cas:

ZBV č. ZBV 2 ZBV 2

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany

Rozpočet: SO 101, 1012 Průtah IU/36068-78 Dolní Lažany \

| Objednatel: Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. |  |  |  |  |  |  |
| RozDOČet: |  |  |  |  | ZBV - celkem: |  |  |
|  | Základní cena: | 3 856 754,89 CZK |  |  |  |  |  |
|  | Cena - celkem: | 3 856 754,89 CZK |  |  |  |  |  |
|  | DPH; | 809 918,53 CZK |  |  |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 4 666 673,42 CZK |  |  |  |  |  |
| Z toho rozhod.hmoty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: |  |  |  | Cena - celkem: | 51 873,05 | CZK |
| Počet měrných jednotek: |  | 1,00 |  |  | DPH: | 10 893,34 | CZK |
| Náklad na měrnou jedn.: |  | 3 856 754,89 CZK |  |  | Cena s daní: | 62 766,39 | CZK |
|  | Vypracoval zadání: Datum zadání: |  | ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV |  |  |  |  |

A & ;

| 3.62.2 |  | Položky ZBV č. ZBV 2 |  | Datum: |  | Čas: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | Stavba: El8/159, 6-001 Průtah IH/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 101, 1012 Průtah III/36068-78 Dolní Lažany Rozpočet: SO 101,1012 Průtah in/36068-78 Dolní Lažany |  |  |  | > |  |
| Por.č. Položka |  | Typ Text | MJ | Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
| — 1 - Zemní práce 5 132301101 |  | Hloubení rýh šířky do 60 cm v hor.4 do 100 m3 | m3 | 37,440000 | 629,15 |  | 23 555,38 |
| 6 132301109 |  | Příplatek za lepivost - hloubení rýh 60 cm v hor.4 | m3 | 37,440000 | 2,97 |  | 111,20 |
| 8 162201102 |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor. 1-4 do 50 m | m3 | 37,440000 | 94,37 |  | 3 533,21 |
| 9 162701103 |  | Vodorovné přemístění výkopku z hor.1-4 do 8000 m | m3 | 2,450000 | 273,48 |  | 670,03 |
| 10 171201201 |  | Uložení sypaniny na skládku | m3 | 2,450000 | 372,50 |  | 912,63 |
| 11 175101101 |  | Obsyp potrubí bez prohozem sypaniny | m3 | 34,990000 | 313,60 |  | 10 972,86 |
| 12 175101109 |  | Příplatek za prohození sypaniny pro obsyp potrubí | m3 | 34,990000 | 346,32 |  | 12 117,74 |
|  |  |  |  | Celkem |  |  | 51 873,05 |
|  |  |  |  | Celkem za rozpočet |  | 51 873,05 |  |

® Aspe Firma: HUROVIA CS, a.s.

3.6.17.2	Datum:

Příloha č.2

Strana: 1 Čas:

Evidenční list Změny stavby

| Název a evidenční číslo Stavby : II1/36068; III/36078 Dolní Lažany průtah | Číslo SO/PS / | Číslo ZBV: |
| --- | --- | --- |
| Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102-2 Komunikace 111/36078 (část linancována ze SFDI) | číslo Změny SO/PS: SO 102-2/003 | 003 |

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31. 7. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

Iniciátor změny:	Q Zhotovitel	Q Objednatel

Popis a zdůvodnění Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZB V;

Z důvodu zajištění dostatečného odvodnění komunikace bude na základě dodatečného požadavku objednatele provedeno pročištění příkopu vpravo ve směru stan i cení v délce 122 m. Viz zápis z K.D č. 7.1

Změna vznikla v důsledku okolností, které zadavatel nemohl předvídat; v rámci zpracování dokumentace DSP/PDPS projektant vycházel z podkladů objednatele, všeobecných předpisů a TP, zaměření stávajícího stavu a ze zkušenosti z předchozích staveb. Skutečný rozsah prací byl upřesněn až během výstavby po zhodnocení aktuálního stavu přilehlého stávajícího příkopu.

Vzhledem k nevyhovujícímu výškovému uložení stoky stávající kanalizace nebude osazena uliční vpusť v km 0,352 vpravo. Viz zápis z KD č. 8.1.

Na základě geodetického zaměření skutečného provedení stavby jsou upraveny výměry položek zemních prací a ukládání konstrukčních vrstev vozovky.

Údaje v KC bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
| --- | --- | --- |
| -205 001,79 | 8 982,86 | -196 018,93 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| Supervize | jméno | datum | 'i LcT | pod] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Zhotovitel | jméno | datum | 7. LI. 2018 | pod] |
| Technický dozor | jméno | datum |  | pod¦ |
| Asistent Správce stavby | jméno | datum | 1,f | pod] |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který'je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změn; popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenční list Změny stavby. Na základě tohoto Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupení Objednatele a Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby

jméno Ing. Jan Mika, MBA, ředitel	datum

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

Aspe	Firma: EURO VIA CS, a. s.

3.6.2.2

Datum:

Strana: l Čas:

ZBV Č. ZBV 3 ZBV 3

A

J

Stavba: E18/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 102.2,1012 Průtah III/36068-KSUSV Rozpočet: SO 102.2,1012 Průtah III/36068-KSUSV

| Objednatel: Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s. |  |  |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  |  |  |  | ZBV - celkem: |  |  |
|  | Základní cena: | 4 257 302,55 CZK |  |  |  |  |  |
|  | Cena - celkem: | 4 257 302,55 CZK |  |  |  |  |  |
|  | DPH: | 894 033,54 CZK |  |  |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 5 151 336,09 CZK |  |  |  |  |  |
| Z toho rozhod.hmoty: |  |  |  |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: |  |  |  | Cena - celkem: | -196 018,93 | CZK |
| Počet měrných jednotek: |  | 1,00 |  |  | DPH: | -41 164,02 | CZK |
| Náklad na měrnou jedn.: |  | 4 257 302,55 CZK |  |  | Cena s daní: | -237 183,18 | CZK |
|  | Vypracoval zadání: Datum zadání: |  | ZBV vypracoval: Datum vypracování ZBV |  |  |  |  |

| 3.6.2.2 | Položky ZBV č. ZBV 3 |  | Datum: |  | Čas: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Stavba: El8/159, 6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt: SO 102.2,1012 Průtah HI/36068-KSUSV Rozpočet: SO 102.2,1012 Průtah IU/36068-KSUSV |  |  |  | J |  |
| Poř.č. Položka | Typ Text | MJ | Počet M J | J.cena |  | Celkem |
| 0-VRN 63 6 | Rezerva rozpočtu |  | -1,000000 | 20 852,77 |  | -20 852,77 |
|  |  |  | Celkem |  |  | -20 852,77 |
| — Díl:.3 - Komunikace 25 566401111 Úprava krytu kamenivem drceným do 0,08 m3/m2 |  | m2 | -125,000000 | 69,05 |  | -8 631,25 |
| 27 567122112 | Podklad z kameniva zpev.cementem KZC 1 tl.13 cm | m2 | -125,000000 | 313,85 |  | -39 231,25 |
| 30 573111112 | Postřik živičný infiltr.+ posyp,z asfaltu 1 kg/m2 | m2 | -133,000000 | 25,79 |  | -3 430,07 |
| 31 573211111 | Postřik živičný spojovací z asfaltu 0,5-0,7 kg/m2 | m2 | -133,000000 | 12,61 |  | -1 677,13 |
| 32 577112124 | Beton asf. ACO 11+ , modífik. nad 3 m, 5 cm | m2 | -133,000000 | 342,32 |  | -45 528,56 |
| 33 577145142 | Asf bet lož ACL16 mod tl 50mm 3m- | m2 | -133,000000 | 322,60 |  | -42 905,80 |
| 36 PC5-02 | Geomříž š.l .0m - spojnice pův. a nové asf.vrstvy D+M | m2 | -290,000000 | 99,19 |  | -28 765,10 |
|  |  |  | Celkem |  | -170 169,16 |  |
| ““ Díl:.5 - Ostatní konstrukce na trubním vedení 39 895941311 Zřízení vpusti uliční plast, včetně dodávky uliční vpusti WAWIN DN630 |  | KUS | -1,000000 | 7 815,13 |  | -7 815,13 |
| 40 899201111 | Osazení mříží litinových s rámem do 50 kg | KUS | -1,000000 | 882,15 |  | -882,15 |
| 44 55242140 | Mřiž kanalizační litinová s rámem 610x610 mm | KUS | -1,000000 | 4 581,16 |  | -4 581,16 |
| 45 55343910 | Koš kalový pro mříž 500x500 pozink v. 600 mm | KUS | -1,000000 | 701,42 |  | -701,42 |

Celkem

-13 979,86

| 3.6.2.2 |  | Položky ZBV č. ZBV 3 | Datum: |  | Čas: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | f | Stavba; El8/159, 6-001 Průtah 111/36068 a 36078 Dolní Lažany Objekt; SO 102.2, 1012 Průtah III/36068-KSUSV |  |  |  |  |
|  |  | Rozpočet: SO 102.2, 1012 Průtah UI/36068-KSUSV |  |  | J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ Text | MJ Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
| “ Dfl:.6 - Doplňující práce na komunikaci |  |  |  |  |  |  |
| 50 938902106 |  | Čištění příkopů š. nad 40 cm, objem do 0,50 m3/m | M 122,000000 | 73,63 |  | 8 982,86 |
|  |  |  | Celkem |  |  | 8 982,86 |
|  |  |  | Celkem za rozpočet |  | -196 018,93 |  |

Aspe Firma: EUR0V1A CS, a.s.

3.6.17.2	Datum:

Příloha č.2

Strana: 1 Čas:

Evidenční list Změny stavby

Číslo SO/PS /	Číslo ZBV:

číslo Změny SO/PS:	004

SO 102-1/004

Název a evidenční číslo Stavby : 111/36068; 111/36078 Dolní Lažany průtah

Název stavebního objektu/provozního souboru (SO/PS): SO 102-1 Komunikace

111/36078 (Část financována samostatně z rozpočtu KSUSV)

Pare	Příjemce

^	Objednatel

- Zhotovitel

- Projektant

4

Strany smlouvy o dílo na realizaci výše uvedené Stavby uzavřené dne 31.7. 2018 (dále jen Smlouva): Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace, Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava Zhotovitel: EIJROVIACS. a.s.. Národní 138/10. 110 00 Praha 1 Přílohy Evidenčního listu Změny stavby:

Zápis o projednání ocenění soupisu prací a ceny SO/PS, Rozpis ocenění Změn položek- počet listů A4

Soupis prací - počet listů A4	3

Dokladová část Změny:	—

Další doklady nezbytné pro řádné zdůvodnění, popis,

dokladování a ocenění Změn - počet listů A4	_

Iniciátor změny:	Q Zhotovitel	Q] Objednatel

Se souhlasem objednatele, projektanta a TDS nebude použita geomříž na spojení přechodu nových a stávajících vrstev vozovky.

Popis a zdůvodněni Změny včetně uvedení a zdůvodnění kategorie Víceprací v ZBV;

Údaje v Kč bez DPH:

| Cena navrhovaných Méněprací | Cena navrhovaných Víceprací | Cena navrhovaných Méněprací a Víceprací celkem |
| --- | --- | --- |
| -45 629,18 | 0,00 | -45 629,18 |

Podpis vyjadřuje souhlas se Změnou:

| Supervize | jméno | datum ^ podpi |
| --- | --- | --- |
| Zhotovitel |  |  |
|  | jméno | datum 15. 11.2018 podpi é |
| Technický dozor | jméno | . , // v ' datum o - podpi |
| Asistent Správce stavby | jméno | datum '7^ podpi |

Objednatel a Zhotovitel se dohodli, že u výše uvedeného SO/PS, který je součástí výše uvedené Stavby, budou provedeny Změny,

popsány, zdůvodněny, dokladovány a oceněny v dokumentaci Změny, jejíž součástí je i tento Evidenění list Změny stavby. Na zák

Evidenčního listu bude vyhotoven dodatek smlouvy. Na důkaz toho připojují příslušné osoby oprávněné jednat jménem nebo v zastoupeni unjeanateie a

Zhotovitele své podpisy.

Správce stavby	jméno Ing. Jan Mika, MBA, ředitel	datum

datum

Změna během výstavby (ZBV) - krycí list

5P Aspe	Firma: EUROVIA CS, a. s.

Datum:

Strana: l Oas:

ZBV č. ZBV 4 ZBV 4

^	Stavba: E18/159,6-001 Průtah III/36068 a 36078 Dolní Lažany	^

Objekt: SO 102.1, 1012 Průtah III/36068-KSUSV Rozpočet: SO 102.1, 1012 Průtah III/36068-KSUSV

v		 J

Objednatel:

Zhotovitel dokumentace:

Zhotovitel: EUROVIA CS, a. s.

| Rozpočet: Základní cena: |  | 3 442 970,80 CZK |  | ZBV - celkem: |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Cena - celkem: DPH: Cena s daní: | - 442 970,80 CZK 723 023,87 CZK - 165 994,67 CZK |  |  |  |
| Z toho rozhod.hmoty: Měrné jednotky: Počet měrných jednotek: Náklad na měrnou jedn.: |  | 1,00 3 442 970,80 CZK |  | Cena - celkem: DPH: Cena s daní: | -45 629,18 CZK -9 582,11 CZK -55 211,21 CZK |
|  | Vypracoval zadání: |  |  | ZBV vypracoval: |  |

Datum zadání:	Datum vypracování ZBV

7 o U u Aů

3.6.2.2

Datum:

Strana: 2 Čas:

Položky ZBV č. ZBV 4

/		 “	"	‘	“ A

Stavba: El8/159, 6-001 Průtah in/36068 a 36078 Dolní Lažany

Objekt: SO 102.1,1012 Průtah ffl/36068-KSUSV Rozpočet: SO 102,1,1012 Průtah III/36068-KSUSV

V				J

| Poř.č. Položka Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena | Celkem |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 0-VRN |  |  |  |  |  |
| 70 6 | Rezerva rozpočtu |  | -1,000000 | 16 864,08 | -16 864,08 |
|  |  |  | Celkem |  | -16 864,08 |
| 5 - Komunikace |  |  |  |  |  |
| 38 PC5-02 | Geomříž š.l.Om - spojnice pův. a nové asf.vrstvy D+M | m2 | -290,000000 | 99,19 | -28 765,10 |
|  |  |  | Celkem |  | -28 765,10 |
|  |  | Celkem za rozpočet |  |  | -45 629,18 |