SMLOUVA O DÍLO č. 18/2016 ze dne 17. 8. 2016

Dodatek č. 3

Smluvní strany:

Univerzita Jana Evangelisty Purkyně v Ústí nad Labem

Pasteurova 3544/1, 400 96 Ústí nad Labem

IČ: 44555601

DIČ: CZ44555601

Bankovní spojení: XXX, č. účtu: XXX

Zastoupená doc. RNDr. Martinem Balejem, Ph.D., rektorem

a

Correct BC, s.r.o.

Zapsaný v OR: u Krajského soudu v Ústí n. L., oddíl C, vložka 13143

Sídlo: Elišky Krásnohorské 1339/15, 400 01 Ústí nad Labem
IČ: 250 285 88

DIČ: CZ25028588

Bankovní spojení: XXX

Číslo účtu: XXX

Zastoupený: Ing. Petrem Dlouhým, jednatelem společnosti

I.

Smluvní strany uzavřely dne 17.8.2016 Smlouvu o dílo č. 18/2016 „Projektová dokumentace a zajištění inženýrské činnosti na služby pro akci „Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP, podlaží 2NP, 3NP a části 4-5NP, ul. České mládeže, Ústí n. L.“, jejímž předmětem je zpracování projektové dokumentace a zajištění inženýrské činnosti pro akci “Stavební úpravy vnitřních prostor PF UJEP, podlaží 2NP, 3NP a části 4-5NP, ul. České mládeže, Ústí n. L.“, dne 22.6. 2017 uzavřely Dodatek č.1 k této smlouvě, dne 25.5. 2018 uzavřely Dodatek č.2 k této smlouvě a dnešního dne se smluvní strany dohodly uzavřít k této smlouvě Dodatek č.3.

II.

Článek č. 3 Doba a místo plnění a předání díla odst. 3.1. se mění a po změně zní:

  - Práce budou provedeny v termínech nejpozději do:

dokumentace pro stavební povolení		nejpozději do 31. 08. 2016

podání žádosti o vydání stavebního povolení  	nejpozději do 25. 08. 2016

pravomocné stavební povolení  		nejpozději do 31. 10. 2016

dokumentace pro provádění stavby		nejpozději do 31. 3. 2019

provádění autorského dozoru			po dobu realizace stavby

III.

V ostatním se smlouva nemění.

IV.

1) Tento dodatek č. 3 je sepsán ve 4 vyhotoveních, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po 2 vyhotoveních.

2) Smluvní strany po přečtení tohoto dodatku č. 3 prohlašují, že souhlasí s jeho obsahem, že byl sepsán na základě pravdivých údajů, jejich pravé a svobodné vůle a nebyl ujednán v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují své podpisy.

3) Tento dodatek nabývá účinnosti dnem jeho uveřejnění v registru smluv.

4) Smluvní strany berou na vědomí, že objednatel je ve smyslu § 2 odst. 1 písm. e) osobou, na niž se vztahuje povinnost uveřejnění smluv v registru smluv ve smyslu zákona č. 340/2015 Sb. v platném znění.

V Ústí nad Labem dne………..	V………………………dne…………

…………………………………..	……………………………………….
Objednatel	Zhotovitel