Smlouva o dílo

uzavřena v souladu s ustanovením § 536 a následujících zákona č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník ve znění pozdějších předpisů

Smluvní strany:

BMTO GROUP a.s.

Sídlo: Ampérova 444, 463 12 Liberec 23

IČO: 490 99 361

DIČ: CZ 490 99 361

Bankovní spojení:, 		č. účtu:

Zapsaná v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl B, vložka 1694

Zástupce ve věcech smluvních:         p. Jiří Bušek, člen představenstva

p. Petr Kudrna, člen představenstva

Zástupce ve věcech technických:      vedoucí servisního oddělení

e-mail: servis@bmto.cz

dále jen „zhotovitel“

a

2. Střední škola – Centrum odborné přípravy technické Kroměříž

se sídlem Nábělkova 539/3,767 01 Kroměříž

IČ: 00 5689 45 ,  DIČ: CZ 00 568 945

Zastoupená ředitelem Ing. Bronislavem Fuksou

dále jen „objednatel“,

uzavírají na základě vzájemné shody tuto

Smlouvu o dílo

Článek I.

Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je oprava přečerpávací šachty v budově školy SŠ-COPT Kroměříž (dále jen díla).

Specifikace rozsahu díla viz. přílohou cenová nabídka v celkové částce 78 816 Kč bez DPH.

Článek II.

Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje na základě této smlouvy provést dílo v době od 4. 12. 2018 do 5. 12. 2018

2.  Zahájení díla je podmíněna předáním výše uvedených prostor objednatelem zhotoviteli, které budou vystěhovány a připraveny k prováděným pracím.

3.  Pokud nebudou prostory předány objednatelem v dohodnutém termínu, prodlužuje se doba zahájení díla o stejný počet dní, o který se objednatel opozdí s předáním. O stejný počet dní se zároveň prodlužuje termín vyhotovení díla.

Článek III.

Cena za dílo

- Cena za provedení díla v rozsahu této smlouvy činní celkem 78 816 Kč bez DPH.

Článek IV.

Platební podmínky

- Cena za provedení díla bude uhrazena do 14 dnů po předání díla a faktury.

2. 	Veškeré náklady, které vzniknou zhotoviteli nad rámec této smlouvy je zhotovitel povinen neprodleně oznámit objednateli.

3. 	Náklady nad rámec této smlouvy dle bodu 2 tohoto článku mohou být zhotoviteli uhrazeny pouze, pokud takové náklady objednatel uzná jako oprávněné. Na úhradu nákladů za provedení díla nad rámec této smlouvy nemá zhotovitel právo vyjma případu, kdy takové náklady objednatel uzná a rozhodne se je zhotoviteli uhradit.

4. 	Za nesplnění termínu plnění dle čl. II zaplatí zhotovitel objednateli sankci ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí zhotovitel na účet objednatele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

5. 	Za prodlení s úhradou splátek ceny za provedení díla zaplatí objednatel zhotoviteli na jeho účet sankci ve výši 0,05 % dlužné částky, a to za každý i započatý den prodlení. Sankci zaplatí objednatel na účet zhotovitele do 10 dnů ode dne uplatnění sankce.

Článek V.

Záruční doba

- Na předmět této smlouvy poskytuje zhotovitel objednateli záruční dobu v délce 6 měsíců.

- Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí díla.

- Vady díla bude objednatel v průběhu záruční doby reklamovat písemně na adrese zhotovitele. Zhotovitel bezplatně odstraní reklamovanou vadu v místě objednatele v dohodnutém termínu.

Článek VI.

Platnost smlouvy

- Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího podpisu zástupci smluvních stran.

Článek VII.

Závěrečná ustanovení

- Ustanovení neupravená touto smlouvou se řídí obecně platnými právními předpisy České republiky, zejména zákonem č. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, v platném znění.

- Změny a doplnění této smlouvy jsou možné pouze v písemné podobě a na základě vzájemné dohody obou smluvních stran.

- Tato smlouva se uzavírá ve dvou vyhotoveních, z nichž každá smluvní strana obdrží jedno.

- Obě smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před podpisem přečetly, porozuměly jejímu obsahu, s obsahem souhlasí, a že je tato smlouva projevem jejich svobodné vůle.

V Kroměříži dne: 3. 12. 2018

………………………………………….                          ……………………………………..

Petr Kudrna    					        Ing. Bronislav Fuksa

(za zhotovitele)                                                                  (za objednatele)

…………………………………………..

Jiří Bušek

(za zhotovitele)