Ssfdi

STATNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

DODATEK Č. 1 KE SMLOUVĚ O DÍLO

III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469

Číslo smlouvy objednatele: 22/2018/mini/SFDI/HB/S Číslo smlouvy zhotovitele: 76 0701 26396 5 18086

uzavřený podle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále též jen ,,OZ“) a dále v souladu s Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, v platném a účinném znění (dále jen ,,ZZVZ“), vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

Článek 1
Smluvní strany

Objednatel:	Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, příspěvková organizace

se sídlem:	Kosovská 1122/16, 586 01 Jihlava

zastoupený:	Ing. Janem Míkou, MBA, ředitelem organizace

Osoby pověřené jednat jménem objednatele ve věcech Smluvních:	Ing. Jan Mika, MBA, ředitel

Technických:	, technicko správní náměstek

, referent přípravy a realizace staveb

Technický dozor: Koordinátor BOZP: Bankovní spojení: Číslo účtu:

IČO:

DIČ:

Telefon:

Fax:

E-mail:

Zřizovatel:

(dále jen „Objednatel

, tel.

; QUISO-MIRAIS, s.r.o. Komerční banka, a.s.

00090450

CZ00090450

@ksusv.cz Kraj Vysočina “)

a

Zhotovitel:	Skanska a.s.

se sídlem:	Křižíkova 682/34a, 186 00 Praha Karlín

zastoupený:	, oblastním manažerem

, vedoucím přípravářem, plná moc

zapsán v obchodním rejstříku u Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 15904 Osoby pověřené jednat jménem zhotovitele ve věcech smluvních:	;

technických:

Bankovní spojení:	ING BankN. V.

Č. účtu :	i

IČO:	26271303

DIČ:	CZ699004845

Telefon:

Fax:

E-mail:	'	' :@skanska.cz

(dále jen „ZhotoviteF)

Dodatek č. 1 k SoD e. 22/2018/mini/SFDl/HB/S akce: 111/34610 Habry-Miřátky - křiž. III/3469

Stránka 1 z 3

STÁTNÍ FOND DOPRAVNÍ INFRASTRUKTURY

(společně také jako Omluvní strany“ nebo jednotlivě Omluvní strana^)

Článek 2

Změna smluvních podmínek

- Smluvní strany se vzájemně dohodly na změně stávající smlouvy ze dne 12. 7. 2018, spočívající v stanovení konečné ceny za dílo na základě skutečně provedených prací tak, jak je ujednáno ve změnách soupisu prací, který je nedílnou součástí tohoto Dodatku č. 1. Změny se týkají víceprací a méněprací spočívajících v úpravě rozpočtu na základě skutečného geodetického zaměření. .

- Předmět plnění dle Článku 3 stávající smlouvy se mění o dodatečné stavební práce (dále vícepráce a méněpráce) v souladu se schválenými Změnovými listy č. 1 a č. 2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

- Celková cena díla dle Článku 5 stávající smlouvy je

navýšena o cenu víceprací na základě úprav množství položek následovně:

- dle Změnového	listu č. 1 o	638.900,89	Kč	bez DPH

- dle Změnového	listu č. 2 o	220.011,68	Kč	bez DPH

a snížena o cenu méněprací na základě úprav množství položek následovně:

- dle Změnového	listu č. 1 o	256.106,50	Kě	bez DPH

Původní cena díla bez DPH

Vícepráce

Méněpráce

Nově sjednaná cena dle dodatku č. 3

DPH 21%

Nově sjednaná cena včetně DPH

14.765.607,00 Kč 858.912,57 Kč -384.675,40 Kč DPH	15.239.844,17 Kč

3.200.367,28 Kč 18.440.211,45 Kč

dle Změnového	listu č. 2 o	128.568,90	Kč	bez DPH

Článek 3
Ostatní ujednání

- Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo č. objednatele 22/2018/mini/SFDl/HB/S jsou tímto Dodatkem Č. 1 nedotčené a zůstávají v platnosti v původním znění.

- Dodatek č. 1 je nedílnou součástí Smlouvy o dílo č. objednatele 22/2018/mini/SFDI/HB/S uzavřené dne 12. 7. 2018 podle ustanovení § 2586 a násl. OZ a dále Obchodními podmínkami zadavatele pro veřejné zakázky na stavební práce dle § 37 odst. 1 písm. c) ZZVZ, vydanými dle § 1751 a násl. OZ.

- Dodatek č. 1 je vyhotoven v čtyřech stejnopisech, z nichž dva výtisky obdrží objednatel a dva zhotovitel.

- Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem podpisu a účinnosti dnem uveřejnění v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

- Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním celého textu tohoto Dodatku č. 1 včetně podpisů v informačním systému veřejné správy - Registru smluv.

Ssfdi

STÁTNÍ fond dopravní INFRASTRUKTURY

- Smluvní strany se dohodly, že zákonnou povinnost dle § 5 odst. 2 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv) zajistí objednatel.

- Smluvní strany prohlašují, že si Dodatek č. 1 před podpisem přečetly, sjeho obsahem souhlasí a na důkaz svobodné a vážné vůle připojují své podpisy. Současně prohlašují, že tento dodatek nebyl sjednán v tísni ani za nijak jednostranně nevýhodných podmínek.

- Nedílnou přílohou jsou Změnové listy č. 1 a č. 2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů, které jsou přílohou tohoto dodatku.

Přílohy:	Změnový list Č. 1 ve. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 9.11.2018

Změnový list č. 2 vč. rozpisů ocenění změn položek a soupisu objektů ze dne 9.11.2018

Zhotovitel:

V Jihlavě dne:

2 9. 11. 2018

V Jihlavě dne:

Objednatel:

oblastní manažer

.:;;/:	-.30 u

11 ■ v	s-j. ‘i-1 ■	■■

vedoucí přípravář skanska Skanska a.s.

‘1313	K^ova 682/34a

Kar,ín- 00 Praha 8

Stránka 3 z 3

Dodatek č. 1 k SoD £. 22/2018/mini/SFDI/HB/S akce: 111/34610 Habry - Miřátky - křiž, 111/3469

Aspe

3.1.2

Soupis objektů s DPH

Stavba: 26396 - HB - SFDI2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Varianta: ZŘ -

Odbytová cena [Kč]	15 239 844,17

OC + DPH [Kč]	18 440 211,45

| Objekt | Popis | OC | DPH | OC + DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| so 000 | Vedlejší a ostatní náklady | 126 360,00 | 26 535,60 | 152 895,60 |
| SO 101 | silnice III/34610 km 1,400 - 3,850 | 12 065 832,09 | 2 533 824,74 | 14 599 656,83 |
| Z toho ZBV |  |  |  |  |
| 1 | Změnový list č. 1 | 382 794,39 | 80 386,82 | 463 181,21 |
| SO 102 | silnice III/34610 km 4,300 - 4,770 | 3 047 652,08 | 640 006,94 | 3 687 659,02 |
| 2 toho ZBV |  |  |  |  |
| 2 | Změnový list č.2 | 91 442,78 | 19 202,98 | 110 645,76 |

3.1.4

Soupis objektů stavby - vícepráce/ménepráce

Stavba: 26396 - HB - SFDI2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469

Varianta: ZŘ-

| Objekt/Dodatek | Cena dle SOD [Kč] | Suma vícepráce [Kč] | Suma méněpráce [KČ] | Celková cena [KČ] |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 000-Vedlejší a ostatní náklady | 126 360,00 | 0,00 | 0,00 | 126 360,00 |
| SO 101-silnice III/34610 km 1,400-3,850 | 11 683 037,70 | 638 900,89 | -256 106,50 | 12 065 832,09 |
| 1-Změnový list č. 1 |  | 638 900,89 | -256 106,50 | 382 794,39 |
| SO 102-silnice III/34610 km 4,300 - 4,770 | 2 956 209,30 | 220 011,68 | -128 568,90 | 3 047 652,08 |
| 2-Změnový list č.2 |  | 220 011,68 | -128 568,90 | 91 442,78 |

14 765 607,00

858 912,57

-384 675,40

15 239 844,17

Celkem za stavbu:

Změnový list č.l

Stavba:	111/34610 Habry - Miřátky - křiž. 111/3469

| objekt | cena dle SOD | cena dle SOD + předchozí ZL | vícepráce ZL č.l | méněpráce ZL č.l | cena celkem SOD + ZL č.l |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 000 | 126 360,00 | 126 360,00 | 0,00 | 0,00 | 126 360,00 |
| SO 101 | 11 683 037,70 | 11 683 037,70 | 638 900,89 | -256 106,50 | 12 065 832,09 |
| SO 102 | 2 956 209,30 | 2 956 209,30 | 0,00 | 0,00 | 2 956 209,30 |
|  | 14 765 607,00 | 14 765 607,00 | 638 900,89 | -256 106,50 | 15 148 401,39 |

Technický popis předmětu změny:

Před zahájením prací na úseku SO 101 byla určena místa sanací pod recyklací za studená a po zasanování zaměřena geodetem, viz. GDSPS. Výměra konstrukčních vrstev (živice, recyklace, spojovací postřiky) dle zaměření GDSPS. Oprava čel propustů dle určení a popisu v SD se souhlasem TDI. Sanace šachet, včetně osazení pozink. roštu na všechny šachty v trase SO 101. Počet směrových sloupků dle skutečného osazení.

Všechny změnové položky jsou obsaženy v základním rozpočtu dle SoD 76 0701 26396 5 18086 (žádné položky nepřibyly, pouze sc mění množství).

Za technický dozor:

Datum:	20.11.2018

Za autorský dozor:

Datum:	20.11.2018

Za zhotovitele:	stavbyvedoucí

Datum:	20.11.2018

Za objednatele:	referent přípravy a realizace staveb

Datum:	20.11.2018

ing. Jan Mika, MBA v.r.	ředitel KSUSV

Datum:

technicko správní náměstek

Datum:

3.6.2.2

Datum: 9.11.2018

Strana: 1 Čas: 9:53:38

ZBV č. 1 Změnový list ě. 1

Stavba: 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Objekt: SO 101, silnice ITI/34610 km 1,400 - 3,850 Rozpočet: SO 101, silnice IU7346 1 0 km 1,400 - 3,850

^		)

|  | Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: Skanska a.s. |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  |  |  | ZBV - celkem: |  |
|  | Základní cena: | 11 683 037,70 Kč |  |  |  |
|  | Cena - celkem: | 12 065 832,09 Kč |  |  |  |
|  | DPH: | 2 533 824,74 Kč |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 14 599 656,83 Kč |  |  |  |
|  | Z toho rozhod.hmoty: |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: |  |  | Cena - celkem: | 382 794,39 KČ |
| Počet měrných jednotek: |  | 1,00 |  | DPH: | 80 386,82 Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: |  | 12 065 832,09 Kč |  | Cena s daní: | 463 181,21 Kč |
|  | Vypracoval zadání: |  |  | ZBV vypracoval: |  |
|  | Datum zadání: |  | Datum vypracování ZBV 7.11.2018 |  |  |

| 2.62.2 |  |  |  |  | Datum: | 9.11.2018 | Čas: 9:53:38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Položky ZBV č. 1 |  |  |  |  |  |
|  | r | Stavba: | 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 |  |  |  | >j |  |
|  |  | Objekt: | SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850 |  |  |  |  |  |
|  |  | Rozpočet: | SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850 |  |  |  | J |  |
| Poř.Č. Položka |  | Typ | Text | MJ | Počet MJ | Jxena |  | Celkem |
| 0 - Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 014102 |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 668,800 | 80,00 |  | 53 504,00 |
|  |  |  | kamenivo, zemina 2000kg/m3 |  | Ceikem |  |  | 53 504,00 |
| 1 - Zemní práce |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 110 132738 |  |  | HLOUBENÍ RÝII ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 334,400 | 425,60 |  | 142 320,64 |
| 128 18110 |  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 608,000 | 13,00 |  | 7 904,00 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  | 150 224,64 |
| 5 - Komunikace |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 212 56334 |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32 | M2 | 608,000 | 127,30 |  | 77 398,40 |
| 213 56335 |  |  | VOZOVKO VÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL, DO 250MM ŠD 0/63 | M2 | 608,000 | 157,70 |  | 95 881,60 |
| 220 567541 |  |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologií za studená dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studená". RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vč. rozfrézování a reprofílace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojív bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění. | M2 | 400,500 | 252,50 |  | 101 126,25 |
| 229 572123 |  |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | -89,500 | 17,00 |  | -1 521,50 |

| 3.6.2.2 |  |  |  |  | Datum: | 9.11.2018 | Čas: 9:53:38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Položky ZBV č. 1 |  |  |  |  |  |
|  | r | Stavba: Objekt: Rozpočet: | 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 SO 101, silnice III/34610 km 1,400- 3,850 SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850 |  |  |  | A J |  |
| Por.Č. Položka |  | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
| 231 572213 |  |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | -457,000 | 11,00 |  | -5 027,00 |
| 242 574A34 |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+50/70 | M2 | -89,500 | 183,00 |  | -16 378,50 |
| 247 574C46 |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70 | M2 | -89,500 | 212,20 |  | -18 991,90 |
|  |  |  |  |  | Cetkem |  |  | 232 487,35 |
| 8-Potrubí 318 899121 |  |  | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 4,000 | 5 291,50 |  | 21 166,00 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  | 21 166,00 |
| — 91 - Doplňující konstrukce a práce 348 9111 AI |  |  | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | -8,000 | 973,00 |  | -7 784,00 |
| 358 91228 |  |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | -62,000 | 307,80 |  | -19 083,60 |
| 398 918157 |  |  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 500MM | KUS | -1,000 | 12 000,00 |  | -12 000,00 |
| 399 918158 |  |  | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM | KUS | -8,000 | 21 000,00 |  | -168 000,00 |
| 403 918246 |  |  | VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM | KUS | 4,000 | 17 400,00 |  | 69 600,00 |
| 411 918358 |  |  | PROPUSTY Z TRUB DN 600MM železobeton | M | -2,000 | 3 660,00 |  | -7 320,00 |
| 418 918558 |  |  | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB DN DO 600MM | KUS | 7,000 | 10 000,00 |  | 70 000,00 |

| 3.6.2.2 |  |  |  | Datum: 9.11.2018 | Čas: 9:53:38 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Položky ZBV č. 1 |  |  |  |
|  | r— | Stavba: | 26396, HB - SFDI 2018 - III/34Ó10 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 |  | -N |  |
|  |  | Objekt: | SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850 |  |  |  |
|  |  | Rozpočet: | SO 101, silnice III/34610 km 1,400 - 3,850 |  | J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ | Text | MJ Počet MJ J.cena |  | Celkem |
|  |  |  |  | Celkem |  | -74 587,60 |
|  |  |  |  | Celkem za rozpočet | 382 794,39 |  |

Aspe Firma: Skanska a.s. 3.6.19.9

Příloha č.9

Datum:	9.11.2018

Strana: 1 Čas: 9:54:21

|  |  |  |  |  | Rozpis ocenění změn položek |  |  | - pro ZBV číslo: 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a |  | název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - |  |  |  | Miřátky - kříž. III/3469 |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 - |  |  |  | 3,850 |  |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 - |  |  |  | 3,850 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  |  | Množství | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. |  | ve Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j, v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kě | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  | 1 155,000 | 1 823,800 | 668,800 | 80,00 | 92 400,00 | 0,00 | 53 504,00 | 145 904.00 | 53 504,00 | 57,90 |
| 110 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  | 677,500 | 1 011,900 | 334,400 | 425,60 | 288 344.00 | 0,00 | 142 320.64 | 430 664,64 | 142 320,64 | 49,36 |
| 128 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  | 1 050,000 | 1 658,000 | 608,000 | 13,00 | 13 650,00 | 0,00 | 7 904,00 | 21 554,00 | 7 904.00 | 57,90 |
| 212 | 56334. | VOZOVKO VÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M2 |  | 1 150.000 | i 75K.onn | 608,000 | 127,30 | 146 395,00 | 0,00 | 77 398,40 | 223 793,40 | 77 398,40 | 52,87 |
|  |  | TL. DO 200MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 213 | 56335. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M2 |  | t 150,000 | 1 758,000 | 608,000 | 157,70 | 181 355,00 | 0,00 | 95 881,60 | 277 236,60 | 95 881,60 | 52,87 |
|  |  | TL. DO 250MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 567541. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ CEM TL DO 200MM | M2 |  | 13 775,000 | 14 175,500 | 400,500 | 252,50 | 3 478 187.50 | 0,00 | 101 126,25 | 3 579 313,75 | 101 126,25 | 2,91 |
| 229 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 |  | 13 775,000 | 13 685,500 | -89,500 | 17,00 | 234 175,00 | -1 521,50 | 0,00 | 232 653,50 | -1 521,50 | -0,65 |
| 231 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 |  | 13 775,000 | 13 318,000 | -457,000 | 11,00 | 151 525,00 | -5 027,00 | 0,00 | 146 498,00 | -5 027,00 | -3,32 |
| 242 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 |  | 13 407,500 | 13 318,000 | -89,500 | 183.00 | 2 453 572,50 | -16 378,50 | 0,00 | 2 437 194,00 | -16 378,50 | -0,67 |
| 247 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 5QMM | M2 |  | 13 775,000 | 13 685,500 | -89,500 | 212,20 | 2 923 055,00 | -18 991,90 | 0,00 | 2 904 063,10 | -18 991,90 | -0,65 |
| 318 | 899121. | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS |  | 1,000 | 5,000 | 4.000 | 5 291,50 | 5 291,50 | 0,00 | 21 166,00 | 26 457,50 | 21 166,00 | 400,00 |
| 348 | 9111A1. | ZÁBRADLÍ SILNIČNÍ S VODOR MADLY - DODÁVKA A MONTÁŽ | M |  | 18,000 | 10,000 | -8,000 | 973,00 | 17 514,00 | -7 784,00 | 0,00 | 9 730,00 | -7 784,00 | -44,44 |
| 358 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  | 164,000 | 102,000 | -62,000 | 307,80 | 50 479.20 | -19 083,60 | 0,00 | 31 395,60 | -19 083,60 | -37,80 |
| 398 | 918157. | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB | KUS |  | 1,000 | 0,000 | -1.000 | 12 000,00 | 12 000,00 | -12 000,00 | 0,00 | 0,00 | -12 000,00 | -100,00 |
|  |  | DN DO 500MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 399 | 918158. | ČELA BETONOVÁ PROPUSTU Z TRUB | KUS |  | 8,000 | 0,000 | -8,000 | 21 000,00 | 168 000,00 | -168 000,00 | 0,00 | 0,00 | -168 000,00 | -100,00 |
|  |  | DN DO 600MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 403 | 918246. | VTOK JÍMKY BETONOVÉ VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM | KUS |  | 1.000 | 5,000 | 4,000 | 17 400.00 | 17 400,00 | 0,00 | 69 600,00 | 87 000,00 | 69 600,00 | 400,00 |
| 411 | 918358. | PROPUSTY Z TRUB DN 6D0MM | M |  | 20,000 | 18,000 | -2,000 | 3 660,00 | 73 200,00 | -7 320,00 | 0,00 | 65 880,00 | -7 320.00 | -10,00 |
| 418 | 918558. | ČELA KAMENNÁ PROPUSTU Z TRUB | KUS |  | 6,000 | 13,000 | 7,000 | 10 000,00 | 60 000,00 | 0,00 | 70 000,00 | 130 000,00 | 70 000,00 | 116,67 |
|  |  | DN DO 600MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

3.6.19.9

Datum:	9.11,2018

Strana: 2 Čas: 9:54:21

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Číslo a název SO/PS: SO 101 - silnice 111/34610 km 1,400 - 3,850 Číslo a název rozpočtu: SO 101 - silnice III/34610 km 1,400 - 3,850 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 |  |  |  |  |  |
| Por. č. pol. | Kód položky' | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za mj- v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kč | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
|  |  | Celkem |  |  |  |  |  | 10 366 543,7(1 | -256 106,50 | 638 900,89 | 10 749 338,09 | 382 794,39 | 3,69 |
| Celkem ve změně |  |  |  |  |  |  |  | 11 683 037,70 | -256 106,50 | 638 900,89 | 12 065 832,09 | 382 794,39 | 3,28 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 11 6S3 Oj 7,70 | -256 106,50 | 638 900,89 | \2 0G5 832,09 | 382 794,39 | 3,28 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum:

Změnový list č.2

Stavba:	ill/34610 Habry - Miřátky - křiž. ill/3469

| objekt | cena dle SOD | cena dle SOD + předchozí ZLÍ | vícepráce ZL Č.2 | méněpráce ZL č.2 | cena celkem SOD + ZL č.la2 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| SO 000 | 126 360,00 | 126 360,00 | 0,00 | 0,00 | 126 360,00 |
| SO 101 | 11 683 037,70 | 12 065 832,09 | 0,00 | 0,00 | 12 065 832,09 |
| SO 102 | 2 956 209,30 | 2 956 209,30 | 220 011,68 | -128 568,90 | 3 047 652,08 |
|  | 14 765 607,00 | 15 148 401,39 | 220 011,68 | -128 568,90 | 15 239 844,17 |

Technický popis předmětu změny:

Před zahájením prací na úseku SO 102 byla určena místa sanací pod recyklací za studená a po zasanování zaměřena geodetem, víz. GDSPS. Výměra konstrukčních vrstev (živice, recyklace, spojovací postřiky) dle zaměření GDSPS. Oprava čel propustů dle určení a popisu v SD se souhlasem TDI. Sanace šachty, včetně osazení pozink. roštu. Krajnice dosypány z ŠD 0/32 (z recyklovaného materiálu se neprováděly). Počet směrových sloupků dle skutečného osazení v trase SO 102.

Všechny změnové položky jsou obsaženy v základním rozpočtu dle SoD 76 0701 26396 5 18086 (žádné položky nepřibyly, pouze se mění množství).

Za technický dozor:

Datum:	20.11.2018

Za autorský dozor:

Datum:	20.11.2018

Za zhotovitele:	stavbyvedoucí

Datum:	20.11.2018

Za objednatele:	I _	referent přípravy a realizace staveb

Datum:	20.11.2018

Ing. Jan Mika, MBAv.r.	ředitel KSUSV

Datum:

technicko správní náměstek

Datum:

3.6.2.2

Datum: 9.11.2018

Strana: 1 Čas: 9:54:54

ZBV č. 2 Změnový list c.2

Stavba: 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Objekt: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770 Rozpočet: SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770

\	-	/

|  | Objednatel: Krajská správa a údržba silnic Vysočiny, přisp. org. |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Zhotovitel dokumentace: |  |  |  |  |
|  | Zhotovitel: Skanska a.s. |  |  |  |  |
| Rozpočet: |  |  |  | ZBV - celkem: |  |
|  | Základní cena: | 2 956 209,30 Kč |  |  |  |
|  | Cena - celkem: | 3 047 652,08 Kč |  |  |  |
|  | DPH: | 640 006,94 Kč |  |  |  |
|  | Cena s daní: | 3 687 659,02 Kč |  |  |  |
|  | Z toho rozhod.hraoty: |  |  |  |  |
|  | Měrné jednotky: |  |  | Cena - celkem: | 91 442,78 Kč |
| Počet měrných jednotek: |  | 1,00 |  | DPH: | 19 202,98 Kč |
| Náklad na měrnou jedn.: |  | 3 047 652,08 Kč |  | Cena s daní: | 110 645,76 Kč |
|  | Vypracoval zadání: |  |  | ZBV vypracoval: |  |
|  | Datum zadání: |  | Datum vypracování ZBV 7.11.2018 |  |  |

| 3.6.2.2 |  |  | Položky ZBV č. 2 |  | Datum: | 9.11.2018 | Čas: 9:54:54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ( | Stavba: Objekt: Rozpočet: | 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. IÍT/3469 SO 102, silníce III/346I0 km 4,300 - 4,770 SO 102, silnice III/34Ó10 km 4,300 - 4,770 |  |  |  | J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.ccna |  | Celkem |
| — 0 - Všeobecné konstrukce a práce 4 014102 |  |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU kamenivo, zemina 2000kg/m3 | T | 311,300 | 80,00 |  | 24 904,00 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  | 24 904,00 |
| 1 - Zemní práce 110 132738 |  |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 206,960 | 425,60 |  | 88 082,18 |
| 128 18110 |  |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 283,000 | 13,00 |  | 3 679,00 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  | 91 761,18 |
| 4 - Vodorovné konstrukce 197 465512 |  |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC včetně betonového lože tl. 100 mm | M3 | -4,000 | 4 540,00 |  | -18 160,00 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  | -18 160,00 |
| 5 - Komunikace 212 56334 |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM ŠD 0/32 | M2 | 283,000 | 127,30 |  | 36 025,90 |
| 213 56335 |  |  | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 250MM | M2 | 283,000 | 157,70 |  | 44 629,10 |

ŠD 0/63

| 3.6.2.2 |  |  |  |  | Datum: | 9.11.2018 | Čas: 9:54:54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Položky ZBV č. 2 |  |  |  |  |  |
|  | r K | Stavba: Objekt: Rozpočet: | 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770 SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770 |  |  |  | > J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ | Text | MJ | Počet MJ | J.cena |  | Celkem |
| 220 567541 |  |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 200MM Recyklace rozfrézování a recyklace vrstev technologii za studená dle TP 208. Daná recyklace bude provedena s doplněním drobným drceným kamenivem s přídavkem cementu a asfaltové emulze dle TP 208 "Recyklace konstrukčních vrstev netuhých vozovek za studená", RS 0/32 CA (na místě),tl. 150-250mm, vě. rozfrézování a reprofiiace, vč. průkazních zkoušek dávkování pojiv bude určeno na základě průkazních zkoušek včetně provedení vyrovnávky příčného a podélného sklonu do předepsaných profilů, vč. zhutnění. | M2 | -47,000 | 252,50 |  | -11 867,50 |
| 226 56962 |  |  | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO I00MM | M2 | -500,000 | 72,20 |  | -36 100,00 |
| 229 572123 |  |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1,0KG/M2 | M2 | -141,000 | 17,00 |  | -2 397,00 |
| 231 572213 |  |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0,5KG/M2 | M2 | -141,000 | 11,00 |  | -1 551,00 |
| 242 574A34 |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM ACO 11+50/70 | M2 | -141,000 | 183,00 |  | -25 803,00 |
| 247 574C46 |  |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM ACL 16+ 50/70 | M2 | -141,000 | 212,20 |  | -29 920,20 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  | -26 983,70 |
| 8 - Potrubí 318 899121 |  |  | MŘÍŽE OCELOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 1,000 | 5 291,50 |  | 5 291,50 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  |  | 5 291,50 |

9 - Ostatní konstrukce a práce

r

| 3.6.2.2 |  |  |  |  | Datum: 9.11.2018 | Čas: 9:54:54 |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Položky ZBV č. 2 |  |  |  |  |
|  | f | Stavba: Objekt: Rozpočet: | 26396, HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 SO 102, silnice III/34610 km 4,300 - 4,770 SO 102, silnice 111/34610 km 4,300 - 4,770 |  |  | > J |  |
| Poř.č. Položka |  | Typ | Text | MJ | Počet MJ J.cena |  | Celkem |
| 403 918246 |  |  | VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM | KUS | 1,000 17 400,00 |  | 17 400,00 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  | 17 400,00 |
| 91 - Doplňující konstrukce a práce 358 91228 |  |  | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS | -9,000 307,80 |  | -2 770,20 |
|  |  |  |  |  | Celkem |  | -2 770,20 |
|  |  |  |  |  | Celkem za rozpočet | 91 442,78 |  |

Aspe Firma: Skanska a.s. 3.6.19.9

Příloha c.9

Datum:	9.11.2018

Strana: 1 Čas: 9:55:18

|  |  |  |  |  |  | Rozpis ocenění změn položek |  |  | - pro ZBV číslo: 2 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a |  | název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 -111/34610 Habry - |  |  |  |  | Miřátky - křiž. III/3469 |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) |  |  |  |  |
| Číslo a název SO/PS: SO 102 - silnice III/34610 km 4,300 - |  |  |  | 4,770 |  |  |  |  |  |  |  | 001 |  |  |  |
| Číslo a název rozpočtu: SO 102 - silnice III/34610 km 4,300 - |  |  |  | 4,770 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Poř. |  |  |  |  | Množství |  | Množství ve | Množství | Cena za | Cena celkem | Změny | Změny | Cena celkem | Rozdíl cen | Rozdíl cen |
| č. | Kód položky | Název položky | m.j. |  | ve | Smlouvě | Změně | rozdílu | m.j. v | ve Smlouvě v | záporné v | kladné v | ve Změně v | celkem v | celkem v |
| pol. |  |  |  |  |  |  |  |  | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | Kč | % |
| 1 | 2 | 3 | 4 |  | 5 |  | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| 4 | 014102. | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T |  |  | 715,000 | 1 026,300 | 311,300 | 80,00 | 57 200,00 | 0,00 | 24 904,00 | 82 104,00 | 24 904,00 | 43,54 |
| 110 | 132738. | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 |  |  | 457,500 | 564,460 | 206,960 | 425,60 | 194 712,00 | 0,00 | 88 082,18 | 282 794.18 | 88 082,18 | 45,24 |
| 128 | 18110. | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 |  |  | 550,000 | 933,000 | 283,000 | 13,00 | 8 450,00 | 0,00 | 3 679,00 | 12 129,00 | 3 679,00 | 43,54 |
| 197 | 465512. | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 |  |  | 4,000 | 0,000 | -4,000 | 4 540,00 | fS 160,00 | -18 160,00 | 0,00 | otvo | -ÍB 1ŮOT00 | -100,00 |
| 212 | 56334. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI TL. DO 200MM | M2 |  |  | 650,000 | 933,000 | 283,000 | 127,30 | 82 745,00 | 0,00 | 36 025,90 | 118 770,90 | 36 025,90 | 43,54 |
| 213 | 56335. | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M2 |  |  | 650,000 | 933,000 | 283,000 | 157,70 | 102 505,00 | 0,00 | 44 629,10 | 147 134,10 | 44 629,10 | 43,54 |
|  |  | TL. DO 250MM |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 220 | 567541. | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY RECYK ZA STUDENÁ OEM TL DO 2D0MM | M2 |  |  | 3 373,000 | 3 326,000 | -47,000 | 252.50 | 851 682,50 | -11 867,50 | 0.00 | 839 815,00 | -11 867,50 | -1,39 |
| 226 | 56962. | ZPEVNĚNÍ KRAJNIC Z RECYKLOVANÉHO MATERIÁLU TL DO 100MM | M2 |  |  | 500,000 | 0,000 | -500,000 | 72,20 | 36 100,00 | -36 100,00 | 0,00 | 0,00 | -36 100,00 | -100,00 |
| 229 | 572123. | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 |  |  | 3 373,000 | 3 232,000 | -141,000 | 17,00 | 57 341,00 | -2 397,00 | 0,00 | 54 944,00 | -2 397,00 | -4,18 |
| 231 | 572213. | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 0.5KG/M2 | M2 |  |  | 3 279,000 | 3 138,000 | -141,000 | 11,00 | 36 069,00 | -1 551,00 | 0,00 | 34 518,00 | -1 551,00 | -4,30 |
| 242 | 574A34. | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 |  |  | 3 279,000 | 3 138,000 | -141,000 | 183,00 | 600 057,00 | -25 803,00 | 0,00 | 574 254,00 | -25 803,00 | -4,30 |
| 247 | 574C46. | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 5DMM | M2 |  |  | 3 373.000 | 3 232,000 | -141,000 | 212,20 | 715 750,60 | -29 920,20 | 0,00 | 685 830,40 | -29 920,20 | -4,18 |
| 358 | 91228. | SMĚROVÉ SLOUPKY Z PLAST HMOT VČETNĚ ODRAZNÉHO PÁSKU | KUS |  |  | 29,000 | 20,000 | -9,000 | 307,80 | 8 926.20 | -2 770,20 | 0,00 | 6 156,00 | -2 770,20 | -31,03 |
| Nové položky |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 318 | 899121. | MŘÍŽE OCELOVĚ SAMOSTATNÉ | KUS |  |  | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 5 291,50 | 0,00 | 0,00 | 5 291,50 | 5 291,50 | 5 291,50 | 100,00 |
| 403 | 918246. | VTOK JÍMKY VČET DLAŽBY PROPUSTU Z TRUB DN DO 400MM | KUS |  |  | 0,000 | 1,000 | 1,000 | 17 400,00 | 0,00 | 0,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 17 400,00 | 100,00 |
| Celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 769 69830 | -128 568,90 | 220 011,68 | 2 861 141,08 | 91 442,78 | 330 |
| Celkem ve změně |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 2 956 209,30 | -128 568,90 | 220 011,68 | 3 047 652,08 | 91 442,78 | 3,09 |

3.6.19.9

Datum:	9.11.2018

Strana: 2 ČašT9:55:18_

| Rozpis ocenění změn položek - pro ZBV číslo: 2 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Evidenční číslo a název stavby: 26396 - HB - SFDI 2018 - III/34610 Habry - Miřátky - křiž. III/3469 Číslo a název SO/PS: SO 102 - silnice IIÍ/34610 km 4,300 - 4,770 Číslo a název rozpočtu: SO 102 - silnice 111/34610 km 4,300 - 4,770 |  |  |  |  |  |  |  | Změna soupisu prací (SO/PS) 001 |  |  |  |  |  |
| Poř. č. pol. | Kód položky | Název položky | m.j. | Množství ve Smlouvě | Množství ve Změně | Množství rozdílu | Cena za mj, v Kč | Cena celkem ve Smlouvě v Kč | Změny záporné v Kč | Změny kladné v Kě | Cena celkem ve Změně v Kč | Rozdíl cen celkem v Kč | Rozdíl cen celkem v % |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | 11 | 12 | 13 | 14 |
| Všechny změny celkem |  |  |  |  |  |  |  | 2 956 209,30 | -128 5<5S,90 | 220 011,68 | 3 047 652,08 | 91 442.78 | 3,09 |

Za Zhotovitele:

Za Objednatele:

Datum:

Datum: