Dodatek č.2

SML – 0100/18

ke Smlouvě o dílo

Č. smlouvy objednatele: SML – 0040/18
Č. smlouvy zhotovitele: SP8-4957-SE8-0429-SH8-0205

Dodatek č.1: SML – 0066/18

dle § 2586 a násl. zákona č.89/2012 Sb. občanského zákoníku

- SMLUVNÍ STRANY

  - Objednatel:	Psychiatrická nemocnice Jihlava

Sídlo:	Brněnská 455/54, 586 24 Jihlava

Zastoupený:	MUDr. Zdeňka Drlíková

IČO:	00600601

DIČ:	CZ00600601

Peněžní ústav:	Česká národní banka

Číslo účtu:	33936681/0710

  - Zhotovitel:	PKS okna a.s.

Sídlo firmy:	Brněnská 126/38,  Žďár nad Sázavou 1, 591 01

Zápis v OR:	u KS Brno, oddíl B, vložka 1950 ze dne 30.5.1996

Zastoupený:	Ing. Petr Pejchal, Ing. Edmund Neubauer

IČO:	652 76 507

DIČ:	CZ65276507

Peněžní ústav:	xxxxx

Číslo účtu:	xxxxx

  - Ve smluvních věcech jedná

- za objednatele:	Ing. Marie Veselá, náměstek pro ekonomiku a provoz

- za zhotovitele:	xxxxx

V technických věcech jedná

- za objednatele:	Bc. Stanislav Fejt, investiční technik

e-mail: s.fejt@pnj.cz

- za zhotovitele:	vedoucí divize Plastová okna – xxxxx

- za zhotovitele:	vedoucí divize Eurookna – xxxxx

- za zhotovitele:	vedoucí divize Hliníkové konstrukce – xxxxx

- Předmět dodatku

  - Předmětem Dodatku č.2 je dohoda o změně předmětu díla uvedeného ve Smlouvě o dílo SML- 0040/18, SP8-4957-SE8-0429-SH8-0205 ze 17.7.2018 ve znění Dodatku č.1 SML – 0066/18 ze dne 17.9.2018 na které se dohodl objednatel se zhotovitelem oproti původnímu zadání díla na akci „Psychiatrická nemocnice Jihlava – oprava oken a dveří“

  - Požadovaná změna se týká 2 ks úprav opačného otvírání hliníkových výplní vstupních křídel dveří na odděleních pavilonu 9. Odpočet položky výmaleb předmětu díla bude proveden na základě požadavku objednatele. Jedná se o méně práce na odděleních pavilonu 9 po zednickém zapravení kotev protipožární stěny.

  - Rozsah a kvalita předmětu Dodatku č.2 smlouvy jsou dány:

    - Nabídkou zhotovitele, specifikace v popisu konstrukčních prvků u jednotlivých položek je součást tohoto dodatku smlouvy jako Příloha č. 1

    - Příslušnými normami a předpisy platnými v době provádění díla.

- TERMÍN PLNĚNÍ

III.1	Rozšíření a změna předmětu díla má vliv na požadovaný termín dokončení zakázky dle        Smlouvy o dílo. Dokončení realizace díla se tímto Dodatkem č.2 prodlužuje do 20.12.2018.

- CENA ZA DÍLO

  - Cena prací dle tohoto Dodatku č.2 je platná po celou dobu výstavby oceněním konstrukčních prvků u jednotlivých položek v Příloze č.1. Celková cena za splnění předmětu smlouvy o dílo včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 smlouvy je stanovena, pokud mezi objednatelem a zhotovitelem nebude dohodnuto jinak, takto:

Cena díla dle SOD bez DPH:	940 360,00 Kč

Cena Dodatku č. 1 bez DPH:                                                                    550 950,00 Kč

Cena Dodatku č. 2 bez DPH:                                                                      69 906,00 Kč

Celková cena díla včetně Dodatku č. 1 a Dodatku č.2 bez DPH:	   1 561 216,00 Kč

DPH:	327 855,36 Kč

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

Celková cena díla včetně Dodatku č. 2 s DPH:	1 889 071,36 Kč

- ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

  - Dodatek č. 2 je vyhotoven ve třech stejnopisech, dva stejnopisy jsou určeny pro objednatele a jeden pro zhotovitele.

  - Ostatní ustanovení Smlouvy o dílo jsou tímto dodatkem nedotčena a nemění se.

  - Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti podpisem posledního ze smluvních stran.

  - Účastníci Dodatku č. 2 ke Smlouvě o dílo prohlašují, že jsou zcela způsobilí k právním úkonům a že se řádně seznámili s textem a obsahem Dodatku, který je projevem jejich pravé a svobodné vůle, učiněné vážně a nikoliv za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho smlouvu podepisují.

V Jihlavě dne: 				          	Ve Žďáře n/Sázavou dne:

---------------------------------------------------		------------------------------------------------------

MUDr. Zdeňka Drlíková                           		Ing. Edmund Neubauer

ředitelka Psychiatrické nemocnice Jihlava                ředitel společnosti

--------------------------------------------------------

Ing. Petr Pejchal

předseda představenstva