Evidenční číslo smlouvy. 644/2018

S M L O U V A   O   D Í L O

uzavřená dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění

(dále jen „občanský zákoník“)

I.

SMLUVNÍ STRANY

Objednatel: 		Město Černošice

se sídlem:		Riegrova 1209, 252 28 Černošice

IČ:			00241121

DIČ: 			CZ00241121

zastoupený: 		Mgr. Filipem Kořínkem, starostou

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		Ing. Arch. František Štáfek, SUM. architekti

se sídlem:		Nikoly Tesly 1420/11, 160 00 Praha 6

IČ:    			457 37 622

DIČ:			CZ7307100185

číslo účtu: 		6653129001/5500

(dále jen „zhotovitel“)

II.

PŘEDMĚT SMLOUVY

  - Předmětem této smlouvy o dílo je závazek zhotovitele provést pro objednatele dílo:

Zpracování Studie Nádraží Černošice.

  - Studie Nádraží Černošice bude:

- obsahovat architektonický návrh řešení prostoru nádraží Černošice, který bude sloužit objednateli jako podklad pro jednání se SŽDC/SUDOP a zapracování do jím zpracované studie pro změnu Územního plánu v souvislosti s plánovanou optimalizací železničního koridoru.

- komplexně a podrobněji řešit:

  - prostor nádraží Černošice v návaznosti na centrum města a jeho budoucí rozvoj,

  - historickou nádražní budovu – prověří možnost jejího využití (čekárna, prodej, zázemí) a obnovy (pietní obnova nebo transformace),

  - nový podchod do ulice Kazínská s bezbarierovým přístupem výtahy a úrovňovým přechodem pro pěší do ulice Radotínská, nové uliční propojení ulice Zdeňka Lhoty.

  - Zhotovitel bude při zhotovování díla vycházet z:

- podkladů SŽDC/SUDOP (zaměření situace, návrh vedení kolejí a umístění nástupišť) a případných dalších předaných podkladů (řešení specialistů – silniční a železniční doprava, odvodnění, zásobování medii a energiemi, osvětlení, statika, zakládání aj.; průběžné oponování pracovních výstupů; podrobné podklady ke stávající budově – zaměření, dobová dokumentace);

- ideového řešení zpracovávané Územní studie veřejných prostranství Černošic.

  - Zhotovitel se zavazuje, že:

- návrh Studie Nádraží Černošice bude konzultovat s dopravním specialistou,

- postup práce bude konzultovat se zadavatelem a zástupci SŽDC/SUDOP. Součástí plnění jsou nejvýše 4 osobní jednání, sjednaná zadavatelem.

  - Zhotovitel se zavazuje čistopis Studie Nádraží Černošice odevzdat ve 3 výtiscích a v elektronické podobě ve formátu PDF.

  - Zhotovitel se zavazuje předávat pracovní výstupy studie na jednáních v 1 výtisku a e-mailem v elektronické podobě ve formátu PDF, pokud nedojde k jednání, může předat v elektronické podobě e-mailem.

  - Zhotovitel se zavazuje, že čistopis Studie Nádraží Černošice bude obsahovat:

- textovou část,

- hlavní výkres celkového řešení – situace 1:200 – 1:300,

- řezy výškového řešení prostoru nádraží (2 až 3, 1:100 – 1:200),

- budova stanice – půdorys, pohledy na fasády, řez(y) (1:250 – 1:100),

- 3 vizualizace.

  - Objednatel se zavazuje zhotovené dílo od zhotovitele převzít a zaplatit mu za něj cenu sjednanou dle této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele dílo svým jménem, na své náklady a nebezpečí, bez vad a nedodělků, ve sjednaném termínu, v souladu s pokyny objednatele.

## Zhotovitel a objednatel si jsou vědomi, že předmětem této smlouvy nejsou:

## průzkumy, zaměření výškopisu a polohopisu, specializované průzkumy a sondy (stavebně technické, dendrologické, dopravní a hlukové zátěže, geologické, hydrogeologické aj.),

## odborná řešení technické infrastruktury,

## projednání s dotčenými orgány.

III.

DOBA PLNĚNÍ

## Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění díla bezprostředně po oboustranném podpisu této smlouvy.

## Zhotovitel se zavazuje předat dokončené dílo objednateli v následujících termínech:

Fáze 1.:	Zhotovitel předá objednateli pracovní výstupy studie do 15 pracovních dnů ode dne podpisu smlouvy a uhrazení 1. splátky.

Fáze 2.:	Zhotovitel předá objednateli pracovní výstupy studie do 20 pracovních dnů po převzetí výstupů Fáze 1 a předání připomínek k zapracování.

Fáze 3:	Zhotovitel předá objednateli čistopis studie do 20 pracovních dnů po převzetí Fáze 2 a předání připomínek k zapracování.

## Nezašle-li objednatel nejpozději do 5 pracovních dnů po předání výstupů zhotoviteli  námitky e-mailem, má se za to, že objednatel takto předanou část díla odsouhlasil. Tato skutečnost má vliv na plynutí lhůt pro plnění navazujících fází, výše popsaných v odstavci 3.2.

## Lhůty uvedené výše se dále prodlužují o dobu, po kterou zhotovitel objektivně nemohl pracovat na přípravě díla z důvodu, že objednatel neposkytoval potřebnou součinnost, nebo z důvodu vyšší moci.

IV.

MÍSTO PLNĚNÍ

## Zhotovitel předá veškeré části díla objednateli na adrese jeho sídla uvedené v záhlaví této smlouvy.

V.

CENA  ZA  DÍLO

## Objednatel se zavazuje uhradit zhotoviteli cenu za řádné provedení díla v celkové výši:

Cena bez DPH 115 000 Kč (slovy: stopatnácttisíc korun českých)

DPH ve výši 24 150 Kč (slovy: dvacetčtyřistopadesát korun českých)

Cena celkem včetně DPH 139 150 Kč (slovy: stotřicetdevěttisícpadesát korun českých)

  - Celková cena  bude uhrazena ve dvou splátkách:

- 1. splátka ve výši 41 745 Kč,

- 2. splátka ve výši 97 405 Kč.

  - Cena za dílo je cenou pevnou, nejvýše přípustnou a neměnnou po celou dobu provádění díla. Nepřipouští se překročení ceny vyjma změny sazeb DPH v případě změny příslušných právních předpisů stanovujících výši daně. V ceně díla jsou zahrnuty veškeré náklady, které bude nutné vynaložit při provádění díla ze strany zhotovitele.

VI.

PLATEBNÍ PODMÍNKY

  - Cena v jednotlivých splátkách bude objednatelem uhrazena na základě faktur vystavených zhotovitelem se splatností 30 dnů od jejich doručení objednateli. Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu podle příslušných právních předpisů. Nebude-li faktura obsahovat uvedené náležitosti nebo bude obsahovat chyby, je objednatel oprávněn vrátit ji před datem splatnosti zhotoviteli k doplnění nebo opravě. V takovém případě se přeruší doba splatnosti a nová lhůta započne běžet doručením opravené faktury objednateli.

  - 2. splátka bude objednatelem zaplacena až po řádném provedení díla, tj. po předání Studie Nádraží Černošice v bezvadném stavu za splnění všech touto smlouvou stanovených podmínek.

  - Cena bude zaplacena bezhotovostní formou převodem na bankovní účet zhotovitele uvedený v této smlouvě.

  - Pokud objednatel uplatní nárok na odstranění vady díla ve lhůtě splatnosti faktury, není objednatel povinen až do odstranění vady uhradit cenu díla. Okamžikem odstranění vady začne běžet nová lhůta splatnosti faktury.

  - Zhotovitel odpovídá za vady, které má dílo v době jejího předání Objednateli. Za vady vzniklé později odpovídá pouze tehdy, byly-li způsobeny porušením jeho povinností. Zhotovitel neodpovídá za vady, které byly způsobeny pokyny danými mu objednatelem, za podmínky, že objdenatelem na jejich nevhodnost upozornil, a ten i přesto na plnění takových pokynů trval. Zhotovitel neodpovídá za vady, vzniklé či zjevené z pozdně  dodaných podkladů.

  - Objednatel je povinen předané dílo prohlédnout či zajistit jeho prohlídku co nejdříve po jejím převzetí.

  - Objednatel je povinen vady díla uplatnit bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistil nebo měl zjistit. Práva objednatele z titulu skrytých vad, které mělo dílo v době jejího předání Objednateli, zanikají, nebyla-li objednatelem uplatněna ve lhůtě dle předchozí věty, nejpozději však do 3 měsíců od předání Čistopisu.

VII.

## PRÁVA A POVINNOSTI SMLUVNÍCH STRAN

## Objednatel se zavazuje poskytnout zhotoviteli veškerou nezbytnou součinnost a poskytovat mu na vyžádání informace a podklady k řádnému a včasnému provedení díla.

## Objednatel sdělí zhotoviteli nejpozději do 2 dnů od podpisu této Smlouvy veškeré výchozí podmínky a požadavky na vytvoření díla dle této Smlouvy a předá vstupní údaje a podklady, kterými disponuje.

## Zhotovitel objednateli průběžně předkládá výsledky své práce v podobě rozpracovaných výkresů vztahujících se k vytvoření díla ke konzultaci. Objednatel má právo předložené výsledky připomínkovat. Objednatel se zavazuje vyjádřit se ke zhotovitelem předloženým materiálům nejpozději do 3 dnů od jejich předložení. Zhotovitel však není povinen zapracovat všechny připomínky objednatele ve lhůtě před termínem pro dokončení čistopisu díla kratší než 15 pracovních dnů a 2 pracovní dny před termínem pro předání předcházejících fází.

VIII.

LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

  - Zhotovitel uděluje objednateli v souladu s § 2358 a násl. občanského zákoníku výhradní oprávnění k výkonu práva dílo užít (výhradní licenci). V rámci poskytnuté licence je objednatel zejména oprávněn užít dílo v rozsahu, množství a čase neomezeném, a to v maximální míře dovolené právními předpisy. Objednatel bude moci dílo spojit s jiným dílem, jakož i zařadit do díla souborného.

  - Originály plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení zůstávají ve vlastnictví zhotovitele. Objednateli náleží řádně autorizované kopie částí díla včetně reprodukovatelných kopií plánů, náčrtů, výkresů, grafických zobrazení a textových určení.

  - Licence se poskytuje na dobu trvání majetkových práv poskytovatele.

  - Objednatel je oprávněn poskytnout oprávnění tvořící součást licence (podlicenci) zcela nebo zčásti třetí osobě či postoupit licenci zcela nebo z části třetí osobě.

  - Objednatel je oprávněn upravit či měnit dílo nebo jeho části takovým způsobem, který nesníží hodnotu díla.

  - Odměna za poskytnutí licence je zahrnuta do ceny za dílo v čl. 5.1 této smlouvy.

IX.

SMLUVNÍ POKUTY

## V případě prodlení zhotovitele s předáním díla nebo části díla v termínu dle této smlouvy je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,1 % z ceny této fáze za každý i započatý den prodlení.

  - Uhrazením smluvní pokuty není dotčeno právo objednatele domáhat se na zhotoviteli náhrady škody, jež mu prokazatelně porušením smluvní povinnosti způsobil.

  - Pokud je objednatel v prodlení s úhradou jakékoli části Celkové ceny díla, zaplatí zhotoviteli  smluvní pokutu ve výši 0,1 % z dlužné částky za každý den prodlení.

X.

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

## Nestanoví-li tato smlouva jinak, lze ji měnit pouze písemně formou číslovaných dodatků   podepsaných oběma smluvními stranami.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel je povinnou osobou dle § 2 odst. 1 zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv a může se na něj vztahovat povinnost zveřejnit tuto smlouvu v Registru smluv, což je podmínkou její účinnosti.  Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy v Registru smluv zajistí objednatel nejpozději do 30 dnů ode dne jejího podpisu poslední ze smluvních stran a smlouva pak nabývá účinnosti dnem jejího zveřejnění v Registru smluv; zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého obsahu této smlouvy.

## Zhotovitel bere na vědomí, že objednatel pro realizaci svých bezhotovostních plateb může používat transparentní příjmový a výdajový bankovní účet a v této souvislosti zhotovitel uděluje souhlas se zveřejněním názvu svého účtu. Zhotovitel výslovně souhlasí se zveřejněním elektronického obrazu této smlouvy na webových stránkách objednatele včetně podpisů ke smlouvě připojených.

## Město Černošice ve smyslu § 41 odst. 1 zákona č. 128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů osvědčuje, že uzavření této smlouvy bylo schváleno Radou Města Černošice na jejím………. zasedání konaném dne ……… (usn. č. ………) tak, jak to vyžaduje § 102 odst. 3 zákona č.128/2000 Sb., o obcích (obecní zřízení), ve znění pozdějších předpisů, čímž je splněna podmínka platnosti tohoto jeho právního jednání.

## Smluvní strany prohlašují, že je jim znám celý obsah této smlouvy a že ji uzavřely na základě své svobodné a vážné vůle; na důkaz této skutečnosti připojují své podpisy.

## Smlouva je vyhotovena ve 2 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu, přičemž zhotovitel obdrží 1 a objednatel obdrží 1 vyhotovení této smlouvy.

| V Černošicích dne …………… ……………………………………… Mgr. Filip Kořínek starosta objednatel | V……………. dne:……………… ……………………………………… Ing. arch. František Štáfek zhotovitel |
| --- | --- |