OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. objednatele: 22ZA-001558 č. zhotovitele:

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56 140 00 Praha 4 zastoupený:

Ve věcech smluvních: I.....​............​...........

Ve věcech technických: ......​...........​..............

Bankovní spojení: ....

Číslo účtu: ....​............................

IČ: 65993390

DIČ: CZ65993390

ZHOTOVITEL

Název: JKB, s.r.o.

sídlo : Zbečno 56 270 24 Zbečno Zastoupený:

..........​............

..........​............

Bankovní spojení:

Číslo účtu: 6..........................

IČ: 029 742 82 DIČ: CZ 029 742 82

Registrován u: Městského soudu v Praze

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

- Předmět plnění:

- Název předmětu plnění: „D8 VDZbarva- km 5,2-9,4 oboustranně"

- Specifikace a rozsah stavebních prací

Podrobná specifikace stavebních prací: Obnova vodorovného vodorovného dopravního značení

barvou, reflexní úprava . Celkem bude provedeno 4.060 m2 VČ š.0,25 m a 437 m2 děl.čáry

š.0,125 m,

- Místem realizace stavebních prací je : D8 , km cca 4,2 - 9,4 , oboustranně.

- Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provést stavební práce dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění stavebních prací. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

- Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení bezpečnosti silničního provozu na náklady objednatele.

- Obchodní podmínky : Všeobecné obchodní podmínky ŘSD ČR

- záruční doba: 24 měsíců

- zajištění jakosti, ochrana životního prostředí a BOZP: Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá zhotovitel.

- pojištění: Zadavatel nepožaduje v souvislosti s realizací díla sjednat pojištění.

- Doba plnění

Stavební práce budou zahájeny do 2 dnů od vyzvání objednatelem. Práce musí být dokončeny max. do 30.10.2016

- Cena

Cena stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální 472.185,- Kč (bez DPH)

99.158,85 Kč (DPH)

571.343,85,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je předání stavebních prací, požadované dokumentace a odstranění veškerých vad a nedodělků před převzetím stavebních prací objednatelem.

- Platební podmínky

- Cena díla bude uhrazena jednorázové převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků.

- Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu stavebních prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

- Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.

- ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

- Smluvní sankce

- Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené dílo, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu sjednanou ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den, o který se opozdilo řádné dokončení díla.

- Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu,

která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

- Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

- závěrečná ustanovení

- Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.

- Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

- Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník).

- Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.

- Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

V Praze dne : 19.9.2016

V Nové Vsi dne :

ho.q. 2oi£

Za objednatele:

Podpis oprávněné osoby

Podpis oprávněné oso

Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky sjakýmikoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

Přílohy: nabídka ze dne 19.9.2016

zak.č.: 22ZA-001558

D8 VDZ barva -km 5,2 až 9,4 oboustranně Výkaz výměr - k ocenění

název položky

vodící proužek š 0,25m , barva , reflexní úprava dělící čára š 0,125 m, barva , reflexní úprava

Zpracoval, razítko, podpis : - jednatel

JKB, s.r.o.

V Praze , dne : 19.9.2016

K

mj	počet tj	cena za tj cena celkem bez DPH

m2	4060	105	426300

m2	437	105	45885

472 185,00 Kč 99 158,85 Kč 571 343,85 Kč

cena celkem bez DPH
DPH 21 %

cena celkem s DPH