# Dodatek č. 2

# ke Smlouvě o dílo č. 171262

uzavřené mezi

Národním muzeem

příspěvkovou organizací zřízenou MK

zřizovací listinou čj. 17 461/2000 ze dne 27. 12. 2000

Se sídlem: Václavské náměstí 68, 115 79 Praha 1

IČ: 00023272, DIČ: CZ00023272

Zastoupeným: Mgr. Markem Junkem, Ph.D.

ředitelem Historického muzea

(dále jen „objednavatel“)

a

MgA. Josefem Vojtkem

IČ: 69167958
se sídlem: Dělnická 1437/44 , 170 00, Praha 7

tel: xxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

ÚČEL A PLATNOST DODATKU

- Tímto dodatkem se prodlužuje doba plnění 2. etapy, zahrnující restaurování obraz xxxxxxxxxxxxxxx do 31. 3. 2019

Článek 2

ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Ve všech ostatních ustanoveních zůstává smlouva o dílo, ke které je tento dodatek vyhotoven, nezměněna.

- Dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden obdrží přejímající a dva stejnopisy obdrží předávající.

- Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

V Praze dne ___________					V Praze ______________

________________________				________________________

Mgr. Marek Junek, Ph.D.					MgA. Josef Vojtek

ředitel Historického muzea NM				restaurátor