| Stavba; 11/4102 Stařeč - mo*t ev.č. 4102-1 |  |  |  |  |  | Dodatek č. 1 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  |  |  |  | Smlouva č. SOD00200215 |  | Změnový list č. 1 |  |  | Zůstatek |  |
| Pof. čislo | Kód položky | Var i a nta | Název položky | MJ | Množství | Cena |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  | Jednotková | Celkem | množství |  | Cena bez DPH | množství | Cena bez DPH |
| 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 i 9 |  | 10 | 15 |  | 16 Kč | 17 i 18 Kč |  |

5 499 727 Kč	709839 Kč	 5 690 892 Kč

| 1 | 02730 | 1 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 27 547,35 | 27 547 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 27 547 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 02730 | 2 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 2,000 | 13 773,67 | 27 547 Kč |  |  | - Kč | 2,000 | 27 547 Kč |
| 3 | 02730 | 3 | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJlSŤ OCHRANU INŽENÝRSKÝCH SÍTÍ | KPL | 1,000 | 27 547,35 | 27 547 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 27 547 Kč |
| 4 | 02811 |  | PRŮZKUMNÉ PRÁCE GEOTECHNICKÉ NA POVRCHU | KPL | 1,000 | 68,87 | 69 Kč | -1.000 |  |  | 0,000 | - Kč |
| 5 | 02851 | A | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1,000 | 82 642,04 | 82 642 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 82 642 Kč |
| 6 | 02851 | B | PRŮZKUMNÉ PRÁCE DIAGNOSTIKY KONSTRUKCÍ NA POVRCHU | KPL | 1,000 | 4 820,79 | 4 821 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 4 821 Kč |
| 7 | 029412 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ MOSTNÍHO LISTU | KUS | 1,000 | 23 966,19 | 23 966 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 23 966 Kč |
| 8 | 02943 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - VYPRACOVÁNÍ RDS | KPL | 1,000 | 91 071,53 | 91 072 Kč | 0.210 |  | 19125K6 | 1,210 | 110197 Kč |
| 9 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V DIGIT FORMĚ | KČ | 1,000 | 22 767,88 | 22 768 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 22 768 Kč |
| 10 | 02945 |  | OSTAT POŽADAVKY - GEOMETRICKÝ PLÁN | KPL | 1,000 | 344 892,79 | 344 893 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 344 893 Kč |
| 11 | 02946 |  | OSTAT POŽADAVKY - FOTODOKUMENTACE | KPL | 1,000 | 6 886,84 | 6 887 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 6 887 Kč |
| 12 | 02953 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - HLÁVNÍ MOSTNÍ PROHLÍDKA | KUS | 1,000 | 23 966,19 | 23 966 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 23 966 Kč |
| 13 | 02990 |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - INFORMAČNÍ TABULE | KPL | 1,000 | 10 330,26 | 10 330 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 10 330 Kč |
| 14 | 03100 |  | ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ | KPL | 1,000 | 181 123,81 | 181 124 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 181 124 Kč |
| 15 | 03340 |  | SLUŽBY ZAJIŠŤUJÍCÍ ZÁSOBOVÁNÍ | KPL | 1,000 | 89 528,88 | 89 529 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 89 529 Kč |

SO 001 VSeobecné položky 	 971 072 Kč	19 056 Kč	980 128 K£

0	 VSeobecné konstrukce a práce		964 708 Kč	19 056 Kč 	 983 764 Kč

1nr\84^r' rdá^c -7Ůi"7 MCDr\ 7A i tó~r a^udami i

|  |  | 1 |  | Zemni práce |  |  |  | 6 363 Kč |  |  | * Kč |  | 6 363 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 16 |  | 11221 |  | ODSTRANĚNÍ PAŘEZŮ D DO 0,5M | KUŠ | 0,000 | 0,00 | - Kč ¦ |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
|  | 17 | 184B11 |  | VYSAZOVÁNÍ STROMŮ LISTNATÝCH S BÁLEM OBVOD KMENE DO 8CM. VÝŠ D0 1.2M | KUS | 6,000 | 1 060,57 | 6 363 Kč j |  |  | - Kč | 6,000 | 6 363 Kč |
|  |  | 6 |  | Komunikace |  |  |  | - Kč |  |  | Kč |  | - Kč |
|  | 18 | 57740AI |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPFIAVY Z ASF BETONU ACO | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč | L |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
|  |  |  |  | SO 002 Oobravr)ě4řižěrtvr»ké Opatření (příloha ESI |  |  |  | 4621Kč |  |  | 57 396 Kč |  | 62 217 Kč |
|  |  | 0 |  | Všeobecné konstrukce á oráče |  |  |  | 4 821 Kč |  |  | - Kč |  | 4 821 KČ |
| 1 |  | 02720 |  | POMOC PRÁCE ZŘÍZ NEBO ZAJIŠŤ REGULACI A OCHRANU DOPRAVY | KPL | 1,000 | 4 820,79 | 4 821 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 4 821 Kč |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a práce |  |  |  | - Kč |  |  | 67 396 Kč |  | 67 396 Kč |

| 2 | 91400 |  | DOČASNÉ ZAKRYTÍ NEBO OTOČENÍ STÁVAJÍCÍCH DOPRAVNÍCH ZNAČEK | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč | 3,000 | 106,260 | 319 Kč i | 3,000 | 319 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | 914134R |  | DOPRAV ZNAČKY ZÁKLAD VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT, NÁJEMNÉ | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč | 5,000 | 531,250 | 2856 Kč | 5,000 | 2 656 Kč |
| 4 | 914334R |  | DOPRAV ZNAČKY ZMENŠ VEL OCEL FÓLIE TŘ 2 - DOD, MONT, DEMONT, NÁJEMNÉ | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč | 49,000 | 531,250 | 26031 Kč | 49,000 | 26 031 Kč |
| 5 | 914414R |  | DOPRAV ZNAČKY 100X150CM OCEL - DOD, MONT, DEMONT, NÁJEMNÉ | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč | 16,000 | 1062,500 | 17 000 Kč | 16,000 | 17 000 Kč |
| 6 | 914954R |  | SLOUP A STOJKY DZ Z JÁKL PROFPRO OCEL STOJAN DOD,MONT,DÉMON, NÁJEMNÉ | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč | 36,000 | 21250 | 755 Kč | 36,000 | 765 Kč |
| 7 | 916114R |  | DOPRAV SVĚTLO VÝSTRAŽ SAMOSTATNÉ - DOD, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč | 6,000 | 1593,750 | 0563t® | 6,000 | 9 563 Kč |
| 8 | 316314R |  | DOPRAVNÍ ZÁBRANY Z2 - DODÁVKA, MONTÁŽ, DEMONTÁŽ, NÁJEMNÉ | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč | 2,000 | 531,250 | 1063 Kč | 2,000 | 1 063 Kč |
|  |  |  | SO 101Komunikace 111/4102 |  |  |  | 993 848 Kč |  |  | - 113 323 Kč |  | 880 528 KČ |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a práce |  |  |  | - Kč |  |  | - Kč |  | - KČ |
| 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  | I - Kč |  | 0,000 | - Kč |
| 2 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 3 | 014102 | 4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
|  | 1 |  | Zemni práce |  |  |  | 131841Kč |  |  | - 113 323 Kč |  | 18 519 KČ |

| 4 |  | 113328 |  | ODSTRAŇ RODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL. ODVOZ DO 20KM | M3 | 28,560 | 619,82 | 17 702 Kč |  |  | - Kč | 28,560 | 17 702 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 5 | 11352A |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - BEZ DOPRAVY | M | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
|  | 6 | 11352B |  | ODSTRANĚNÍ CHODNÍKOVÝCH OBRUBNÍKŮ BETONOVÝCH - DOPRAVA | TKM | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 7 |  | 113728 | 1 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 5,430 | 7 609,76 | 41 321 Kč | -5,430 |  | - 41 321 Kč | 0,000 | - Kč |
| 8 |  | 113728 | 2 | FRÉZOVÁNÍ ZPEVNĚNÝCH PLOCH ASFALTOVÝCH, ODVOZ DO 20KM | M3 | 1,047 | 39 466,11 | 41 321 Kč | -1,047 |  | - 41 321 KČ | 0,000 | - Kč |
| g |  | 123738 |  | ODKOP PRO SPOD STAVBU SILNIC A ŽELEZNIC TŘ I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,0C | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 10 |  | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 22,800 | 22,04 | 503 Kč | -22,800 |  | * 502 Kč | 0,000 | - Kč |
| 11 |  | 17180 | 1 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 22,800 | 714.85 | 16 299 Kč | -52,800 |  | - 16 299 KČ' | 0,000 | - Kč |
| 12 |  | 17180 | 2 | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 19,416 | 714,85 | 13 880 Kč | -19,416 |  | - 13880 Kč | 0,000 | - Kč |
| 13 |  | 18110 |  | ÚPRAVA PLÁNĚ SE ZHUTNĚNÍM V HORNINĚ TŘ. I | M2 | 45,600 | 17,91 | 817 Kč |  |  | - Kč | 45,600 | 817 Kč |
|  |  | 2 |  | Základv |  |  |  | 80 531 Kč |  |  | - KČ |  | 80 531 Kč |
| 14 |  | 212625 |  | TRATIVODY KOMPL Z TRUB Z PLAST HM DN DO 100MM, RÝHA TŘ I | M | 27,200 | 819,46 | 22 289 Kč |  |  | - Kč | 27,200 | 22 289 Kč |
| 15 |  | 272324 | B | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 ÍB30) | M3 | 3,360 | 12 258,57 | 41 189 Kč |  |  | - Kč | 3,360 | 41 189 Kč |
| 16 |  | 289971 |  | OPLÁŠTĚNÍ (ZPEVNĚNÍ) Z GEOTEXTILIE | "MŽI | 81,600 | 208,96 | 17 053 Kč |  |  | - Kč | 81,600 | 17 053 Kč |

| 17 | 56330 | 1 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 24,480 | 935,23 | 22g—■-£■-) |  |  | - Kč | 24,480 | 22 894 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 18 | 56330 | 2 | VOZOVKOVÉ VRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI | M3 | 1,901 | 1 870,46 | 3 556 Kč i |  |  | - Kč | 1,901 | 3 556 Kč |
| 19 | 572123 |  | INFILTRAČNÍ POSTŘIK Z EMULZE DO 1.0KG/M2 | M2 | 108,600 | 48,21 | 5 236 Kč |  |  | - Kč | 108,600 | 5 236 Kč |
| 20 | 572213 |  | SPOJOVACÍ POSTŘIK Z FMUI 7F DO 0.5KG/M2 | M2 | 281,850 | 31,34 | 8 833 Kč |  |  | - Kč | 281,850 | 8 833 Kč |
| 21 | 574A34 | — | ASFALTOVÝ BETON PRO OBRUSNÉ VRSTVY ACO 11+, 11S TL. 40MM | M2 | 158,250 | 964,16 | 152 678 Kč |  |  | - Kč | 158,250 | 152 576 Kč |
| 22 | 574C46 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO LOŽNÍ VRSTVY ACL 16+, 16S TL. 50MM | M2 | 108,600 | 1 518,55 | 164 915 Kč |  |  | - Kč | 108,600 | 164 915 Kč |
| 23 | 574E56 |  | ASFALTOVÝ BETON PRO PODKLADNÍ VRSTVY ACP 16+, 16S TL, 60MM | M2 | 81,600 | 1 807,79 | 147 516 Kč |  | i - Kč |  | 81,600 | 147 516 Kč |
| 24 | 58251 |  | DLÁŽDĚNÉ KRYTY Z BETONOVÝCH DLAŽDIC DO LOŽE Z KAMENIVA | M2 | 32,850 | 1 057,82 | 34 749 Kč |  | - Kč |  | 32,850 | 34 749 KČ |

| 25 | 87134 | — | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH TLAKOVÝCH HRDLOVÝCH DN DO 200MM | M | 17,600 | 3 784,59 | 66 609 Kč |  |  | - Kč | 17,600 | 66 609 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 89712 |  | VPUSŤ KANALIZAČNÍ ULIČNÍ KOMPLETNÍ Z BETONOVÝCH DÍLCŮ | KUS | 3,000 | 32 395,68 | 97 187 Kč |  |  | - Kč | 3,000 | 97 187 Kč |

|  | 27 | 914133 |  | DOPRAVNÍ ZNAČKY ZÁKLADNÍ VELIKOSTI OCELOVÉ FÓLIE TŘ 2 - DEMONTÁŽ | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 28 | 914913 |  | SLOUPKY A STOJKY DZ Z OCEL TRUBEK ZABETON DEMONTÁŽ | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 29 |  | 915111 |  | VODOROVNÉ DOPRAVNÍ ZNAČENÍ BARVOU HLADKÉ - DODÁVKA A POKLÁDKA | M2 | 12,750 | 250,26 | 3 293 Kč |  |  | - Kč | 12,750 | 3 293 Kč |
| 30 |  | 917211 |  | ZÁHONOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 50MM | M | 12,500 | 564,72 | 7 059 Kč |  |  | - Kč | 12,500 | 7 059 Kč |
| 31 |  | 917224 |  | SILNIČNÍ A CHODNÍKOVÉ OBRUBY Z BETONOVÝCH OBRUBNÍKŮ ŠÍŘ 150MM | M | 51,000 | 903,55 | 46 081 Kč |  |  | - Kč | 51,000 | 46 081 Kč |
| 32 |  | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 12,000 | 361,56 | 4 339 Kč |  |  | - Kč | 12,000 | 4 339 Kč |
| 33 |  | 931326 | 1 | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 46,000 | 361,56 | 16 632 Kč |  |  | - Kč | 46,000 | 16 632 Kč |

2 934 081 Kč

91 482 Kč

2 066 899 Kč

SO 201 Most av.č. 4102-1

| 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - kčT |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 2 | 014102 | 2 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - kč ; |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 3 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 4 | 014102 | 4 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - Kč"1 | i 1 |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 1 Zemni oráče 124 511Kč 30 226 KČ 15473BKČ |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | 11526 |  | PŘEVEDENÍ VODY POTRUBÍM DN 800 NEBO ŽLABY R.O DO 2.8M | M | 0,000 I 0,00 |  | - Kč | 22,000 | 1110,000 | 2442DKČ | 22,000 | 24 420 Kč |

| 6 | 121104 |  | SEJMUTÍ ORNICE NEBO LESNÍ PŮDY S ODVOZEM DO 5KM | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 7 | 125738 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 8 | 131738 |  | HLOUBENÍ JAM ZAPAŽ I NEPAŽ TŘ I. ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 9 | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 219,923 | 22,04 | 4 847 Kč |  |  | - Kč | 219,923 | 4 847 Kč |
| 10 | 17481 | 1 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 63,018 | 826,42 | 52 079 Kč |  |  | - Kč | 63,018 | 52 079 Kč |
| 11 | 17481 | 2 | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 79,180 | 826,42 | 65 436 Kč |  |  | - Kč | 79,180 | 65 436 Kč |
| 12 | 17750 |  | ZEMNÍ HRÁZKY ZE ZEMIN NEPROPUSTNÝCH | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč | 14850 | 391.000 |  | 14,850 | 5 806 Kč |
| 13 | 18221 |  | ROZPROSTŘENÍ ORNICE VE SVAHU V TL DO 0,1 OM | M2 | 40,000 | 30,30 | 1 212 Kč |  |  | - Kč | 40,000 | 1 212 Kč |
| 14 | 18242 |  | ZALOŽENÍ TRÁVNÍKU HYDROOSEVEM NA ORNICI | M2 | 40,000 | 23,42 | 937 Kč |  |  | - Kč | 40,000 | 937 Kč |
|  | 2 |  | Základv |  |  |  | 62 764 Kč |  |  | - Kč |  | 62 764 Kč |
| 15 | 22694 |  | ZÁPOROVÉ PAŽENÍ Z KOVU DOČASNÉ | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  | - Kč |  | 0,000 | - Kč |
| 16 | 22695A |  | VÝDŘEVA ZÁPOROVÉHO PAŽENÍ DOČASNÁ (PLOCHA) | M2 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  | - Kč |  | 0,000 | - Kč |
| 17 | 264127 |  | VRTY PRO PILOTY TŘ 1 D DO 500MM | M | ó.btxT | 0,00 | - Kč |  | - Kč |  | 0,000 | - Kč |
| 18 | 264227 |  | VRTY PRO PILOTY TŘ II D DO 500MM | M | 0,000 | 0,00 | Kč |  | - Kč |  | 0,000 | - Kč |
| 19 | 27157 |  | POLŠTÁŘE POD ZÁKLADY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  | - Kč |  | 0,000 | - Kč |
| 20 | 272324 | A | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  | - Kč |  | 0,000 | - Kč |
| 21 | 272324 | B | ZÁKLADY ZE ŽELEZOBETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 5,120 | 12 258,57 | 62 764 Kč |  | - KČ |  | 5,120 | 62 764 Kč |
| 22 | 272365 |  | VÝZTUŽ ZÁKLADŮ Z OCELI 10505, B500B | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  | i - Kč |  | 0,000 | - Kč |

| 23 | 31717 |  | KOVOVÉ KONSTRUKCE PRO KOTVENÍ ŘÍMSY | KG | 56,000 | 570,78 | 31 964 Kč |  |  |  | - KČ | 56,000 | 31 964 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 24 25 | 317325 |  | ŘÍMSY ZE ŽELEZOBETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 7,350 | 34 607,29 | 254 364 Kč |  |  |  | - Kč | 7,350 | 254 364 Kč |
|  | 317365 |  | VÝZTUŽ ŘÍMS ZOCELÍ 10505, B500B | T | 1,103 | 35 811,55 | 39 500 Kč |  |  |  | - Kč | 1,103 | 39 500 KČ |
| 26 | 333325 |  | MOSTNÍ OPERY A KŘÍDLA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 (B37) | M3 | 7,633 | 20 057,73 | 153 101 Kč |  |  |  | - Kč | 7,633 | 153 101 Kč |
| 27 | 333365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH OPER A KŘÍDEL Z OCELI 10505, B500B | T | 0,954 | 35 811,55 | 34 164 Kč |  | 0,336 |  | 12033 KČ | 1,290 | 46 197 Kč |
| 28 | 334325 |  | MOSTNÍ PILÍŘE A STATIVA ZE ŽELEZOVÉHO BETONU DO C30/37 IB37) | M3 | 2,080 | 41 728,16 | 86 795 Kč |  |  |  | - Kč | 2,080 | 86 795 Kč |
| 29 | 334365 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍCH PILÍŘŮ A STATIV Z OCELI 10505, B500B | T | 0,260 | 35 811,55 | 9 311 KČ |  |  |  | - Kč | 0,260 | 9 311 Kč |

3 Svislé konstrukce		609198 Kč	12 033 KS	 621 231 Kč

4 Vodorovná konstrukce		 1 098 205Kč	18 674 Kč	1 098 205 Kč

| 30 | 421325 |  | MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTRUKCE ZE ŽELEZOBETONU C30/37 | M3 | 15,322 | 31 356,91 | 480 451 Kč |  |  | - Kč | 15,322 | 480 451 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 31 | 42136 |  | VÝZTUŽ MOSTNÍ NOSNÉ DESKOVÉ KONSTR Z OCELI | T | 3,064 | 35811,55 | 109727 Kč |  |  | - Kč | 3,064 | 109 727 Kč |
| 32 | 42838 |  | KLOUB ZE ŽELEZOBETONU VČET VÝZTUŽE | M | 10,030 | 1 775,33 | 17 807 Kč |  |  | - Kč | 10,030 | 17 807 Kč |
| 33 | 45131 |  | PODKL A VÝPLŇ VRSTVY Z PROST BET | M3 | 4,104 | 13 557,31 | 55 639 Kč |  |  | - Kč | 4,104 | 55 639 Kč |
| 34 | 451312 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C12/15 | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 35 | 451314 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z PROSTÉHO BETONU C25/30 | M3 | 10,125 | 9 366,10 | 94 832 Kč |  |  | - Kč | 10,125 | 94 832 Kč |
| 36 | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 15,390 | 991,70 | 15 262 Kč |  |  | - Kč | 15,390 | 15 262 Kč |
| 37 | 45860 |  | VÝPLŇ ZA OPÉRAMIA ZDMI Z MEZEROVITĚHO BETONU | M3 | 1,374 | 15 855,02 | 21 785 Kč |  |  | - Kč | 1,374 | 21 785 Kč |
| 38 | 46251 |  | ZÁHOZ Z LOMOVÉHO KAMENE | M3 | 8,260 | 1 315,39 | 10 865 Kč |  |  | - Kč | 8,260 | 10 865 KČ |
| 39 | 465512 |  | DLAŽBY Z LOMOVÉHO KAMENE NA MC | M3 | 14.B13 | 12 644,23 | 187 299 KČ |  |  | - Kč | 14,813 | 187 299 Kč |
| 40 | 467314 |  | STUPNĚ A PRAHY VODNÍCH KORYT Z PROSTÉHO BETONU C 25/30 | M3 | 5,988 | 17 458,15 | 104 539 Kč |  |  | - Kč | 5,988 | 104 539 Kč |
|  | 43132 |  | SCHODIŠŤ KONSTR ZE ŽELEZOBETONU | M3 | 0,000 | 5 240,00 | - Kč | 3,000 |  | 15 720 Kč | 3,000 | 15 720 Kč |
|  | 431365 |  | VÝZTUŽ SCHODIŠŤ KONSTR Z BETONÁŘSKÉ OCEL110505, B500B | T | 0,000 | 35 811,55 | - Kč | 0.083 |  | 2954 K£ | 0,083 | 2 972 Kč |

5 Komunikace	649774Kč	- Kč	649774Kč

| 41 | 575C53 |  | LITÝ ASFALT MÁ IV (OCHRANA MOSTNÍ IZOLACE) 11 TL. 40MM | M2 | 29,250 | 2 196,06 | 64 235 Kč |  |  | - Kč | 29,250 | 64 235 KČ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 42 | 626113 |  | REPROFILACE PODHLEDŮ, SVISLÝCH PLOCH SANAČNÍ MALTOU JEDNOVRST TL 30MM | M2 | 2,120 | 617,06 | 1 308 Kč |  |  | - Kč | 2,120 | 1 308 Kč |
| 43 | 711111 |  | IZOLACE BĚŽNÝCH KONSTRUKCÍ PROTI ZEMNÍ VLHKOSTI ASFALTOVÝMI NÁTĚRY | M2 | 87,762 | 307,61 | 27 003 Kč |  |  | - Kč | 87,782 | 27 003 Kč |
| 44 | 711217 |  | IZOLACE ZVLÁŠŤ KONSTR PROTI ZEM VLHK Z PE FÓLIÍ | M2 | 51,300 | 816,70 | 41 897 Kč |  |  | - Kč | 51,300 | 41 897 Kč |
| 45 | 711412 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY | M2 | 32,976 | 2 042,71 | 67 360 Kč |  |  | - Kč | 32,976 | 67 360 Kč |
| 46 | 711442 |  | IZOLACE MOSTOVEK CELOPLOŠNÁ ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 47,723 | 5 284,79 | 252 206 Kč |  |  | - Kč | 47,723 | 252 206 Kč |

| 47 |  | 711462 |  | IZOLACE MOSTOVEK POD ŘÍMSOU ASFALTOVÝMI PÁSY S PEČETÍCÍ VRSTVOU | M2 | 28,700 | 5 118,78 | 146 909 Kč |  |  | - Kč | 28,700 | 146 909 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 48 |  | 711509 |  | OCHRANA IZOLACE NA POVRCHU TEXTILIÍ | M2 | 80,699 | 451,80 | 36 460 Kč |  |  | - Kč | 80,699 | 36 460 Kč |
| 49 |  | 76792 |  | OPLOCENÍ Z DRÁTĚNÉHO PLETIVA POTAŽENÉHO PLASTEM | M2 | 24,000 | 516,51 | 12 396 Kč |  |  | - Kč | 24,000 | 12 396 Kč |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 99 649 Kč |  |  | 20 735 Kč |  | 120 384 Kč |
| 50 |  | 86633 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 150MM | M | 14,000 | 3 570,14 | 49 982 Kč |  |  | - Kč | 14,000 | 49 982 Kč |
| 51 |  | 87434 | R | POTRUBÍ Z TRUB PLASTOVÝCH ODPADNÍCH DN DO 200MM | M | 1,300 | 1 590,86 | 2 068 Kč |  |  | - Kč | 1,300 | 2 068 Kč |
| 52 |  | 875342 |  | POTRUBÍ DŘEN Z TRUB PLAST DN DO 200MM DĚROVANÝCH | M | 19,600 | 1 289,22 | 25 269 Kč |  |  | - Kč | 19,600 | 25 269 Kč |
| 53 |  | 87633 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 150MM | M | 28,000 | 797.50 | 22 330 Kč |  |  | 20 735 Kč | 54,000 | 43 065 Kč |
|  |  | 9 |  | Ostatní konstrukce a oráče |  |  |  | 289 980 Kč |  |  | 9 814 Kč |  | 299 794 Kč |
| 54 |  | 9112B1 |  | ZÁBRADLÍ MOSTNÍ SE SVISLOU VÝPLNÍ - DODÁVKA A MONTÁŽ | M | 14,000 | 18 517,46 | 259 244 Kč |  |  | - Kč | 14,000 | 259 244 Kč |
| 55 |  | 91355 | R | EVIDENČNÍ ČÍSLO MOSTU - LETOPOČET | KUS | 1.000 | 10 798,56 | 10 799 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 10 799 Kč |
| 56 |  | 914A21 |  | EV ČÍSLO MOSTU OCEL S FÓLIÍ TŘ 1 DODÁVKA A MONTÁŽ | KUS | 2,000 | 4 906,87 | 9 814 Kč | 2,000 |  | 9 814 Kč | 4,000 | 19 627 Kč |
| 57 |  | 919111 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 50MM | M | 14,000 | 361,56 | 5 062 Kč |  |  | - Kč | 14,000 | 5 062 Kč |
| 58 |  | 931326 |  | TĚSNĚNÍ DILATAČ SPAŘ ASF ZÁLIVKOU MODIFIK PRŮŘ DO 800MM2 | M | 14,000 | 361,56 | 5 062 Kč |  |  | - KČ | 14.000 | 5 062 Kč |
| 59 |  | 966168 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ ZE ŽELEZOBETONU S ODVOZEM DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 60 |  | 96618 |  | BOURÁNÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 0.000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 61 |  | 96718 |  | VYBOURÁNÍ ČÁSTÍ KONSTRUKCÍ KOVOVÝCH | T | 0.000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 62 |  | 97816 |  | ODSEKÁNÍ VRSTVY VYROVNÁVACÍHO BETONU NA MOSTECH | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 63 |  | 97817 |  | ODSTRANĚNÍ MOSTNÍ IZOLACE | M2 | 0,000 | 0.00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
|  |  |  |  | SO 301 Přeložkavbdbvodnfhořadu |  |  |  | 288 089 Kč |  |  | 102 365 Kč |  | 390 455 KČ |
|  |  | 0 |  | Vieobecné konstrukce a oráče |  |  |  | - Kč |  |  | * Kč |  | - Kč |
|  | 1 | CNI O O |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - kčT |
|  |  | 1 |  | Zemni oráče |  |  |  | 29 078 KČ |  |  | 2149 Kč |  | 31 227 Kč |
| 2 |  | 125738 |  | VYKOPÁVKY ZE ZEMNÍKŮ A SKLÁDEK TŘ. I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 6,048 | 438,00 | 2 649 Kč |  |  | - Kč | 6,048 | 2 649 Kč |
| 3 |  | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 20 KM | M3 | 20,160 | 623,95 | 12 579 Kč |  |  | - Kč | 20,160 | 12 579 Kč |
| 4 |  | 17120 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ A NA SKLÁDKY BEZ ZHUTNĚNÍ | M3 | 20,160 | 22,04 | 444 Kč |  |  | - Kč | 20,160 | 444 Kč |
| 5 |  | 17150 |  | ULOŽENÍ SYPANINY DO NÁSYPŮ ZE ZEMIN NEPROPUST | M3 | 2,400 | 115,70 | 278 Kč |  |  | - Kč | 2,400 | 278 Kč |
| 6 |  | 17461 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 11,466 | 826,42 | 9 476 Kč |  |  | - Kč | 11,466 | 9 476 Kč |
| 7 |  | 17581 |  | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 1,890 | 991,70 | 1 874 Kč | 2,167 |  | 2 149 Kč | 4,057 | 4 023 Kč |
| 8 |  | 45157 |  | PODKLADNÍ A VÝPLŇOVÉ VRSTVY Z KAMENIVA TĚŽENÉHO | M3 | 0,630 | 991,70 | 625 Kč |  |  | - Kč | 0,630 | 625 Kč |
| 9 |  | 452112 |  | PODKLAD KONSTR Z DÍLCŮ BETON DO C12/15 (B151 | M3 | 0,162 | 7 120.99 | 1 154 Kč |  |  | - Kč | 0,162 | 1 154 Kč |
|  |  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | S 892 Kč |  |  | 4 489 Kč |  | 10 381 Kč |
|  | 10 | 56330 | I VOZOVKOVÉVRSTVY ZE ŠTĚRKODRTI |  | M3 | 6.300 | 935,23 | 5 892 Kč1 | 4.800 |  | 4489 Kč | 11,100 | 10 381 Kč |
|  |  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 238 863 Kč |  |  | 95 727 Kč |  | 334 590 Kč |
| 11 |  | 871272 | R | POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM V OTEVŘENÉM VÝKOPU | M | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 12 |  | 873332 | R | POTRUBÍ Z TRUB PLAST TLAK SVAŘ DN DO 100MM V OTEVŘENÉM VÝKOPU | M | 13,500 | 4 407,58 | 59 502 Kč |  |  | - Kč | 13,500 | 59 502 Kč |
| 13 |  | 876342 |  | CHRÁNIČKA V OTEVŘENÉM VÝKOPU DO DN 250 | M | 6,000 | 5 784,94 | 34 710 Kč | 4,000 |  | 23 140 Kč | 10,000 | 57 849 Kč |
| 14 |  | 878342 |  | ZASUNUTÍ POTRUBÍ DO CHRÁNIČKY DN DO 250 MM | KPL | 1,000 | 8 264,20 | 8 264 Kč | 3.000 |  | 24793 Kč | 4,000 | 33 057 Kč |
| 15 |  | 891126 |  | ŠOUPÁTKA DN DO 80MM | KUS | 2,000 | 8 264,20 | 16 528 Kč |  |  | - Kč | 2,000 | 16 528 Kč |
| 16 |  | 891127 |  | ŠOUPÁTKA DN DO 100MM | KUS | 2.000 | 6 886,84 | 13 774 Kč | 1,000 |  | 6 687 Kč | 3,000 | 20 661 KČ |
| 17 |  | 891426 |  | HYDRANTY PODZEMNÍ DN 80MM | KUS | 2,000 | 23 415,25 | 46 831 Kč | 1.000 |  | 23 415 Kč | 3,000 | 70 246 Kč |
| 18 |  | 891926 |  | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 80MM S POKLOPEM | KUS | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 19 |  | 891927 |  | ZEMNÍ SOUPRAVY DN DO 100MM S POKLOPEM | KUS | 2,000 | 2 962.72 | 5 925 Kč |  |  | - Kč | 2,000 | 5 925 Kč |
| 20 |  | 899112 | R | POKLOPY LITINOVÉ SAMOSTATNÉ | KUS | 6,000 | 3 443,42 | 20 661 Kč | 2.000 |  | 6 887 Kč | 8,000 | 27 547 Kč |
| 21 |  | 89917 | R1 | KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ | KPL | 2,000 | 8 264,20 | 16 528 Kč | 1.000 |  | 8264 Kč | 3,000 | 24 793 Kč |
| 22 |  | 89917 | R2 | KOVOVÉ DOPLŇKY TRUB VEDENÍ | KG | 10,000 | 482,08 | 4 821 Kč |  |  | - Kč | 10,000 | 4 821 Kč |
| 23 |  | 899329 |  | VÝSTRAŽNÁ FOLIE | M | 14,000 | 16,53 | 231 Kč |  |  | - Kč | 14,000 | 231 Kč |
| 24 |  | 89942 |  | VÝŘEZ. VÝSEK, ÚTES NA POTRUBÍ DN DO 100MM | KUS | 2.000 | 2 754,73 | 5 509 Kč |  |  | - Kč | 2,000 | 5 509 Kč |

| 25 | B99621 |  | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM | M | 13,500 | 137,74 | 1 859 Kč |  |  | - Kč | 13,500 | 1 859 Kč |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 26 | 89973 |  | PROPLACH A DEZINFEKCE VODOVODNÍHO POTRUBÍ DN DO 150MM | M | 13,500 | 275,47 | 3 719 Kč | 8,500 |  | 2 342 Kč | 22,000 | 6 060 Kč |
|  | 9 |  | Ostatní konstrukce a Dráče |  |  |  | 14 256 Kč |  |  | - Kč |  | 14 258 Kč |
| 27 | 936502 |  | DROBNÉ DOPLŇK KONSTR KOVOVÉ POZINK | KG | 69,000 | 206,61 | 14 256 Kč] [ ~~ |  |  | - Kč | 69,000 | 14 255 Kč |
|  |  |  | SO 302 Přeložka kanalizačního Mdii |  |  |  | 55095 Kč |  |  | - 55 095 Kč |  | - Kč |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 55 095 Kč |  |  | - 55 095 Kč |  | - KČ |
| 1 | 81458 |  | POTRUBÍ Z TRUB BETONOVÝCH DN DO 600MM | M | 6,000 | 3 443,42 | 20 661 Kč | -6,000 |  | - 20661 KČ | 0,000 | - Kč |
| 2 | 894158 |  | ŠACHTY KANALIZAČNÍ Z BETON DÍLCŮ NA POTRUBÍ DN DO 600MM | KUS | 1,000 | 34 434,18 | 34 434 Kč | -1,006 |  | - 34434 Kč | 0,000 | - Kč |
|  |  |  | SO 401 Přeložka kabelu VO |  |  |  | 14180 Kč |  |  | 3 822 Kč |  | 18 003 Kč |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a oráče |  |  |  | - Kč |  |  | - Kč |  | - KČ |
| 1 | 014102 | 1 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 2 | 014102 | 3 | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
|  | 1 |  | Zemní oráče |  |  |  | - Kč |  |  | - Kč |  | - Kč |
| 3 | 113328 |  | ODSTRAŇ PODKL ZPEVNĚNÝCH PLOCH Z KAMENIVA NESTMEL, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 4 | 132738 | 1 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 5 | 132738 | 2 | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ I, ODVOZ DO 20KM | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 6 | 17481 |  | ZÁSYP JAM A RÝH Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - KČ | 0,000 | - Kč |
| 7 | 465923 |  | PŘEDLÁŽDĚNÍ DLAŽBY Z BETON DLAŽDIC | M2 | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | 11597 Kč |  |  | 2 238 Kč |  | 13 836 Kč |
| 8 | 42417A |  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 9 | 702312 |  | Zakrytí kabelů výstražnou fólií iířky přes 20 do 40 cm | M | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 10 | 702902 |  | Zasypaní kabelu vrstvou přesátého písku | 1M | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - KČ | 0,000 | - Kč |
| 11 | 709400 |  | Zatažení lanka do chráničky | 1M | 0,000 | 0,00 | - Kč | 10.00C | Y;24.000 | 240 Kč | 10,000 | 240 Kč |
| 12 | 741811 |  | Uzemňovací vodič na povrchu FeZn do 120 mm2 | M' | 0,000 | 0,00 | - KČ |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 13 | 742D52 | R | Kabel nn - tří a čtvřžílovv CYKY | M | 0,000 | 0,00 | - Kč | 10.000 | 199.810 | 1 993 Kč | 10,000 | 1 998 Kč |
| 14 | 742H23 | R | Ukončení dvou až pětižílového kabelu kabelovou spojkou | KUS | 2,000 | 2 327,75 | 4 656 Kč |  |  | - Kč | 2,000 | 4 656 Kč |
| 15 | 74F322 |  | Revizní zpráva | KPL | 1,000 | 6 941,93 | 6 942 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 6 942 Kč |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 2 583 Kč |  |  | 1 584 Kč |  | 4 187 KČ |
| 16 | 87626 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLAST DN DO 80MM | M | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 17 | 87627 |  | CHRÁNIČKY Z TRUB PLASTOVÝCH DN DO 100MM | M | 21,000 | 123,00 | 2 583 Kč |  |  | - Kč | 21,000 | 2 583 KČ |
| 18 | 919112 |  | ŘEZÁNÍ ASFALTOVÉHO KRYTU VOZOVEK TL DO 100MM | M | 0,000 | 0,00 | - Kč | 12.000 | 132,000 | 1 564 KČ : | 12,000 | 1 584 Kč |
|  |  |  |  |  |  |  | 238 541 Kč |  |  | 104 135 Kč |  | 342 676 Kč |
|  | 0 |  | Všeobecné konstrukce a oráče |  |  |  | 26 859 Kč |  |  | - Kč |  | 26 859 Kč |
| 1 | 014102 |  | POPLATKY ZA SKLÁDKU | T | 0,000 | 0,00 | - Kč |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč |
| 2 | 02944 |  | OSTAT POŽADAVKY - DOKUMENTACE SKUTEČ PROVEDENÍ V QÍGIT TORMÉ | KPL | 1,000 | 14 462,36 | 14 462 Kč |  |  | - Kč | 1,000 | 14 462 Kč |
| 3 | 029522¦ |  | OSTATNÍ POŽADAVKY - REVIZNÍ ZPRÁVY | KUS | 2,000 | 6 198,15 | 12 396 Kč |  |  | - Kč | 2,000 | 12 396 Kč |
|  | 1 |  | Zemní oráče |  |  |  | 3 649 Kč |  |  | 833 Kč |  | 4 482 Kč |
| 4 | 132738 |  | HLOUBENÍ RÝH ŠÍŘ DO 2M PAŽ I NEPAŽ TŘ. I, ODVOZ DO 20 KM | M3 | 4,350 | 623,95 | 2 714 KČ |  |  | - Kč | 4,350 | 2 714 Kč |
| 5 | 17411 |  | ZÁSYP JAM A RÝH ZEMINOU SE ZHUTNĚNÍM | M3 | 0,756 | 144,62 | 109 Kč |  |  | - Kč | 0,756 | 109 Kč |
| 6 | 17581 | R | OBSYP POTRUBÍ A OBJEKTŮ Z NAKUPOVANÝCH MATERIÁLŮ | M3 | 0,810 | 991,70 | 803 Kč |  |  | - Kč | 0,810 | 803 Kč |
| 7 | 18210 |  | ÚPRAVA POVRCHŮ SROVNÁNÍM ÚZEMÍ | M3 | 0,810 | 27,55 | 22 Kč |  |  | - Kč | 0,810 | 22 Kč |
| 8 | 272314 |  | ZÁKLADY Z PROSTÉHO BETONU DO C25/30 (B30) | M3 | 0,000 | 0,00 | - Kč | 0,250 | ;:3Š3Ď,0a0 | 633 Kč | 0,250 | 833 Kč |
|  | 4 |  | Vodorovné konstrukce |  |  |  | - Kč |  |  | - Kč |  | - Kč |
| 9 | 42417A¦ |  | MOSTNÍ NOSNÍKY Z OCELI S 235 | T | 0,000 | 0,00l - Kč ! [ |  |  |  | - Kč | 0,000 | - Kč ¦ |
|  | 5 |  | Komunikace |  |  |  | 384 Kč |  |  | - Kč |  | 384 Kč |
| 10 | 567304 |  | VRSTVY PRO OBNOVU A OPRAVY ZE ŠTĚRKOPÍSKU | M3 | 0,435 | 882,89 | 384 KČ ¦ I ' |  |  | - Kč | 0,435 | 384 Kč ¦ |
|  | ■■■7 |  | Přidružená stavební výroba |  |  |  | 44 858 Kč |  |  | - Kč |  | 44 858 Kč |
| 11 | 76799¦R |  | OSTATNÍ KOVOVÉ DOPLŇK KONSTRUKCE | KG | 18,347 | 2 444,98 | 85g ¦- |  |  | - Kč | 18,347 | 44 858 Kč ¦ |
|  | 8 |  | Potrubí |  |  |  | 162 791 KČ |  |  | 103 303 Kč |  | 266 094 Kč |
| 12 | 86327 | R | POTRUBÍ Z TRUB OCELOVÝCH DN DO 100MM | M | 28,000 | 1 475,75 | 41 321 Kč |  |  | - Kč | 28,000 | 41 321 Kč |
| 13 | 899321 |  | DOPLŇKY NA PLYN POTRUBÍ DN DO 100MM - PROPOJE | KUS | 4,000 | 25 825,64 | 103 303 Kč | 4,000 |  | í^ítOŠŠOaKČÍ:1 | 8,000 | 206 605 Kč |
| 14 | 899621 | R | TLAKOVÉ ZKOUŠKY POTRUBÍ DN DO 100MM | KPL | 2,000 | 9 083,74 | 18167 Kč |  |  | - Kč | 2,000 | 18 167 Kč |