[image: image1.emf]
Dílčí smlouva o dílo – Upgrade CDS

DÍLČÍ SMLOUVA O DÍLO – Upgrade CDS
č. 2016/6788
k Rámcové smlouvě na rozšíření datového uložiště CDS a na zajištění služeb implementace, rozvoje a zabezpečení č. 2013/1266
	Česká pošta, s.p.

	se sídlem:
	Politických vězňů 909/4, 225 99, Praha 1

	IČO:
	47114983

	DIČ:
	CZ47114983

	zastoupen:   

	Mgr. Petrem Semerádem, pověřeným řízením divize rozvoj a strategie

	zapsán v obchodním rejstříku:
	Městského soudu v Praze, oddíl A, vložka 7565

	bankovní spojení:
	…


dále jako „Objednatel“  

a
	Teradata Česká republika, spol. s r.o.

	se sídlem:                        
	Na Strži 1702/65, 140 00 Praha 4

	IČO:
	48535877

	DIČ:
	CZ48535877

	zastoupena:   

	Ing. Miloslavem Juřičkem, jednatelem

	zapsána v obchodním rejstříku:
	Městského soudu v Praze, oddíl C, vložka 19030

	bankovní spojení:
	…


dále jako „Dodavatel“

dále jednotlivě jako „smluvní strana“ nebo společně jako „smluvní strany“ uzavírají v souladu s ustanovením  dle § 2358 a násl. a § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník“), zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Autorský zákon“), a dle příslušných ustanovení zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Zákon o veřejných zakázkách“), tuto Dílčí smlouvu o dílo - Upgrade CDS (dále jen „Smlouva“) k Rámcové smlouvě na rozšíření datového uložiště CDS a na zajištění služeb implementace, rozvoje a zabezpečení ze dne 12.12.2013 (dále jen „Rámcová smlouva“).
Preambule

Tato Smlouva je uzavřena v souladu s ustanovením Rámcové smlouvy a postupem dle § 92 odst. 1 písm. a) Zákona o veřejných zakázkách. Objednatel tímto ve smyslu § 1740 odst. 3 Občanského zákoníku předem vylučuje přijetí nabídky na uzavření této Smlouvy s dodatkem nebo odchylkou.
1. Definice pojmů

Používá-li tato Smlouva v dalším textu pojmy psané s velkým počátečním písmenem, ať už v singuláru nebo plurálu, mají tyto pojmy následující význam:

1.1 Akceptací – se rozumí ověření funkčnosti Díla nebo Dílčího plnění v souladu s Popisem Díla v Příloze č. 1 včetně Akceptačních testů předmětných funkcí Díla resp. Dílčího plnění po zhotovení Díla resp. Dílčího plnění. Funkční nedostatek, zjištěný v Akceptačním testu se považuje za Vadu Díla resp. Dílčího plnění. O výsledku Akceptace se pořizuje zápis (viz. odst. 5.5).
1.2 Akceptačním testem – se rozumí postupy k ověření správnosti provedení a funkčnosti Díla resp. Dílčího plnění v souladu s Popisem Díla resp. Dílčího plnění po Implementaci do CDS před Převzetím Díla.
1.3 „CDS“ – se rozumí systém Centrálního datového skladu vlastněný a provozovaný Objednatelem, který tvoří hardware, software, souhrn pravidel a metod sloužící k sledování a analýze dat a událostí v oblasti vnitřního provozu Objednatele.
1.4 Cenou – se rozumí cena za realizaci Díla dle této Smlouvy. Cena za plnění dle této Dílčí smlouvy je konečná a je uvedena v Příloze č. 2 této Smlouvy.
1.5 Dílčím plněním – se rozumí realizace příslušné části Díla specifikované v Příloze č. 1 této Smlouvy. Součet Dílčích plnění je roven Dílu dle této Smlouvy.
1.6 Dílem – se rozumí Dílo definované v odst. 2.1 této Smlouvy, který dále odkazuje na podrobný popis uvedený v Příloze č. 1 této Smlouvy.
1.7 Hardwarem – se rozumí hardware a přidružené periférie a příslušenství specifikované v článku 2.1 Přílohy č. 1 Rámcové Smlouvy.

1.8 Harmonogramem Projektu - se rozumí časové určení zhotovování Díla Dodavatelem v jednotlivých Dílčích plněních a stanovení milníků při zhotovování Díla včetně termínů poskytnutí součinnosti ze strany Objednatele definované v Příloze č. 3 Smlouvy.

1.9 Implementací – se rozumí samotná realizace závěrů obsažených ve Výstupech dodaných Dodavatelem v rámci plnění Díla nebo Dílčího plnění, která zahrnuje instalaci a zajištění funkčnosti systému CDS (konfigurace, nastavení, napojení na stávající systémy Objednatele) v  Místě plnění.
1.10 Místem plnění – se rozumí pracoviště Objednatele na adrese Wolkerova 480, 749 20 Vítkov.
1.11 Dokumentace – je veškerá dokumentace, která bude součástí Díla.
1.12 Kontaktní adresou – se rozumí adresa, na kterou bude doručována veškerá korespondence související se Smlouvou. Kontaktními adresami jsou adresy sídel smluvních stran uvedené v záhlaví této Smlouvy. 
1.13 Metodickým pokynem – se rozumí Metodický pokyn Objednatele č. 12/2009, který je uveden v Příloze č. 6 této Smlouvy.
1.14 Milníkem – se rozumí konečný termín pro Akceptaci Dílčího plnění uvedený v Příloze č. 3 této Smlouvy - Harmonogram Projektu.
1.15 Písemným stykem, či pojmem „písemně“ se rozumí předání zpráv odpovědným pracovníkům Objednatele a Dodavatele jedním z těchto způsobů:
· faxová výměna zpráv,
· předání zprávy kurýrní službou proti potvrzení o převzetí,
· doporučený dopis nebo obdobná privilegovaná poštovní zpráva,
· e-mailová zpráva, ať již s elektronickým podpisem či bez něj.
1.16 Popis Díla – specifikace Díla resp. Dílčího plnění v Příloze č. 1 Smlouvy.

1.17 Projektem – se rozumí soubor činností související se zhotovením Díla. Řízení projektu bude realizováno na základě Metodického pokynu Objednatele.
1.18 Projektová rada (PR) -  Je vrcholovým řídícím a rozhodovacím orgánem  projektu. Je odpovědna za určení cílů projektu a zabezpečení podmínek pro jejich dosažení, za dohled nad celkovými výsledky projektu a za stanovení priorit projektu.  
1.19 Projektovým týmem – se rozumí orgán složený ze zástupců Objednatele a Dodavatele ustanovený pro realizaci Díla resp. Dílčích plnění, který dohlíží nad průběhem plnění Smlouvy a dodržováním povinností obou smluvních stran. Odpovědnosti projektových týmů jsou definovány v dokumentu Zakládací listina.
1.20 Produkty – se označuje veškerý Hardware, Software a spotřební zboží, které má Dodavatel dodat případně instalovat v rámci této Dílčí smlouvy včetně veškeré související dokumentace. Seznam Produktů je obsažen v odst. 2.1 a Příloze č. 1 této Smlouvy. 

1.21 Převzetím – se rozumí fyzické převzetí Dílčích plnění resp. Díla Objednatelem potvrzené podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem s výrokem „Dílo vyhovuje“ resp. „Dílčí plnění vyhovuje“ podle toho, co bude předmětem Převzetí.
1.22 Realizačním týmem – se rozumí pracovníci Objednatele a Dodavatele, kteří se účastní realizace/zhotovení Díla nebo Dílčího plnění.

1.23 Službami – se označují odborné služby, které má  Dodavatel  poskytnout Objednateli v průběhu plnění Smlouvy a které jsou potřebné k úspěšné realizaci Smlouvy. Přesná specifikace Služeb je obsažena  v odst. 2.1 této Smlouvy.

1.24 Software - označuje počítačové programy (včetně aplikačního software) spolu s příslušnou dokumentací a veškeré související informace, jak jsou specifikovány v článku 2.2. Přílohy č. 1 Rámcové Smlouvy.  

1.25 Vadou – se rozumí Vada, tj. rozpor mezi skutečnými vlastnostmi Díla resp. Dílčího plnění a vlastnostmi specifikovanými v popisu Díla.
1.26 Vedoucím Projektu (nebo Projektovým manažerem) – se rozumí ti pracovníci Objednatele a Dodavatele, kteří budou odpovědní za koordinaci činností souvisejících s Projektem, tak aby výsledkem bylo včas realizované Dílo nebo Dílčí plnění, které bude obsahovat veškeré požadované vlastnosti.
1.27 Výstupem – se rozumí ucelená projektová dokumentace, která vznikla v průběhu řízení Projektu v souladu s Metodickým pokynem. Tato dokumentace obsahuje podrobný popis poskytnutého Hardware, Software a Služeb specifikovaných v Příloze č. 1 včetně schválené architektury a schválených instalačních a implementačních protokolů.
1.28 Zakládací listinou – se rozumí Zakládací listina Projektu, který byla vytvořena v souladu s Metodickým pokynem.
1.29 Záruční dobou – se rozumí doba uvedená v čl. 11. této Smlouvy, po kterou bude Dílo bez Vad plně sloužit k danému účelu a určení a během které se Dodavatel bezplatně zavazuje odstraňovat Vady.
2. Předmět a účel Smlouvy

2.1
Účelem této Smlouvy je posílení CoD (Capacity on Demand) systému Teradata  CPOST7 o 25%. Předmětem Smlouvy je závazek Dodavatele provést pro Objednatele Dílo s označením „Upgrade CDS“, zahrnující dodání a instalaci příslušného Software, a to za podmínek v této Smlouvě uvedených, přičemž Dílo je podrobněji specifikováno v Příloze č. 1 této Smlouvy.
2.2 Objednatel se zavazuje řádně provedené Dílo převzít a zaplatit za něj Cenu uvedenou v čl. 6. této Smlouvy.
2.3
Dodavatel se zavazuje za podmínek stanovených v této Smlouvě provádět činnosti vedoucí ke zhotovení Díla v souladu s touto Smlouvou.

2.4 Předmětem této Smlouvy je rovněž závazek Objednatele poskytnout Dodavateli součinnost, řádně provedené Dílo jednotlivých Dílčích plnění od Dodavatele převzít a zaplatit za něj za podmínek této Smlouvy Dodavateli cenu uvedenou v čl. 6. této Smlouvy.
2.6
Dodavatel se zavazuje předávat Dílo, resp. Dílčí plnění za podmínek a v termínech stanovených v této Smlouvě. Dodavatel se zavazuje předávat veškeré písemné zprávy, dokumenty a případné další materiály a ostatní podklady Objednateli v sídle Objednatele ve formě tištěné a elektronicky na CD-ROM ve formě standardních dokumentů MS Office. Veškeré písemné zprávy, dokumenty a případné další materiály a ostatní podklady musí být vytvořeny v českém jazyce.
2.7
Dodavatel zaručuje, že Dílo bude plně kompatibilní s Původním dílem definovaným v Rámcové smlouvě. Dodavatel se zavazuje vytvořit Dílo v nejvyšší kvalitě a jakosti.  
2.8
Dodavatel se zavazuje, že Dílo je v české jazykové verzi a zavazuje vést komunikaci s pracovníky Objednatele v českém jazyce.
2.9
Po podpisu Smlouvy Objednatel sdělí Dodavateli číslo objednávky (OBJ), která má pouze evidenční charakter pro účely Objednatele a nemá vliv na plnění dle této Smlouvy.
3. Řízení a Projektový tým

3.1 Pro realizaci Díla je ustanoven společný Projektový tým, viz. Příloha č. 5 Smlouvy, který má následující kompetence:

· řídit realizaci Díla (Dílčích plnění),

· posuzovat průběh realizace Dílčích plnění, zejména s ohledem na dodržování Harmonogramu Projektu,

· projednávat připomínky každé ze smluvních stran k dodržování smluvních povinností druhé smluvní strany podle této Smlouvy,

· řešit případné spory vznikající v souvislosti se Smlouvou.

Projektový tým jedná pravidelně, minimálně jednou za čtrnáct (14) kalendářních dní, na základě výzvy Vedoucího projektu Dodavatele, a to po celou dobu realizace Díla. Jednání se musí zúčastnit nejméně jeden člen Projektového týmu za každou smluvní stranu. Písemné usnesení z jednání Projektového týmu obsahuje zhodnocení dosavadního průběhu smluvního vztahu, zejména posouzení dodržování harmonogramu realizace Díla a plnění povinností obou smluvních stran, a dohodnuté datum a místo příštího jednáníProjektového týmu. Dále může obsahovat připomínky, požadavky a komentáře obou smluvních stran.

3.2 Každá ze smluvních stran má právo kdykoliv v průběhu realizace Díla písemně požádat druhou smluvní stranu o mimořádné jednání Projektového týmu. Toto mimořádné jednání musí proběhnout do pěti (5) pracovních dnů od doručení písemné žádosti druhé smluvní straně. Každá ze smluvních stran má právo navrhnout a poté přizvat na jednání Projektového týmu další specialisty, přičemž takový návrh musí být druhé smluvní straně včas oznámen.
4. 
Další práva a povinnosti smluvních stran
4.1 
Dodavatel se zavazuje Dílo zhotovit řádně a včas v souladu s Harmonogramem Projektu a předat je Objednateli v  Místě plnění po jednotlivých Dílčích plněních v termínech uvedených v Harmonogramu Projektu.
4.2
Objednatel se zavazuje v termínech stanovených v Harmonogramu Projektu, jinak v termínech odpovídajících postupu realizace Díla, poskytnout Dodavateli potřebnou součinnost, zejména:
4.1.1 
umožnit členům Realizačního týmu po dobu realizace Díla vstup do objektů Objednatele, ve kterých bude Dílo zhotovováno a poskytnout Dodavateli v Místě plnění pracoviště pro zhotovování Díla,
4.1.2 
poskytnout přímou součinnost Dodavateli v nezbytném rozsahu pracovníky Objednatele s funkčním zařazením a znalostmi odpovídajícími zhotovovanému Dílu dle této Smlouvy,
4.1.3
umožnit členům Realizačního týmu přístup k příslušnému hardwaru a softwaru Objednatele,


4.1.4 
poskytovat Dodavateli dokumenty a informace potřebné pro provedení Díla/Dílčího plnění, potvrzovat převzetí Výstupů (projektové dokumentace) ve lhůtě do pěti (5) pracovních dnů od jejich doručení pracovníky Dodavatele,
4.1.5 
před započetím provádění Díla/Dílčího plnění prokazatelně seznámit členy Realizačního týmu se zvláštními bezpečnostními a požárními opatřeními Objednatele a zvláštními předpisy platnými pro pracoviště Objednatele, na kterém bude Dodavatel Dílo provádět. O seznámení pracovníků Dodavatele s výše uvedenými opatřeními a  předpisy bude učiněn zápis, podepsaný oprávněnými zástupci obou smluvních stran,
4.1.6
poskytnout další součinnost.

4.2 
Dodavatel je v souvislosti se zhotovením Díla povinen zejména:
4.2.1
poskytovat služby tvořící předmět Díla samostatně, svědomitě, s řádnou odbornou péčí a potřebnými odbornými schopnostmi pro poskytování plnění, které jsou předmětem této Smlouvy. Při realizaci předmětu Díla je Dodavatel vázán zákony, obecně závaznými předpisy a ve smyslu § 2592 Občanského zákoníku pokyny Objednatele, pokud tyto nejsou v rozporu s těmito normami nebo zájmy Objednatele,
4.2.2
opatřit věci, které jsou potřebné k zhotovení Díla, pokud ve Smlouvě není výslovně uvedeno, že je opatří Objednatel,
4.2.3
při výkonu své činnosti dle této Smlouvy včas písemně upozornit Objednatele na zřejmou nevhodnost jeho pokynů, jejichž následkem může vzniknout újma nebo nesoulad se zákony nebo obecně závaznými právními předpisy. Pokud Objednatel navzdory tomuto upozornění trvá na svých pokynech, Dodavatel neodpovídá za jakoukoli újmu vzniklou v příčinné souvislosti s těmito pokyny Objednatele,
4.2.4
předložit Objednateli v dostatečném předstihu před započetím zhotovování Díla písemný seznam těch svých pracovníků - členů Projektových týmů, kteří se budou realizace Díla/Dílčího plnění účastnit s tím, že je Dodavatel povinen zajistit kontinuitu Realizačního týmu v celém průběhu zhotovování Díla a zejména určit osoby odpovědné za plnění Díla. Bude-li ze závažných důvodů vzniklých na straně Dodavatele nutné nahradit kteréhokoli člena Realizačního týmu, bude po předchozím projednání s Objednatelem nahrazen novým členem Realizačního týmu s odpovídající nebo vyšší odbornou a profesní kvalifikací než původní člen Realizačního týmu, a to do dvou (2) týdnů od oznámení důvodů pro nahrazení Objednateli,

4.2.5

zajistit Realizační tým tak, aby jeho členové ovládali český jazyk slovem i písmem na úrovni potřebné k řešení požadavků spojených s Dílem tak, aby Dílo bylo provedeno řádně a včas dle Harmonogramu Projektu,

4.2.6

během provedení Díla/Dílčího plnění umožnit Objednateli potřebnou kontrolu dokončených částí Díla/Dílčího plnění pokud tato kontrola je objektivně možná a nemůže způsobit překážky plnění Dodavatele nebo nemůže mít vliv na dodržení termínů plnění,
4.2.7
při zhotovování Díla brát na zřetel provozní potřeby Objednatele, postupovat podle pravidel obvyklých pro zpracování dat,
4.2.8 

informovat bezodkladně Objednatele o jakýchkoliv zjištěných překážkách plnění, byť by za ně Dodavatel neodpovídal, o vznesených požadavcích orgánů státního dozoru a o uplatněných nárocích třetích osob, které by mohly plnění této Smlouvy ovlivnit,
4.2.9 

v prostorách, v nichž se budou pracovníci Dodavatele v souvislosti s plněním předmětu této Smlouvy pohybovat, udržovat čistotu a pořádek a dodržovat všechna opatření, s nimiž je Objednatel prokazatelně seznámil,
4.2.10 

činit všechna potřebná opatření k tomu, aby jeho činností nedošlo k újmě na majetku Objednatele, jeho zaměstnanců nebo třetích stran, anebo k poškození zdraví zaměstnanců Objednatele nebo třetích osob, jimž by Objednatel za takto způsobenou újmu odpovídal. V případě vzniku takovéto újmy je Dodavatel povinen ji uhradit v plné výši.
4.3 
Dodavatel se zavazuje pověřit plněním předmětu této Smlouvy pouze ty své pracovníky, kteří k tomu mají dostatečnou odbornou způsobilost. Obě strany se dále zavazují urychleně ve vzájemné spolupráci vyvíjet maximální úsilí k odstranění veškerých překážek bránících splnění předmětu této Smlouvy.

4.4
Pokud v průběhu zhotovování Díla vznikne na straně Dodavatele potřeba využít služeb třetí strany – subdodavatele, jehož identifikační údaje Dodavatel neuvedl v seznamu subdodavatelů ve své nabídce k veřejné zakázce, je Dodavatel oprávněn tak učinit jen po předchozím souhlasu Objednatele. Odepře-li Objednatel tento souhlas udělit, není Dodavatel oprávněn využít služeb takové třetí strany. V případě souhlasu Objednatele a následného využití služeb třetí strany bude Dodavatel odpovídat za třetí stranu vůči Objednateli jako by plnil sám, včetně odpovědnosti za způsobenou újmu.
4.5
Objednatel je oprávněn kontrolovat zhotovování Díla. Zjistí-li Objednatel, že Dodavatel plní Dílo v rozporu se svými povinnostmi, je Objednatel oprávněn požadovat, aby Dodavatel odstranil Vady vzniklé vadným prováděním a plnil Dílo řádným způsobem. Jestliže Dodavatel tak neučiní ani v přiměřené lhůtě mu k tomu poskytnuté, je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy. Dodavatel je v takovém případě povinen uhradit Objednateli veškerou újmu vzniklou z důvodu porušení Smlouvy Dodavatelem.
4.6
Smluvní strany se zavazují dodržovat právní předpisy a chovat se tak, aby jejich jednání nemohlo vzbudit důvodné podezření ze spáchání nebo páchání trestného činu přičitatelného jedné nebo oběma smluvním stranám podle zákona č. 418/2011 Sb., o trestní odpovědnosti právnických osob a řízení proti nim, ve znění pozdějších předpisů. Smluvní strany se zavazují, že učiní všechna opatření k tomu, aby se nedopustily ony a ani nikdo z jejich zaměstnanců či zástupců jakékoliv formy korupčního jednání, zejména jednání, které by mohlo být vnímáno jako přijetí úplatku, podplácení nebo nepřímé úplatkářství či jiný trestný čin spojený s korupcí dle zákona č. 40/2009 Sb., trestní zákoník, ve znění pozdějších předpisů. 

4.7
Smluvní strany se zavazují, že neposkytnou, nenabídnou ani neslíbí úplatek jinému nebo pro jiného v souvislosti s obstaráváním věcí obecného zájmu anebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Smluvní strany se rovněž zavazují, že úplatek nepřijmou, ani si jej nedají slíbit, ať už pro sebe nebo pro jiného v souvislosti s obstaráním věcí obecného zájmu nebo v souvislosti s podnikáním svým nebo jiného. Úplatkem se přitom rozumí neoprávněná výhoda spočívající v přímém majetkovém obohacení nebo jiném zvýhodnění, které se dostává nebo má dostat uplácené osobě nebo s jejím souhlasem jiné osobě, a na kterou není nárok.

4.8
Smluvní strany nebudou ani u svých obchodních partnerů tolerovat jakoukoliv formu korupce či uplácení. 

4.9
V případě, že je zahájeno trestní stíhání Dodavatele, zavazuje se Dodavatel o tomto bez zbytečného odkladu Objednatele písemně informovat.
5. Převzetí Díla/Dílčího plnění a Akceptace Díla/Dílčích plnění

5.1 
Objednatel a Dodavatel se zavazují bez zbytečného odkladu po ukončení každého Milníku zahájit Akceptaci příslušného Dílčího plnění. V případě, že Akceptace bude ukončena s výsledkem „Dílčí plnění vyhovuje“, resp. „Dílo vyhovuje“ je Objednatel povinen uskutečnit Převzetí Díla resp. Dílčího plnění.  K Převzetí Díla resp. Dílčího plnění dojde podpisem „Akceptačního protokolu“ (bude obsahovat soupis poskytnutých Služeb a prací provedených Dodavatelem v rámci Díla resp. Dílčího plnění schválený Objednatelem), jehož vzor tvoří Přílohu č. 4 Smlouvy (dále jen „Akceptační protokol“) Vedoucími Projektu (nebo jejich zástupci) obou smluvních stran s výrokem „Dílo resp. Dílčí plnění vyhovuje“. Podpisem Akceptačního protokolu Objednatelem se má za to, že Objednatel přijal Dílo resp. Dílčí plnění a uznal je tak za řádné a bezvadné. Dodavatel je povinen Dílo, resp. Dílčí plnění, předat Objednateli plně v souladu s Harmonogramem Projektu, ustanovení § 2590 odst. 2 Občanského zákoníku se neužije.
5.2 Objednatel má právo při Akceptaci ověřovat, zda Dílčí plnění splňuje požadavky funkčnosti Dílčího plnění (Díla) ve smyslu Popisu Díla. Ověřování funkčnosti Dílčího plnění bude probíhat pomocí Akceptačních testů.
5.3 Jestliže Dílo resp. Dílčí plnění obsahuje snadno odstranitelné Vady, bude Dílo resp. Dílčí plnění akceptováno Objednatelem s výhradami. Tyto výhrady je Objednatel povinen uvést v Akceptačním protokolu, v němž bude dále uvedeno, do kdy a jakým způsobem budou tyto Vady odstraněny.  Odstranění Vad bude potvrzeno Objednatelem v novém Akceptačním protokolu a poté bude Dodavatel oprávněn vyúčtovat i zbývající plnění.
5.4 Kategorizace Vad zjištěných v průběhu Akceptace:
· Vadou kategorie A se rozumí taková Vada, která způsobuje tak závažné problémy, že další vývoj ani dodržení dohodnutého Harmonogramu Projektu nejsou možné. Za Vadu kategorie A se považuje i případ, kdy Objednatel nemůže Dílo/Dílčí plnění používat nebo ovládat, případně nemůže být dostatečně zaručeno další fungování celého Díla/Dílčího plnění. Mezi Vady kategorie A se počítají i takové Vady, které by zapříčinily velkou ztrátu nebo by úplně znemožnily samotnou podstatu obchodního užití Dílčího plnění (Díla). 

· Vadou kategorie B se rozumí taková Vada, která ohrozí další pokračování Akceptace, jestliže nebude odstraněna, anebo ohrozí implementaci či provoz dalších částí Dílčího plnění (Díla).
· Vadou kategorie C se rozumí taková Vada, která způsobí částečný a nezávažný neúspěch Akceptace. V případě existence Vady kategorie C nesmí dojít za provozních podmínek ke ztrátě žádné závažné funkce Dílčího plnění (Díla), anebo je možné pro její překonání nalézt odpovídající alternativu. Dále mezi Vady kategorie C patří i Vady způsobené drobnými konstrukčními nedostatky anebo ty, které jsou pouze „kosmetické“ povahy. Vady této kategorie nesmí ohrozit další implementaci či provoz Dílčího plnění (Díla) se skutečnými provozními daty. Vadou kategorie C je i Vada s výše uvedenými dopady na funkčnost Dílčího plnění (Díla), která se projevuje občas nebo náhodně.

Kategorizaci Vad provádí Objednatel a Dodavatel dohodou. O Vadách a jejich zařazení na základě dohody smluvních stran sepíší smluvní strany zápis o Vadě. V případě, že se smluvní strany nedohodnou na kategorizaci Vady, určí Vedoucí Projektu za Objednatele v jeho nepřítomnosti jeho zástupce do konce třetího (3.) pracovního dne následujícího po zjištění Vady znalce v oboru výpočetní techniky ze seznamu znalců na www.justice.cz (dále jen „znalec“), který rozhodne s konečnou platností o kategorizaci příslušné Vady.
Termíny odstranění Vad:
· Vadu kategorie A je Dodavatel povinen odstranit ve lhůtě, která bude stanovena v Zápise o Vadě. Neodstranění Vad kategorie A ve stanovené lhůtě má za následek zastavení Akceptace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak, a oprávnění Objednatele požadovat úhradu smluvní pokuty dle odst. 9.2 Smlouvy. 
· Vadu kategorie B je Dodavatel povinen odstranit ve lhůtě, která bude stanovena v Zápise o Vadě. Neodstranění Vad kategorie B tak, aby jejich počet byl menší než tři (3) v uvedené lhůtě, má za následek zastavení Akceptace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud nicméně Dodavatel neodstraní v dohodnuté lhůtě všechny zjištěné Vady kategorie B, pak bude Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle odst. 9.2 Smlouvy.
· Vadu kategorie C je Dodavatel povinen odstranit ve lhůtě, která bude stanovena v Zápise o Vadě. Neodstranění Vad kategorie C tak, aby jejich počet byl menší než deset (10) v uvedené lhůtě, má za následek zastavení Akceptace, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Pokud nicméně Dodavatel neodstraní v dohodnuté lhůtě všechny zjištěné Vady kategorie C, pak bude Objednatel oprávněn požadovat úhradu smluvní pokuty dle odst. 9.2 Smlouvy.
Dodavatel může písemně požádat Objednatele o prodloužení lhůty pro odstranění Vad, a to nejméně dva (2) pracovní dny před uplynutím lhůty stanovené pro odstranění Vad. Objednatel je povinen na tuto žádost odpovědět do konce prvního (1.) pracovního dne následujícího po obdržení žádosti. Neučiní-li tak, má se za to, že žádosti Dodavatele se vyhovuje.

Zastavení Akceptace:

Pokud počet zjištěných, nahlášených a v jednom okamžiku neopravených Vad dosáhne jakéhokoli z těchto limitů:

· jedna (1) Vada kategorie A

· tři (3) Vady kategorie B

· deset (10) Vad kategorie C (prostý součet)

má Objednatel právo zastavit Akceptaci a to do doby, než počet neopravených Vad bude nižší než tyto limity, a o této skutečnosti neprodleně písemně uvědomí Dodavatele.

Obnovení Akceptace po jejím zastavení:

Smluvní strany jsou povinny neprodleně zahájit zastavenou Akceptaci na základě písemného sdělení Dodavatele o odstranění Vady kategorie A / snížení počtu Vad kategorie B na dvě (2) a méně / snížení počtu Vad kategorie C na devět (9) a méně. Lhůta pro dokončení Akceptace se v takovém případě prodlužuje o dobu, po kterou byla zastavena Akceptace. Lhůta pro předání Dílčího plnění (Díla) zůstává nezměněna, stejně jako případné nároky Objednatele dle odst. 9.1 Smlouvy.
Neúspěšné ukončení Akceptace z důvodů Vad:

Pokud nedojde k obnovení zastavené Akceptace z důvodů neležících na straně Objednatele do deseti (10) pracovních dnů následujících po zastavení Akceptace z důvodu Vad, je Akceptace považována za ukončenou s výsledkem „Dílo nevyhovuje“ (viz. níže),  pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dodavatel může písemně požádat Objednatele o prodloužení této lhůty, a to nejméně dva (2) pracovní dny před jejím uplynutím. Objednatel je povinen na tuto žádost odpovědět do konce prvního (1.) pracovního dne následujícího po obdržení žádosti. Neučiní-li tak, má se za to, že žádosti Dodavatele se vyhovuje.

5.5
O ukončení Akceptace sepíší smluvní strany Akceptační protokol (viz. Příloha č. 4 Smlouvy) neprodleně po skončení Akceptace. Výsledkem bude výrok:
Dílčí plnění (Dílo) vyhovuje, 
jestliže Akceptace byla ukončena úspěšně, nebyla zjištěna žádná Vada kategorie A, více než dvě (2) Vady kategorie B či více než devět (9) Vad kategorie C, anebo byly všechny Vady, jejichž počet překračuje tyto stanovené limity, odstraněny a jejich odstranění bylo prokazatelně ověřeno před ukončením Akceptace (tyto skutečnosti se uvedou v zápisu o průběhu Akceptace). V takovém případě se Objednatel se Dodavatelem písemně dohodnou na termínu odstranění všech zbývajících Vad s tím, že maximální lhůta na odstranění Vad kategorie B a C nepřesáhne patnáct (15) kalendářních dnů od data podpisu Akceptačního protokolu (viz. Příloha č. 4 Smlouvy).
Dílčí plnění nevyhovuje, 
Jestliže Akceptace nebyla ukončena úspěšně, byla zjištěna alespoň jedna Vada kategorie A, více než dvě (2) Vady kategorie B či více než devět (9) Vad kategorie C s tím, že Vady, jejichž počet překračuje tyto limity nebyly odstraněny nebo jejich odstranění nebylo prokazatelně ověřeno do konce Akceptace z důvodu neležících na straně Objednatele (tyto skutečnosti se uvedou v zápisu o průběhu Akceptace). 
Ukončení Akceptace s odůvodněným výrokem „Dílčí plnění (Dílo) nevyhovuje“ je považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak. Dojde-li v průběhu Akceptace ke zjištění neodstranitelné Vady kategorie A a B, může to být ze strany Objednatele považováno za podstatné porušení této Smlouvy.
5.6
V případě výroku „Dílčí plnění (Dílo) nevyhovuje“ je Dodavatel nadále povinen pracovat na řádném odstranění zjištěných Vad, přičemž je povinen po jejich odstranění bez zbytečného odkladu vyzvat Objednatele k opakování Akceptace v takovém termínu, aby bylo možné je provést a zároveň nebyla zmařena možnost splnit termín pro předání celého Díla uvedeného v této Smlouvě.
5.7 Jestliže Dodavatel vyzve Objednatele k opakování Akceptace v termínu, jenž byl dohodnut jako termín pro předání smluveného Dílčího plnění (Díla), a jestliže Akceptace nebude v tomto termínu předání ukončena, prodlužuje se doba pro předání dotčeného Dílčího plnění (Díla) do dne ukončení této Akceptace.
5.8
Nevyzve-li Dodavatel Objednatele k opakování Akceptace po odstranění Vady kategorie A / snížení počtu Vad kategorie B na dvě (2) / snížení počtu Vad kategorie C na devět (9) a méně do doby patnácti (15) kalendářních dnů po vynesení výroku „Dílčí plnění (Dílo) nevyhovuje“ je toto považováno za podstatné porušení Smlouvy ze strany Dodavatele.

5.9
Na návrh Dodavatele může Projektová rada rozhodnout ve sporech o kategorizaci Vad, případně rozhodnout, zda byla Vada zaviněna plně nebo částečně Objednatelem. V případě, že došlo k porušení povinností ze strany Dodavatele z důvodu Vady, která byla plně či částečně zaviněna Objednatelem, není Dodavatel povinen odstranit Vady ve lhůtách k odstranění uvedených v této Smlouvě a Objednatel nemá právo na smluvní pokuty dle této Smlouvy.

5.10
V případě, že se prokáže zavinění Vady Objednatelem, poskytne Dodavatel nezbytnou součinnost k jejímu odstranění, zároveň se má za to, že Dodavatel Dílčí plnění (Dílo) zhotovil řádně a Objednatel je povinen Dílčí plnění (Dílo) akceptovat i s Vadou zaviněnou Objednatelem.

5.11
Pro podstatné porušení Smlouvy Dodavatelem popsané v odst. 5.5 a 5.8 je Objednatel oprávněn odstoupit od Smlouvy pouze ohledně Dílčího plnění, kterého se porušení Smlouvy dle čl. 5. Smlouvy týká. Neučiní-li tak do deseti (10) kalendářních dnů, prodlužuje se doba pro převzetí Dílčího plnění (Díla) o dobu dohodnutou oběma smluvními stranami, která nebude kratší než patnáct (15) a delší než třicet (30) kalendářních dní. Po marném uplynutí této lhůty je Objednatel opět oprávněn s okamžitou platností od Smlouvy odstoupit v rozsahu v tomto článku uvedeném tj. pouze ohledně Dílčího plnění, kterého se porušení Smlouvy dle čl. 5. Smlouvy týká.
5.12
Dodavatel není oprávněn ve smyslu § 2609 Občanského zákoníku Dílo ani Dílčí plnění na účet Objednatele vhodným způsobem prodat, nepřevezme-li Objednatel Dílo nebo Dílčí plnění bez zbytečného odkladu poté, co Dílo nebo Dílčí plnění mělo být dokončeno, bylo-li dokončeno později bez zbytečného odkladu po vyrozumění o dokončení Díla nebo Dílčího plnění.
6. 
Cena
6.1 
Cena za celé Dílo provedené na základě této Smlouvy činí  7.297.326,- Kč (slovy: sedm milionů dvě stě devadesát sedm tisíc třista dvacet šest korun českých). Bližší cenová specifikace je uvedena  v Příloze č. 2 Smlouvy.
6.2 
Cena je stanovena v Kč a bez daně z přidané hodnoty, která bude stanovena na základě platných právních předpisů v den zdanitelného plnění.

6.3 
Cena podle tohoto článku je konečná a obsahuje již veškeré náklady související s plněním předmětu Smlouvy v Místě plnění, včetně cestovních a jiných nákladů Dodavatele souvisejících s plněním Díla nebo Dílčího plnění. Cena dále zahrnuje i příslušné oprávnění užívat Software v souladu s licenčními ujednáními uvedenými v Rámcové smlouvě. 
6.4
Smluvní strany si ve smyslu § 2620 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že Dodavatel i Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
7. Platební podmínky
7.1 
Cena za Dílo bude uhrazena způsobem a za podmínek uvedených v čl. 4. Rámcové smlouvy.
7.2
Smluvní strany se dohodly, že pokud bude v okamžiku uskutečnění zdanitelného plnění správcem daně zveřejněna způsobem umožňujícím dálkový přístup skutečnost, že poskytovatel zdanitelného plnění (tj. Dodavatel) je nespolehlivým plátcem ve smyslu § 106a zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o DPH“), nebo má-li být platba za zdanitelné plnění uskutečněné Dodavatelem v tuzemsku zcela nebo z části poukázána na bankovní účet vedený poskytovatelem platebních služeb mimo tuzemsko, je příjemce zdanitelného plnění (tj. Objednatel) oprávněn část ceny odpovídající dani z přidané hodnoty zaplatit přímo na bankovní účet správce daně ve smyslu § 109a zákona o DPH. Na bankovní účet Dodavatele bude v tomto případě uhrazena část ceny odpovídající výši základu daně z přidané hodnoty. Úhrada ceny plnění (základu daně) provedená Objednatelem v souladu s ustanovením tohoto odstavce Smlouvy bude považována za řádnou úhradu ceny plnění poskytnutého dle této Smlouvy.
7.3
Bankovní účet uvedený na daňovém dokladu, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění, musí být Dodavatelem zveřejněn způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH. Smluvní strany se výslovně dohodly, že pokud číslo bankovního účtu Dodavatele, na který bude ze strany Dodavatele požadována úhrada ceny za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu, nebude zveřejněno způsobem umožňujícím dálkový přístup ve smyslu § 96 zákona o DPH a cena za poskytnuté zdanitelné plnění dle příslušného daňového dokladu přesahuje limit uvedený v § 109 odst. 2 písm. c) zákona o DPH, je Objednatel oprávněn zaslat daňový doklad zpět Dodavateli k opravě. V takovém případě se doba splatnosti zastavuje a nová doba splatnosti počíná běžet dnem vystavení opraveného daňového dokladu s uvedením správného bankovního účtu Dodavatele, tj. bankovního účtu zveřejněného správcem daně. 

8.
Přechod vlastnictví a nebezpečí škody a práv užití

8.1
Objednatel nabývá dnem podpisu Akceptačního protokolu za Dílo/Dílčí plnění podle této Smlouvy do vlastnictví všechna trvalá vlastnická práva a oprávnění užívat Software, který je předmětem plnění podle Přílohy č. 1 této Smlouvy, jakož i Výstupy Díla/Dílčího plnění včetně příslušné aktuální dokumentace. 

8.2
Nebezpečí ztráty nebo škody na Produktech přechází z Dodavatele na Objednatele okamžikem dodání Software Dodavatelem a podpisem příslušného Akceptačního protokolu. 

8.3
Rozsah licenčního ujednání  týkající se počítačového programu je odvislý od toho, zda se jedná o počítačový program Dodavatele, který je v čl. 2.2. Přílohy č. 1 Rámcové Smlouvy označen jako „SW TD“, nebo počítačový program třetí osoby, který je v čl. 2.2. Přílohy č. 1 Rámcové Smlouvy označen jako „3PSW“, nebo zda je počítačový program poskytovaný jako tzv. open source. Rozdělení počítačových programů je uvedeno v čl. 2.2. Přílohy č. 1 Rámcové Smlouvy s tím, že znění licenčních podmínek obsahuje v obecné rovině čl. 7. Rámcové smlouvy a konkrétně pak Příloha č. 7 Rámcové smlouvy.
9. 
Smluvní pokuty, odpovědnost za újmu
9.1 
V případě prodlení Dodavatele s provedením Díla/Dílčího dle Milníku uvedeného v Harmonogramu Projektu je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 0,1% z celkové ceny Díla / Dílčího plnění za každý započatý kalendářní den prodlení pro každý Milník, avšak celková výše všech smluvních pokut dle tohoto ustanovení, kterou je Objednatel oprávněn požadovat nebude vyšší než 20% ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy.
9.2 
V případě prodlení Dodavatele s odstraněním Vad ve lhůtách dle odst. 5.4 je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 10 000,- Kč za každý započatý kalendářní den prodlení pro každý Milník, u nějž byla zjištěna při Akceptaci Vada, avšak celková výše všech smluvních pokut dle tohoto ustanovení, kterou je Objednatel oprávněn požadovat nebude vyšší než 20% ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy.
9.3
V případě prodlení Dodavatele s odstraněním záručních Vad ve lhůtách dle čl. 11. této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 2 000,- Kč za každou neodstraněnou Vadu a každý započatý pracovní den tohoto prodlení, avšak celková výše všech smluvních pokut dle tohoto ustanovení, kterou je Objednatel oprávněn požadovat nebude vyšší než 20 % ceny Díla bez DPH uvedené v odst. 6.1 této Smlouvy.
9.4
Rozhodne-li se Objednatel v souvislosti s neodstranitelnou Vadou neodstoupit od této Smlouvy v souladu s odst. 5.5, je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 2.000,- Kč za každou neodstranitelnou Vadu kategorie B, a 1.000,- Kč za každou neodstranitelnou Vadu kategorie C. Tím nejsou dotčena ustanovení čl. 11. Smlouvy.

9.5
Zaplacením smluvní pokuty dle této Smlouvy není dotčen nárok Objednatele na náhradu újmy do výše stanovené v odst. 9.8 této Smlouvy.

9.6 
V případě porušení povinnosti dle odst. 10.1 této Smlouvy je Objednatel oprávněn požadovat od Dodavatele zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč za každý den prodlení.
9.7
V každém jednotlivém případě porušení závazků dle čl. 13. této Smlouvy vzniká druhé smluvní straně právo požadovat zaplacení smluvní pokuty ve výši 500.000,- Kč.

9.8
Pokud jednáním Dodavatele či činností jeho subdodavatelů, dojde ke způsobení újmy Objednateli nebo třetím osobám z titulu opomenutí, nedbalosti nebo neplněním podmínek vyplývajících ze zákona, technických nebo jiných norem nebo vyplývajících z této Smlouvy, je Dodavatel povinen zaplatit náhradu újmy s tím, že její maximální výše vzniklá ze všech porušení smluvních povinností Dodavatelem dle této Smlouvy je omezena částkou odpovídající výši ceny Díla uvedené v odst. 6.1. této Smlouvy. Dodavatel odpovídá za újmu způsobenou okolnostmi, které mají původ v použitých prostředcích nebo jiných věcech, které Dodavatel použil při plnění Díla. Toto omezení neplatí pro újmu způsobenou Dodavatelem úmyslně nebo hrubou nedbalostí nebo na zdraví a životě fyzických osob.
9.9
Zaplacením smluvní pokuty není nijak dotčen nárok Objednatele na dodání plnění Díla/Dílčího plnění Dodavatelem.
9.10
V případě, že činností Dodavatele vznikne Objednateli nemajetková újma, je Dodavatel povinen ji odčinit.
10. Pojištění
10.1
Dodavatel je povinen být po celou dobu plnění Díla pojištěn proti majetkové i nemajetkové újmě způsobené jeho činností včetně možné újmy způsobené pracovníky Dodavatele, a to minimálně ve výši 1.000.000,- USD na jednu pojistnou událost a v ročním agregátu minimálně ve výši 3.000.000,-USD. Doklady o pojištění je povinen Dodavatel na požádání předložit Objednateli, a to do sedmi (7) kalendářních dnů od doručení písemné žádosti Objednatele.
10.2
Při vzniku pojistné události zabezpečuje veškeré úkony vůči pojistiteli Dodavatel.
10.3
Objednatel je povinen poskytnout v souvislosti s pojistnou událostí Dodavatele veškerou součinnost, která je v jeho možnostech. Náklady na pojištění nese Dodavatel a má je zahrnuty ve sjednané ceně Díla.

11. 
Záruka 
11.1
Dodavatel poskytuje na Dílo a jeho Dílčí část smluvní záruku v souladu se zněním čl. 7.1. a 7.2.  Rámcové smlouvy. 
12. 
Odpovědní pracovníci
12.1
Odpovědnými pracovníky Objednatele a Dodavatele ve věcech obchodních pro účely této Smlouvy jsou:
Za Objednatele:
…
Za Dodavatele: 
…
12.2 
Odpovědnými pracovníky Objednatele a Dodavatele ve věcech technických pro účely této Smlouvy jsou:



Za Objednatele:
…
Za Dodavatele:
…
12.3 
Pouze odpovědní pracovníci, členové Projektové rady, Vedoucí Projektu a zástupci Vedoucích Projektu Objednatele a Dodavatele jsou oprávněni vznášet vůči druhé smluvní straně požadavky související s plněním této Smlouvy.

12.4 
Vedoucí Projektu a jeho zástupce za Objednatele je oprávněn zejména protokolárně přebírat Dílčí plnění (Dílo) vyjadřovat se k průběhu Akceptace Dílčího plnění (Díla) a vystavovat a podepisovat Akceptační protokoly dle této Smlouvy.

12.5 
Vedoucí Projektu a jeho zástupce za Dodavatele je oprávněn zejména protokolárně předat Dílo Objednateli, vyjadřovat se k požadavkům Objednatele a podávat námitky.
12.6
V případě změny odpovědného pracovníka je smluvní strana povinna neprodleně o této skutečnosti písemně informovat druhou smluvní stranu.
13. 
Obchodní tajemství a důvěrné informace

13.1 
Veškeré konkurenčně významné, určitelné, ocenitelné a v příslušných obchodních kruzích běžně nedostupné skutečnosti související se smluvními stranami a jejichž vlastník zajišťuje ve svém zájmu odpovídajícím způsobem jejich utajení, se kterými smluvní strany při realizaci předmětu Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou přijdou do styku, jsou obchodním tajemstvím. Smluvní strany se zavazují zachovat mlčenlivost o obchodním tajemství druhé smluvní strany a skutečnostech a informacích, které označí jako důvěrné dle § 1730 Občanského zákoníku, a to až do doby, kdy se informace této povahy stanou obecně známými za předpokladu, že se tak nestane porušením povinnosti mlčenlivosti. 
13.2 
Smluvní strany se zavazují, že informace uvedené povahy jiným subjektům nesdělí, nezpřístupní, ani nevyužijí pro sebe nebo pro jinou osobu. Zavazují se zachovat je v přísné tajnosti a sdělit je výlučně těm svým zaměstnancům, kteří jsou pověřeni plněním Smlouvy a za tímto účelem jsou oprávněni se s těmito informacemi v nezbytném rozsahu seznámit. Smluvní strany se zavazují zabezpečit, aby i tyto osoby považovaly uvedené informace za důvěrné a zachovávaly o nich mlčenlivost.

13.3 
V případě porušení obchodního tajemství ve smyslu § 2985 Občanského zákoníku, použijí smluvní strany prostředky právní ochrany proti nekalé soutěži.
13.4
Za důvěrné informace jsou považovány zejména:

· zápisy z jednání smluvních stran,

· jakékoli dokumenty, které byly zpracovány při plnění předmětu dle této Smlouvy,

· další podklady a informace, které budou předávány mezi smluvními stranami při plnění předmětu dle této Smlouvy.
13.5 
Poškozená smluvní strana má právo na náhradu újmy, která jí takovýmto jednáním druhé smluvní strany vznikne. Povinnost plnit ustanovení této Smlouvy se nevztahuje na informace, které:

· mohou být zveřejněny bez porušení této Smlouvy,

· byly písemným souhlasem obou smluvních stran zproštěny těchto omezení,

· jsou známé nebo byly zveřejněny jinak, než následkem zanedbání povinnosti jedné ze smluvních stran,

· příjemce je zná dříve, než je sdělí smluvní strana,

· jsou vyžádány zakladatelem Objednatele, soudem, státním zastupitelstvím nebo příslušným správním orgánem či orgánem veřejné moci na základě a v souladu se zákonem,

· smluvní strana je sdělí osobě vázané zákonnou povinností mlčenlivosti (např. advokátovi nebo daňovému poradci) za účelem uplatňování svých práv nebo plnění povinností stanovených právními předpisy
· je kterákoliv ze smluvních stran povinna zveřejnit na základě zákona (např. zákon o registru smluv, zákon o svobodném přístupu k informacím).

13.6 
Povinnost mlčenlivosti trvá bez ohledu na ukončení platnosti této Smlouvy.

14. 
Doba trvání Smlouvy

14.1 
Tato Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami.

14.2 
Účinnost této Smlouvy zaniká předčasně ze zákonných důvodů, písemnou dohodou smluvních stran, a dále odstoupením z důvodů podstatného porušení této Smlouvy uvedených v zákoně či ve Smlouvě.

14.3
Za podstatné porušení této Smlouvy se, kromě případů takto výslovně vymezených v textu této Smlouvy nebo Rámcové smlouvy, považují zejména případy, kdy:

· je Objednatel v prodlení s úhradou faktury vystavené na základě a v souladu s podmínkami této Smlouvy déle než šedesát (60) kalendářních dnů,

· se jedna smluvní strana dopustila vůči druhé smluvní straně jednání vykazujícího znaky nekalé soutěže,

· Dodavatel porušil ustanovení dle odst. 2.7 Smlouvy
· je Dodavatel pravomocně odsouzen pro trestný čin.
14.4
Smluvní strany jsou povinny vzájemnou dohodou písemně vypořádat dosavadní přijatá smluvní plnění nejpozději do jednoho (1) měsíce od skončení účinnosti Smlouvy. 

14.5 
Odstoupením od Smlouvy nebo její části nejsou dotčena ustanovení týkající se smluvní pokuty, záruky, náhrady újmy a jiných nároků a jiné přetrvávající závazky.

15. 
Závěrečná ustanovení

15.1 
Tato Smlouva a vztahy z ní vyplývající i vztahy Smlouvou neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména příslušnými ustanoveními Občanského zákoníku a Autorského zákona, ve znění pozdějších předpisů. Veškerá ujednání této Smlouvy navazují na Rámcovou smlouvu a Rámcovou smlouvou se řídí. Práva, povinnosti či skutečnosti neupravené v této Smlouvě se řídí ustanoveními Rámcové smlouvy. V otázkách touto Smlouvou neupravených se použijí ustanovení Rámcové smlouvy.
15.2
Změny a doplňky této Smlouvy lze provádět pouze písemnými a vzestupně očíslovanými dodatky, přičemž každá ze smluvních stran se zavazuje spravedlivě zvážit návrhy druhé smluvní strany. 
15.3
Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů, vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, a k jejich vyřešení zejména prostřednictvím jednání Odpovědných pracovníků nebo jiných pověřených subjektů. Nedohodnou-li se smluvní strany na způsobu řešení vzájemného sporu, má každá ze smluvních stran právo uplatnit svůj nárok u soudu České republiky s tím, že místně příslušným soudem pro řešení případných sporů bude soud příslušný dle místa sídla Objednatele.
15.4
Pokud jakákoliv ustanovení nebo jakékoliv části ustanovení Smlouvy budou považovány za neplatné nebo nevymahatelné, nebude mít taková neplatnost nebo nevymahatelnost za následek neplatnost nebo nevymahatelnost celé Smlouvy, ale celá Smlouva se bude vykládat tak, jako kdyby neobsahovala příslušná neplatná nebo nevymahatelná ustanovení nebo části ustanovení a práva a povinnosti smluvních stran se budou vykládat přiměřeně. Smluvní strany se dále zavazují, že budou navzájem spolupracovat s cílem nahradit takové neplatné nebo nevymahatelné ustanovení platným a vymahatelným ustanovením, jímž bude dosaženo stejného ekonomického výsledku (v maximálním možném rozsahu v souladu s právními předpisy), jako bylo zamýšleno ustanovením, jež bylo shledáno neplatným či nevymahatelným.
15.5
Dnem doručení písemností odeslaných na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, pokud není prokázán jiný den doručení, se rozumí poslední den lhůty, ve které byla písemnost pro adresáta uložena u provozovatele poštovních služeb, a to i tehdy, jestliže se adresát o jejím uložení nedověděl. Smluvní strany tímto výslovně vylučují § 573 Občanského zákoníku.
15.6 
Smluvní strany si ve smyslu § 1765 odst. 2 Občanského zákoníku ujednaly, že Dodavatel i Objednatel na sebe přebírá nebezpečí změny okolností.
15.7
Smluvní strany se dohodly, že ustanovení § 1799 a 1800 Občanského zákoníku se nepoužijí.
15.8 
Tato Smlouva je vyhotovena ve čtyřech (4) rovnocenných vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Objednatel obdrží dvě (2) vyhotovení, Dodavatel obdrží dvě (2) vyhotovení.
15.9 
Nedílnou součástí této Smlouvy jsou následující Přílohy:

Příloha č. 1: Specifikace Díla a Dílčích plnění
Příloha č. 2: Cena Díla
Příloha č. 3: Harmonogram Projektu
Příloha č. 4: Akceptační protokol
Příloha č. 5: Projektový tým
Příloha č. 6: Metodický pokyn Objednatele č. 12/2009
15.10 
Dodavatel tímto prohlašuje, že mu byly ze strany Objednatele sděleny veškeré skutkové a právní okolnosti související s uzavřením této Smlouvy a že je v tomto ohledu přesvědčen o své schopnosti uzavřít tuto Smlouvu, má zájem tuto Smlouvu uzavřít a je schopen plnit veškeré závazky z této Smlouvy plynoucí.
15.11
Smluvní strany tímto prohlašují, že neexistuje žádné ústní ujednání, smlouva či řízení některé smluvní strany, které by nepříznivě ovlivnilo výkon jakýchkoliv práv a povinností dle této Smlouvy. Zároveň potvrzují svým podpisem, že veškerá ujištění a dokumenty dle této Smlouvy jsou pravdivá, platná a právně vymahatelná.
15.12 
Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva je projevem jejich pravé a svobodné vůle a nebyla sjednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek. Na důkaz toho připojují smluvní strany své podpisy.
15.13
Pro případ, že tato Smlouva není uzavírána za přítomnosti obou smluvních stran, platí, že Smlouva nebude uzavřena, pokud ji Dodavatel podepíše s jakoukoliv změnou či odchylkou, byť nepodstatnou, nebo dodatkem, ledaže Objednatel takovou změnu či odchylku nebo dodatek následně schválí. To platí i v případě připojení obchodních podmínek Dodavatele, které budou odporovat svým obsahem jakýmkoliv způsobem textu této Smlouvy.
	Za Objednatele:
	
	Za Dodavatele:

	V Praze, dne ………………
	
	V Praze, dne ………………

	
	
	



Mgr. Petr Semerád
Ing. Miloslav Juřiček
pověřený řízením divize rozvoj a strategie
jednatel


Česká pošta, s.p.
    Teradata Česká republika, spol. s r.o.
Za formální správnost a dodržení všech interních postupů a pravidel ČP:

Ing. Jiří Barták, vedoucí odboru Business Intelligence 

Příloha č. 1 – Specifikace Díla a plnění

Dodavatel dodá a nainstaluje Objednateli Dílo – Software, kterým dojde k posílení současné CoD (Capacity on Demand) systému Teradata CPOST7 o 25% - tedy ze stávajících 130 Tperf na 195 Tperf, včetně udělení licence k dodanému Software.
Příloha č. 2 – Cena Díla

	Položka
	Cena (bez DPH)

	Dodávka Software, instalace Software a poskytnutí licence k dodanému Software – 25% CoD (65 TPerf) pro systém 2+1N6690
	7.297.326,- Kč


Dodavatel prohlašuje, že v případě provedení obměny HW řešení v budoucnu bude výše uvedená licence bezúplatně převoditelná na Dodavatelem nově dodaný HW.
Příloha č. 3 - Harmonogram Projektu

	Číslo

 milníku
	Název Milníku
	Dokončení

	1
	Dodání Software včetně poskytnutí licence v Místě plnění a zahájení instalace
	31.10.2016

	2
	Zahájení pilotního provozu
	15.11.2016

	3
	Zahájení rutinního provozu
	1.1.2017


Příloha č. 4 – Akceptační protokol

Smlouva:

Projekt:

Plnění/výstup:

Předáno dne: 

Přebral: 

	JMÉNO
	ROLE NA PROJEKTU
	PODPIS

	
	
	


Předal: 

	
	
	


 Přílohy: Nejsou

Souhrnný výsledek:

	ID 
	POPIS 
	VÝSLEDEK

	
	
	· 


Akceptováno dne: 
Výsledek akceptace: AKCEPTOVÁNO BEZ VÝHRAD / AKCEPTOVÁNO S VÝHRADAMI

NEAKCEPTOVÁNO *)
Akceptoval (převzal): 

	JMÉNO
	ROLE NA PROJEKTU
	PODPIS

	
	
	


Připomínky/výhrady: 

Příloha č. 5 - Projektový tým

1.1. Projektová rada
Členové projektové rady za Dodavatele
	Jméno
	Funkce
	E-mail

	…
	
	

	
	
	

	
	
	


1.2. Hlavní tým projektu za Dodavatele
Členové hlavního týmu projektu za Dodavatele
	Jméno
	Funkce
	E-mail

	…
	
	

	
	
	

	
	
	

	
	
	


Příloha č. 6 – Metodický pokyn Objednatele č. 5/2016
Akceptační protokol 








Stránka 20 z 20

