Dodatek č.1 na vícepráce a méněpráce ke smlouvě o dílo na akci

A1/2018 – č.p.1721 Nerudova – modernizace bytů

Smluvní strany:

Objednatel:	EKOLTES Hranice, a.s., Zborovská 606, 753 01 Hranice

Zastoupena :   RNDr. František Smolka, předseda představenstva,

Ing. Ota Čermák, člen představenstva,

Bankovní spojení : xxx

Č.ú. : xxx

IČ    : 61974919

DIČ : CZ61974919

Registrace u Krajského soudu v Ostravě, oddíl B, vložka 1190

(dále jen jako „objednatel“)

Zhotovitel:	 TK VISION s.r.o.

Zastoupena:	 Ing.arch. Tomáš Konvičný

Sídlo:		K Nadsklepí 1550, 751 31  Lipník nad Bečvou

IČ: 		 02771497

DIČ:                 CZ02771497

Obchodní rejstřík:  	C 58480 Krajský soud v Ostravě

Bankovní spojení:  	xxx

číslo účtu:	       	xxx

telefon :	       	xxx

(dále jen jako „zhotovitel“)

# Předmět dodatku

Během realizace díla vznikla nutnost provést na stavbě vícepráce. Rovněž s ohledem na skutečnost, že některé práce dle smlouvy nebyly realizovány, vznikly na stavbě méněpráce.

  - Vícepráce:

Vícepráce spočívají v navýšení délek a počtu kusů, které byly chybně uvedeny ve výkazu výměr u výměny dvou stoupacích potrubí z azbestocementu. Dále v opravě omítek stropů a stěn bytu, které byly polepeny tapetami. Došlo rovněž k navýšení prací u potrubí vzduchotechniky, kdy navíc byly namontovány odbočky potrubí, které nebyly uvedeny ve výkazu výměr.

  - Méněpráce:

Nebylo realizováno vystěhování nábytku a zařízení nájemníka bytu. Nájemník se vystěhoval sám. U keramických obkladů koupelny byly obloženy menší plochy než bylo uvedeno ve výkazu výměr.

- Cena

  - Celková cena díla bez DPH byla podle smlouvy o dílo stanovena ve výši:

Cena bez DPH		xxx Kč

Cena s DPH 15%	xxx Kč

Cena za vícepráce dle bodu 1.1 a přílohy dodatku č.1……….

xxx Kč bez DPH, tj xxx Kč s DPH 15%

Cena méněprací dle bodu 1.2 a přílohy dodatku č.1 ………

- xxx,- Kč bez DPH, tj.xxx,- Kč s DPH 15%

Nová celková cena díla:

Cena bez DPH		xxx Kč

Cena s DPH 15%	xxx Kč

- Závěrečná ujednání

  - Ostatní ujednání dle smlouvy ze dne 25.06.2018 zůstávají beze změny.

  - Tento dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení.

V Hranicích dne 19.11.2018                                                            V Lipníku n.B. dne 19.11.2018

…………………………………..				   …………………………………..

za objednatele							       za zhotovitele

RNDr. František Smolka   			                                 Ing.arch. Tomáš Konvičný

předseda představenstva                                                                           TK VISION s.r.o.

EKOLTES Hranice, a.s.

…………………………………..

za objednatele

Ing. Ota Čermák

člen představenstva

EKOLTES Hranice, a.s.