Dodatek č.1

ke Smlouvě o dílo č. V2018-353/OB ze dne 23. 7. 2018

uzavřený mezi smluvními stranami, kterými jsou:

Objednatel:  	  		            Město Nový Jičín

Se sídlem: 				Masarykovo náměstí 1/1, Nový Jičín

Zastoupen:     			Bc. Stanislavem Kopeckým, starostou města

IČO:					00298212

DIČ:					CZ00298212

Bankovní spojení: 			Komerční banka a.s., pobočka Nový Jičín

Číslo účtu:  				XXXXX

Zástupce ve věcech smluvních: 	Bc. Stanislav Kopecký

Zástupci ve věcech technických

a realizace stavby:   	XXXXX, Odbor majetku a investic Městského úřadu Nový Jičín

XXXXX, Odbor bytový Městského úřadu Nový Jičín

(dále jen „objednatel“)

Zhotovitel:				HAOSPOL, s.r.o.

Se sídlem:         			U Hřiště 12/775, 735 64 Havířov – Prostřední Suchá

Zastoupen:				Radek Rozbroj, jednatel společnosti

IČO: 					258 555 06

DIČ: 	            			CZ 258 555 06

Zhotovitel je plátcem DPH (nehodící se škrtněte)

zapsán v obchodním rejstříku u okresního soudu v Ostravě pod sp. zn. C 22400

Bankovní spojení:			ČSOB banka, a.s.

Číslo účtu: 				XXXXX

Zástupce ve věcech smluvních: 	Radek Rozbroj, XXXXX

Zástupce ve věcech technických

a realizace stavby (stavbyvedoucí): XXXXX

XXXXX

(dále jen „zhotovitel“)

Na základě dohodnutých změn při realizaci sjednaného díla „Energetické úspory bytového domu Luční 1799/3 v Novém Jičíně“ a potřeby víceprací uzavírají smluvní strany po vzájemné úplné dohodě dodatek ke Smlouvě o dílo č. V2018-353/OB ze dne 23.7.2018 tohoto znění:

I.

V článku III. – Předmět smlouvy se ustanovení odstavce 3.2 mění a nově zní takto:

### „3.2.      Rozsah předmětu díla

### Rozsah předmětu díla je vymezen projektovou dokumentací zpravovanou společností XXXXX, stavebním povolením vydaným Městským úřadem Nový Jičín, Odborem územního plánování a stavebního řádu dne 20. 4. 2017 pod č.j. ÚPSŘ/22773/2017, oceněným soupisem stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (dále jen „Položkový rozpočet“), který tvoří Přílohu č. 1 a je nedílnou součástí této smlouvy a oceněným soupisem víceprací a méněprací, který je přílohou č. 2  a nedílnou součástí této smlouvy.“

II.

V článku V. – Doba a místo plnění se mění znění odstavce 5.2.1, který nově zní takto:

### „5.2.1  Zhotovitel je povinen dokončit práce na díle a předat dílo objednateli nejpozději do 17.12.2018.“

III.

V článku VI. – Cena díla se mění znění odstavce 6.1.1, který nově zní takto:

### „6.1.1 Cena díla sjednaná v souladu s ustanovením § 2 zákona č. 526/1990 Sb. o cenách, v platném znění, je dohodnuta jako cena nejvýše přípustná a činí: 5 423 887,99 (slovy: pětmilionůčtyřistadvacettřitisícosmsetosmdesátsedm korun českých devadesátdevět haléřů) bez DPH.“

IV.

V článku VI. – Cena díla se mění ustanovení odstavce 6.1.2, který nově zní takto:

„6.1.2 Cena je stanovena podle projektové dokumentace, oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkového rozpočtu) předloženého zhotovitelem v rámci zadávacího řízení na předmět plnění veřejné zakázky a oceněného soupisu víceprací a méněprací. Zhotovitel prohlašuje, že položkové rozpočty jsou správné a úplné.“

V.

V článku XVII. – Závěrečná ustanovení se mění znění odstavce 17.6, který nově zní takto:

„17.6 Nedílnou součástí smlouvy je Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb s výkazem výměr (Položkový rozpočet) a Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací.“

VI.

1. Ostatní ustanovení smlouvy o dílo nedotčená tímto dodatkem zůstávají nadále v platnosti v nezměněném znění.

2. Tento dodatek nabývá účinnosti uveřejněním v registru smluv.

3. Tento dodatek je sepsán ve třech stejnopisech, z nichž objednatel obdrží dva stejnopisy a zhotovitel jeden stejnopis.

4. Smluvní strany potvrzují svým podpisem, že s obsahem dodatku v celém rozsahu souhlasí.

Příloha č. 2 - Oceněný soupis víceprací a méněprací

Za objednatele                                                                    Za zhotovitele

V Novém Jičíně dne	6.12.2018				V Havířově dne 6.12.2018

------------------------                                                                          -------------------------

Bc. Stanislav Kopecký	Radek Rozbroj,

starosta města	jednatel společnosti