Dodatek č.1 ke smlouvě o dílo

dle ustanovení dle ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb.

(dále jen: „občanský zákoník“)

č. zhotovitele: 02/2014 – Z		 č. objednatele: ………………

## článek I.	SMLUVNÍ STRANY A JEJICH ZÁSTUPCI

Beze změny.

## článek II.	PŘEDMĚT PLNĚNÍ

Beze změny.

## článek III.	ROZSAH ŘEŠENÍ

Mění se bod 1.

Ve třetí odrážce se mění číslování etap, doplňuje se etapa:

II/ doplňující průzkumy a rozbory, revize hodnot a limitů využití území,

V páté odrážce se doplňuje rozsah doplněné etapy:

doplňující průzkumy a rozbory, revize hodnot a limitů využití území v jednom vyhotovení v digitální formě na CD,

## článek IV.	DOBA PLNĚNÍ

V bodu 1 se vypouští věta:

Termín zhotovení nejpozději do 1. 1. 2017.

V bodu 1 se mění číslování etap, doplňuje se etapa:

II. Doplňující průzkumy a rozbory II - do 2 měsíců od předání schváleného zadání a pracovních podkladů vč. podepsaného dodatku č.1 ke smlouvě o dílo.

V bodu 1 se mění text u III. etapy:

III. Zpracování návrhu RP MPZ vč. SEA – celkem do 5 měsíců od ukončení fáze II návrh pro SEA, zpracování SEA a dokončení návrhu RP MPZ do 2 měsíců od ukončení prací na návrhu pro SEA.

V bodu 1 se mění text u IV. etapy:

IV. Úprava návrhu RP po společném jednání - do 2 měsíců od předání pokynů pro úpravu.

## článek V. 	CENA DÍLA

Mění se bod 2. takto:

2. Celková cena díla činí bez DPH 990 000,- Kč, DPH 21% činí 207 900,- Kč,

cena včetně DPH činí 1 197 900,- Kč (slovy jedenmilionstodevadesátsedmtisícdevětset korun českých).

Mění se tabulka specifikace ceny takto (měněné části zvýrazněny modrou barvou):

|  |  | Cena bez DPH | DPH 21% | Cena s DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| I | Doplňující P+R a návrh zadání | 180 000,- | 37 800,- | 217 800,- |
| II | Doplňující P+R – revize hodnot a limitů využití území | 115 000,- | 24 150,- | 139 150,- |
| III | Zpracování návrhu RP | 450 000,- | 94 500,- | 544 500,- |
|  | Posouzení vlivů na ŽP včetně VURÚ (část B) | 65 000,- | 13 650,- | 78 650,- |
| IV | Úprava návrhu RP po společném jednání | 80 000,- | 16 800,- | 96 800,- |
| V | Úprava návrhu RP po veřejném projednání | 0,- | 0,- | 0,- |
| VI | Návrh RP k vydání | 100 000,- | 21 000,- | 121 000,- |
|  | celkem | 990 000,- | 207 900,- | 1 197 900,- |

## článek VI.	PLATEBNÍ A FAKTURAČNÍ PODMÍNKY

Beze změny.

## článek VII. 	PŘECHOD VLASTNICKÉHO PRÁVA, AUTORSKÁ PRÁVA

Beze změny.

## článek VIII.	SOUČINNOST OBJEDNATELE

Beze změny.

## článek IX.	ODPOVĚDNOST ZA VADY

Beze změny.

## článek X.	SMLUVNÍ POKUTY

Beze změny.

## článek XI. 	VŠEOBECNÁ UJEDNÁNÍ

Beze změny.

Objednatel:

V Chrudimi

Dne: ...................................................................................................................................

razítko a podpis

Zhotovitel:

V Brně

Dne.....................................................................................................................................

razítko a podpis