Dodatek č.1

KE SmlouvĚ o dílo UzavŘENÉ DNE 17.10.2018

( dále jen dodatek)

I.

### Smluvní strany

- Centrum psychologické pomoci, příspěvková organizace

- Se sídlem: 	Na Bělidle 815/12 733 01 Karviná - Fryštát

- Zastoupena:	PaedDr.Zdeňkem Moldrzykem, ředitelem organizace

- IČ:	00847267

- DIČ:	CZ 00847267 (není plátcem DPH)

- Bankovní spojení: 	Komerční banka, a.s.

- Číslo účtu: 	63635791/0100

Osoba oprávněná jednat:

- ve věcech smluvních :     PaedDr.Zdeňkem Moldrzykem, ředitel organizace

- telefon :                          +420 777 499 654;  +420 774 007 777;

- ve věcech technických a realizace stavby: Ing.Slavoj Pátík, ref. maj. správy

telefon .                              +420 777 704 038;

- (dále jen „objednatel“)

- Trade FIDES, a.s.

- Se sídlem:	Dornych 57, 617 00 Brno

- Zastoupena:	Karlem Smolkou, oblastní ředitel

- IČ:	61974731

- DIČ:	CZ61974731

- Bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

- Číslo účtu:	6987310257/0100

- Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně, dne 17.října 1995 pod spisovou značkou B2988.

Osoba oprávněná jednat ve věcech smluvních: Karel Smolka, 602 567 829

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

František Smolka tel. 724 093 289

- (dále jen „zhotovitel“)

II.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 17. října 2018 smlouvu o dílo (dále jen „smlouva“) na realizaci stavby „„Protipožární systém EPS“ dle schválené projektové dokumentace.

- V průběhu provádění stavebních prací vznikla potřeba méněprací, které nebylo možno v době zpracování projektové dokumentace předvídat a které mají přímý dopad na snížení ceny díla.

- V rozpočtu EPS a vysoutěžené ceně díla byly zahrnuty položky:

- Přenosové zařízení na pult centralizované ochrany (PCO) HZS v ceně 29 700,-Kč (bez DPH);

- Montáž přenosového zařízení na PCO HZS v ceně 14 850,-Kč (bez DPH).

- Na základě aktuální změny smluvních podmínek HZS k připojení EPS na PCO se stanovením povinnosti provozovatele EPS (CPP) úhrady „jednorázového poplatku za připojení EPS na PCO“, vznikla rozpočtová duplicita, o kterou je nutno rozpočet EPS ponížit.

- V přímé návaznosti na předchozí ustanovení musela být související položka „montáže přenosového zařízení na PCO HZS“ rovněž přesunuta z rozpočtu EPS do smlouvy o instalaci a provozu zařízení dálkového přenosu dat, kterou CPP jako klient povinně uzavírá s poskytovatelem ECHO alarm, s.r.o.

- Vzniklé méněpráce mají vliv na snížení ceny díla.

III.

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Cena sjednaných méněprací:           44 550,00 Kč (bez DPH);                                                       DPH 21% =  9 355,50 Kč;                                                                                            cena méněprací celkem (vč.DPH):  53 905,50 Kč.

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se snižuje o cenu výše uvedených méněprací a mění se takto:

Cena za provedené dílo je stanovena dohodou smluvních stran a činí:

cena bez DPH  	   365 555,00 Kč

DPH 21%	                                      76 766,55 Kč

cena celkem včetně DPH 	    442 321,55 Kč

IV.

- Ustanovení smlouvy o dílo ze dne 17. 10.2018 tímto dodatkem neupravená zůstávají v platnosti  beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží tři a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu tohoto dodatku dojde druhé smluvní straně.

| V Karviné dne 19. 11. 2018 |  | V Ostravě dne 20. 11. 2018 |
| --- | --- | --- |
| za objednatele PaedDr.Zdeněk Moldrzyk ředitel organizace |  | za zhotovitele Karel Smolka oblastní ředitel |