**Smlouva o dílo č. 05/2016**

o provedení předmětu díla k veřejné zakázce VZ 05 2016

**„Oprava podlahových krytin na SŠA“**

uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů

Smlouva o dílo

**uzavřená v souladu s § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., Občanského zákoníku, ve znění pozdějších právních předpisů**

**Střední škola automobilní Ústí nad Orlicí**

Dukelská 313, 562 01 Ústí nad Orlicí

**IČ:** 00529842

**DIČ:** CZ00529842

**Zastoupená:** Ing. Petrem Vojtěchem, statutárním zástupcem příspěvkové organizace

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s., pob. Ústí nad Orlicí

**Číslo účtu:** 13539611/0100

(dále jen: **objednatel**)

**a**

**M+I STUDIO spol. s r.o.**

J. Nygrína 270, 562 01 Ústí nad Orlicí

**IČ:** 25918176

**DIČ:** CZ25918176

**Zápis v OR:** OR KS v Hradci Králové, oddíl C, vložka 14442

**Zastoupeno:** Ilonou Lamačovou, jednatelkou společnosti

**Bankovní spojení:** Komerční banka, a.s.

**Číslo účtu:** 8641050207/0100

(dále jen: **zhotovitel**)

uzavírají níže uvedeného dne, měsíce a roku

tuto smlouvu o dílo:

**I.**

**Předmět smlouvy**

1. Zhotovitel se zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro objednatele dílo, které spočívá v provedení oprav podlahových krytin na chodbách v přízemí budovy školy a opravy schodiště na internátě „A“ – 1. až 2. patro dle vypracované zadávací dokumentace a k převedení vlastnického práva provedeného díla na objednatele.
2. Objednatel se zavazuje k převzetí předmětu díla od zhotovitele a k zaplacení celkové ceny díla dle čl. II. této smlouvy.

**II.**

**Cena díla a platební podmínky**

1. Celková cena díla specifikovaného v článku I. této smlouvy se po dohodě smluvních stran sjednává v souladu s nabídkou zhotovitele ve výběrovém řízení jako cena nejvýše přípustná a činí 296.950,-Kč bez DPH.
2. Celkovou cenu díla dle čl. II. odst. 1. zaplatí objednatel na základě konečné faktury zhotovitele, vystavené do 15 dnů ode dne úplného převzetí předmětu díla objednatelem, bankovním převodem na účet zhotovitele, uvedený v záhlaví této smlouvy.
3. Splatnost faktury činí 30 dnů ode dne jejího doručení objednateli. Dnem zaplacení je den odepsání fakturované částky z účtu objednatele.
4. Faktura zhotovitele musí obsahovat veškeré náležitosti daňového dokladu dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů a musí obsahovat položkový rozpočet odpovídající cenové nabídce uchazeče.
5. Pokud bude faktura zhotovitele vystavena neoprávněně, nebo nebude obsahovat stanovené náležitosti, je objednatel oprávněn vrátit ji zhotoviteli k opravě či doplnění. V takovém případě se přeruší plynutí lhůty splatnosti a nová lhůta splatnosti začne běžet vždy až dnem doručení opravené nebo oprávněně vystavené faktury objednateli.

**III.**

**Předání díla**

1. Zhotovitel se zavazuje předat objednateli předmět díla do 2.9.2016 a objednatel je povinen předmět díla od zhotovitele převzít*.*
2. Místem předání a převzetí předmětu díla je: Dukelská 313, Ústí nad Orlicí.
3. Zhotovitel je povinen oznámit termín předání předmětu díla objednateli nejméně 3 dny předem.
4. Zhotovitel je povinen předat objednateli nejpozději v den předání předmětu díla veškeré doklady, které jsou nutné k převzetí a k užívání předmětu díla. Zhotovitel se zavazuje předat dílo bez vad a nedodělků.
5. Smluvní strany se dále dohodly, že budou-li v době předání na díle viditelné vady či nedodělky, k předání a převzetí díla dojde až po jejich odstranění. O této skutečnosti bude smluvními stranami sepsán záznam. Náklady na odstranění vad nese zhotovitel.
6. Vlastnické právo k předmětu díla přechází na objednatele dnem předání a převzetí předmětu díla.
7. Odpovědnost zhotovitele za vady předmětu díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

**IV.**

**Záruční podmínky**

1. Zhotovitel poskytuje objednateli na předmět díla smluvní záruku v délce 60 měsíců. Záruční doba začíná běžet dnem předání a převzetí předmětu díla dle čl. III. této smlouvy.
2. Podmínky záruky a způsob uplatňování reklamací jsou uvedeny na faktuře nebo předávacím protokolu, který zhotovitel předal objednateli při dodání předmětu díla. Záruka za jakost předmětu díla se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku v platném znění.

**V.**

**Sankce**

1. Za prodlení zhotovitele s předáním předmětu díla dle čl. III. této smlouvy se sjednává smluvní pokuta ve výši 1 000 Kč za každý den z prodlení.
2. V případě prodlení objednatele se zaplacením celkové ceny díla dle čl. II. této smlouvy je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši dle platných a účinných právních předpisů.
3. Uplatněním sankcí není dotčen nárok smluvních stran na náhradu škody, způsobené nesplněním povinností dle této smlouvy.

**VI.**

**Závěrečná ustanovení**

1. Právní vztahy touto smlouvou neupravené a z této smlouvy vyplývající se řídí příslušnými ustanoveními zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném znění.

2. Tato smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem jejího uzavření.

3. Tuto smlouvu lze měnit pouze písemnými vzestupně číslovanými dodatky, podepsanými oběma smluvními stranami.

4. Tato smlouva je sepsána ve 4 vyhotoveních, z nichž každá strana obdrží 2 vyhotovení.

5. Smluvní strany prohlašují, že si tuto smlouvu před jejím uzavřením přečetly, s jejím obsahem souhlasí a na důkaz toho ji podepisují.

Příloha: Krycí list nabídky

V Ústí nad Orlicí dne 14.7.2016 V Ústí nad Orlicí dne 14.7.2016

.............................................. .................................................

 Střední škola automobilní M+I STUDIO spol. s r.o.

 Ústí nad Orlicí

 Ing. Petr Vojtěch Ilona Lamačová

 ředitel školy jednatelka