DODATEK č. 1

ke smlouvě o dílo č. 107/12/2018/OST/VZ                        uzavřené dne 23. 7. 2018

/dále jen „dodatek“/

Smluvní strany

1. Střední škola služeb a podnikání, Ostrava-Poruba, příspěvková organizace

se sídlem: Příčná 1108, Ostrava-Poruba, PSČ: 708 00

zastoupena: Mgr. Pavlem Chrenkou

IČ: 00575933

DIČ: CZ 00575933

bankovní spojení: ČSOB, a. s.

číslo účtu: 100 401 290/0300

Osoba oprávněná jednat ve věcech realizace stavby:

Roman Olejník, vedoucí technickoprovozního úseku, tel.: 602 765 378

(dále jen „objednatel“)

2. Obchodní firma SUBSTAV INVEST s.r.o.

se sídlem: Antonínov 636, 73944 Brušperk

zastoupena: Luďkem Šubertem, Ludvíkem Šubertem

IČ: 27797554

DIČ: CZ27797554

bankovní spojení: KB Příbor

číslo účtu: 115-3149960257/0100

Zapsána v obchodním rejstříku spisová značka C29969 vedená u Krajského soudu v

Ostravě

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických a realizace stavby:

Luděk Šubert, tel.: 725813544

(dále jen „zhotovitel“)

1.

Základní ustanovení

- Smluvní strany uzavřely dne 23. 7. 2018 SMLOUVY O DÍLO č. 107/12/2018/OST/VZ (dále jen „Smlouva“) jejímž předmětem je realizace stavby - Zateplení obvodových zdí budovy na ulici Polská 1542/8.

- V průběhu realizace díla vznikla potřeba víceprací, které jsou nezbytné k smysluplnému dokončení díla. Zároveň v rámci akce byly vyčísleny nerealizované práce.

- Rozsah víceprací a méněprací je uveden v položkových rozpočtech, které jsou přílohou tohoto dodatku.

2.

Změna smlouvy

S ohledem na výše uvedené skutečnosti se smluvní strany dohodly takto:

- Soupis víceprací a méněprací uvedený v tomto dodatku je nedílnou součástí díla a zhotovitel se zavazuje k jejich provedení.

- Cena sjednaných víceprací činí 247.530,90 Kč bez DPH

- Cena sjednaných méněprací činí 208.690,85 Kč bez DPH

- Cena za dílo sjednaná v čl. V odst. 1 smlouvy, se navyšuje o cenu víceprací a snižuje o cenu méněprací a činí:

Cena bez DPH		1.962.968,87 Kč

DPH 21 %	         412.223,46 	Kč

Cena včetně DPH		    2.375.192,33 Kč

- Stavba bude předána a převzata zápisem v termínu dle smlouvy o dílo. Dílčí položka ze soupisu stavebních prací, dodávek a služeb – Díl 767, položka č. 90 Smlouvy, která je zahrnuta v rámci méněprací, bude realizována ze strany zhotovitele v jiném technickém řešení, které je přílohou tohoto dodatku včetně sjednané smluvní ceny ve výši  78.045,00  Kč včetně DPH. Tyto práce nebrání k převzetí dokončeného díla a užívání stavby. Zhotovitel se zavazuje provést její zhotovení samostatně v termínu do 14. 12. 2018, podkladem pro úhradu smluvní ceny bude faktura, která bude splňovat podmínky definované v článku VI. Smlouvy.

3.

Závěrečná ujednání

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 23. 7. 2018 tímto dodatkem neupravené zůstávají v platnosti beze změny.

- Tento dodatek je vyhotoven ve třech stejnopisech s platností originálu, podepsaných oprávněnými zástupci smluvních stran, přičemž objednatel obdrží dvě a zhotovitel jedno jeho vyhotovení.

- Tento dodatek nabývá platnosti a dnem jeho podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti dnem, kdy vyjádření souhlasu s obsahem návrhu dojde druhé smluvní straně, nejdříve však dnem jeho uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „zákon o registru smluv“).

- Smluvní strany se dohodly, že uveřejnění v registru smluv ve smyslu zákona o registru smluv provede v souladu se zákonem objednatel.

- Nedílnou součástí tohoto dodatku je:

Příloha č. 1 – Položkový rozpočet víceprací

Příloha č. 2 – Položkový rozpočet méněprací

Příloha č. 3 – Rozpočet položky č. 90, Díl 767

V Ostravě dne 7.11.2018 				V Brušperku dne 7.11.2018

| za objednatele Mgr. Pavel Chrenka, ředitel školy |  | za zhotovitele Luděk Šubert, jednatel společnosti |
| --- | --- | --- |