ZPRACOVATEL NABÍDKY:

**ZADAVATEL:**

AOPK ČR, Správa CHKO Poodří, Trocnovská 2,

702 00, Ostrava K rukám: Jana Klečky

Projekce Guňka s.r.o. Zastoupena: Ing. Jakub Guňka Hasičská 617

739 34, Šenov

IČ: 01508504

DIČ: CZ01508504

Tel.: Email: Bankovní spojení: FIO Banka Číslo účtu:

CENOVÁ NABÍDKA

Projektová dokumentace na akci:  
Oprava fasády objektu na p.č.836, k.ú. Přívoz





do 8mi týdnů od objednání Práce nevyžadují povolení do 2 týdnů od zpracování

do 1 týdne od rozpočtu

3 000,- Kč bez DPH 12 500,- Kč bez DPH 27 000,- Kč bez DPH 9 000,- Kč bez DPH 8 000,- Kč bez DPH 3 300,- Kč bez DPH

62 800,- Kč bez DPH 13 188,-Kč

**75 988,- Kč s DPH**

Předmět:

Předmětem nabídky je zpracování projektové dokumentace pro provedení stavby na akci v rámci stavby "Oprava fasády objektu pro p.č. 836, k.ú. Přívoz " ve stupni pro provedení stavby.

V rozsahu:

* Lokální oprava fasády
* Nátěr fasády
* Výměna oplechování říms na fasádě
* Nátěr okenních parapetů
* Oprava střešních oken
* Rozpočet stavby v rozsahu pro výběr zhotovitele

Doba zpracování PD

Projektová dokumentace Inženýrská činnost (dotčené orgány)

Rozpočet stavby

PD

Tisk a kompletace

Cena za navrhovaný rozsah zakázky:


Kontrolní zaměření fasády objektu

Zpracování části přípravných, přidružených a bouracích pr. Zpracování PD pro provedení stavby (vč. výpisu prvků) Hromosvod objektu- oprava nadzemní části Rozpočet stavby- dle zákona 169/2016Sb.

Tisk a kompletace (3x komplet)

V ceně nejsou zahrnuty správní poplatky

* Cena bez DPH celkem
* DPH 21%
* CENA CELKEM S DPH



2 x měsíčně (lhod příprava, Doprava, 3 hod činnost) 3000 Kč bez DPH 6 měsíců

36 000 Kč bez DPH 7 560 Kč

**43 560Kč s DPH**

Ing. Jakub Guňka

Guňka s.r.o. 1907 snov 504

201508504

Autorský dozor

* Předpokládaný rozsah
* Cena za 1 kontrolní den
* Předpokládaná délka stavby
* Cena za předpokládaný rozsah
* DPH
* CENA S DPH

V Šenově, dne 12.11.2018