ev.č. objednatele:  B 0047/17	číslo smlouvy zhotovitele: 217 006

Dodatek č.2 smlouvy o dílo

na realizaci akce „02.105 Opatření v úseku pod Krnovem, ochrana LB území - ČR, OHO“

uzavřené dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., dne 5.12.2017, mezi smluvními stranami:

Objednatel:

název	Povodí Odry, státní podnik

sídlo	Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava, doručovací číslo:701 26

IČO: 	70890021

DIČ:	CZ70890021

Zápis v obchodním rejstříku: 	Krajský soud v Ostravě, oddíl A XIV, vložka č. 584

Zhotovitel:

název	Sdružení Krnov - ZVÁNOVEC - STAVMONTA

sídlo 	ZVÁNOVEC a.s., Rudolfovská tř. 597, 370 01  České Budějovice

IČ vedoucího společníka:	26026279

IČ druhého společníka: 	40525007

DIČ vedoucího společníka:	CZ26026279

DIČ druhého společníka:	CZ40525007

Zápis v obchodním rejstříku: 	společnost ZVÁNOVEC a. s. je zapsána v obchodním rejstříku, vedeném 	Krajským soudem v Českých Budějovicích, B 1109

společnost STAVMONTA spol. s  r. o. je zapsána v obchodním rejstříku, 	vedeném Krajským soudem v Plzni, C 1085

Smluvní strany se v souladu se zněním čl. 8. bod 8.2. a čl. 20. bod 20.1. dohodly na následujících změnách citované smlouvy:

čl. 7. Cena díla a platební podmínky 	- v bodě 7.1. se v souladu se změnovým listem č.1 mění výše ceny následovně:

Původní celková cena bez DPH	21.953.330,66 Kč

Méněpráce  bez DPH dle dodatku č.2	- 2.208.851,90 Kč

Dodatečné práce  bez DPH dle dodatku č. 2 	778.222,03 Kč

Nová celková cena bez DPH dle dodatku č. 2 	20.522.700,79 Kč

- Změna závazku ze smlouvy v souvislosti se zadáním dalších prací, které nemění celkovou povahu veřejné zakázky, byla provedena v souladu s § 222 odst. 4 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů.

čl. 15  Smluvní pokuty a náhrada škody 	-  body 15.1., 15.2. a 15.3. se mění, nově zní takto:

15.1.	Zhotovitel se zavazuje zaplatit objednateli smluvní pokutu samostatně za každou vadu či nedodělek ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za každý den prodlení, oproti písemné výzvě objednatele v případě, že nesplní termíny odstranění vad a nedodělků sjednané v zápise o  převzetí.

15.2.	V případě  nesplnění termínu  provedení díla, či dílčích termínů provedení díla dle čl. 5.4. je zhotovitel povinen zaplatit objednateli smluvní pokutu ve výši 0,2 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za každý den prodlení.

15.3.	V případě nedodržení dohodnutého termínu pro odstranění vad reklamovaných v záruční době zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z celkové ceny díla bez DPH podle odst. 7.1. smlouvy za každý den prodlení.

- Ostatní ujednání smlouvy tímto dodatkem č.2 nedotčená zůstávají v platnosti beze změny.

za objednatele							za zhotovitele

v Ostravě dne	7.12.2018					v Českých Budějovicích dne

Ing. Jiří Pagáč	xxx

generální ředitel	xxx