# SMLOUVA O DÍLO

# Objednatel

Název:	Česká republika – Generální finanční ředitelství

Sídlo:					Lazarská 15/7, Praha 1 – Nové Město, PSČ 117 22

IČO:					72080043

Zastoupena:		…………………. – vedoucím Oddělení hospodářské správy v Ostravě

Bankovní spojení:			………………….

Číslo účtu:				………………….

Číslo AVISME				18/3200/0035

Osoby oprávněné jednat ve věcech technických:

…………………., vedoucí Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení v Prostějově

tel.: ………………….

e-mail: ………………….

Kontaktní adresa:	Generální finanční ředitelství, Oddělení hospodářské správy v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3, PSČ 709 00 Ostrava

na straně jedné (dále jen „objednatel‟)

Zhotovitel

Název: 	HD TECHNIK s.r.o.

Sídlo: 	Jirská 418/34, Přívoz, 702 00 Ostrava

IČO: 	27783952

# DIČ: 	27783952

Zastoupena:	…………………., jednatelem

Zapsán v Obchodním rejstříku vedeného u KS v Ostravě, oddíl C, vložka 51705

Osoby oprávněné jednat:

- ve věcech smluvních: 	…………………., jednatel

tel.: ………………….

e-mail: ………………….

- ve věcech technických: 	…………………., jednatel

Bankovní spojení: 			…………………..s.

Číslo účtu:				………………….

na straně druhé (dále jen „zhotovitel‟)

(dále společně také jako „smluvní strany“)

uzavírají na základě výsledků výběrového řízení o veřejné zakázce malého rozsahu,
č. j.: 85183/18/7332-50280-806176, v souladu s § 27 a § 31 zákona č. 134/2016 Sb., o zadávání veřejných zakázek, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „ZZVZ‟), a s ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“), tuto:

Smlouvu o dílo

„FÚ pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově – výměna svítidel”

(dále jen „Smlouva“)

##### I.

##### PŘEDMĚT SMLOUVY A MÍSTO PLNĚNÍ

- Zhotovitel se zavazuje provést pro objednatele na svůj náklad a na své nebezpečí dílo. Dílem se rozumí stavební úpravy (stavba), a to výměna stropních svítidel v části objektu Územního pracoviště v Prostějově, Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov. Jedná se výměnu stávajících svítidel za svítidla LED značky MODUS v souladu se zpracovaným světelným výpočtem – Příloha č. 2. V souvislosti s těmito pracemi bude prováděna demontáž původních svítidel, zakrytování (ochrana) podlahových krytin a zařizovacích předmětů před znečištěním aj.. Předmětem není odvoz demontovaného materiálu (svítidel a zářivek) a jejich ekologická likvidace (zajistí objednatel na své náklady). Dále se jedná o dodávku a montáž elektrických předřadníků do 30 kusů svítidel a současně dodávka a montáž svítidel do 3. podlaží sociálního zařízení Vše bude provedeno dle zadávací dokumentace dle vypsané výzvy a v rozsahu nezbytném pro splnění předmětu Smlouvy, v souladu se zněním nabídky doložené položkovými rozpočty (příloha č. 1a, b, c) zhotovitele ze dne 8. 11. 2018 podané ve výběrovém řízení, na základě jehož výsledků se tato Smlouva uzavírá (dále jen „dílo”).

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo (tj. dokončit a předat objednateli) řádně, včas, ve sjednané kvalitě a dle podmínek stanovených v této Smlouvě a ve vypsané výzvě ze dne 31. 10. 2018.

- Místem plnění díla je: budova Finančního úřadu pro Olomoucký kraj, Územní pracoviště v Prostějově, Křížkovského 4186/1, 796 01 Prostějov (dále jen „místo plnění díla‟).

- Objednatel je povinen řádně a včas provedené dílo převzít a zaplatit za něj zhotoviteli sjednanou cenu.

##### II.	Doba plnění

- Zhotovitel se zavazuje provést dílo nejpozději do 14. 12. 2018.

- Objednatel se zavazuje, že zhotovitele vyzve k  předání a převzetí dotčených prostor za účelem provádění díla (dále jen „staveniště“) do 2 pracovních dnů ode dne účinnosti Smlouvy. O předání a převzetí staveniště bude sepsán samostatný protokol.

- Zhotovitel je povinen zahájit provádění díla do 2 pracovních dnů ode dne převzetí staveniště od objednatele.

- Dílo bude zhotovitelem prováděno v pracovní dny v době od 8.00 hod. do 15.00 hod. V jinou dobu je možné provádět dílo pouze s předchozím souhlasem objednatele.

- V případě, že zhotovitel nebude moci provádět dílo z důvodu stojících na straně objednatele, prodlužuje se o tuto dobu i termín dokončení a předání díla.

- Zhotovitel je povinen bez zbytečného odkladu prokazatelně písemně objednatele vyrozumět o jakékoliv překážce v provádění díla s přesným vymezením této překážky, její příčiny a doby, kdy nastala a uvedením, zda tato překážka má dopad na plnění zhotovitele dle smlouvy (např. posun termínu plnění) a pokud ano, tak v jakém rozsahu. Zhotovitel má v tomto případě taktéž povinnost navrhnout objednateli další postup. 
Do dosažení písemné dohody je zhotovitel oprávněn provádění díla přerušit.

# Cena díla

- Cena za dílo činí 411.730,00Kč (slovy: čtyřistajedenáct_tisíc_sedmsettřicet_korun českých).

- K ceně uvedené v odst. 1 tohoto článku bude připočtena příslušná sazba DPH platná v den zdanitelného plnění (dílo nepodléhá režimu přenesené daňové povinnosti).

- Cena za dílo vychází z vlastního oceněného soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 8. 11. 2018, který je nedílnou součástí této Smlouvy, jako její Příloha č. 1.

- Cena za dílo je cenou konečnou a nepřekročitelnou a zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s provedením díla, tj. veškeré práce, materiál, vedlejší, pomocné a doplňkové výkony, režijní náklady, dopravu, zařízení místa plnění, náklady na ekologickou likvidaci odpadů, případné náklady na zábor veřejného prostranství, je-li potřeba atd.

- V případě, že se v souvislosti se zhotovením díla vyskytnou potřeby objednatele na provedení dodatečných prací, cena jednotlivých dodatečných prací, která nebude oceněná zhotovitelem v soupisu stavebních prací, dodávek a služeb ze dne 8. 11. 2018, bude stanovena dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a. s. V případě, že nebude možné stanovit cenu jednotlivých dodatečných prací ani dle aktuální cenové soustavy ÚRS Praha, a. s., bude zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě.

- Zhotovitel dále potvrzuje, že cena za dílo je stanovena v cenové úrovni k datu celkového předání díla a obsahuje předpokládaný vývoj cen vstupních nákladů a veškeré ztížené podmínky, které lze při realizaci díla očekávat.

# Fakturace a platební podmínky

- Objednatel neposkytuje zálohy.

- Úhrada ceny bude provedena po dokončení a předání díla objednateli na základě faktury vystavené zhotovitelem a doručené objednateli. Faktura bude mít povahu daňového dokladu, je-li zhotovitel plátcem DPH (dále jen „faktura”). Podkladem pro fakturu bude protokol o předání a převzetí díla bez vad a nedodělků, bránících řádnému užívání díla, potvrzený objednatelem.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti dle platných právních předpisů, a to zejména náležitosti dle zákona č. 563/1991 Sb., o účetnictví, ve znění pozdějších předpisů, a náležitosti uvedené v § 435 občanského zákoníku, případně i náležitosti daňového dokladu dle § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, je-li zhotovitel plátcem DPH.

- Faktura musí být vystavena ve prospěch bankovního účtu uvedeného v záhlaví Smlouvy. Je-li zhotovitel plátcem DPH, musí se jednat o bankovní účet zveřejněný způsobem umožňující dálkový přístup, dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů.

- Splatnost řádně vystavené faktury činí 21 dní ode dne jejího doručení objednateli. Za den splnění platební povinnosti se považuje den odepsání fakturované částky z bankovního účtu objednatele ve prospěch bankovního účtu zhotovitele.

- Fakturu zhotovitel objednateli doručí písemně buď v listinné podobě na adresu Generální finanční ředitelství, Oddělení hospodářské správy v Ostravě, Na Jízdárně 3162/3, 709 00 Ostrava, nebo elektronicky na e-mailovou adresu ………………….. Objednatel upřednostňuje elektronické faktury vytvářené v IS DOC nebo ve formátu PDF.

- Objednatel má právo fakturu před uplynutím lhůty její splatnosti bez zaplacení vrátit, aniž by došlo k prodlení s její úhradou, nesplňuje-li požadované náležitosti. Zhotovitel je povinen dle povahy nesprávnosti fakturu opravit. Nová lhůta splatnosti v délce 21 dnů počne plynout ode dne doručení opravené faktury objednateli.

- Platba bude provedena výhradně v české měně a rovněž všechny cenové údaje budou uvedeny v této měně.

# Závazky a povinnosti objednatele

- Objednatel je povinen předat zhotoviteli staveniště za účelem provedení díla, a to zápisem do stavebního deníku nebo samostatným zápisem a poskytnout mu potřebnou součinnost k provádění díla.

- Objednatel se zavazuje, že zabezpečí zhotoviteli po celou dobu provádění díla připojení k rozvodu elektrické energie, připojení na zdroj vody, umožní použití sociálního zařízení pro zaměstnance zhotovitele a poskytne prostor pro umístění materiálu.

- Objednatel je oprávněn kontrolovat způsob a postup provádění díla zhotovitelem. Zjistí-li objednatel, že zhotovitel provádí dílo v rozporu se svými povinnostmi, upozorní zhotovitele na zjištěné nedostatky v provádění díla. Objednatel je oprávněn dožadovat se toho, aby zhotovitel odstranil na svůj náklad vady vzniklé vadným prováděním 
a aby dílo prováděl řádným způsobem.

# VI.	Závazky a povinnosti zhotovitele

- Zhotovitel je povinen provádět dílo podle této smlouvy včas a řádně s vynaložením potřebné odborné péče a v kvalitě odpovídající účelu smlouvy, platným právním předpisům, závazným technickým normám a při realizaci díla dodržovat veškeré ČSN.

- Zhotovitel je povinen vést stavební deník, případně jednoduchý záznam o stavbě ve smyslu ustanovení § 157 zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví svých pracovníků, pracovníků poddodavatelů a třetích osob (zejm. chodců) a za dodržování bezpečnostních předpisů, předpisů protipožární ochrany a ochrany životního prostředí a interních předpisů objednatele, zejm. provozní řád místa plnění, směrnice BOZP a PO, se kterými jej objednatel seznámí. Zhotovitel je povinen vybavit a dohlížet na používání osobních ochranných pomůcek svými zaměstnanci a zaměstnanci poddodavatelů při realizaci díla, přičemž rozsah a určení osobních ochranných pomůcek bude odpovídat provozním podmínkám.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím, čímž se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla přihlížet k oprávněným potřebám zaměstnanců objednatele a dbát pokynů objednatele, pokud tyto nebrání řádnému provádění díla 
a nejsou v rozporu s účelem této smlouvy.

- Zhotovitel je povinen respektovat skutečnost, že v objektu objednatele bude zachován administrativní provoz, přičemž se zavazuje tuto skutečnost zohlednit při organizaci postupu prováděných prací, a to především s ohledem na minimální zatížení znečištěním a hlukem.

- Zhotovitel je povinen při provádění díla zachovávat čistotu a pořádek, a to zejména prováděním denního úklidu na staveništi a průběžným odvozem odpadu.

- Zhotovitel je povinen počínat si při provádění díla v objektu objednatele tak, 
aby nedocházelo ke škodám na majetku objednatele.

- Zhotovitel se zavazuje zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o nichž se v souvislosti s plněním díla dozví, a to i po skončení účinnosti této smlouvy. Povinnost mlčenlivosti podle věty první se vztahuje také na zaměstnance zhotovitele provádějící dílo.

# VII.	Předání a převzetí díla

- Zhotovitel se zavazuje předat objednateli dílo, a to protokolem o předání a převzetí díla, podepsaným oběma smluvními stranami.

- Protokol o předání a převzetí díla bude obsahovat minimálně následující uvedené údaje:

- název díla,

- datum a místo předání a převzetí díla,

- zúčastněné strany při předání a převzetí díla s uvedením jména a funkce oprávněných zástupců stran,

- popis díla, které je předmětem předání a převzetí,

- seznam předaných dokladů,

- popis případných drobných vad a nedodělků, které nebrání řádnému užívání díla spolu s termíny jejich odstranění,

- podpisy oprávněných zástupců stran.

- Zhotovitel je povinen současně s předáním díla předat objednateli:

- veškeré doklady související s dílem či jeho částmi, zejména návody k obsluze a údržbě, certifikáty, atesty a doklady prokazující požadované vlastnosti použitých materiálů při realizaci díla, včetně dokladů ve smyslu zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky a o změně a doplnění některých zákonů, ve znění pozdějších předpisů,

- zápisy, osvědčení, revizní zprávy stanovené platnými právními předpisy nebo ČSN, týkající se materiálu, zařízení a veškerých prováděných prací v souvislosti se zhotovením díla,

- záruční listy k dodanému materiálu a výrobkům,

- doklad o odborné likvidaci nebo doklad o předání odpadu osobě oprávněné,

- stavební deník, případně jednoduchý záznam o stavbě, vše v originále.

- Obsahoval-li protokol o předání a převzetí díla soupis a popis přejímkových drobných vad a nedodělků, bude o odstranění těchto vad nebo nedodělků následně vyhotoven a oboustranně podepsán Zápis o odstranění přejímkových vad a nedodělků.

- Objednatel je oprávněn odmítnout převzetí díla, pokud dílo vykazuje podstatné vady, které brání užívání nebo jej omezují.

- Zhotovitel je povinen do 3 pracovních dnů po předání díla (v případě zjištěných ojedinělých drobných vad a nedodělků po jejich odstranění) uvést staveniště do původního stavu a písemně staveniště předat objednateli.

# XIII.	Záruka a odpovědnost

- Zhotovitel poskytuje záruku za jakost díla v délce 24 měsíců. Tato záruční doba se vztahuje na celé dílo. Záruční doba počíná běžet ode dne předání a převzetí díla  dle protokolu o předání a převzetí, případně od odstranění poslední vady a/nebo nedodělku dle Zápisu o odstranění přejímkových vad a nedodělků.

- Zhotovitel se zaručuje po dobu záruční doby, že dílo včetně jeho částí bude mít vlastnosti vymezené touto Smlouvou a bude způsobilé bezvadně plnit účel, k němuž bylo provedeno. Zaručuje se zejména, že dodaný materiál, dodávky, zařízení včetně jeho částí si udrží ujednanou kvalitu, zvláště pak se zaručuje za správnou technickou koncepci a konstrukci, kvalitu použitých materiálů při celkové realizaci díla a za odborné postupy a vedení, čímž zaručuje funkčnost a užitnost díla dle této Smlouvy.

- Zhotovitel se zaručuje, že veškeré odborné práce budou vykonávat pracovníci zhotovitele nebo jeho poddodavatelé mající příslušnou kvalifikaci. Doklad o kvalifikaci pracovníků je zhotovitel na požádání objednatele povinen doložit.

- Zhotovitel je povinen vyzvat objednatele k prověření prací, které hodlá ukončit zakrytím, čímž se stanou nepřístupnými, a to zápisem do stavebního deníku nejméně tři pracovní dny předem. Nesplní-li zhotovitel tuto povinnost je povinen umožnit objednateli provedení prověření prací v dodatečném termínu, přičemž nese náklady s tím spojené.

- Zhotovitel předá při předání díla podmínky údržby a zacházení s výrobky a materiály, jejichž nedodržení vylučuje odpovědnost za výskyt vady v záruční době.

- Vady díla, na něž se vztahuje záruka za dílo, oznámí objednatel zhotoviteli bez zbytečného odkladu poté, kdy je zjistí. Každá reklamace bude objednatelem učiněna písemně a doručena zhotoviteli obchodním dopisem nebo e-mailem.

- Zhotovitel je povinen nastoupit u objednatele k odstranění reklamované vady díla do 3 pracovních dnů od jejího nahlášení objednatelem s tím, že o rozsahu a způsobu odstranění vady informuje objednatel. Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamovanou vadu díla do 10 dnů ode dne doručení reklamace zhotoviteli, nebude-li smluvními stranami písemně dohodnuto jinak.

- Záruční doba neběží po dobu, po kterou nemůže objednatel dílo užívat pro vady, 
za které zhotovitel odpovídá.

- Odpovědnost za vady na provedenou práci a dodaný materiál se řídí obecně závaznými právními předpisy.

- Vypořádáním nároků objednatele z odpovědnosti zhotovitele za vady díla není dotčen nárok objednatele na náhradu škody.

# IX.	Pojištění zhotovitele

- Zhotovitel se zavazuje po dobu trvání této Smlouvy mít sjednané pojištění odpovědnosti za škodu způsobenou třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to s limitem pojistného plnění min. 1.000 000,-Kč (slovy: jedenmilión korun českých). Smluvní strany prohlašují, že zhotovitel k prokázání sjednaného pojištění dle tohoto ustanovení předal objednateli před podpisem této Smlouvy kopii pojistné smlouvy (pojistného certifikátu).

# Sankční ujednání a náhrada újmy

- V případě prodlení zhotovitele s provedením díla má objednatel právo uplatnit vůči němu smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny za dílo bez DPH, a to za každý, byť i započatý den prodlení.

- Neodstraní-li zhotovitel přejímkové drobné vady a nedodělky ve lhůtě stanovené mu v protokolu o předání a převzetí díla, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kč (slovy: jeden tisíc korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení.

- V případě, že zhotovitel bude v prodlení s vyklizením staveniště, je objednatel oprávněn požadovat po zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 500,- Kč (slovy: pětset korun českých) za každý, byť i započatý den prodlení.

- V případě prodlení kterékoliv smluvní strany se zaplacením peněžité částky, má oprávněná smluvní strana právo na zaplacení úroku z prodlení ve výši stanovené nařízením vlády č. 351/2013 Sb., kterým se určuje výše úroků z prodlení a nákladů spojených s uplatněním pohledávky, určuje odměna likvidátora, likvidačního správce a člena orgánu právnické osoby jmenovaného soudem a upravují některé otázky Obchodního věstníku a veřejných rejstříků právnických a fyzických osob, ve znění pozdějších předpisů.

- Smluvní pokuta a úrok z prodlení jsou splatné ve lhůtě 21 kalendářních dnů ode dne doručení jejich vyúčtování, nedohodnou-li smluvní strany v konkrétním případě jinak.

- Zaplacením smluvní pokuty není dotčeno právo smluvních stran na úhradu způsobené újmy vzniklé v souvislosti s plněním předmětu Smlouvy. Zaplacená smluvní pokuta se nezapočítává do případné náhrady újmy.

- Zhotovitel odpovídá za veškerou újmu způsobenou objednateli porušením Smlouvy v plné výši. Náhrada újmy se řídí ustanoveními občanského zákoníku.

# XI.	Ukončení smlouvy

- Smluvní strany se dohodly, že každá ze smluvních stran má právo odstoupit od Smlouvy z důvodů stanovených občanským zákoníkem, zejména dojde-li druhou smluvní stranou k porušení Smlouvy podstatným způsobem ve smyslu § 2002 a násl. občanského zákoníku.

- Za porušení Smlouvy podstatným způsobem ze strany zhotovitele se považuje zejména:

- zhotovitel opakovaně (min. 2x) hrubým způsobem porušil předpisy v oblasti bezpečnosti práce, protipožární ochrany, ochrany zdraví při práci nebo jiné bezpečnostní předpisy,

- zhotovitel z důvodů, za které odpovídá, nesplnil termín provedení díla o více než 15 dnů,

- zhotovitel nezahájil stavební práce v termínu do 5 pracovních dnů od převzetí staveniště,

- přes písemné upozornění objednatele provádí dílo s nedostatečnou odbornou péčí, v rozporu s  platnými technickými normami, právními předpisy, případně pokyny objednatele,

- bezdůvodně přeruší provedení díla, přičemž toto přerušení trvá déle než 5 dní

- vykazují-li prováděné práce již v průběhu provádění díla nedostatky nebo odporují-li Smlouvě, a pokud takové práce zhotovitel nenahradil bezvadnými pracemi ve lhůtě dané objednatelem,

- zhotovitel nedodrží povinnost povinného pojištění odpovědnosti dle čl. VIII Smlouvy.

- Za porušení smlouvy podstatným způsobem ze strany objednatele se považuje zejména:

- prodlení objednatele s úhradou faktury po dobu delší než 30 dnů, pokud objednatel nezjedná nápravu ani do 20 pracovních dnů od doručení písemného oznámení zhotovitele o takovém prodlení se žádostí o nápravu,

- prodlení objednatele s poskytnutím součinnosti o více než 30 kalendářních dnů ode dne doručení písemné výzvy zhotovitele k nápravě.

- Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že:

- je proti zhotoviteli zahájeno insolvenční řízení, pokud nebude insolvenční návrh v zákonné lhůtě odmítnut pro zjevnou bezdůvodnost

- insolvenční návrh zhotovitele byl zamítnut z důvodu, že majetek zhotovitele nepostačuje ani k úhradě nákladů insolvenčního řízení,

- zhotovitel vstoupí do likvidace.

- Odstoupení od Smlouvy musí být písemné, jinak je neplatné. Účinky odstoupení od Smlouvy nastávají okamžikem doručení písemného projevu vůle odstoupit od této Smlouvy druhé smluvní straně.

- Dojde-li k odstoupení od Smlouvy z důvodů na straně zhotovitele, je zhotovitel povinen provést veškerá opatření k zabránění vzniku škod na rozpracovaném díle do doby, než objednatel zajistí náhradního zhotovitele. Objednatel má v tomto případě nárok na úhradu vícenákladů vynaložených na dokončení díla a na náhradu škod vzniklých prodloužením termínu dokončení díla.

- Odstoupení od Smlouvy se nedotýká práva na zaplacení smluvní pokuty nebo úroku z prodlení, pokud již dospěl, práva na náhradu škody vzniklé porušením smluvní povinnosti, ani ujednání, které zavazuje smluvní strany i po odstoupení od Smlouvy, zejména řešení sporů.

# XII.		Ostatní ustanovení

- Zhotovitel potvrzuje, že se v plném rozsahu seznámil se současným stavem objektu, se všemi okolnostmi a že si plně uvědomuje rozsah prací, které jím mají být provedeny, a veškeré technické, kvalitativní a jiné podmínky nezbytné k provedení díla. Objednatel nebude zhotoviteli hradit náklady a vícepráce vzniklé z neznalosti místa plnění, existujícího zařízení nebo z jakéhokoliv omylu ze strany zhotovitele.

- Objednatel nabývá vlastnické právo k dodanému materiálu okamžikem jeho pevného zapracování do stavby.

# XIII.	Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel bere na vědomí, že Smlouva včetně jejích příloh a případných dodatků může být uveřejněna na internetových stránkách objednatele a na profilu objednatele, případně v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv), ve znění pozdějších předpisů. Bude-li smlouva povinnosti uveřejnění podléhat, souhlasí tímto zhotovitel s jejím uveřejněním v plném rozsahu a současné tímto prohlašuje, že smlouva neobsahuje obchodní tajemství dle § 504 občanského zákoníku. Případné uveřejnění v registru smluv zajistí objednatel.

- Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran a účinnosti dnem jejího uveřejnění v registru smluv.

- Smlouvu lze měnit nebo doplňovat pouze písemnými dodatky číslovanými ve vzestupné řadě, odsouhlasenými oběma smluvními stranami, není-li ve Smlouvě stanoveno jinak.

- Každá ze smluvních stran je povinna bezodkladně uvědomit druhou smluvní stranu o změně údajů uvedených v záhlaví této Smlouvy. Ke změně bankovního spojení včetně čísla bankovního účtu smluvních stran může dojít pouze písemným dodatkem ke Smlouvě.

- Smluvní strany nejsou oprávněny převést nebo postoupit práva a povinnosti vyplývající ze Smlouvy na 3. osobu bez souhlasu druhé smluvní strany.

- Smlouva je vyhotovena ve třech stejnopisech s platností originálu. Zhotovitel obdrží jedno vyhotovení a objednatel obdrží dvě vyhotovení.

- Smluvní strany tímto prohlašují, že si Smlouvu před jejím podpisem přečetly, a že ji uzavírají podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, a na důkaz toho připojují níže své podpisy.

- Nedílnou součástí Smlouvy jsou přílohy:

Příloha č. 1 - Oceněný soupis stavebních prací, dodávek a služeb

Příloha č. 2 – Světelný výpočet pro svítidla MODUS

| V Ostravě dne 3. 12. 2018 |  | V Ostravě | dne 3. 12. 2018 |
| --- | --- | --- | --- |
| za objednatele: |  | za zhotovitele: |  |
| …………………. |  | …………………. |  |
| vedoucí Oddělení hospodářské správy v Ostravě |  | jednatel HD TECHNIK s.r.o |  |