# Dodatek č. 3

# smlouvy o dílo “VÝROBA VIDEOPOŘADŮ” uzavřené dne 13.11.2009

# Smluvní strany

# 1.1. První smluvní strana - producent

# Obchodní název:	POLAR televize Ostrava, s.r.o.

se sídlem		Boleslavova 710/19, 709 00 Ostrava, Mariánské Hory

jednající		xxx

IČ / DIČ		25859838  /  CZ25859838

zapsaná		v OR KS v Ostravě, oddíl C, vložka 22579

(dále jen “producent”)

a

# 1.2. Druhá smluvní strana - objednatel

# Obchodní název:	Povodí Odry, státní podnik

se sídlem:		Varenská 3101/49, Moravská Ostrava, 702 00 Ostrava

doručovací číslo 701 26

zastoupena:		Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

IČ  /  DIČ		70890021  /  CZ70890021

zapsána:		KS v  Ostravě, oddíl A.XIV, vložka 584

/dále jen „objednatel“/.

Tento dodatek č. 3 je uzavírán s ohledem na přesunutí stavby „Šance – převedení extrémních povodní“ do 3. etapy programu Mze č. 129 260 – Podpora prevence před povodněmi III. Do doby zahájení stavby financované z tohoto programu bude probíhat pořizování   části    videodokumentace   v   současnosti   probíhajících   staveb   hrazených z vlastních zdrojů.

Termíny uvedené v tomto dodatku vycházejí z předpokládaných termínů realizace stavby od 5/2015 do 7/2018.

V souladu se zněním čl. 9. bod 9.3. se smluvní strany dohodly na následujících změnách citované smlouvy ve znění dodatku č. 2:

článek 3. Termín předání díla – bod 3.1. se ruší a nově zní takto:

3.1. Producent je povinen dílo vyrobit a hotové jej předat objednateli do 31.12.2018. Za účasti objednatele provede v sídle producenta předávací projekci díla. Tato projekce proběhne nejpozději 10 dní před termínem předání hotového díla. Po schválení předávací projekce díla ze strany objednatele bude objednatelem podepsán „Protokol o předání a převzetí díla“, který bude podkladem pro vystavení řádného daňového dokladu.

článek 5. Platební podmínky – písm. c) v bodě 5.1. se ruší a nově zní takto:

c) 30 % z celkové smluvní ceny, tj. 418.700,- Kč, a to nejpozději do 30.11.2017 na základě zálohového listu.

Nedílnou součástí tohoto dodatku jsou Příloha č.2 – Videodokument  o  vodním díle ŠANCE pro odbornou veřejnost a Příloha č.3 – Videodokument o vodním díle ŠANCE pro laickou veřejnost, v nichž se smluvní strany dohodly na změnách termínů dodání.

Ostatní ujednání smlouvy a jejich Příloh ve znění dodatku č. 1 a č. 2, tímto dodatkem nedotčená, zůstávají v platnosti.

Tento dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem oboustranného podpisu.

Za producenta:				Za objednatele:

V Ostravě dne					V Ostravě dne 10.12.2014

.............................................................          .........................................................

xxx					 	Ing. Jiří Pagáč, generální ředitel

POLAR televize Ostrava, s.r.o. 		Povodí Odry, státní podnik