**SMLOUVA O DÍLO**

**Objednatel:** **Střední škola technická, Most, příspěvková organizace**

Se sídlem: Dělnická 21, Most-Velebudice, PSČ 434 01

Zastoupen: PaedDr. Karlem Vokáčem, ředitelem

IČ: 001 25 423

(dále také „Objednatel“ na straně jedné)

a

**Zhotovitel: REIMONT - ELEKTRO s.r.o.**

Se sídlem:Dělnická 26, PSČ 434 01 Most - Velebudice

Zastoupená: Miroslavem Micalem, jednatelem společnosti

IČ: 472 83 025

zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 22640

(dále také „Zhotovitel“ na straně druhé)

společně dále také jako „Smluvní strany“

*uzavřeli níže uvedeného dne, měsíce a roku podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,*

*tuto Smlouvu o dílo (dále také „Smlouvu“):*

**I. Předmět smlouvy**

1. Touto Smlouvou se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezepečí pro Objednatele níže uvedené Dílo a Objednatel se zavazuje Dílo převzít a zaplatit cenu podle čl. II, odst. 1.
2. Předmětem Smlouvy je provedení díla „**Oprava osvětlení v tělocvičně SŠT Most“** (dále také „Dílo“) včetně dodávek materiálu a v rozsahu specifikovaném v nabídkovém rozpočtu, jež je nedílnou součástí Smlouvy jako příloha č. 1 (dále také „Nabídkový rozpočet“).
3. Zhotovitel se touto Smlouvou zavazuje zhotovit Dílo v obvyklé kvalitě a rozsahu podle Nabídkového rozpočtu.
4. Veškeré práce budou Zhotovitelem prováděny řádně, v souladu s dotčenými platnými právními předpisy, technickými a technologickými normami a postupy. Při realizaci Díla budou použity kvalitní a bezvadné nezávadné materiály, které odpovídají technickým normám.
5. Místem plnění je objekt **Střední škola technická Most, Dělnická 21.**

**II. Cena díla, platební podmínky a vícepráce**

1. Smluvená cena díla v rozsahu předmětu plnění dle této Smlouvy, činí celkem: **69.634,13,- Kč bez DPH,** slovy: *šedesátdevěttisícšestsettřicetčtyřikorunčeskýchtřinácthaléřů* (dále také „Smluvní cena“). Ke Smluvní ceně bude připočtena daň z přidané hodnoty ve výši dle příslušné právní normy.
2. Lhůta splatnosti je stanovena na 30 dnů od vystavení daňového dokladu Zhotovitelem.
3. V případě požadavku Objednatele na rozšíření Díla oproti rozsahu specifikovaném v Nabídkovém rozpočtu nebo ujednáním v této Smlouvě, bude toto posuzováno jako dodatečné práce. Zahájení dodatečných prací je možné uskutečnit pouze po předchozím odsouhlasení Zhotovitelem. V případě, že jsou dodatečné práce nebo dodávky materiálu uvedeny v Nabídkovém rozpočtu, použijí se jednotkové ceny uvedené v tomto Nabídkovém rozpočtu a jejich cena je určena násobkem takové ceníkové ceny a dodaného množství. Pokud takové ceny nebudou v Nabídkovém rozpočtu uvedeny, budou ceny určeny podle Cenové soustavy ÚRS v případě prací nebo ceníky výrobců, případně cenami elektrotechnických velkoobchodů v případě materiálů nebo technologií.

**III. Doba plnění a předání díla**

1. Zhotovitel se zavazuje zahájit provádění Díla předáním a převzetím staveniště na základě výzvy Objednatele po podpisu této Smlouvy a zavazuje se Dílo zhotovit, ukončit a protokolárně předat Objednateli bez zjevných vad a nedodělků bránících užívání nejpozději do 21.12.2018.
2. Smluvní strany se dohodly, že Dílo je provedeno jeho předáním Objednateli, pokud je kompletní, způsobilé sloužit svému účelu, bez vad a nedodělků.
3. Objednatel nemá právo odmítnout převzetí Díla pro drobné vady a nedodělky, které nebrání jeho užívání k obvyklému účelu.

**IV. Vady Díla a odpovědnost za vady Díla**

1. Zhotovitel odpovídá za vady, které má Dílo v době jeho předání Objednateli a dále za vady, které se na díle vyskytnou v záruční době.
2. Objednatel je povinen Dílo při předání náležitě zkontrolovat a vytknout Zhotoviteli případné zjevné vady Díla a neučiní-li tak, platí, že Dílo nemá žádné zjevné vady.
3. Sjednaná doba odpovědnosti za vady Díla činí 60 měsíců na práce a 24 měsíců na dodávky materiálu, výrobků a technologií (dále také „Záruční lhůta“). Záruční lhůta začíná běžet následujícím dnem po protokolárním převzetí celého Díla Objednatelem. Pro odpovědnost za vady a jakost použitého materiálu platí příslušná ustanovení občanského zákoníku s tím, že v daném případě bude dílo provedeno v jakosti standardní a bude splňovat požadavky obecně závazných právních předpisů a technických norem.

**V. Závěrečná ustanovení**

1. Tato Smlouva a okolnosti v ní neupravené se řídí právním řádem České republiky, zejména ustanovením § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanská zákoník, ve znění pozdějších předpisů.
2. Smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, z nichž po jednom obdrží každá ze Smluvních stran.
3. Smlouva nabývá platnosti a účinnosti okamžikem jejího podpisu.
4. Jakékoliv změny a dodatky této Smlouvy lze provádět výhradně písemnou formou schválenou oběma Smluvními stranami.
5. Jednotlivá ustanovení Smlouvy jsou oddělitelná v tom smyslu, že neplatnost, zdánlivost nebo neúčinnost některého z nich nepůsobí neplatnost, zdánlivost nebo neúčinnost Smlouvy jako celku. Pokud by se v důsledku změny právní úpravy některé ustanovení Smlouvy dostalo do rozporu s českým právním řádem a předmětný rozpor by působil neplatnost, zdánlivost nebo neúčinnost Smlouvy jako takové, bude Smlouva posuzována, jakoby kolizní ustanovení nikdy neobsahovala a vztah Smluvních stran se bude v této záležitosti řídit obecně závaznými právními předpisy, pokud se Smluvní strany nedohodnou na znění nového ustanovení, jež by nahradilo kolizní ustanovení.
6. Smluvní strany prohlašují, že obsah Smlouvy je jim znám, že si tuto Smlouvu před jejím podpisem přečetly, že byla uzavřena po vzájemném projednání podle jejich pravé a svobodné vůle, určitě, vážně a srozumitelně, nikoliv v tísni nebo za nápadně nevýhodných podmínek. Smluvní strany se dohodly na celém obsahu Smlouvy a její autentičnost potvrzují svým podpisem.
7. Tato Smlouva obsahuje následující přílohy, které tvoří její nedílnou součást: nabídkový rozpočet Zhotovitele,

V …………………, dne …………………, V …………………, dne …………………,

Za Zhotovitele Za Objednatele

**REIMONT-ELEKTRO s.r.o. Střední škola technická, Most, příspěvková org.**

 ........................................................ ........................................................

 **Miroslav Mical PaedDr. Karel Vokáč**

 jednatel společnosti ředitel