Dodatek č. 2

ke smlouvě o dílo na vypracování „PROJEKTOVÉ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI VODOVODU, KANALIZACE, POVRCHŮ KOMUNIKACE A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI SEIFERTOVA V JIHLAVĚ“

uzavřený dle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „občanský zákoník“)

_______________________________________________________________________________

Čl. I. Smluvní strany

| I.1. Objednatel: | Jihlavské vodovody a kanalizace a.s. |
| --- | --- |
| Adresa sídla: | Masarykovo nám. 97/1, 586 01 Jihlava |
| Zastoupený: | Ing. Jaromírem Kalinou, předsedou představenstva |
| Bankovní spojení: | Komerční banka a.s., pobočka Jihlava |
| Číslo účtu: | 43-7571280247/0100 |
| IČO: | 29248281 |
| DIČ: | CZ29248281 |

| I.2. Zhotovitel: | AQUION s.r.o., |
| --- | --- |
| Adresa: | Osadní 324/12a, 170 00 Praha 7 |
| Zastoupený: Číslo účtu: IČO: DIČ: Dále též shodně „Smluvní strany“ | Ing. Lubomírem Mackem, CSc., MBA ČSOB a.s. 10 110 23 56/0300 49101340 CZ49101340 |

Čl. II

1. Smluvní strany uzavřely dne 26.1.2016  Smlouvu o dílo ve znění Dodatku č. 1 ze dne 23.5.2016  (dále jen „Smlouva“) , na základě níž se Zhotovitel zavázal  pro Objednatele vypracovat a dodat projektovou dokumentaci, autorský dozor a provádění inženýrské činnosti na akci „PROJEKTOVÁ DOKUMENTACE NA REKONSTRUKCI VODOVODU, KANALIZACE, POVRCHŮ KOMUNIKACE A VEŘEJNÉHO OSVĚTLENÍ V ULICI SEIFERTOVA V JIHLAVĚ“.

2. Z důvodů  překážek  bránících  vydání  stavebního povolení na rekonstrukci vodovodu a kanalizace

(nesouhlasné stanovisko s předloženou projektovou dokumentací ze dne 22. 2. 2017 vydané společností Svaz vodovodů a kanalizací JIHLAVSKO)  se smluvní strany dohodly na ukončení předmětné Smlouvy ke dni nabytí účinnosti tohoto Dodatku č. 2.

3. Smluvní strany se shodují a tímto prohlašují, že Smlouva byla splněna a realizována v části dodání projektu pro ohlášení stavby a dodání projektu pro vypsání zadávacího řízení na stavební práce.

4. Smluvní strany se dohodly, že sjednaný výkon autorského dozoru nebude realizován.  Současně prohlašují, že vzájemné závazky vyplývající z výše citované Smlouvy o dílo jsou k datu účinnosti tohoto dodatku řádně vypořádány a že vůči sobě do budoucna nebudou vznášet žádné další nároky.

4. Objednatel ke dni účinnosti tohoto dodatku tímto vypovídá i Plnou moc ze dne 21.6.2016,  udělenou zhotoviteli za účelem vyřizování inženýrské činnosti.

Čl. III

III.1	Smluvní strany souhlasí s uveřejněním tohoto Dodatku č. 2 včetně veškerých osobních údajů, které jsou v něm obsaženy.

III.2.	Objednatel zajistí uveřejnění tohoto Dodatku č. 2 v registru smluv v souladu s právními předpisy a o této skutečnosti bezodkladně uvědomí Zhotovitele.

III.3.	Tento Dodatek č. 2 nabývá platnosti dnem podpisu obou smluvních stran a účinnosti zveřejněním v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv.

III.4.	Tento dodatek č.2 je vytištěn ve dvou  stejnopisech s platností originálu, z nichž jedno vyhotovení obdrží Objednatel a jedno vyhotovení Zhotovitel.

Za Objednatele:	          Za Zhotovitele:

V Jihlavě dne ……………………………	          V Jihlavě dne ………………….…

……………………………..	……………………………….............

Ing. Jaromír Kalina	                                                                      Ing. Lubomír Macek, CSc, MBA

Předseda představenstva	                                      Jednatel