DODATEK č.3

ke Smlouvě o dílo ze dne 21.5.2018

(dále jen  “SOD”)

Smluvní strany

ČESKÁ REPUBLIKA - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou právně jedná Ing. Jiří Vrána, ředitel

se sídlem: Lidická tř. 124/11, 370 86 České Budějovice

IČ: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Sid.pt spol. s r.o.

se sídlem: Krumlovská 1128, Prachatice II, 383 01 Prachatice

IČ: 26058855

DIČ: CZ26058855

Zapsána v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl C, vložka 11468

Zastoupená: Ing. Adolfem Šicnerem, jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět dodatku SOD

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek

SOD.

1.2. Dle čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil méněnáklady a vícenáklady na základě změn technického řešení a rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr, který je součástí SOD. Tyto méněnáklady a vícenáklady jsou vyčísleny formou položkových rozpočtů, které jsou přílohou tohoto Dodatku.

Méněnáklady činí celkem 33.617,-Kč vč. DPH, vícenáklady činí celkem 79.649,-Kč vč. DPH, celkové navýšení ceny dle SOD vč. DPH činí tedy 46.032,- Kč.

Jedná se o tyto vícenáklady:

- odbourání stávajících cihelných příček v prostoru toalet 2NP a 3NP včetně likvidace suti (důvod: po otlučení omítek došlo ke zjištění, že statika příček je narušena a vedení nových instalací v nich není možné)

- zhotovení nových příček z plynosilikátu včetně ukotvení ke stávající konstrukci a provedení tenkovrstvé omítky nad úrovní obkladu

- odbourání 2.vrstvy keramické dlažby včetně likvidace suti

- vyrovnání podlah samonivelační stěrkou dle skutečného provedení

- opravy omítek dle skutečného provedení

- malby dle skutečného provedení

- změna provedení sprchového koutu z podnětu objednatele

- dodávka a montáž zrcadel

- demontáže zařízení dle skutečného provedení

## 2. Změna ceny díla

Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

## III. Cena za dílo

- Cena za dílo specifikované v čl. I a II této smlouvy je stanovena dohodou smluvních stran na částku

882 190,40 Kč bez DPH

185 259,45 Kč DPH 21 %

1 067 449,85 Kč včetně DPH

Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna. DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články SOD zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:

- Položkový rozpočet stavby – méněpráce

- Položkový rozpočet stavby – vícepráce

V Českých Budějovicích dne 11.12.2018	V Prachaticích dne 11.12.2018

…………………………………..	…………………………………….

Ing. Jiří Vrána, ředitel                                                              Ing. Adolf Šicner, jednatel

Katastrálního úřadu pro Jihočeský kraj	Sid.pt spol. s r.o.

objednatel	zhotovitel