Příloha č. 3

**Harmonogram prací**

**Přeštice 1225,1226**

**Hydroizolace,odvodnění spodní stavby**

31.8.2016 - předání pracoviště

6.9.2016 - zahájení prací

4.11.2016 - dokončení hydroizolací a odvodnění štítů a západního

průčelí

30.11. 2016 – dokončení prací ve východním průčelí, předání díla

Za zhotovitele : ………………………………………

Vyvěšeno: 31.8.2016