SMLOUVA O DÍLO

Spr. 146/2018; TT180289

uzavřená podle § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník,

ve znění pozdějších předpisů (dále jen “OZ“)

I.
Smluvní strany

1. Objednatel:         Česká republika – Okresní soud v Chomutově
Se sídlem:                Na Příkopech 663, 430 14 Chomutov
Zastoupený:             xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO:                        00024848
DIČ:                        není plátce DPH
Bankovní spojení:    Česká Národní Banka v Ústí nad Labem; číslo účtu: xxxxxxxxxxx
Kontakt:                  xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx
Tel.:                         xxxxxxxxxxxx,Mobil: xxxxxxxxxxxx
E-mail:                    xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen objednatel)

2. Zhotovitel:	       T-Technology s.r.o.
Se sídlem:	       Třebízského 251, Roudnice nad Labem 413 01
Zapsaný v OR:	       vedeném Krajským soudem v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 35452
Zastoupená:	       xxxxxxxxxxxxxxxxxx
IČO: 	                    03934527
DIČ: 	                    CZ03934527
Bankovní spojení:     Česká spořitelna, a.s.; číslo účtu: xxxxxxxxxxxxxxxx

(dále jen „zhotovitel“) na straně druhé

uzavírají na základě výsledků veřejné zakázky malého rozsahu s názvem „OS Chomutov – instalace elektronického zabezpečovacího systému, Partyzánská 741“ níže uvedeného dne, měsíce a roku tuto Smlouvu o dílo (dále „Smlouva“)

II.
Závazné podklady pro uzavření Smlouvy

1.	Závaznými podklady pro uzavření této Smlouvy (dále jen „Závazné podklady“) se rozumí:

•	Nabídka zhotovitele ze dne 25. 10. 2018, pod č. TT180289 vč. oceněného soupisu prací a dodávek podle výkazu výměr projektové dokumentace.

•	Rozhodnutí zadavatele o výběru nabídky ze dne 2. 11. 2018.

2.	Zhotovitel podpisem této Smlouvy potvrzuje, že převzal od objednatele všechny výše uvedené Závazné podklady, že se seznámil s jejich obsahem a že vůči obsahu a podobě těchto podkladů nemá žádné výhrady.

III.
Předmět Smlouvy

1.	Předmětem této Smlouvy je pořízení (dodávka, montáž) elektronického zabezpečovacího systému (dále jen „dílo“) podle zpracované projektové dokumentace, která byla vyhotovena firmou T-Technology  s. r. o. IČO: 03934527.

2.	Místo provádění díla je budova Okresního soudu v Chomutově, Partyzánská 741, 430 14 Chomutov. Rozsah díla je specifikován v projektové dokumentaci a výkazu výměr.

3.	Součástí díla jsou i další dodávky a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, a to zejména související náklady na koordinaci, dodávky a práce nutné k předání díla objednateli ve stavu schopném  bezvadného užívání, náklady na stavební a jiné přípomoce vč. zřízení, udržování a odklizení zařízení  staveniště, přesuny hmot a suti, uložení suti na skládce, dopravu, montáž, náklady na veškeré zkoušky,  potřebná měření, inspekce, uvedení zařízení do provozu, zaškolení obsluhy, revize, zpracování veškeré  dílenské dokumentace a projektu skutečného provedení s dokladovou částí, zkušební provoz, demontáž  stávajících systémů, nastavení systémů, dodání a instalace potřebného softwaru, dodání potřebných licencí,  dodání manuálů (v českém jazyce), průběžný a konečný úklid apod.

4.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo s odbornou péčí, na vlastní náklady a nebezpečí tak, aby dílo svou kvalitou i rozsahem odpovídalo účelu Smlouvy, zejména z hlediska uživatelských a provozních  potřeb objednatele. Zhotovitel se zavazuje provést dílo v souladu

- s touto Smlouvou,

- se všemi Závaznými podklady,

- s technickými normami (zejména ČSN a ČSN EN), normami oznámenými ve Věstníku Úřadu pro  technickou normalizaci, metrologii a státní zkušebnictví (včetně pravidel uvedených v takových normách  jako doporučující),

- s jinými obvykle profesně užívanými normami, předpisy a zásadami,

- s obecně závaznými právními předpisy a

- s Výzvou k podání nabídky včetně všech jejích příloh

5.	Zhotovitel se zavazuje objednateli předat dílo způsobilé sloužit svému účelu plynoucímu z této Smlouvy, jinak účelu obvyklému, a převést na objednatele vlastnické právo k předmětu díla.

6.	Objednatel se zavazuje dílo převzít a uhradit jeho cenu.

IV.
Čas plnění

1.	Dobou provádění díla se rozumí doba od zahájení prací zhotovitelem, nejpozději však od posledního dne, kdy je zhotovitel dle této Smlouvy povinen práce zahájit, až do úplného dokončení a protokolárního předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků.

2.	Zhotovitel se zavazuje provést dílo vymezené v čl. III. této Smlouvy nejpozději do 30 kalendářních dnů od převzetí pracoviště.

3.	Zhotovitel je povinen zahájit práce nejpozději do 5 kalendářních dnů od podpisu Smlouvy. Zhotovitel ukončí práce a dodávky dle této Smlouvy a předá dílo objednateli nejpozději do 30 kalendářních dnů od zahájení prací.

4.	Bude-li objednatelem dán příkaz k dočasnému zastavení prací na díle (dále jen „sistace díla“) z důvodu:

- dílo je prováděno v rozporu s touto Smlouvou,

- při provádění díla bude nutné provést odchýlení se od projektové dokumentace v materiálech, postupu nebo technologii provedení

- došlo mezi smluvními stranami ke vzniku sporu o způsobu provedení, rozsahu a kvalitě provedených nebo prováděných prací (vč. použitých materiálů, stavebně technických postupů a technologií), pokud se spor nepodaří bezodkladně vyřešit,

- při provádění díla je narušen nebo omezen provoz objednatele nebo ohrožena bezpečnost jeho zaměstnanců a veřejnosti,

- při provádění díla hrozí nebo vznikají škody na majetku objednatele,

- práce jsou prováděny nešetrným způsobem v rozporu s požadavky vyplývajícími z projektové dokumentace,

- při provádění díla nejsou dodržována pravidla BOZP, PO a hygienické předpisy,

- vznikla nebo byla zjištěna potřeba víceprací,

- vyžadují-li to bezpečnostní pravidla objednatele (např. provádění eskorty, ochrana informací apod.), je zhotovitel povinen tento příkaz uposlechnout, bez zbytečného odkladu přerušit provádění díla a při  provádění zabezpečovacích prací postupovat s odbornou péčí a dle příkazů objednatele tak, aby nemohlo  dojít k poškození či znehodnocení díla. Objednatel má právo vydat příkaz k zastavení nebo přerušení prací  z výše uvedených důvodů na nezbytně nutnou dobu v kterékoliv fázi provádění díla. V době trvání sistace  díla neběží lhůty ke splnění povinností zhotovitele vyplývající z této Smlouvy. O dobu, po kterou bude  trvat sistace díla, se prodlužuje doba stanovená v čl. IV. 2. Smlouvy. Prodloužení doby plnění bude  upraveno písemným dodatkem ke Smlouvě.

5.	Přeruší-li zhotovitel provádění díla z důvodu takové neodvratitelné události, kterou při uzavírání  Smlouvy nemohl předvídat, a jež mu brání, aby splnil své smluvní povinnosti (vyšší moc), jako např. válka,  živelné katastrofy, generální stávky apod., prodlužuje se o dobu, po kterou taková událost brání zhotoviteli  v dalším provádění díla, doba stanovená v čl. IV. 2. Smlouvy. Za okolnosti vyšší moci se naproti tomu  nepovažují zpoždění dodávek poddodavatelů, výpadky médií apod. Zhotovitel je povinen neprodleně,  nejpozději však do dvou kalendářních dnů, objednatele vyrozumět o vzniku okolností vyšší moci  a takovou zprávu ihned písemně potvrdit. V případě, že stav vyšší moci bude trvat déle než tři měsíce, má  kterákoli ze smluvních stran právo odstoupit od Smlouvy.

6.	Objednatel je oprávněn písemným příkazem adresovaným zhotoviteli změnit termín zahájení  prací uvedených v čl. IV. 3. této Smlouvy na pozdější termín, max. však o 12 měsíců od uvedeného  termínu.

V.
Cena díla

1.	Cena díla, uvedeného v čl. III. této Smlouvy byla dohodnuta v celkové výši 294.981,00 Kč (slovy  dvěstědevadesátčtyřitisícdevětsetosmdesátjedna,-Kč) včetně DPH. Tato cena je stanovena jako cena nejvýše přípustná a nepřekročitelná, vycházející z nabídkové ceny zhotovitele, je platná po celou  dobu realizace díla, a to i po případném prodloužení termínu dokončení realizace díla z důvodů ležících na  straně objednatele (např. odsunutí termínu zahájení, finanční zdroje v průběhu realizace apod.).

Rozpis ceny v Kč

| Cena bez DPH | 243.786,00 Kč | Slovy: Dvěstěčtyřicettřitisícesedmsetosmdesátšest,- Kč |
| --- | --- | --- |
| DPH | 51.195,00 Kč | Slovy: Padesátjednatisícstodevadesátpět,- Kč |
| Celková cena včetně DPH | 294 981,00 Kč | Slovy: Dvěstědevadesátčtyřitisícedevětsetosmdesátjedna,- Kč |

2.	Zhotovitel prohlašuje, že celková cena zahrnuje veškeré náklady zhotovitele spojené s realizací  jednotlivých částí díla a díla jako celku. Mimo jiné zhotovitel přebírá také veškeré povinnosti plynoucí  v souvislosti s plněním Smlouvy ze zákona č. 185/2001 Sb., o odpadech a o změně některých dalších  zákonů, ve znění pozdějších předpisů (zejména odvoz a řádná likvidace odpadu), přičemž náklady spojené  s plněním těchto povinností jsou zahrnuty v ceně díla. Součástí ceny díla jsou také:

a) poplatky za uložení stavební suti a odpadu na veřejnou skládku, včetně dopravy,

b) náklady na případné vybudování, udržování a odklizení zařízení staveniště

c) náklady na dodávky a činnosti zhotovitele spojené s realizací díla, uvedené v čl. III. 3. Smlouvy.

3.	Drobná změna a upřesnění díla, která nemá vliv na cenu, termín plnění ani výsledné užitné vlastnosti díla, může být potvrzena pověřeným pracovníkem objednatele formou písemného zápisu.

4.	Případná potřeba rozšíření rozsahu díla (vícepráce) bude řešena v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek. Pokud v takovém případě objednatel vyzve zhotovitele k podání nabídky na provedení víceprací, je zhotovitel povinen nabídnout tyto vícepráce za ceny obdobné cenám uvedeným v této Smlouvě a v Závazných podkladech. Pokud charakter víceprací nebude možné ocenit za použití položek, jež jsou uvedené ve Smlouvě či v Závazných podkladech, je zhotovitel povinen vycházet z cen obvyklých v čase a místě pro dané práce a dodávky. V případě, že postupem v souladu s právními předpisy upravujícími zadávání veřejných zakázek bude pro provedení vícepráce vybrán zhotovitel, bude uzavřen písemný dodatek k této Smlouvě.

5.	Dojde-li v průběhu provádění díla ke změně výše příslušné sazby DPH, bude účtována DPH k příslušným zdanitelným plněním ve výši stanovené novou právní úpravou a cena díla bude upravena  písemným dodatkem k této Smlouvě.

VI.
Platební podmínky

1.	Objednatel je při financování díla vázán na poskytování prostředků státního rozpočtu, z tohoto důvodu má právo čerpání finančních objemů určených k provedení díla v opodstatněných případech upravovat. V takovém případě bude sjednán písemný dodatek ke Smlouvě.

2.	Objednatel neposkytuje pro realizaci díla zálohy a ani jedna smluvní strana neposkytne druhé smluvní straně závdavek.

3.	Smluvní strany výslovně prohlašují, že ustanovení § 2611 OZ se nepoužije. Tím není dotčeno ustanovení čl. VI. 4. Smlouvy.

4.	Úhrada ceny díla bude provedena v české měně. Zhotovitel vystaví daňový doklad (fakturu) po splnění všech věcných a termínových podmínek podle této Smlouvy, zejm. po úplném dokončení a protokolárním předání díla objednateli včetně odstranění případných vad a nedodělků. Přílohou faktury bude soupis provedených prací a dodávek, včetně výměrů, jinak faktura nezakládá povinnost platit. Objednatel není povinen soupis provedených prací a dodávek či fakturu odsouhlasit, jestliže má dílo či jeho dílčí provedení vady či nedodělky.

5.	Faktury vystavené zhotovitelem musí mít náležitosti obsažené v § 29 zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů, a § 435 OZ a potvrzený soupis skutečně provedených prací a dodávek. Splatnost faktury je stanovena v délce 30 kalendářních dnů od doručení objednateli. Povinnost úhrady je splněna okamžikem předání pokynu k úhradě peněžnímu ústavu. Pokud faktura nemá sjednané náležitosti, objednatel je oprávněn ji do 30 kalendářních dnů vrátit zhotoviteli a nová lhůta splatnosti počíná běžet až okamžikem doručení nové, opravené faktury objednateli.

VII.
Další povinnosti objednatele a zhotovitele

1.	Objednatel proškolí zástupce zhotovitele z předpisů BOZP a PO, které se vztahují k místu realizace díla a umožní vstup do objektu za podmínek dodržování mlčenlivosti o všech skutečnostech, o kterých se pracovníci zhotovitele dozvědí.

2.	Zhotovitel se zavazuje během plnění Smlouvy, i po jejím ukončení, zachovávat mlčenlivost o všech skutečnostech, o kterých se dozví od objednatele v souvislosti s plněním Smlouvy zhotovením díla.  Zhotovitel odpovídá za porušení mlčenlivosti svými zaměstnanci, jakož i třetími osobami, které se na provádění díla podílejí.

3.	Zhotovitel je povinen udržovat na předaném pracovišti pořádek a čistotu a odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé prováděním díla.

4.	Zhotovitel zabezpečí před převzetím technologických zařízení objednatelem jejich odzkoušení a proškolení budoucí obsluhy v souladu s platnými předpisy, podmínkami výrobce a s projektovou dokumentací, včetně zaškolení osob určených objednatelem v obsluze a údržbě technických nebo jiných zařízení či přístrojů tak, aby je takto zaškolené osoby mohly provozovat.

5.	Zhotovitel zajistí při provádění díla dodržování bezpečnostních a protipožárních předpisů a zajistí proškolení všech pracovníků a třetích osob provádějících dílo z těchto předpisů. Dále se zavazuje k dodržování obecně platných právních předpisů, zejména hygienických, týkajících se likvidace odpadů, ochrany životního prostředí a ochrany vod před ropnými látkami.

6.         Další povinnosti zhotovitele:

- zhotovitel bude jednat tak, aby zajistil dodávky materiálu a služeb pro objednatele za optimálních kvalitativních podmínek.

- zhotovitel nese v plném rozsahu zodpovědnost za vlastní řízení postupu prací, za sledování dodržování předpisů o bezpečnosti práce, ochraně zdraví při práci a zachování pořádku na pracovišti.

- vedoucí realizačního týmu zhotovitele nebo jiná zhotovitelem pověřená odborná osoba musí být jako zástupce zhotovitele po dobu provádění prací, montáží a zkoušek díla přítomna v místě stavby a musí být vybavena všemi pravomocemi jednat jménem zhotovitele a přijímat oznámení objednatele.

- veškeré práce na díle budou prováděny za provozu objednatele; zhotovitel nesmí při plnění povinností dle této Smlouvy omezit provoz objednatele.

- zhotovitel je povinen označit pracovní oděvy svých zaměstnanců vlastním logem a zabezpečit označení pracovních oděvů zaměstnanců poddodavatelů logem příslušného poddodavatele.

- zhotovitel se zavazuje, že zaplatí ve splatnosti oprávněné faktury poddodavatelů, pokud je zhotovitel pro provedení díla využil.

- zhotovitel nesmí bez předchozího písemného souhlasu objednatele nakládat s jeho majetkem ani povolit takové nakládání s majetkem, který má objednatel ve svém držení, úschově či pod svou kontrolou.

- zhotovitel bude řádně nakládat a pečovat o zařízení a stroje převzaté od objednatele po dobu jejich užívání.

- zhotovitel zajišťuje dopravu, vykládku a skladování v místě provádění díla na své náklady.

- zhotovitel se zavazuje, že bude respektovat pravidla bezpečnosti práce, požární ochrany a ostatní pravidla platná v areálu objednatele.

- zhotovitel je povinen umožnit pověřeným zástupcům objednatele a příslušným veřejnoprávním orgánům provádět inspekci na pracovišti z hlediska bezpečnosti práce, kvality, dodržování technické dokumentace a udržování pořádku na převzatém staveništi (pracovišti).

7. 	Zhotovitel se zavazuje, že při své činnosti bude dbát, aby nebyla poškozena dobrá pověst objednatele. Při provádění díla musí zhotovitel vždy sledovat zájmy objednatele. Zhotovitel se zavazuje nevyvíjet jakékoliv aktivity, a to jak přímo, tak zprostředkovaně, které jsou v rozporu se zájmy objednatele ve všech oblastech jeho činnosti.

8. 	Zhotovitel není oprávněn použít ve svých dokumentech, prezentacích či reklamě odkazy na objednatele nebo jakýkoliv jiný odkaz, který by mohl byť i nepřímo vést k identifikaci objednatele, bez předchozího písemného souhlasu objednatele. Výše uvedeným omezením není dotčena možnost zhotovitele uvádět činnost dle této Smlouvy jako svou referenci ve svých nabídkách v zákonem stanoveném rozsahu, popřípadě rozsahu stanoveném objednatelem.

9.  	Zhotovitel není oprávněn postoupit ani převést jakákoliv svá práva či povinnosti vyplývající z této Smlouvy bez předchozího písemného souhlasu objednatele.

10.  	Podle povahy věci se práva a povinnosti zhotovitele z této Smlouvy vztahují i na třetí osoby, které se v souladu s touto Smlouvou podílejí na provádění díla, příp. na jejich zaměstnance. Zhotovitel je povinen tyto třetí osoby zavázat a požadovat záruky plnění tak, aby nebylo ohroženo plnění jeho závazků ze Smlouvy vůči objednateli včetně závazků k náhradě škody a placení majetkových sankcí. V souladu s ustanovením § 1935 zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů, plní-li dodavatel svůj závazek pomocí jiné osoby, tj. osoby poddodavatele, odpovídá tak, jako by  závazek plnil sám.

11.  	Pracovní doba zhotovitele je možná v pondělí až pátek od 7.00 do 16.00 hod., vždy tak, aby při provádění díla nebyl narušen nebo omezen provoz objednatele nebo ohrožena bezpečnost jeho zaměstnanců a veřejnosti.

VIII.
Oprávněné osoby

1.  	Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni objednatele zastupovat:

- ve věcech technických, včetně kontroly provádění prací:

- xxxxxxxxxxxinformatik, správce sítě, tel.:xxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxx, bezpečnostní ředitelka, tel.:xxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxx, správce budovy, tel.: xxxxxxxxxxxx

- převzetí díla, odsouhlasení faktur:

- xxxxxxxxxxxxx, ředitelka správy soudu, tel.: xxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxxx, bezpečnostní ředitelka, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxxx, hospodářka, tel.: xxxxxxxxxxx

- ve věcech ekonomických:

- xxxxxxxxxxxx, ředitelka správy soudu, tel.: xxxxxxxxxxxxxxxxx

- xxxxxxxxxxxxx, hospodářka, tel.: xxxxxxxxxxxxxxx

2.  	Mimo osoby uvedené v čl. I. Smlouvy jsou oprávněni zhotovitele zastupovat: bez omezení rozsahu včetně předání díla:

- xxxxxxxxxxx, jednatel společnosti; xxxxxxxxxxxxxxx

- ve věcech technických, včetně vedení díla, provádění dozoru zhotovitele, přejímání závazků vyplývajících z přejímacího řízení, přijímání uplatňovaných práv z odpovědnosti za vady a nedodělky:

- xxxxxxxxxxxxxxx, společník, ředitel realizace; xxxxxxxxxxxxxx, anebo jím řádně pověřená odpovědná osoba.

- zhotovitel dle svého uvážení doplní případně i další osoby.

3.  Změna pověřených pracovníků nebo rozsahu jejich oprávnění bude provedena písemným dodatkem k této Smlouvě.

IX.
Technický dozor objednatele

1.  	Zástupci objednatele ve věcech technických jsou oprávněni vykonávat technický dozor a v jeho průběhu sledovat, zda práce jsou prováděny podle projektu díla, podle smluvených podmínek, technických norem, právních předpisů a v souladu s rozhodnutími veřejnoprávních orgánů. Na nedostatky zjištěné v průběhu prací upozorní písemným zápisem.

X.
Způsob provedení díla, vlastnické právo ke zhotovovanému dílu, škody vzniklé prováděním díla

1.  	Vlastnické právo k realizovanému dílu přechází ze zhotovitele na objednatele okamžikem protokolárního převzetí díla objednatelem. Vlastnictví k movitým věcem použitým ke zhotovení díla, které se zabudováním stanou součástí nemovité věci ve vlastnictví objednatele, však nabývá objednatel okamžikem zabudování do příslušné nemovité věci.

2.  	Nebezpečí škody na staveništi (pracovišti) a na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, nese zhotovitel. Nebezpečí škody na staveništi (tedy včetně budovy a dalších nemovitostí, jež tvoří součást stavby, a včetně věcí, jimiž mají být v souladu se Smlouvou vybaveny tyto nemovitosti, ačkoli se tyto věci nestanou zabudováním součástí předmětných nemovitostí) přechází na objednatele potvrzením zápisu o předání a převzetí díla oběma smluvními stranami. Nebezpečí škody na jiných věcech, jež má zhotovitel povinnost předat objednateli podle této Smlouvy, přechází na objednatele okamžikem jejich protokolárního předání objednateli.

3.  	Zhotovitel odpovídá za škody způsobené při provádění díla na zařízeních a sítích uložených pod povrchy.

4. 	 Zhotovitel pojistí svým jménem a na své náklady vlastní práce, které jsou předmětem Smlouvy, zařízení a majetek, které tvoří zařízení staveniště, a to včetně pojištění proti živelným pohromám, vlastní dodávky po dobu jejich dopravy, sebe ve smyslu odpovědnosti vůči třetím osobám nebo jejich majetku a své pracovníky pro případ své povinnosti nahradit újmu při pracovním úrazu nebo nemoci z povolání.  Výše pojistného se bude rovnat minimálně výši celkové ceny dle čl. V. 1. této Smlouvy. Zhotovitel předloží uzavřenou pojistnou smlouvu či pojistný certifikát v kopii nejpozději do 10 pracovních dnů ode dne podpisu této Smlouvy. Pojistná smlouva či pojistný certifikát se musí vztahovat na výše specifikovaná pojištění odpovědnosti s uvedenou výší pojistné částky pro daný druh pojištění, s platností minimálně po celou dobu plnění veřejné zakázky. Nepředložení dokladů je podstatným porušením Smlouvy.

5.  	Objednatel kontroluje provádění prací podle projektu díla a zhotovitel je povinen umožnit objednateli nebo jím pověřené osobě přístup na všechna pracoviště zhotovitele, kde je dílo prováděno, nebo kde jsou uskladněny dodávky. Při provádění kontroly má objednatel právo učinit opatření podle § 2593 OZ.

6.  	Změny materiálů a způsobu provádění díla stanovených projektem díla musí být předem písemně odsouhlaseny objednatelem.

7.  	Zhotovitel je povinen uvést staveniště (pracoviště) do původního stavu do tří kalendářních dnů od předání a převzetí díla.

XI.
Předání a převzetí díla

1.	  O předání a převzetí díla (dále také jen „přejímací řízení“) vyhotoví zhotovitel samostatný zápis, který obě smluvní strany podepíší. Tento zápis je zhotovitel povinen vyhotovit v rozsahu a členění předem odsouhlaseném objednatelem. Objednatel není povinen se k přejímacímu řízení dostavit, pokud zhotovitel nedal objednateli k odsouhlasení rozsah a členění zápisu; tuto skutečnost (s uvedením důvodu) objednatel do termínu přejímacího řízení písemně oznámí zhotoviteli.

2. 	 Zhotovitel je oprávněn objednatele vyzvat k převzetí díla, pokud:

a) dílo nemá žádné faktické vady, bylo řádně provedeno a úplně dokončeno v souladu se závaznými podklady a příkazy objednatele vydanými v souladu s touto Smlouvou;

b) zhotovitel splnil veškeré povinnosti vyplývající z této Smlouvy, zejména objednateli předal dokumenty vztahující se k dílu, úspěšně provedl zkoušky, měření a revize;

c) dílo nemá žádné právní vady a v souvislosti s ním nejsou vedeny žádné právní spory, které by mohly zpochybnit nebo omezit vlastnictví nebo jiná práva objednatele k dílu;

3.	  Zhotovitel zajistí doklady nezbytné pro provedení přejímacího řízení, zejména:

-   dokumentaci dle čl. 3 technické zprávy výše uvedené projektové dokumentace,

-   dokumentaci skutečného provedení stavby,

-   seznam zařízení, která jsou součástí odevzdané dodávky,

-   jejich atesty, pasporty a návody k obsluze v českém jazyce,

-   zápisy o osvědčení o provedených zkouškách použitých materiálů,

-   zápisy o kompletním vyzkoušení zařízení a dodávek,

-   doklady o použitém softwaru a pořízení potřebných licencí

4.  	Pokud jsou splněny všechny podmínky pro podání výzvy k převzetí díla, dílo bylo objednatelem zkontrolováno, nemá faktické ani právní vady, je provedeno řádně a včas, potvrdí objednatel a zhotovitel zápis o předání a převzetí díla. V zápise bude uvedeno zejména:

- 	hodnocení prací, zejména jejich jakostí,

- 	prohlášení objednatele, že předávané dílo nebo jeho část přejímá,

- 	soupis zjištěných vad a nedodělků a dohodnuté lhůty k jejich bezplatnému odstranění, způsobu odstranění, popř.        sleva z ceny díla,

- 	dohoda o jiných právech z odpovědnosti za vady (prodloužení záruční lhůty).

5.  	Sepsání a podpis zápisu o předání a převzetí díla nemá vliv na odpovědnost zhotovitele za vady plnění.

6. 	Objednatel splní svůj závazek převzít dílo podepsáním zápisu o předání a převzetí díla.

7.	 Nedokončené dílo nebo jeho část není objednatel povinen převzít. Objednatel rovněž není povinen dílo převzít, pokud bude vykazovat vady nebo nedodělky bránící jeho užívání, nebo bude mít větší množství 	vad nebo nedodělků nebránících užívání. Ustanovení § 2628 OZ se nepoužije.

8.	Objednatel není oprávněn odmítnout převzetí díla pro vadu, která má původ výlučně v podkladech, které sám předal. Zhotovitel je však povinen za úplatu tyto vady odstranit v dohodnutém termínu. Toto ustanovení neplatí, jestliže zhotovitel při předání věci věděl nebo vědět musel o vadách podkladů a na tyto neupozornil, nebo pokud zhotovitel sám poskytl nesprávné údaje, na jejichž základě byly zpracovány objednatelem podklady.

9.  	Zhotovitel zabezpečí k přejímacímu řízení zejména:

- 	účast svého zástupce oprávněného přebírat závazky z tohoto řízení vyplývající,

- 	účast zástupců svých dodavatelů, je-li k řádnému odevzdání a převzetí nutná.

XII.
Záruka za jakost, odpovědnost za vady

1.	  Zhotovitel poskytuje objednateli až do uplynutí záruční doby záruku za jakost díla, tedy přejímá závazek, že dílo bude v průběhu příslušných záručních dob odpovídat výsledku určenému v této Smlouvě, že nedojde ke zhoršení parametrů, standardů a jakosti stanovených předanou dokumentací. Záruční doby za jakost díla, za správnou technickou konstrukci, za kvalitu použitých materiálů, a stejně tak i za odborné provedení, které zaručuje správnou funkci a výkon dodaného díla v délce 36 měsíců, začínají běžet ode dne podpisu zápisu o předání a převzetí díla.

2. 	 V případě opravy nebo výměny vadných dílů zařízení se prodlužuje záruční doba o dobu, po kterou se předmětné části zařízení v důsledku zjištěného nedostatku nemohly provozovat. V případě, že se pro nedostatky jednotlivých dílů nemohly provozovat další části zařízení nebo celkové zařízení, pak platí prodloužení záruky i pro tyto další části zařízení nebo pro celkové zařízení. Pro vyměněné nebo nově dodané díly poskytne zhotovitel záruku v původním rozsahu dle tohoto odstavce, která začne platit ode dne výměny nebo odstranění reklamované vady.

3.  	V případě, že se v záruční lhůtě vyskytne vada díla, má objednatel právo na její bezplatné odstranění. V protokolu o nahlášení vady smluvní strany potvrdí lhůtu pro odstranění vady a rovněž den, kdy je vada skutečně odstraněna.

4.  	  Bez ohledu na to, zda je vzniklou vadou Smlouva porušena podstatným nebo nepodstatným způsobem, má objednatel v protokolu o nahlášení vady dle svého uvážení právo požadovat:

a) odstranění vad dodáním náhradního plnění nebo požadovat dodání chybějící části díla,

b) odstranění vad opravou vadné části díla, jestliže vady jsou opravitelné, nebo

c) přiměřenou slevu z ceny díla,

a zhotovitel má povinnost tyto vady požadovaným způsobem a ve stanovené lhůtě odstranit; objednatel lhůtu stanoví přiměřeně k rozsahu, povaze a zvolenému způsobu odstranění vady.

5. 	 Ustanovením čl. XII. této Smlouvy není dotčeno právo objednatele odstoupit od Smlouvy z důvodu vad díla v těch případech, kdy vada představuje podstatné porušení Smlouvy.

6. 	V případě, že objednatel uplatní v záruční době nárok z odpovědnosti za vady, zahájí zhotovitel práce na odstranění vad nebránících užívání díla do 2 pracovních dnů od oznámení vad a práce provede ve lhůtě 15 dnů ode dne písemného oznámení objednatelem. V případě, že zhotovitel prokáže, že lhůtu pro odstranění vad nelze s ohledem na technologické postupy, klimatické podmínky apod. objektivně dodržet, dohodnou obě strany písemně lhůty náhradní. Pokud nedojde k dohodě ohledně termínu odstranění vady, určí přiměřený termín závazně objednatel. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za důvod pro nezahájení nebo přerušení odstraňování vady se nepovažuje nedostupnost náhradních dílů. Zhotovitel dodá objednateli v den odstranění vady veškeré nové, případně opravené doklady vztahující se k opravené, případně vyměněné části díla (revizní knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodě výrobků apod.) potřebné k provozování díla.

7.  	Odstraňování vad havarijního charakteru, které by závažným způsobem bránily užívání díla a jeho provozu, bude zahájeno do 1440 minut od jejího nahlášení zhotoviteli, přičemž je dostačující způsob nahlášení i telefonem, faxem či elektronicky na dohodnutou e-mailovou adresu a dodatečně písemné oznámení. Zhotovitel se zavazuje, že zahájené odstraňování vady nebude bez vážných důvodů přerušovat a bude v něm pokračovat až do úplného odstranění vady. Za havarijní vadu se považuje zejména:

-	 výpadek přenosu signálu EZS,

- 	nefunkčnost čidel EZS,

- 	porucha modulu pro kódování EZS.

8. 	Nároky z vad plnění se nedotýkají práv objednatele na náhradu újmy vzniklé objednateli v důsledku vady ani na smluvní pokutu vážící se na porušení povinnosti, jež vedlo ke vzniku vady.

XIII.
Úrok z prodlení a smluvní pokuty

1.  	Je-li objednatel v prodlení s úhradou plateb podle čl. VI. 4. a VI. 5. této Smlouvy, je povinen uhradit zhotoviteli úrok z prodlení z neuhrazené dlužné částky podle faktury za každý den prodlení ve výši stanovené zvláštním právním předpisem.

2.  	Za prodlení s provedením díla ve lhůtě uvedené v čl. IV. 2. této Smlouvy, uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení.

3.  	Za prodlení s odstraněním vad nebo nedodělků díla ve lhůtě uvedené v čl. XII. 3. a v čl. XII. 6. uhradí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč za každý i započatý den prodlení, a to za každou vadu nebo nedodělek zvlášť.

4. 	Za porušení povinností nastoupit k odstraňování havarijní vady ve lhůtě uvedené v čl. XII. 7. je zhotovitel povinen zaplatit smluvní pokutu ve výši 1.000 Kč, a to za každou i započatou hodinu prodlení.

5. 	 Za porušení povinnosti mlčenlivosti specifikované v čl. VII. 2. této Smlouvy je zhotovitel povinen uhradit objednateli smluvní pokutu ve výši 50.000 Kč, a to za každý jednotlivý případ porušení povinnosti.

6. 	 Úhradou smluvní pokuty není dotčeno právo na náhradu újmy způsobené porušením povinnosti, pro kterou jsou smluvní pokuty sjednány.

7. 	Pro vyúčtování, náležitosti faktury a splatnost úroků z prodlení a smluvních pokut, platí obdobně ustanovení čl. VI. této Smlouvy.

8.	 Odstoupením od Smlouvy dosud vzniklý nárok na úhradu smluvní pokuty nezaniká.

XIV.
Ukončení Smlouvy

1.	 Odstoupit od Smlouvy lze v případech podstatného porušení smluvní povinnosti ve smyslu ustanovení § 2106 a násl. OZ a dále objednatel je od této Smlouvy oprávněn odstoupit bez jakýchkoliv sankcí, pokud nebude schválena částka ze státního rozpočtu, která je potřebná k úhradě za plnění poskytované podle této Smlouvy.

2. 	Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit bez udání důvodu. Tímto smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2004 odst. 3 OZ a odstoupením od Smlouvy se závazek ruší vždy od počátku.

3.  	Odstoupení od Smlouvy je účinné okamžikem doručení písemného oznámení o odstoupení uvádějícího důvod odstoupení druhé smluvní straně.

4. 	V případě odstoupení kterékoli smluvní strany od Smlouvy je zhotovitel povinen vyklidit staveniště (pracoviště) ve lhůtě nejpozději 5 dnů od odstoupení od Smlouvy. V případě, že zhotovitel v této lhůtě staveniště nevyklidí, je objednatel oprávněn provést nebo zajistit jeho vyklizení na náklady zhotovitele.

5. 	 Odstoupení od Smlouvy se nedotýká nároku na zaplacení smluvní pokuty, nároku na náhradu újmy vzniklé porušením Smlouvy, práv objednatele ze záruk zhotovitele za jakost včetně podmínek stanovených pro odstranění záručních vad ani závazku mlčenlivosti zhotovitele, ani dalších práv a povinností, z jejichž povahy plyne, že mají trvat i po ukončení Smlouvy.

6.  	Smluvní strany jsou oprávněny odstoupit od části plnění, pokud se důvod odstoupení týká jen části díla.

7. 	Zhotovitel výslovně prohlašuje, že na sebe přebírá nebezpečí změny okolností ve smyslu ustanovení § 1765 odst. 2 OZ.

8.	Objednatel je dále oprávněn od Smlouvy odstoupit v případě, že je zhotovitel v úpadku nebo vstoupí do likvidace.

XV.
Zvláštní ustanovení

1. 	Vyskytnou-li se události, které jedné nebo oběma smluvním stranám částečně nebo úplně znemožní plnění jejich povinností podle této Smlouvy, jsou povinny se o tomto bez zbytečného odkladu informovat a společně podniknout kroky k jejich překonání. Nesplnění této povinnosti zakládá právo na náhradu újmy pro stranu, která se porušení Smlouvy v tomto bodě nedopustila. Stane-li se některé ustanovení této Smlouvy neplatné či neúčinné, nedotýká se to ostatních ustanovení této Smlouvy, která zůstávají platná a účinná. Smluvní strany se v tomto případě zavazují dohodou nahradit ustanovení  neplatné/neúčinné novým ustanovením platným/účinným, které nejlépe odpovídá původně zamýšlenému ekonomickému účelu ustanovení neplatného/neúčinného. Do té doby platí odpovídající úprava obecně závazných právních předpisů České republiky.

2. 	 Zhotovitel je podle § 2 písm. e) zákona č. 320/2001 Sb., o finanční kontrole ve veřejné správě a o změně některých zákonů, v platném znění, osobou povinnou spolupůsobit při výkonu finanční kontroly prováděné v souvislosti s úhradou zboží nebo služeb z veřejných výdajů.

3.  	Smluvní strany se zavazují vyvinout maximální úsilí k odstranění vzájemných sporů vzniklých na základě této Smlouvy nebo v souvislosti s touto Smlouvou, včetně jejího výkladu a vynaloží úsilí k jejich vyřešení, zejména prostřednictvím jednání kontaktních osob nebo pověřených zástupců.

XVI.
Závěrečná ustanovení

1. 	Na právní vztahy, touto Smlouvou založené a v ní výslovně neupravené, se použijí příslušná ustanovení OZ.

2.  	Smluvní strany v souladu s ustanovením § 558 odst. 2 OZ vylučují použití obchodních zvyklostí na právní vztahy vzniklé z této Smlouvy.

3.  	Smluvní strany souhlasně prohlašují, že tato Smlouva není smlouvou uzavřenou adhezním způsobem ve smyslu ustanovení § 1798 a násl. OZ.  Ustanovení § 1799 a § 1800 OZ se nepoužijí.

4. 	Veškeré změny a doplňky této Smlouvy musí být učiněny písemně ve formě číslovaného dodatku k této Smlouvě, podepsaného oprávněnými zástupci obou smluvních stran. Smluvní strany prohlašují, že tato Smlouva obsahuje veškerý projev jejich shodné vůle a mimo ni neexistují žádná ujednání v jiné než písemné formě, která by ji doplňovala, měnila nebo mohla mít význam při jejím výkladu a že se tedy žádná ze Smluvních stran nespoléhá na prohlášení druhé Smluvní strany, které není uvedeno v této Smlouvě, jejích přílohách či dodatcích. Tím není dotčen význam komunikace smluvních stran, včetně pokynů objednatele.

5. 	Smlouva je vyhotovena ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotoveních.

6. 	Účastníci této Smlouvy prohlašují, že Smlouva byla sjednána na základě jejich pravé a svobodné vůle, že si její obsah přečetli a bezvýhradně s ním souhlasí, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

7. 	Smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami. Smlouva je účinná dnem uveřejnění v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv).

8.    	„Podepsáním této smlouvy smluvní strany výslovně souhlasí s tím, aby byl celý text této smlouvy uveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv (zákon o registru smluv). Smluvní strany též prohlašují, že veškeré informace uvedené v tomto dodatku nepovažují za obchodní tajemství ve smyslu § 504 zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku a udělují svolení k jejich užití a uveřejnění bez stanovení jakýchkoliv dalších podmínek.“

9. 	S ohledem na účinnost nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, zhotovitel souhlasí se shromažďováním, zpracováním a uchováváním osobních údajů Okresním soudem v Chomutově, a to v rozsahu nezbytném pro realizaci projektu „OS Chomutov – instalace elektronického zabezpečovacího systému, Partyzánská 741.“ Zhotovitel současně bere na vědomí, že po skončení smluvního vztahu či samotné realizace a předání díla budou jím poskytnuté osobní údaje, včetně listin, jež je obsahují uchovávány Okresním soudem v Chomutově po dobu deseti let, přičemž po uplynutí této lhůty s nimi bude naloženo v souladu s výše uvedeným nařízením a zákonem o ochraně osobních údajů.

Zhotovitel v rámci výkonu smlouvy o dílo bude disponovat s údaji, pomocí nichž lze identifikovat fyzické osoby (zaměstnance) působící u Okresního soudu v Chomutově a proto pro něj ustanovení nařízení Evropského parlamentu a rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES, v otázce shromažďování, zpracování a uchovávání osobních údajů získaných z realizace a výkonu smlouvy o dílo platí obdobně.

V Chomutově, dne 5. 12. 2018                                                                       V Chomutově, dne 5. 12. 2018

Za objednatele:                                                                                            Za zhotovitele:

……………..…..                                                                                           …………………..

xxxxxxxxxxxxxxxxxxxxx                                                                                         xxxxxxxxxxxxxxxxxxx

Předsedkyně Okresního soudu                                                                                  jednatel společnosti