### Příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	BioPrep – kompaktní chromatograf pro purifikaci biomolekul

Ev.č.:	FV10490

Etapy řešení:

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # Rok 2016 |  |  |  |
| 1 | KONCEPT - Návrh koncepce řešení a základní konstrukce přístroje, návrh externího designu přístroje, výběr základních interních komponent, definice hlavních požadavků na formu a typy purifikačních postupů | WATREX, PřF UK, ÚOCHB | # 12/2016 |
| # Rok 2017 |  |  |  |
| 2 | VÝVOJ: výroba prototypů základních komponent, zajištění jejich funkcionality a funkčního propojení, vývoj purifikačních schémat | WATREX, PřF UK, ÚOCHB | # 12/2017 |
| # Rok 2018 |  |  |  |
| 3 | KOMPLETACE (ALFA PROTOTYP): zhotovení alfa prototypu přístroje, vývoj uživatelského rozhraní, implementace purifikačních schémat a PC softwarového vybavení pro řízení a sběr dat, externí testy | WATREX, PřF UK, ÚOCHB | # 12/2018 |
|  | Rok 2019 |  |  |
| 4 | FINALIZACE (BETA PROTOTYP): Finalizace a testování ve skutečném provozu, vytvoření kvalifikačních procedur pro ověření funkčnosti a validace implementovaných metod, externí testy u potenciálních zákazníků | WATREX, PřF UK, ÚOCHB | # 12/2019 |

PřF UK – Přírodovědecká fakulta Univerzita Karlova,    ÚOCHB  –  Ústav organické chemie a biochemie AV ČR

Za poskytovatele:                                                                       Za příjemce:

___________________________                                           ___________________________