#### příloha č. 2

#### Věcná náplň řešení projektu

Projekt:	Analyzátor kontinuální akustické emise pro diagnostiku erozně korozního a creepového poškození potrubních systémů

Ev.č.:	FV10645

| Etapa a podetapy | Název etapy a stručný přehled činnosti v etapě | Orientační zajištění řešení etap (organizace) | # Orientační # termín ukončení etapy |
| --- | --- | --- | --- |
| # rok 2016 |  |  |  |
| 1 | Návrh diagnostického systému a metody AE Systémový návrh efektivní metody a diagnostického systému AE pro diagnostiku erozně korozních procesů a creepu. | ZD Rpety - DAKEL | # 12/2016 |
| 2 | Testování vzorků ocelí Testování referenčního souboru vzorků ocelí s různým stupněm degradace ve vazbě na diagnostiku creepu s využitím AE. | UJP Praha a.s. | 12/2016 |
| 3 | Analýza metod pro detekci slabých signálů AE Analýza metod vhodných pro detekci signálů AE z ověřovacích experimentů diagnostiky erozně korozních procesů a creepu s vysokou hladinou rušivých signálů. | UTIA - Praha | 12/2016 |
| 4 | Systémový návrh třídění signálů AE Analýza a návrh systémového řešení pro třídění signálů AE z diagnostiky erozně korozních procesů a creepu. | VUT - Brno | 12/2016 |
| # rok 2017 |  |  |  |
| 5 | Návrh diagnostického systému a metody AE pro diagnostiku erozně korozních procesů Ověřování diagnostiky erozně korozních procesů a návrh diagnostické metody. Systémový návrh hw a sw pro diagnostický systém AE. | ZD Rpety - DAKEL | # 12/2017 |
| 6 | Ověření a klasifikace signálů AE způsobených creepem Testování působení creepu na referenčním laboratorním systému a porovnání diagnostiky AE s klasickými metodami testování creepu. | UJP Praha a.s. | # 12/2017 |
| 7 | Návrh algoritmů pro efektivní separaci sledovaného signálu AE od šumu proudícího média Návrh algoritmů a metod vhodných pro separaci signálů signálu AE z ověřovacích experimentů diagnostiky erozně korozních procesů a creepu s vysokou hladinou rušivých signálů. | UTIA - Praha | 12/2017 |
| 8 | Návrh metody pro klasifikaci signálů AE Porovnání aktivity emisních událostí AE z laboratorních experimentů - creep a reálného potrubního systému - erozně korozní poškození. Návrh metody klasifikace signálů AE. | VUT - Brno | # 12/2017 |
| # rok 2018 |  |  |  |
| 9 | Návrh HW a SW laboratorního vzorku diagnostického systému AE Návrh elektronických obvodů s vazbou na diagnostické algoritmy a metody zpracování signálu AE. Úpravy HW a SW pro dosažení parametrů diagnostického systému AE. | ZD Rpety - DAKEL | # 12/2018 |
| 10 | Testování diagnostiky creepu na reálném potrubním systému Testování účinnosti diagnostiky creepu s využitím AE na reálném potrubním systému. | UJP Praha a.s. | # 12/2018 |
| 11 | Testování metod zpracování kontinuálního signálu AE Ověření možností metod zpracování a vyhodnocení kontinuálního signálu AE z diagnostiky erozně korozních procesů a creepu. | UTIA - Praha | 12/2018 |
| 12 | Evaluace projevů degradace erozně korozními procesy a creepem Srovnávací analýza signálů z kontinuálního monitoringu AE způsobené různou mírou působení erozně korozních procesů a působení creepu. | VUT - Brno . | # 12/2018 |
| # rok 2019 |  |  |  |
| 13 | Zhotovení a testování prototypu diagnostického systému AE Zhotovení, ověření funkčních vlastností a testování prototypu diagnostického systému AE pro detekci erozně korozních procesů a creepu v reálném prostředí. | ZD Rpety - DAKEL | # 10/2019 |
| 14 | Testování diagnostického systému AE pro oblast creepu Testování diagnostického systému AE pro detekci creepu v reálném prostředí. | UJP Praha a.s. | # 10/2019 |
| 15 | Optimalizace zpracování signálu AE z prototypu diagnostického systému AE Optimalizace metod a algoritmů zpracování a vyhodnocení kontinuálního signálu AE z diagnostiky erozně korozních procesů a creepu. | UTIA - Praha | 10/2019 |
| 16 | Databáze signálů AE vyvolaných erozně korozními procesy a creepem Návrh struktury a vytvoření databáze typických signálů z diagnostiky AE vyvolaných erozně korozními procesy a creepem | VUT - Brno | # 10/2019 |

za poskytovatele:                                                                           za příjemce:

______________________________                                            ______________________________