č. smlouvy objednatele: 
 OIPP/0223/18/SML                              č. smlouvy dodavatele:

                         [image: image1.jpg]EVROPSKA UNIE MINISTERSTVO
‘Evropsky fond pro regionsini rozvoj PRO MISTNI
ispaeend imgoel o PoOwRR) ROZVOJ CR





Dodatek č.2
ke smlouvě o dílo

č. OIPP/0223/18/SML ze dne 4. 5. 2018 na akci „CS Tišnov - Březina, úsek Subterra - koupaliště“

uzavřená v souladu s ustanoveními § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník (dále jen „NOZ“), v platném znění

	1. SMLUVNÍ STRANY


Objednatel:


Název


Město Tišnov

Sídlo


náměstí Míru 111, 666 19 Tišnov

IČ



002 82 707





Daňový režim:

CZ002 82 707

Bankovní spojení:

Komerční banka, a.s.


Č. účtu:


1425641/0100
Zastoupený:

Bc. Jiřím Dospíšilem, starostou města

Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních: 
Bc. Jiří Dospíšil

- ve věcech technických:
 xxx
- odpovědný útvar: 
Odbor investic a projektové podpory

tel.: 


xxx
fax: 


xxx
e-mail: 


eva.jelinkova@tisnov.cz
(dále jen „objednatel“)

Dodavatel:                        MERTASTAV s.r.o.



zapsaná v obchodním rejstříku: Krajského soudu v Brně, oddíl C, vložka 39729
Sídlo:


Štěpánovská 1176, 666 02 Předklášteří
Zastoupený: 

Oldřichem Mertou, jednatelem společnosti
IČ:



262 47 461
DIČ:


CZ26247461
Daňový režim:

plátce DPH 

Bankovní spojení:  
Česká spořitelna a.s., pobočka Tišnov
Č. účtu: 


xxx
Osoby zmocněné k jednání:

- ve věcech smluvních:  
Oldřich Merta
- ve věcech technických: 
xxx
tel.: 


xxx
fax:  


xxx
e-mail: 


mertastav@mertastav.cz 
(dále jen „dodavatel“)

	2. ROZSAH DODATKU


2.1. Objednatel a zhotovitel se v souladu s čl. 17 Smlouvy o dílo uzavřené 4. 5. 2018 (dále

            jen Smlouva) dohodli na tomto Dodatku č. 2
2.2. Obě smluvní strany se z důvodu nezbytných víceprací, specifikovaných  v dodatku k PDPS – doplněn nový SO 301 - OPRAVA DEŠŤOVÉ KANALIZACE, dohodly tímto Dodatkem č. 2 na změně čl. 4. odst. 4.1., a čl. 3 odst. 3.2.1., které nově zní takto:

4.1.    Výše sjednané ceny

Za řádně zhotovené a bezvadné dílo v rozsahu čl. 2. této smlouvy se smluvní strany v souladu s ustanovením zák. č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů dohodly na ceně:

Cena dle SOD a Dodatku č.1
  8.066.402,40 Kč
Dodatek č. 2
1.299.964,74 Kč
DPH 21%       
1.966.937,10 Kč

Cena celkem s DPH (zaokrouhleno)
11.333.304,00 Kč
3.2.1. Termínem dokončení se rozumí den, kdy dojde k předání a převzetí hotového díla  mezi objednatelem a dodavatelem.

   Termín dokončení: maximálně do 20.12.2018.

2.3. Změna závazku ze smlouvy na veřejnou zakázku je v souladu s § 222 odst. 6 zákona o zadávání veřejných zakázek č. 134/2016 Sb.

	3 Ostatní ujednání


3.1.
Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

3.2.
Zhotovitel souhlasí se zveřejněním celého znění smlouvy a Dodatku č. 2.

3.3.
Tento Dodatek č. 2 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze stran obdrží dva.

3.4.
Uzavření tohoto Dodatku č. 2 bylo schváleno na zasedání Rady města Tišnova č. 34/2018 dne 5.12.2018.
V Tišnově dne 5.12.2018 



V Předklášteří dne ………………
         ________________




__________________

             Za objednatele:


                             Za dodavatele:

             Bc. Jiří Dospíšil 



                 Oldřich Merta
        starosta města Tišnova
                                             
jednatel společnosti
3

[image: image1.jpg]