DODATEK č.2

ke Smlouvě o dílo ze dne 24.7.2018

(dále jen  “SOD”)

Smluvní strany

Objednatel: 	ČR - KATASTRÁLNÍ ÚŘAD PRO JIHOČESKÝ KRAJ

za kterou jedná Ing. Jiří Vrána

Lidická tř. 124/11

370 86 České Budějovice

IČO: 00213691

DIČ: neplátce DPH

Bankovní spojení: Česká národní banka

Číslo účtu: 14028231/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:       SALVETE spol. s r.o.

se sídlem: Písecká 506, 386 01 Strakonice

IČO: 45023786

DIČ: CZ 45023786

Bankovní spojení: ČSOB Strakonice

Číslo účtu: 212810873/0300

Zastoupený: Ing. Petrem Mikešem - jednatelem

(dále jen „zhotovitel“)

## 1. Předmět dodatku SOD

1.1. Objednatel a zhotovitel se dohodli na změně rozsahu díla, na základě toho uzavírají tento Dodatek

SOD.

1.2. Dle čl.III. SOD zhotovitel vyčíslil méněnáklady a vícenáklady na základě změn technického řešení a rozsahu prováděných prací oproti výkazu výměr, který je součástí SOD. Tyto méněnáklady a vícenáklady jsou vyčísleny formou položkového rozpočtu, který je přílohou tohoto Dodatku.

Zhotovitel a dodavatel se dohodli na tom, že nebude realizováno nové zastřešení výtahové šachty z důvodu již ukončené instalace klimatizační jednotky. Dále se dohodli na odpojení nefunkčního vyhřívání okapů a nahrazení za sněhové zábrany – mříže sněholamu. Objednatel požaduje nad rámec smluvních prací opravu omítky u zastřešení hlavního vstupu (podhled vstupu a atika zastřešení vstupu), která souvisí s rekonstrukcí.

Méněnáklady činí celkem 31.256,-Kč vč. DPH, vícenáklady činí celkem 39.183,-Kč vč. DPH, celkové navýšení ceny dle SOD vč. DPH činí tedy 7.927,- Kč.

## 2. Změna ceny díla

Odstavec 1. článku III. SOD se nahrazuje takto:

## III. Cena za dílo

      - Cena díla v rozsahu dle této smlouvy činí bez DPH: 1.254.988,-  Kč

Tato cena je celková a konečná, pokrývá celý předmět díla a nemůže být bez souhlasu obou smluvních stran změněna.

DPH bude účtována dle platných předpisů v době provádění činností. Celková cena vč. aktuální sazby DPH ke dni podpisu činí 1.518.535,- Kč.

## 3. Závěrečná ustanovení

3.1. Ostatní články SOD zůstávají beze změny.

3.2. Tento Dodatek nabývá platnosti podpisem obou smluvních stran.

3.3. Tento Dodatek je vypracován ve dvou vyhotoveních, jedno vyhotovení obdrží objednatel a jedno vyhotovení zhotovitel.

3.4. Přílohou tohoto Dodatku je:

- Položkový rozpočet stavby – vícepráce/méněpráce

Objednatel: 						Zhotovitel:

V Českých Budějovicích dne 11.12.2018	Ve Strakonicích dne 11.12.2018

…………………………….. 				………………………………….

Ing. Jiří Vrána                                                                                           Ing.Petr Mikeš

ředitel KÚ pro Jihočeský kraj                                                                                      jednatel