### SMLOUVA  O  DÍLO č. 77/0069434/2018

uzavřená podle ustanovení § 2586 a násl. Zákona č.89/2012 občanský zákoník v jeho platném znění.

##### I.	SMLUVNÍ  STRANY

Objednatel		:	Střední lesnická škola a Střední odborné učiliště,

Křivoklát, Písky 181

#### Adresa                   	:	Písky 181, 270 23 Křivoklát

#### IČO                       	:	00069434

DIČ                        	:	CZ00069434

Bankovní spojení	:	8835221/0100 Komerční banka a.s.

Tel.                 		:	313 558 128, 602 341 467

Zastoupený     		:	Ing. Vratislav Dlohošem

#### Zhotovitel     	 	:	Václav Kraus

Sdružení Kraus a Moravec

#### Adresa            		:	Roztoky 166, 270 23 Křivoklát

IČO                		:	158 27 291

DIČ                		:	CZ7208291178

##### Bankovní spojení 	:	166466847/0300

###### II.	PŘEDMĚT  PLNĚNÍ

- Předmětem plnění smlouvy jsou klempířské práce (výměna okapů a žlabů) na hlavní budově školy dle přiložené cenové nabídky ze dne 24. 10. 2018 (příloha č. 1):

- Dodávka materiálu zahrnuje (žlaby, kolena, svody, objímky) dle cenové nabídky

- Práce (demontáž starých okapů a svodů a montáž okapů a svodů) dle cenové nabídky

###### III.	TERMÍN  PLNĚNÍ

- Klempířské práce budou provedeny na hlavní budově školy, zahájení prací 10.12.2018 a ukončení nejpozději do 21.12.2018.

###### IV.	CENA  DÍLA

- Cena díla je stanovena cenovou nabídkou a činí:		bez DPH		58.502,- Kč

- Materiál (žlaby a okapy) včetně dopravy		bez DPH		36.754,- Kč

- Demontáž a montáž 				bez DPH		21.748,- Kč

- Podle § 92a zákona o DPH je výši daně povinen doplatit a přiznat plátce, pro kterého je plnění uskutečněno.

###### V.	FORMA  ÚHRADY

- Jsou dohodnuty následující platební podmínky:

- Platba v jednotlivých výších bez DPH 21% bude proplacena bankovním převodem po předání díla bez vad a nedodělků na základě vystavené zúčtovací faktury se splatností 14 dnů.

VI.	ZÁRUČNÍ  DOBA

  - Zhotovitel poskytuje na klempířské práce a dodávky provedené dle této smlouvy záruku v délce 24 měsíců od data předání díla.

  - O vadách zjištěných v průběhu záruční doby je objednatel povinen informovat zhotovitele bezprostředně po jejich zjištění, a to písemnou formou. Takto oznámené vady budou zhotovitelem odstraněny v nejbližším možném termínu nejpozději však v případě havárie do 48 hodin a v ostatních případech do 20-ti pracovních dnů ode dne doručení oznámení zhotoviteli.

VII.	DALŠÍ  UJEDNÁNÍ

- Podepsáním této smlouvy se zhotovitel zavazuje provést dílo dle platných českých předpisů a norem a objednatel se zavazuje řádně provedené dílo odebrat a zaplatit za podmínek ve smlouvě uvedených.

- Materiál, dodávky a práce budou uskutečněny z materiálů a výrobků splňujících technické požadavky dle zákona č. 22/1997 Sb., o technických požadavcích na výrobky.

- O předání a převzetí díla bude sepsán zápis potvrzený oprávněnými osobami obou smluvních stran.

- Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli bezproblémový přístup do budovy školy.

- Objednatel se zavazuje zajistit zhotoviteli součinnost stavby a příslušných osob při zaměření a při případném následném upřesňování technických věcí potřebných k řádnému plnění díla tak, aby vše bylo vyjasněno a písemně potvrzeno nejpozději 4 týdny před termínem dodání. V opačném případě má zhotovitel právo odstoupit od smlouvy nebo posunout termín plnění.

- Převod vlastnických práv je dohodnut tak, že do zaplacení celé ceny díla je veškeré zboží a materiál dodaný do té doby zhotovitelem majetkem zhotovitele, který si jej může kdykoliv demontovat a odvézt. Po zaplacení zúčtovací faktury se dílo stává dnem úhrady majetkem objednatele.

- Závazky obou stran jsou započitatelné.

###### VIII.	POKUTY  A  PENÁLE

- Zhotovitel zaplatí objednateli smluvní pokutu ve výši 0,15% z nedodané části díla za každý den prodlení termínu plnění.

- Objednatel zaplatí zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,15 % z dlužné částky za každý den prodlení platby.

###### IX.	ZÁVĚREČNÁ  USTANOVENÍ

- Tato smlouva má 2 strany a je vypracována ve 2 originálních vyhotoveních, z nichž po jednom vyhotovení obdrží každá ze smluvních stran.

- Tato smlouva může být měněna pouze písemnými dodatky podepsanými oběma smluvními stranami.

- Nedílnou součástí této smlouvy je cenová nabídka (rozpočet) ze dne 24. 10. 2018.

V Křivoklátě 30.11.2018				                   Ve Zbečně 30.11.2018

Za objednatele:							      Za zhotovitele:

............................   					       	    ............................                                                                  Ing.Vratislav DLOHOŠ					          Karel Moravec

Ředitel SLŠ a SOU 					                                majitel firmy