#### SMLOUVA O DÍLO 15/2018

#### DODATEK č.1

- uzavřená ve smyslu ustanovení § 2586 a násl. zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, v platném a účinném znění (dále jen „občanský zákoník“)

- OBJEDNATEL			Střední průmyslová škola strojnická a Střední odborná škola profesora Švejcara, Plzeň, Klatovská 109

se sídlem:			Klatovská 109, Plzeň

zastoupený:			Ing. Rostislavem Študentem, ředitelem

IČ:					69457425

bankovní spojení: 		ČNB 68130311/0710

dále jen („objednatel“)

a

ZHOTOVITEL			SYMONTA s.r.o.

se sídlem			K Papírně 172/26, 312 00 Plzeň

IČ: 					26349043

DIČ: 					CZ26349043

bankovní spojení:  		ČSOB, pobočka Plzeň, č. ú.: 178584621/0300

zástupce pro jednání ve věcech:

- smluvních:  		Jan Kazda, jednatel

- technických:		Václav Ženíšek, vedoucí projekčního ateliéru

dále jen („zhotovitel“)

uzavírají po vzájemné dohodě v celém rozsahu tento Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo „Energeticky úsporná renovace budovy SPŠS Plzeň, Klatovská 109 – zateplení, rekuperace (2. vyhlášení)“, č. 15/2018, kterým se mění a doplňuje Smlouva o dílo jak dále uvedeno. Důvodem tohoto dodatku je změna Přílohy č. 2 této Smlouvy o dílo - Energetické posouzení, které bylo zpracováno firmou SEAP Rokycany s.r.o. - Ing. Vlastimilem Bradou, Csc. pod zakázkovým číslem 009 2017 ze dne 30. 6. 2017.

Podkladem pro zpracování předmětu díla byl z důvodů technického řešení a proveditelnosti realizace díla zpracována na základě rozhodnutí Kontrolního dne č. 2 ze dne 7. 11. 2018 úprava Energetického posouzení zpracované firmou SEAP Rokycany s.r.o. - Ing. Vlastimilem Bradou, Csc. pod zakázkovým číslem 009 2017 ze dne 30. 6. 2017 a došlo tak k zodpovězení konkrétních bodů z Kontrolního dne č. 2.

Úpravou Energetického posouzení se mění:

- Příloha č. 1 – Technické zadání

- Příloha č. 2 – Odpovědi k otázkám z Kontrolního dne č. 2

- Příloha č. 3 – Schéma zásahů do fasády - koncept

Pokud by ustanovení tohoto Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo ovlivnila ostatní přílohy nebo doplňky Smlouvy o dílo, které nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněny a týkají se předmětu tohoto Dodatku č. 1, pak tyto přílohy nebo doplňky budou rovněž považovány za přiměřeně upravené ve smyslu tohoto Dodatku č. 1.

Ustanovení Smlouvy o dílo, ze dne 26. 10. 2018, která nejsou výslovně v Dodatku č. 1 zmíněna, zůstávají bez změny.

Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo je vyhotoven v českém jazyce ve (4) čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž (2) stejnopisy obdrží zhotovitel a dva (2) si ponechá objednatel.

Svým podpisem obě smluvní strany potvrzují, že se seznámily s celým obsahem Dodatku č. 1 Smlouvy o dílo včetně všech jeho příloh a nemají pochybnosti o výkladu jeho znění, a že Dodatek č. 1 Smlouvy o dílo uzavírají na základě své svobodné vůle.

V Plzni dne 3.12.2018	V Plzni dne 3.12.2018

za objednatele:  	za zhotovitele:

……………………….		………………………………..

Ing. Rostislav Študent	                              	Jan Kazda

Střední průmyslová škola strojnická                                                  jednatel

a Střední odborná škola profesora Švejcara                                    SYMONTA s.r.o.

Plzeň, Klatovská 109