SMLOUVA  PŘÍKAZNÍ

uzavřená podle §2430 a násl. zákona č.89/2012 Sb. Občanský zákoník v platném znění

Název akce:

„Otevřené Rudolfinum –Stavební práce v roce 2019“

Smluvní strany

Příkazce:	Česka filharmonie

IČ: 		00023264,

DIČ: 		CZ 00023264

Sídlo:	 	Rudolfinum, Alšovo nábřeží 12, 110 00 Praha 1

Kontaktní osoba: Ing. arch. Lukáš Duchek, 	T:	XXXXXX

M:	XXXXXX

Č.účtu: 	12934011/0710

(dále jen „příkazce“)

Příkazník:   	AWAL  s.r.o.

IČ:                	44848536

DIČ:             	CZ44848536

Sídlo:            	Vidlicová 2207/23, Praha 6, 160 00

Zastoupený:  	Ing. František Voříšek, T: XXXXXX

Číslo účtu:    	162316403/0300

(dále jen „příkazník“)

- Předmět smlouvy

Předmětem této smlouvy je závazek příkazníka zajistit pro příkazce výkon technického dozoru stavebníka (TDS) + koordinátora stavebních prací při realizaci shora uvedené akce.

Výkonem dozoru jsou pověřeni zaměstnanci příkazníka - společnosti AWAL s.r.o., jmenovitě: Ing. František Voříšek + Vladimír Kyndl.

Místem plnění je objekt „Rudolfinum“

II . 	Povinnosti příkazníka - technického dozoru stavebníka (TDS) + koordinátora

stavebních prací

TDS zabezpečí převzetí díla investorem a spolupracuje při provádění dodávky díla, k jeho povinnostem náleží zejména:

1.   Spolupráce s příkazcem při předání staveniště zhotoviteli

2. Kontrola provádění díla na místě činnosti zhotovitele, zejména úplnosti dodávky, dodržování technologické kázně montáže a kvality prováděných prací. TDS při volbě času kontrol postupuje podle Harmonogramu prací, který je vždy přílohou SOD s dodavatelem stavby. Příkazník pořídí fotodokumentaci všech podstatných částí konstrukcí, zejména těch, které budou v dalším průběhu zakryty.

3.  Provádění vlastních písemných zápisů o zjištěných vadách a průběžná evidence jejich odstraňování.  TDS bude informovat příkazce o závadách díla, které zhotovitel neodstranil.

4.   Kontrola vedení stavebního deníku zhotovitele

5.   Koordinace prací dvou a více zhotovitelů

6.   Organizace kontrolních dní minimálně 1 x týdně

7. Účast na předání dokončeného díla investorovi/příkazci, pořízení soupisu vad a nedodělků a evidence a kontrola jejich odstraňování.

III. Povinnosti příkazce

1. Příkazce se zavazuje TDS předat tyto podklady:

- platnou projektovou dokumentaci ke každé akci

- SOD s vybranou realizační firmou

-    harmonogram prací,

event. další podklady nezbytné pro zabezpečení požadovaných výkonů dozoru.

2. Příkazce zajistí, aby dodavatel byl informován o uzavření smlouvy o výkonu funkce

TDS a o osobě pověřené za AWAL s.r.o. výkonem prací na dozoru včetně koordinátora stavebních prací.

3. 	Příkazce je dále povinen poskytovat TDS nezbytnou součinnost a na výzvu dozoru se zúčastnit důležitých jednání stavby, přejímek, apod.

IV. Trvání smlouvy

1.    Tato smlouva se uzavírá na dobu určitou a to do úplného splnění předmětu smlouvy, tj. do předání díla a do odstranění všech vad a nedodělků uvedených v protokolu o předání díla. Plnění výkonů dle čl. II  této smlouvy zahájí příkazník bezprostředně po uzavření této smlouvy.

2.    Termín zahájení prací dle PS je 01/2019, předpokládaný termín ukončení prací dle PS 12/2019.

3.   Platnost této smlouvy je možno rovněž ukončit na základě vzájemné dohody obou

smluvních stran s tím, že k datu ukončení platnosti smlouvy bude provedeno vzájemné

finanční vypořádání.

V. Odměna za plnění předmětu smlouvy

Za činnosti související s vyřizováním záležitosti dle v čl. I. a II. této smlouvy se příkazce zavazuje zaplatit příkazníkovi odměnu v celkové výši rovnající se součtu částek pevně sjednané hodinové odměny TDS a koordinátora stavebních prací ve výši 500,- Kč za 1 hodinu výkonu.

Započaté hodiny činnosti se sčítají. Vždy po skončení kalendářního měsíce předloží TDS příkazci výkaz činnost sestavený po jednotlivých dnech pracovního výkonu, s uvedením času kdy činnost probíhala; předáním a převzetím přehledu se považuje činnost příkazce za řádně provedenou a ukončenou.

Takto sjednaná odměna zahrnuje veškeré náklady příkazníka související s plněním

předmětu smlouvy – mimo nutné dojezdy k jiným účastníkům akce – sazba je 5,- Kč/km

VI.    Platební podmínky, sankce

- Odměna bude příkazníkovi proplacena na základě faktury odsouhlasené oprávněným zástupcem příkazce.

- Splatnost faktury je do 30 dnů od data vystavení.

- V případě prodlení příkazce s úhradou faktury sjednávají smluvní strany smluvní pokutu ve výši 0,05% z fakturované částky za každý den prodlení.

VII.     Závěrečná ustanovení

- Pokud v průběhu plnění této smlouvy nastanou skutečnosti, které budou mít vliv na cenu a termín plnění, lze je uplatnit pouze na základě vzájemné dohody mezi příkazcem a příkazníkem a dodatkem k této smlouvě.

- Rovněž veškeré další změny této smlouvy mohou být provedeny pouze písemným a pořadovým číslem označeným dodatkem k této smlouvě.

- Smlouva je vyhotovena ve dvou vyhotoveních s platností originálu, z nichž jedno obdrží příkazce a jedno příkazník a nabývá platnosti a účinnosti podpisem smluvních stran.

- Smluvní strany prohlašují, že obsah smlouvy vychází z jejich svobodné a vážné vůle, na důkaz čehož připojují své podpisy.

- Záležitosti touto smlouvou neupravené se řídí příslušnými ustanoveními občanského zákoníku.

- Strany se dohodly řešit spory vzniklé při plnění této smlouvy přednostně smírnou cestou. Tam, kde vzájemné jednání nebude úspěšné, bude věc předložena příslušnému soudu.

V Praze, dne

.........................................................			.............................................................

MgA. David Mareček, Ph.D.
generální ředitel				 			Ing. František Voříšek

jednatel AWAL  s.r.o.

Za správnost odpovídá: 	Jitka Herčíková

Kontroloval:		 	Lukáš Duchek