ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH04030225

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory

Příloha č. 1 - ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

1. Název projektu v českém jazyce

Vývoj a testovánı́kombinovanésanačnı́metody redoxně-oxidačnı́in-situ bioremediace chlorovaných rozpouštědel (BIOREDOXX)

2. Datum zahájení a ukončení projektu

01/2019 – 12/2022

3. Cíl projektu

Cı́lem řešenı́projektu je výzkum, ověřenı́použitelnosti a návrh technologie podporovanéin situ anaerobně-aerobnı́bioremediace ClU ve zvodnělém horninovém prostředı́a jejı́ověřenı́ formou EU ETV certi ikace (ověřená technologie). Součástı́projektu bude posouzenı́ metody z pohledu technologického, ekologického a ekonomického. Tento výsledek bude realizován v roce 2022.

Předmětem výzkumu bude optimalizace materiálůpro podporu anaerobnı́fáze (užitný vzor), ověřenı́optimálnı́ch podmı́nek pro navazujı́cı́aerobnı́fázi, nalezenı́materiálů vhodných pro dotaci horninového prostředı́kyslı́kem, vývoj analytickémetody na bázi SPME nanovláken pro sledovánı́kontaminace a organoleptických vlastnostı́čištěných vod (prototyp). Technologie bude ověřena poloprovozními zkouškami na 2 lokalitách.

4. Řešitel — Klíčová osoba řešitelského týmu

xxx

FX-033, verze 4, revize 181003

Veřejný

Strana 1 / 8

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH04030225

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory

5. Plánované výsledky projektu

| Identifikační číslo | Název výstupu/výsledku |
| --- | --- |
| TH04030225-V2 | Prototyp SPME vlákna na bázi nanovlákenných polymerů |

Popis výstupu/výsledku

Prototyp nanovlákenného SPME bude koncipován jako koncový spotřebnı́materiál k uchycenı́do modulu autosampleru operujı́cı́ho s SPME. Prototyp tedy bude kompatibilnı́s analytickými instrumenty (převážně plynovými chromatografy), použı́vanými pro stanovenı́koncentracı́polutantůa/nebo jejich transformačnı́ch produktů. Vysokýpovrch nanovláken výrazněsnižuje dobu potřebnou pro adsorpci analytůna SPME vlákno a tı́m přispívá k efektivnější a environmentálně přátelštější práci laboratoře.

Druh výsledku podle struktury databáze RIV

Gprot – Prototyp

| Identifikační číslo | Název výstupu/výsledku |
| --- | --- |
| TH04030225- | Užitný vzor materiálu pro podporu biologické reduktivní dechlorace in- |
| V3 | situ |

Popis výstupu/výsledku

Tento výsledek je úzce vázán na ověřenou technologii BIOREDOXX. Bude vyvinuta komplexnı́směs materiálůvhodných pro podporu 1. anaerobnı́fázi technologie. Součástı́ směsi budou vhodnéfermentujı́cı́substráty, nutrienty, redukčnı́činidla, stabilizátory pH a přı́padněsorbenty. Materiál bude určen pro tzv. direct push injektáždo horninového prostředı́a bude se zřejmějednat o suspenzi. Vhodnost směsı́pro podporu 1. anaerobnı́fázi bude hodnocena lab. a pilotními zkouškami.

Druh výsledku podle struktury databáze RIV

Fuzit – Užitný vzor

FX-033, verze 4, revize 181003

Veřejný

Strana 2 / 8

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH04030225

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory

| Identifikační číslo | Název výstupu/výsledku |
| --- | --- |
| TH04030225- | Ověřená technologie kombinované anaerobně-aerobní in situ |
| V1 | biodegradace chlorovaných rozpouštědel |

Popis výstupu/výsledku

Ověřená technologie BIOREDOXX . Ověřenı́ technologie bude provedeno orgánem způsobilým provádět tzv. EU ENVIRONMENTAL TECHNOLOGY VERIFICATION, pokud to bude v danédoběproveditelné.Jiždřı́vějšı́testy (jak laboratornı́, tak poloprovoznı́) budou konzultovány s expertnı́m orgánem (kontakt byl navázán jižv současnosti), tak aby byly naplněny všechny podstatné parametry pro získání EU ETV certifikátu. Detailní popis technolgie je uveden v příloze Náplň projektu BIOREDOXX.

Druh výsledku podle struktury databáze RIV

Ztech – Ověřená technologie

FX-033, verze 4, revize 181003

Veřejný

Strana 3 / 8

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH04030225

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory

6. Identifikační údaje účastníků

Hlavní příjemce – [P] DEKONTA, a.s.

| IČ | DIČ |  | Obchodní jméno |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 25006096 | CZ25006096 |  | DEKONTA, a.s. |  |
| Organizační jednotka |  |  | Kód organizační jednotky |  |
| Právní forma |  |  |  |  |
| POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných |  |  |  |  |
| rejstřících právnických a fyzických osob) |  |  |  |  |
| Typ organizace |  |  |  |  |
| SP - Střední podnik |  |  |  |  |
| Další účastník – [D] Technická univerzita v Liberci |  |  |  |  |
| IČ |  | DIČ |  | Obchodní jméno |
| 46747885 |  | CZ46747885 |  | Technická univerzita v Liberci |
| Organizační jednotka |  |  |  | Kód organizační jednotky |
| Ústav pro nanomateriály, pokročilé technologie a inovace |  |  |  | 24620 |

Právní forma

VVS - Veřejná nebo státní vysoká škola (zákon č. 111/1998 Sb., o vysokých školách a o změně a doplnění dalších zákonů)

Typ organizace

VO - Výzkumná organizace

FX-033, verze 4, revize 181003

Veřejný

Strana 4 / 8

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH04030225

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory

Další účastník – [D] ENACON s.r.o.

| IČ | DIČ | Obchodní jméno |
| --- | --- | --- |
| 26494931 | CZ26494931 | ENACON s.r.o. |
| Organizační jednotka |  | Kód organizační jednotky |

Právní forma

POO - Právnická osoba zapsaná v obchodním rejstříku (zákon č. 304/2013 Sb., o veřejných rejstřících právnických a fyzických osob)

Typ organizace

MP - Malý podnik

FX-033, verze 4, revize 181003

Veřejný

Strana 5 / 8

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH04030225

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory

7. Náklady

(uvedené údaje jsou v Kč, závazné parametry tučně v rámečku)

Projekt

|  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka / rok | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | maximální |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | výše |  |  |  |
| Náklady projektu | 4 068 750 | 4 025 000 | 4 026 750 |  | 4 071 500 |  | 16 192 000 |  |  |  |
| celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výše podpory | 2 444 850 | 2 409 850 | 2 411 250 |  | 2 447 050 |  | 9 713 000 |  |  |  |
| Maximální intenzita |  |  |  |  |  |  | 60 % |  |  |  |
| podpory projektu |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Hlavní příjemce — [P] DEKONTA, a.s. |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | Celkem |  |  |  |
| Položka / rok | 2019 | 2020 | 2021 |  | 2022 |  | maximální |  |  |  |
|  |  |  |  |  |  |  | výše |  |  |  |
| Osobní náklady | 900 000 | 900 000 | 900 000 |  | 900 000 |  | 3 600 000 |  |  |  |
| Subdodávky / služby | 50 000 | 50 000 | 50 000 |  | 50 000 |  | 200 000 |  |  |  |
| Ostatní přímé náklady | 515 000 | 515 000 | 515 000 |  | 515 000 |  | 2 060 000 |  |  |  |
| Nepřímé náklady / | 283 000 | 283 000 | 283 000 |  | 283 000 |  | 1 132 000 |  |  |  |
| režie |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Náklady projektu | 1 748 000 | 1 748 000 | 1 748 000 |  | 1 748 000 |  | 6 992 000 |  |  |  |
| celkem |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| Výše podpory | 892 000 | 892 000 | 892 000 |  | 892 000 |  | 3 568 000 |  |  |  |
| Způsob výpočtu |  |  |  |  |  |  | Flat rate |  |  |  |
| režijních nákladů |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

FX-033, verze 4, revize 181003

Veřejný

Strana 6 / 8

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH04030225

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory

Další účastník — [D] Technická univerzita v Liberci

|  |  |  |  |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | maximální |  |
|  |  |  |  |  | výše |  |
| Osobní náklady | 495 200 | 456 600 | 456 600 | 443 800 | 1 852 200 |  |
| Subdodávky / služby | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |  |
| Ostatní přímé náklady | 281 400 | 285 000 | 286 400 | 335 000 | 1 187 800 |  |
| Nepřímé náklady / | 194 150 | 185 400 | 185 750 | 194 700 | 760 000 |  |
| režie |  |  |  |  |  |  |
| Náklady projektu | 970 750 | 927 000 | 928 750 | 973 500 | 3 800 000 |  |
| celkem |  |  |  |  |  |  |
| Výše podpory | 776 600 | 741 600 | 743 000 | 778 800 | 3 040 000 |  |
| Způsob výpočtu |  |  |  |  | Full cost |  |
| režijních nákladů |  |  |  |  |  |  |

Další účastník — [D] ENACON s.r.o.

|  |  |  |  |  | Celkem |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Položka / rok | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | maximální |  |
|  |  |  |  |  | výše |  |
| Osobní náklady | 950 000 | 960 000 | 960 000 | 980 000 | 3 850 000 |  |
| Subdodávky / služby | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 30 000 | 120 000 |  |
| Ostatní přímé náklady | 150 000 | 140 000 | 140 000 | 120 000 | 550 000 |  |
| Nepřímé náklady / | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 220 000 | 880 000 |  |
| režie |  |  |  |  |  |  |
| Náklady projektu | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 1 350 000 | 5 400 000 |  |
| celkem |  |  |  |  |  |  |
| Výše podpory | 776 250 | 776 250 | 776 250 | 776 250 | 3 105 000 |  |
| Způsob výpočtu |  |  |  |  | Flat rate |  |
| režijních nákladů |  |  |  |  |  |  |

FX-033, verze 4, revize 181003

Veřejný

Strana 7 / 8

ZÁVAZNÉ PARAMETRY ŘEŠENÍ PROJEKTU

Číslo projektu: TH04030225

Rozhodný den pro uznatelnost nákladů dle této verze závazných parametrů:

Od data účinnosti Smlouvy o poskytnutí podpory

8. Další závazné parametry projektu

FX-033, verze 4, revize 181003

Veřejný

Strana 8 / 8