Dodatek č. 1

k

OBJEDNÁVCE 01PU-003937

„Rosení dopravních značek“

Objednatel:

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 546/56, 140 00 Praha 4

Bankovní spojení: ČNB

Číslo účtu:

IČO: 65993390

DIČ: CZ65993390

Dodavatel:

Obchodní jméno: Silniční vývoj - ZDZ spol. s r.o.

Adresa: Jílkova 1634/76, Židenice, 615 00 Brno

IČO: 64507181

DIČ: CZ64507181

Kontaktní osoba:

I.

Objednatel a Dodavatel se na základě jednání 7.11.2018 dohodly na prodloužení projektu a s tím souvisejícího uzavření tohoto smluvního Dodatku.

Relevantní důvody k prodloužení projektu:

- klimatické podmínky pro vznik rosení povrchu folií jsou příznivé pouze v období jara a podzimu,

- měření detekce rosení povrchu folií je nutné provést na více vzorcích a pro jednotlivé vzorky několikrát opakovat, aby byly naměřené výsledky ověřeny a skutečně vypovídající,

- odsouhlaseny další návrhy pro experimenty, což nese časovou náročnost pro jejich uskutečnění a vyhodnocení.

II.

Tímto Dodatkem se mění následující body:

Lhůta pro dodání či termín dodání: Plnění dodejte ve lhůtě do 30.11.2019.

Celková hodnota objednávky:

Cena služeb je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

196.400,- Kč (bez DPH)

41.244,- Kč (DPH)

237.644,- Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze č. 1 Položkový rozpis ceny tohoto dodatku.

Ostatní články a ustanovení původní Objednávky neřešené tímto Dodatkem zůstávají v platnosti v původním znění.

III.

- Dodavatel poskytuje souhlas s uveřejněním tohoto Dodatku v registru smluv zřízeným zákonem č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv a o registru smluv, ve znění pozdějších předpisů (dále jako „zákon o registru smluv“), Objednatelem.

- Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech, každý s platností originálu.

- Obě smluvní strany svými podpisy stvrzují, že uzavřely tento Dodatek o vlastní vůli, svobodně a vážně, ne za jednostranně nevýhodných podmínek. Smluvní strany si nejsou vědomy existence jakýkoliv překážek, které by bránily uzavření tohoto Dodatku.

- Tento Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti zveřejněním v registru smluv.

Nedílnou součástí tohoto Dodatku jsou následující přílohy:

- Zápis z jednání 7.11.2018 – kopie

- Příloha č. 1 – Položkový rozpis ceny

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Podpis: _______________________

Jméno:

Funkce:

Datum: 17.12.2018

Silniční vývoj spol. s r.o.

Podpis: _______________________

Jméno:

Funkce:

Datum:		5.12.2018

Příloha č. 1 - Položkový rozpis ceny

| Položka | Jednotka | Počet jednotek | Kč bez DPH/ jednotka | Celkem Kč bez DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Sběr informací - rešerše literatury, konzultace s výrobci fólií a konzultace s laboratořemi | hod. | 100 |  |  |
| Zkoušení imisivity materiálů - cca 15 vzorků různých typů fólií | ks. | 15 |  |  |
| Úprava klimatické komory pro simulaci reálných podmínek | hod. | 10 |  |  |
| Zkoušení vzorků značek s aplikovanými retroreflexními fóliemi v klimatické komoře - minimálně 5 klimatických cyklů | hod. | 85 |  |  |
| Pronájem klimatické komory | kus | 1 |  |  |
| Vyhodnocení a závěrečná zpráva | hod. | 15 |  |  |
| Celkem původní položky Kč bez DPH | 166 250,00 |
| Nové položky |  |  |  |  |
| Doplnění vzorků o další materiály (základní a podkladní), cca 10 vzorků | ks. | 10 |  |  |
| Zkoušení nových vzorků značek (minimálně 5 klimatických cyklů) | hod. | 31 |  |  |
| Celkem všechny položky bez DPH | 196 400,00 |
| DPH (21%) | 41 244,00 |
| Celkem Kč s DPH | 237 644,00 |

# ROSENÍ DOPRAVNÍCH ZNAČEK

# (Výzkumný projekt ŘSD – č.o. 01PU-003937)

# záznam z jednání

# Místo: Silniční vývoj – ZDZ, Jílkova 76, Brno

Datum: 7. 11. 2018

Přítomni:

# Body jednání:

- Teorie

- seznámení s teoretickými poznatky, vysvětlení fyzikální podstaty rosení povrchu retroreflexních folií SDZ.

- Experiment na měření rosení (na střeše)

- seznámení s metodikou experimentu na detekci rosení povrchu retroreflexních folií za reálných podmínek (umístěno na střeše laboratoře Silničního vývoje – ZDZ),

- vysvětlení podstaty, způsobu provedení a měření experimentu,

- ukázka experimentu v průběhu měření,

- fotodokumentace experimentu – Ing. Caudr.

- Provedená měření

- ukázka zpracování prozatím naměřených dat – měření emisivity (subdodavatelsky), detekce rosení povrchu folií,

- prezentace dílčího vyhodnocení, dílčí vyhodnocení závislostí a vlivů.

- Návrh dalšího pokračování měření

- změřit pokles retroreflexe folií různých tříd při orosení, resp. při námraze,

- provést měření detekce rosení povrchu retroreflexních folií s dalšími „netradičními“ podklady (sendvičový – kompozitní; pozinkovaný plech a hliníkový plech s nalepenou tepelnou izolací – polystyren, PUR pěna),

- provést měření detekce rosení povrchu retroreflexních folií při zastínění povrchu (stříška, sklonění k zemskému povrchu),

- provést měření detekce rosení povrchu retroreflexních folií při aplikaci transparentních nízkoemisních folií,

- provést experimenty v klimakomoře – sledování povrchových teplot za vždy stejných podmínek, zda skutečně dojde k orosení povrchu při dosažení teploty rosného bodu – provedení videozáznamu.

# Závěr:

Na základě bodů jednání bylo dohodnuto prodloužení řešení projektu do konce roku 2019. Relevantní důvodu k prodloužení řešení projektu:

- klimatické podmínky pro vznik rosení povrchu folií jsou příznivé pouze v období jara a podzimu,

- měření detekce rosení povrchu folií je nutné provést na více vzorcích a pro jednotlivé vzorky několikrát opakovat, aby byly naměřené výsledky ověřeny a skutečně vypovídající,

- odsouhlaseny další návrhy pro experimenty, což nese časovou náročnost pro jejich uskutečnění a vyhodnocení.

# Zapsal:                                            , Silniční vývoj – ZDZ spol. s r.o.

V Brně, dne: 12. 11. 2018