č.smlouvy zhotovitele  : 2016/11/04

SMLOUVA   O   DÍLO

uzavřená mezi níže uvedenými smluvními stranami v souladu s ust. § 2586 a násl.

zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku, ve znění pozdějších předpisů

na provedení stavby :

„ Oprava havárie přípojky vodovodu, SPŠ Zlín “

I.  Smluvní strany

1.1.  Objednatel  :                 Střední průmyslová škola Zlín

třída Tomáše Bati 4187

760 01 Zlín

IČ                : 00559482

DIČ             : CZ00559482

bank.spoj.   : ČS, a.s.

č.ú.              : 1400459309/0800

zastoupený  : Ing. Radomírem Nedbalem, ředitelem školy

zřízena   	  : dle Zřizovací listiny

dále jen „objednatel“

1.2.  Zhotovitel  :           		RIS-MONT s.r.o.

Slanica 379, 764 13 Zlín

zastoupený 	:	panem Gilbertem Karolákem

jednatelem společnosti

IČ               	:        	26238616

DIČ            	:   	CZ 26238616

bank. spoj.    	:  	ČSOB a.s. Zlín

č.ú.             	:  	169319500/0300

registrace   	: 	KS Brno,odd.C,vložka 39043

dále jen „zhotovitel“

II.  Předmět smlouvy

  - Předmětem plnění je kompletní zhotovení výše jmenovaného díla dle zvláštních předpisů, zákonů, vyhlášek a ČSN.

Místo plnění : Zlín, areál SPŠ

III.  Doba plnění

zahájení prací  : 1.12.2016

ukončení prací : 6.12 2016

  - Zhotovitel garantuje odstávku přívodu vody do objektu SPŠ Zlín v časovém limitu 1.12.2016 od 15-17 hod.

IV.  Cena díla

  - Cena v Kč za zhotovení předmětu smlouvy je stanovena jako cena pevná po dobu výstavby neměnná, maximálně přípustná a zahrnující veškeré náklady zhotovitele dle PD.

cena v Kč bez DPH : 98.350,- Kč

4.2.  Cenu je možné překročit jen při splnění následujících podmínek :

-  při změně předpisů cenových a daňových, platných v ČR

-  bude-li předmět díla rozšířen o práce, jejichž provedení není předmětem této smlouvy

  - Veškeré vícepráce, změny, doplňky nebo rozšíření, které nebyly uvedeny v poptávce, musí být

před jejich realizací písemně odsouhlaseny objednatelem.

  - Zhotovitel prohlašuje, že dohodnutá cena za dílo – viz čl.4.1. této smlouvy obsahuje veškeré

náklady zhotovitele k provedení díla (např. vytyčení sítí, zaměření skutečného provedení,

zkoušky, doklady pro uvedení do provozu a další).

V.  Platební a fakturační podmínky

  - Objednatel neposkytne finanční zálohu na provedení díla.

  - Fakturace budou probíhat měsíčně vždy za skutečně provedené práce, kdy bude také vystaven zjišťovací protokol. Konečná fakturace se vystaví až po dokončení a předání celého díla na základě oběma smluvními stranami odsouhlaseného a podepsaného „Zápisu o odevzdání a předání stavebních prací“

  - Faktura musí obsahovat všechny náležitosti daňového dokladu.

  - Objednatel může fakturu vrátit v případě, že je vystavena předčasně, že obsahuje nesprávné

nebo neúplné údaje, nebo obsahuje nesprávné cenové údaje.

  - Objednatel uhradí fakturu do 14 dnů od jejího doručení do jeho sídla.

5.6.  Cena je splatná na základě faktury vystavené Dodavatelem, přičemž Dodavatel je oprávněn

vystavit fakturu nejdříve ke dni splnění dodávky. Přílohou faktury musí být Odběratelem

potvrzený předávací protokol. V ceně bude zohledněno DPH podle zákona č. 235/2004 Sb., o

dani z přidané hodnoty ve znění pozdějších předpisů. Faktura musí obsahovat všechny

náležitosti daňového dokladu.

Faktury vystavované za provedené stavební a montážní práce, které odpovídají číselnému kódu

klasifikace produkce CZ-CPA 41-43, budou vystavovány v souladu se speciálním daňovým

režimem platným od 1. 1. 2012 v souladu s §92e ve vazbě na §92a zákona č. 235/2004 S., o

dani z přidané hodnoty, ve znění pozdějších předpisů. Faktura bude kromě ostatních náležitostí

obsahovat údaj o základní nebo snížené sazbě daně. Daň je povinen doplnit a přiznat plátce, pro

kterého se plnění uskutečňuje.

VI.  Kontrola díla

  - Objednatel je oprávněn provádět osobně nebo prostřednictvím pověřených osob průběžnou

kontrolu díla, a to i bez předchozího ohlášení.

  - Objednatel je oprávněn přizvat ke kontrole dle odst.6.1. třetí osoby.

6.3.  V případě, že je zhotovitel povinen písemně nebo jiným způsobem vyzvat objednatele ke

kontrole a nesplní-li tuto povinnost, je povinen umožnit objednateli provedení dodatečné kontroly

a nést náklady s tím spojené.

VII.  Základní vztahy objednatele a zhotovitele

  - Obstarání záboru veřejných prostranství, omezení dočasných dopravních značení a dalších skutečností nutných k provádění prací při střetu s provozem na veřejných komunikacích je povinností zhotovitele.

  - Zařízení staveniště v rozsahu uvedeném v dokumentaci si celé zabezpečuje zhotovitel. Cena za projekt, vybudování, úpravy stávajících zařízení pro účely zařízení staveniště a cena likvidace zařízení staveniště je součástí smluvní ceny uvedené v čl.IV. Materiál zbylý po demontáži zařízení staveniště je majetkem zhotovitele.

  - Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat čistotu a pořádek, odstraňovat na své náklady

odpady, nečistoty vzniklé prováděním prací.

7.4.  Po dokončení prací zhotovitel staveniště bezodkladně vyklidí.

7.5.  Zhotovitel bude při provádění vlastních prací dodržovat „Podmínky k ochraně ŽP, BOZP a PO“.

VIII.  Technický dozor

8.1.   Technický dozor bude prováděn způsobem a v rozsahu obvyklém, vyplývajícím z platných

právních předpisů.

IX.  Ostatní podmínky provedení díla

9.1.  Objednatel se zavazuje, že po celou dobu provádění díla nebude narušovat řádný průběh prací

neoprávněnými zásahy svými nebo třetích osob.

  - Za bezpečnost pracovníků při zhotovování díla a dodržování bezpečnostních předpisů odpovídá

zhotovitel, včetně zajištění zvláštních bezpečnostních opatření a zařízení. Objednatel je povinen

poskytnout mu potřebnou součinnost. Náklady na bezpečnostní opatření a zařízení nese

zhotovitel ze svého a nejsou součástí ceny za zhotovení díla.

  - Dojde-li při zhotovování (provádění) díla nebo při jeho instalaci (montáži) k poškození, porušení,

nebo jiné změně věci objednatele než je předmětem této smlouvy, je zhotovitel povinen uvést

tuto věc do původního stavu na své náklady.

  - Záruka se nevztahuje na poruchy způsobené neoprávněným zacházením, mechanickým

poškozením třetí osobou, popř. následnou stavební činností nesouvisející s danou dodávkou.

  - V případě, že se projeví v záruční době vada díla, je zhotovitel povinen ji odstranit bezodkladně,

v technicky možném dohodnutém termínu a bezplatně.

9.6. Zhotovitel se zavazuje provést dílo při jakýchkoliv teplotních podmínkách

X.  Dodání díla

10.1.  Dílo je dodáno protokolárním předáním jeho poslední části.

10.2.  Zhotovitel se zavazuje uhradit objednateli smluvní pokutu v případě prodlení s dodáním díla.

Strany sjednávají pro tento případ smluvní pokutu ve výši Kč 1.000,- za každý započatý den

prodlení.

XI.  Záruka

  - Zhotovitel prohlašuje, že dílo bude mít vlastnosti uvedené v přiložené projektové dokumentaci,

v technických normách, které se na prováděné dílo vztahují jako celek nebo na jeho součásti a

příslušenství, a to po dobu :

36 měsíců od předání díla

--------------------------------------

XII.  Závěrečná ujednání

  - Smlouva je vyhotovena ve 2 exemplářích, z nichž objednatel obdrží 1 vyhotovení a zhotovitel

1 vyhotovení.

  - Tato smlouva se řídí právními předpisy České republiky.

12.3.  Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem smlouvy seznámily, obsahu porozuměly, vzaly jej

na vědomí a souhlasí s ním, což stvrzují níže uvedenými vlastnoručními podpisy statutárních

zástupců smluvních stran.

12.4.  Smlouva nabývá platnosti a účinnosti dnem podpisu statutárních zástupců obou smluvních

stran.

12.5. Smluvní strany se dohodly, že zveřejnění této smlouvy prostřednictvím registru smluv dle zákona

č. 340/2015 Sb., o zvláštních podmínkách účinnosti některých smluv, uveřejňování těchto smluv

a o registru smluv (zákon o registru smluv), provede objednatel, a to nejpozději do 30.11.2016

Ve Zlíně dne 29.11.2016

za objednatele                                                                                               za zhotovitele

Příloha: položkový rozpočet