Dodatek č. 1

ke smlouvě o dílo č. 12/2017

uzavřené dne 2.11.2017 mezi smluvními stranami:

- Česká republika – Český báňský úřad
se sídlem Kozí 4/748, 110 01 Praha 1 
zastoupený Ing. Martinem Štemberkou, Ph.D. předsedou úřadu 
IČO: 00025844
Bankovní spojení: Česká národní banka
           		číslo účtu: 4021001/0710
telefon:	221775311
fax:		221775363
Datová schránka: rn6aas6
(dále jen „objednatel”)

- DIGIS, spol. s r.o.
se sídlem Výstavní 292/13, 702 00 Ostrava – Moravská Ostrava
zastoupená Ing. Liborem Štefkem, jednatelem a ředitelem společnosti
IČO: 19012276
DIČ: CZ19012276
Zapsaná: v OR vedeného u Krajského soudu v Ostravě, oddíl C, vložka 961
Bankovní spojení: Komerční banka a.s., pob. Ostrava
                               číslo účtu: 740948761/0100
telefon: 596938985
Datová schránka: 4tfyys4
(dále jen „zhotovitel“)

I.

- Ve smyslu článku X. odst. 3 smlouvy o dílo č. 12/2017, uzavřené dne 2.11.2017, se smluvní strany dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 (dále jen „dodatek“), kterým se smlouva o dílo (dále jen „SOD“) mění v článku II., odst. 2 bod b) takto:

- Integrace na Actice Directory (nemění se)

- Integrace s Elektronickou spisovou službou (mění se)

- Integrace na AIS SBS (mění se částečně)

- Webová stahovací služba „Dobývací prostory“ (WFS) (nemění se)

- Položka Integrace s Elektronickou spisovou službou se mění z objektivních důvodů 
ve smyslu způsobu integrace z přímé integrace GIS na integraci přes prostředí AIS SBS a tím se mění v době plnění (závislé na připravenosti AIS SBS) z 31.12. 2018 
na 31.5.2019. Celá část ceny díla za tuto položku se přesunuje z roku 2018 do roku 2019.

- Položka Integrace na AIS SBS se mění z objektivních důvodů vycházejících 
z nepřipravenosti AIS SBS k integraci s GIS v době plnění z 31.12.2018 na 31.5. 2019.

- Poměrná část ceny díla za tuto položku se přesunuje z roku 2018 do roku 2019 s tím,
 že bude částečně plněno v roce 2018 (obecná příprava řešení) a částečně v roce 2019

II.

- Z celkové ceny druhé části (etapy) díla, která činí dle článku III. odst. 1 SOD 480 000,- Kč bez DPH, tvoří části ceny díla týkající se přesunu z roku 2018 do roku 2019 tyto částky:

- Integrace s Elektronickou spisovou službou    80 000,- Kč bez DPH

- Integrace na AIS SBS                                     220 000,- Kč bez DPH (120 000,-

Kč bez DPH v roce 2018 a

100 000,- Kč bez DPH

v roce 2019)

Rozložení ceny druhé etapy v letech 2018 a 2019

| rok | původní cena z SOD bez DPH | cena dle Dodatku č. 1 bez DPH | DPH 21 % | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 2018 | 480 000,- Kč | 300 000,- Kč | 63 000,- Kč | 363 000,- Kč |
| 2019 | 0,- Kč | 180 000,- Kč | 37 800,- Kč | 217 800,- Kč |
| Celkem | 480 000,- Kč | 480 000,- Kč | 100 800,- Kč | 580 800,- Kč |

Celková cena druhé části (etapy), ani celková cena díla se nemění.

III.

- Dodatek nabývá platnosti dnem podpisu poslední smluvní stranou a účinnosti dnem uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Zaslání dodatku do registru smluv zajistí objednatel.

- Všechna ostatní ujednání SOD, nejsou-li v rozporu s tímto dodatkem, zůstávají nadále v platnosti.

- Dodatek se vyhotovuje ve dvou stejnopisech, z nichž každá smluvní strana obdrží jeden stejnopis.

- Smluvní strany shodně prohlašují, že dodatek nebyl podepsán v tísni, či za nevýhodných podmínek pro žádnou z nich, a že se zněním tohoto dodatku souhlasí, což stvrzují svými podpisy.

| V Praze dne ……………… | V Ostravě. dne ………………. |
| --- | --- |

| ......................................... Za objednatele: | ......................................... Za zhotovitele: |
| --- | --- |
| Ing. Martin Štemberka, Ph.D. předseda Českého báňského úřadu | Ing. Libor Štefek jednatel DIGIS, spol. s r.o. |