Obchodní podmínky                                                               Veřejná zakázka č.: VZ 2/2018

DODATEK č. 1 k PŘÍKAZNÍ SMLOUVĚ

na výkon inženýrské činnosti

I.

### Smluvní strany

- Gymnázium, Krnov, příspěvková organizace

Se sídlem: 	Smetanův okruh 19/2, 794 01 Krnov

Zastoupena:		Mgr. Vladimírem Schreierem, ředitelem školy

IČ:	00 601 349

DIČ:	nejsme plátci DPH

Bankovní spojení: 	Komerční banka

Číslo účtu:

Osoba oprávněná jednat ve věcech technických:  Mgr. Vladimír Schreier, ředitel školy

tel.

- Ing. Miroslav Geryk

Trvalé bydliště:

Místo podnikání:	Dvořákův okruh 2149/13, 794 01 Krnov

IČ:	63015820
DIČ:	CZ670718/1525
Bankovní spojení:	Komerční banka a.s., pobočka Krnov

Zapsán v živnostenském rejstříku vedeném Městským úřadem Krnov, živnostenským úřadem, číslo oprávnění:5763/95/W/Uš/O

(dále jen „příkazník“)

Smluvní strany se dohodly na následujícím dodatku:

IV.

Doba plnění

      - Doba plnění inženýrské činnosti se upravuje z 6 -ti na dobu 8 měsíců z důvodu delší doby realizace stavebních prací.

V.

Úplata

            - Úplata za inženýrskou činnost je stanovena dohodou smluvních stran a upravuje se u částky  217.800,-- Kč na částku 290.400,-- Kč.

úplata bez DPH			240.000,--

DPH				  50.400,--

úplata celkem včetně DPH 	290.400,--

z toho:

- úplata za inženýrskou činnost s výjimkou činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí: 145.200,-- Kč

- bez DPH	 	160.000,--

- DPH	  	  33.600,--

- včetně DPH   193.600,--

- úplata za výkon činnosti koordinátora bezpečnosti a ochrany zdraví při práci na staveništi činí: 72.600,--Kč

- bez DPH	80.000,--

- DPH		16.800,--

- včetně DPH	96.800,--

VI.

Platební podmínky

3. 	Strany se dohodly na dílčí úplatě ve výši odpovídající  prostavěnosti stavby, která činí 75% nákladů, a to na částku 217.800,-- Kč vč. DPH. Po ukončení výkonu inženýrské činnosti ve smyslu čl. IV. odst. 2 této smlouvy bude vystavena na zbývající částku 72.600,- Kč vč. DPH.

| V Krnově dne: 30. 11. 2018 |  | V Krnově dne: 30. 11. 2018 |
| --- | --- | --- |
| za příkazce Mgr. Vladimír Schreier ředitel školy |  | za příkazníka Ing. Miroslav Geryk |