OBJEDNÁVKA - SMLOUVA O DÍLO NA ZHOTOVENÍ STAVEBNÍCH PRACÍ

č. objednatele: 22ZA-001538 č. zhotovitele: 160 625

Registrován u: OR MS Praha Odd. C, vložka 146028

Dle naší dohody u Vás objednáváme zhotovení níže uvedeného díla za následujících podmínek:

OBJEDNATEL

Ředitelství silnic a dálnic ČR

Na Pankráci 56 140 00 Praha 4 zastoupený:

Ve věcech smluvních:.​......​............​...........

Ve věcech technických: I.....​...........​..............

Bankovní spojení: ....

Číslo účtu: 5...​.............................

IČ:65993390

DIČ: CZ65993390

ISPROFIN:

ZHOTOVITEL

Název: BM Construction, spol. s r.o.

sídlo: Praha 5, Radotín, Náměstí

Osvoboditelů 1409/6, PSČ 153 00 Zastoupený:

..................​........, MBA

......​..........​.........

Bankovní spojení: .........................

Číslo účtu: ............................

IČ: 28498771

DIČ:CZ28498771

- Předmět plnění:

- Název předmětu plnění: „D8 511 areál- oprava sol.hospodářství"

- Specifikace a rozsah stavebních prací

Podrobná specifikace stavebních prací: Předmětem opravy je odstranění degradovaných vrstev betonů a nátěrů obouráním a otryskáním vysokotlakým vodním paprskem o tlaku cca 2500 barů. Po otryskání povrchu betonu a obourání zvláště v místech malého krytí výztuže bude nejprve provedena pasivace výztuže a následně reprofilace betonu sanačními materiály na bázi PCC ( polymerbetonu). K opravě bude použita sanační prefabrikovaná směs.

Povrch betonu bude po opravě opatřen povrchovým izolačním systémem.

- Místem realizace stavebních prací je : SSÚD 11 Nová Ves u Mělníka

- Zhotovitel se zavazuje na vlastní náklady provést stavební práce dle této smlouvy s maximální úsporností a optimalizací navrhovaných konstrukcí tak, aby dosáhl hospodárných nákladů na provádění stavebních prací. Objednatel se zavazuje zaplatit za stavební práce provedené v souladu s touto smlouvou sjednanou cenu.

- Veškeré stavební práce budou prováděny při komplexním zabezpečení BOZP na náklady zhotovitele.

- Obchodní podmínky : Všeobecné obchodní podmínky ŘSD .

- záruční doba: 2 roky

- zajištění jakosti, ochrana životního prostředí a BOZP: Veškeré materiály, stavební díly, technologická zařízení a pracovní postupy musí odpovídat Technickým kvalitativním podmínkám staveb pozemních komunikací (TKP), pokynům správce stavby a Zvláštním technickým kvalitativním podmínkám stavby (ZTKP), pokud jsou vypracovány, jsou podrobovány zkouškám uvedeným v TKP a ZTKP nebo požadovaným správcem stavby a to buď v místě výroby, přípravy na staveništi nebo na jakýchkoli místech stanovených k tomuto účelu. Za bezpečnost práce a požární ochranu odpovídá zhotovitel.

- pojištění: Zadavatel nepožaduje v souvislosti s realizací díla sjednat pojištění.

- Doba plnění

Stavební práce budou zahájeny nejpozději do 5 dní po podpisu této smlouvy. Doba pro dokončení

stavebních prací činí - bude dokončeno nejpozději do 31.10.2016.

- Cena

Cena stavebních prací je stanovena dohodou smluvních stran jako maximální.

460 236,43 Kč (bez DPH)

96 649,65 Kč (DPH)

556 886,09 Kč (včetně DPH)

Specifikace ceny je rozepsána v příloze této smlouvy. Součástí této ceny je předání stavebních prací, požadované dokumentace ( Závěrečná zpráva) a odstranění veškerých vad a nedodělků před převzetím stavebních prací objednatelem.

- Platební podmínky

- Cena díla bude uhrazena jednorázové převodem na účet zhotovitele s termínem splatnosti 30 dnů ode dne prokázaného doručení faktury. Fakturu lze předložit nejdříve po protokolárním převzetí stavebních prací objednatelem, po odstranění všech vad a nedodělků.

- Fakturovaná částka bude odpovídat oceněnému rozpisu stavebních prací uvedenému ve specifikaci ceny, která je nedílnou součástí této objednávky.

- Faktura musí obsahovat veškeré náležitosti předepsané § 28 zákona č. 235/04 Sb. tak, aby bylo naprosto zřejmé, že slouží rovněž pro daňové účely.

- Objednatel neposkytuje žádné zálohy, ani dílčí plnění.

- ŘSD ČR u poskytnutých stavebních nebo montážních prací uvedených v číselníku Klasifikace produkce CZ-CPA kód 41 až 43 není plátce DPH, tedy se na něj nevztahuje režim přenesené daňové povinnosti. Daňové doklady musí být vystaveny včetně DPH.

- Neodevzdá-li zhotovitel řádně provedené dílo, zavazuje se uhradit objednateli smluvní pokutu sjednanou ve výši 0,05 % z ceny díla bez DPH za každý den, o který se opozdilo řádné dokončení díla.

- Vzájemné ujednání o smluvní pokutě nevylučuje povinnost zhotovitele uhradit objednateli škodu, která vznikne v souvislosti s nesplněním jeho závazků vyplývajících ze smluvního vztahu.

VI. Řešení sporů

Obě smluvní strany se zavazují řešit veškeré spory, vyplývající ze závazků z této smlouvy, především dohodou.

VII. závěrečná ustanovení

- Tato objednávka zavazuje zhotovitele i objednatele ke splnění závazků a po potvrzení oběma smluvními stranami nahrazuje Smlouvu o dílo.

- Specifikace a ujednání obsažené v této smlouvě je možné měnit pouze písemnou formou odsouhlasenou oběma smluvními stranami.

- Pokud není ve smlouvě a jejích přílohách stanoveno jinak, řídí se vztahy založené na základě jejího oboustranného podpisu zákonem č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, ve znění pozdějších předpisů (dále jen „Občanský zákoník).

- Pro vyloučení pochybností obě smluvní strany vylučují aplikaci ustanovení § 2909 Občanského zákoníku.

- Na důkaz souhlasu zašlete písemně 4x potvrzené vyhotovení objednávky zpět na naši adresu, z nichž následně 2 obdrží objednatel a 2 zhotovitel.

- Objednatel upozorňuje, že vylučuje možnost přijetí objednávky dle § 1740 odst. 3, věta první, Občanského zákoníku. Přijetí objednávky sjakýmikoli, byť i nepodstatnými, dodatky nebo odchylkami nebude považováno za její přijetí, ale za nový návrh k jednání.

V Nové Vsi dne :	f Q	V Praze dne 29. 8. 2016

Za

Za objednatele:

DHI	1	*

I

vedoucí SSÚD 11

jednatel společnosti

Přílohy: nabídka ze dne 29.8.2016

SOUPIS PRACÍ

Stavba:

#ODKAZ!

| Objekt: | Oprava povrchů betonu solankového hospodářství |
| --- | --- |
| Místo: | D8 |
| Zadavatel: Uchazeč: | ŘSDČR SSUD11 Nová Ves |
| PČ Kód | Popis |

Náklady soupisu celkem

| HSV | Práce a dodávky HSV |
| --- | --- |
| - 02730 - 03100 | Všeobecné konstrukce a práce Příplatek za provoz investora- nádrže naplněné, nelze odpojit ani vypustit ZAŘÍZENÍ STAVENIŠTĚ - ZŘÍZENÍ, PROVOZ, DEMONTÁŽ |
| HSV | Práce a dodávky HSV- oddíl 3- 9 |
| 3 3 261112 | Svislé konstrukce VRTY PRO KOTVENÍ A INJEKTÁŽTŘ 1 NA POVRCHU D DO 16MM |
|  | 51,76*8*0,2 |
| - 285392 - 317353121 | Kotvení přibetonávky z PCC do podkladu kotvou vrtanou (4,1*17,8-5*3*3,14)*8 Bednění zákl.desky 17,8*0,15 |