ŠAFINVEST, s. r. o.

Dodatek č. 1

ke  S M L O U V Ě   O   D Í L O č. 18-2018

1. SMLUVNÍ STRANY

Objednatel:

Teplárna Písek, a. s.

U Smrkovické silnice 2263, 397 01 Písek

IČ: 608 26 801

DIČ: CZ60826801

Zápis v OR: OR vedený Krajským soudem v Českých Budějovicích, oddíl B, vložka 640

Zastoupen: Karel Vodička, předseda představenstva

Marek Anděl, člen představenstva

tel.: 382 730 111

mobil: 602 688 461

e-mail: teplarna.pisek@tpi.cz

Zhotovitel :

ŠAFINVEST, s.r.o.

Kollárova 511, 397 01 Písek,

IČ: 280 78 756

DIČ : CZ28078756

Statutární orgán: Ing. Rostislav Šafránek,  jednatel

tel.: 382 214 457  fax: 382 213 106

bank. spojení : UniCredit Bank, č.ú. : 2106358632/2700

zapsaná v OR u Krajského soudu v Českých Budějovicích, oddíl C,

vložka 15876

e-mail: safranek@safinvest.cz

Smlouva o dílo na akci: „Horkovodní připojení CZT objektů Apex, Harantova a čp. 2595 Písek, číslo projektu CZ.01.3.15/0.0/0.0/16_064/0011889“ se mění takto:

2. PŘEDMĚT SMLOUVY

Doplnění - Bod 3.5.1.

- Nadzemní část horkovodní přípojky k OM Apex nebude z důvodu požadavku odběratele provedena. Přípojka bude zakončena rezervou s kulovými kohouty v domečku u OM Harantova. Z tohoto důvodu dochází ke snížení ceny díla.

5. CENA DÍLA

Původní znění bod 5.1:

- Cena díla byla stanovena dohodou smluvních stran na základě nabídky zhotovitele a smluvního položkového rozpočtu (příloha č. 1 smlouvy) a činí:

Cena bez DPH:	2 679 481,- Kč

DPH 21 %: 		   562 691,- Kč

Cena s DPH 		3 242 172,- Kč

Nové znění bod 5.1:

Upravená cena:

Cena bez DPH:	2 611 228,- Kč

DPH 21 %: 		   548 358,- Kč

Cena s DPH 		3 159 586,- Kč

Ke změně ceny dochází změnou rozsahu díla dle bodu 3.5.1. viz. rozdílový rozpočet v příloze dodatku č.1. Ostatní ujednání smlouvy zůstávají beze změn.

Tento dodatek je vyhotoven ve 2 výtiscích s platností originálu, z nichž každá ze stran obdrží 1 podepsané vyhotovení.

Dodatek nabývá účinnosti dnem podepsání statutárními zástupci objednatele 
a zhotovitele.

V Písku dne 15.10.2018

Za stranu objednatele:                                                  	Za stranu zhotovitele:

……………………………………….				…………………………………..

Karel Vodička	           	      		          	 Ing. Rostislav Šafránek

předseda představenstva					jednatel

Teplárna Písek, a.s.   				      ŠAFINVEST, s.r.o.

……………………………………….

Marek Anděl

člen představenstva

Teplárna Písek, a.s.