SMLOUVA O DÍLO

I.

Smluvní strany

1.	obchodní jméno:	SURPMO, a.s.

(zapsaná v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze, oddíl B, vložka 1598)

sídlo: 	Opletalova 1626/36, 110 00  Praha 1

zastoupená:	Ing. Jaroslavem Sukem, předsedou představenstva

zmocněnec pro jednání smluvní a věcná:

Ing. arch. Alena Koutová,

vedoucí Projektového střediska

500 03  Hradec Králové, Třída ČSA 219

zmocněnec pro jednání věcná:

Ing. arch. Miroslav Baťa, zástupce vedoucí

IČ:	45274886

DIČ: 	CZ45274886

bankovní spojení:	Česká spořitelna, a.s., pobočka Praha 4

číslo účtu:	4346922/0800

dále jen „zhotovitel“

2.	název:	Město Kopřivnice

sídlo: 	Štefánikova 1163, 742 21  Kopřivnice

zastoupen: 	Ing. Markéta Kvitová, vedoucí odboru stavebního řádu, územního plánování a památkové péče

IČ: 	00298077

DIČ:	CZ00298077

bankovní spojení: 	Česká spořitelna, a. s., Kopřivnice

číslo účtu: 	27-1767241349/0800

dále jen „objednatel“

II.

# Základní ustanovení

1.	Smluvní strany se v souladu s ustanovením § 1724  zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, dále jen „zákon č. 89/2012 Sb.“, dohodly, že se rozsah a obsah vzájemných práv a povinností z této smlouvy vyplývajících bude řídit příslušnými ustanoveními citovaného zákoníku.

2.	Smluvní strany prohlašují, že údaje uvedené v čl. I. smlouvy jsou v souladu s právní skutečností v době uzavření smlouvy. Smluvní strany se zavazují, že změny dotčených údajů oznámí bez prodlení druhé smluvní straně.

3.	Strany prohlašují, že osoby podepisující tuto smlouvu jsou k tomuto úkonu oprávněny.

4.	Zhotovitel prohlašuje, že je oprávněn vykonávat projektovou činnost ve výstavbě, a že je oprávněn užívat chráněné označení autorizovaný architekt.

5.	Zhotovitel prohlašuje, že si pro zpracování zakázky zabezpečil osoby oprávněné vykonávat odbornou činnost v oboru zpracování vyhodnocení předpokládaných vlivů koncepce na životní prostředí a vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významnou lokalitu, které jsou držiteli odpovídající autorizace.

- Smlouva se uzavírá pro realizaci díla ve smyslu § 2587 zákona č. 89/2012 Sb. s názvem:

- „Územní plán Kopřivnice“.

III.

# Předmět smlouvy

1.	Zhotovitel se touto smlouvou zavazuje zpracovat dílo ve smyslu § 2587 zákona č. 89/2012 Sb. s názvem:

## „Územní plán Kopřivnice“

včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území

podle Zadání Územního plánu Kopřivnice (dále jen „Zadání“) schváleného na 12. zasedání Zastupitelstva města Kopřivnice konaném dne 23.06.2016, které je přílohou této smlouvy o dílo.

Vyhodnocení předpokládaných vlivů koncepce na životní prostředí a vyhodnocení vlivů koncepce na evropsky významnou lokalitu zajistí zhotovitel formou subdodávky.

## 2. Územní rozsah:

## Předmětem plnění je zpracování územního plánu pro území města Kopřivnice, zahrnující katastrální území Kopřivnice, Drnholec nad Lubinou, Větřkovice u Lubiny, Mniší a Vlčovice, tj. plochu o rozloze 27,48 km2.

## 3. Rozsah a obsah díla

## Územní plán Kopřivnice (dále jen „ÚP Kopřivnice“) bude zpracován v souladu se Zadáním a v souladu s požadavky zákona č. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním řádu (stavební zákon), ve znění pozdějších předpisů (dále jen „stavební zákon“) a jeho prováděcích právních předpisů, především s ustanovením § 13 a Přílohou č. 7 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů, a s požadavky zvláštních právních předpisů.

Předmětem plnění je rovněž zpracování vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území v souladu s ustanovením § 19 stavebního zákona a s požadavky uvedenými v Příloze č. 5 vyhlášky č. 500/2006 Sb., o územně analytických podkladech, územně plánovací dokumentaci a způsobu evidence územně plánovací činnosti, ve znění pozdějších předpisů. Jeho součástí bude také vyhodnocení vlivů na životní prostředí a vyhodnocení vlivů na evropsky významné lokality s náležitostmi stanovenými v právních předpisech.

4. Provedení díla:

4.1	Způsob zpracování

Dílo bude zpracováno v digitální podobě a předáno v tištěné i digitální podobě - grafická část ve formátu shp, příp. dgn, gdb, texty ve formátu doc, tabulky ve formátu xls. Textová i grafická část bude předána také ve formátu pdf, umožňujícím vytvoření ekvivalentu dodaných tiskových výstupů, grafická část také ve formátu tif.

4.2	Počet vyhotovení

4.2.1	Návrh ÚP Kopřivnice bude předán ve dvou analogových a jednom digitálním vyhotovení.

4.2.2	V průběhu pořizování bude návrh upravován dle výsledků projednání a předáván vždy v jednom analogovém a jednom digitálním vyhotovení.

4.2.3	Po vydání územního plánu bude ÚP Kopřivnice předán ve čtyřech analogových a jednom digitálním vyhotovení.

## 5. Etapy:

5.1	1. etapa spočívá ve zpracování návrhu ÚP Kopřivnice, včetně vyhodnocení vlivů na udržitelný rozvoj území, dle pokynů uvedených v Zadání. Součástí 1. etapy je rovněž projednání rozpracovaného návrhu s objednatelem na minimálně dvou pracovních schůzkách konaných v sídle objednatele. Tato etapa bude ukončena předáním návrhu, zkonzultovaného s objednatelem, k projednání dle § 50 stavebního zákona (pro společné jednání).

5.2	2. etapa spočívá v úpravě návrhu ÚP Kopřivnice pro veřejné projednání dle § 52 stavebního zákona, pokud bude na základě výsledků projednání úprava nutná. Tato etapa bude ukončena předáním upraveného návrhu k projednání dle § 52 stavebního zákona.

5.3	3. etapa zahrnuje účast projektanta na veřejném projednání a úpravu návrhu ÚP Kopřivnice po veřejném projednání.

5.4	4. etapa zahrnuje dotisk ÚP Kopřivnice po jeho vydání na výsledný počet 4 paré. Tato etapa bude ukončena předáním konečné verze ÚP Kopřivnice tak, jak je uvedeno v bodě 4.2.3 tohoto článku.

## 6.	Ostatní ujednání:

## -	Zhotovitel označí jednotlivé části díla logem IROP a logem Ministerstva pro místní rozvoj ČR.

## -	Zhotovitel označí autorizačním razítkem a podpisem zodpovědného projektanta textovou i grafickou část návrhu ÚP Kopřivnice. Dle § 3 zákona č. 121/2000 Sb., o právu autorském, o právech souvisejících s právem autorským a o změně některých zákonů (autorský zákon), ve znění pozdějších předpisů, se ochrana podle práva autorského na opatření obecné povahy nevztahuje. Vlastnictví k předmětu díla přechází na objednatele podpisem předávacího protokolu o předání a převzetí jednotlivých etap řádně provedeného díla.

## -	Zhotovitel se bude při provádění díla řídit pokyny objednatele a bude průběžně poskytovat objednateli informace o stavu rozpracovaného díla.

## -	V průběhu zpracovávání díla je objednatel oprávněn svolat mimořádnou pracovní poradu či porady k řešení prováděného díla a jeho projednání v účelném rozsahu za účasti zhotovitele. O svolání mimořádné porady či porad bude moci požádat i zhotovitel a objednatel bude povinen takové žádosti vyhovět.

## -	Veškerá sebraná a objednatelem poskytnutá data budou po skončení a odevzdání díla vrácena zpět objednateli a zhotovitel si neponechá žádné kopie těchto dat. O předání bude sepsán předávací protokol.

## -	Objednatel se touto smlouvou zavazuje jednotlivé etapy díla převzít způsobem v souladu s článkem V. této smlouvy a zaplatit za provedení jednotlivých etap díla zhotoviteli cenu sjednanou pro každou etapu individuálně v článku VI. této smlouvy o dílo a za podmínek dále touto smlouvou stanovených.

IV.

Podklady a vstupní údaje (věci určené k provedení díla)

Objednatel předá zhotoviteli po podpisu smlouvy o dílo tyto podklady a údaje:

- dosud platný Územní plán Kopřivnice – právní stav ve formátu pdf

- schválenou Zprávu o uplatňování Územního plánu Kopřivnice (28.4.2016)

- vyhodnocení projednání návrhu zadání Územního plánu Kopřivnice (23.6.2016)

- datové vrstvy územně analytických podkladů (3. úplná aktualizace 2014 a následně také 4. úplná aktualizace 2016) ve formátu shp včetně aktualizovaných podkladů, získaných do současnosti od poskytovatelů údajů

- textovou část územně analytických podkladů ve formátu pdf a doc

- ortofotomapu řešeného území ve formátu tif (jpg)

- katastrální mapu řešeného území

- ZABAGED vč. vrstevnic 1:10000

- dosud zpracované územní studie

- Hodnocení krajinného rázu ORP Kopřivnice (prosinec 2008)

- Studii proveditelnosti a účelnosti „Silnice I/58 Frenštát pod Radhoštěm – Vlčovice“ (SHB a.s., listopad 2010).

V.

Časový harmonogram

- Termín zahájení prací – na základě schváleného výběru projektanta ÚP Kopřivnice po podepsání smlouvy o dílo a předání podkladů, nejpozději 21.11.2016.

- Termíny projednání rozpracovaného návrhu s objednatelem - první pracovní schůzka nejpozději do 31.1.2017, druhá pracovní schůzka nejpozději do 31.3.2017.

- Termín ukončení 1. etapy – nejpozději do 31.5.2017.

- Termín ukončení 2. etapy – nejpozději do 30 dnů od předání pokynů pro úpravu návrhu.

- Termín ukončení 3. etapy – nejpozději do 30 dnů od předání pokynů pro úpravu návrhu.

- Termín ukončení 4. etapy – nejpozději do 30 dnů od vydání ÚP Kopřivnice

- Dodávka díla je splněna osobním předáním díla v sídle objednatele, případně jiným doručením díla do sídla objednatele.

VI.

# Cena díla

Cena za zhotovení předmětu díla je stanovena dohodou obou smluvních stran podle zákona č. 526/1990 Sb., o cenách, ve znění pozdějších předpisů. Cena je konečná a zahrnuje veškeré náklady nutné pro zdárnou realizaci díla, tj. náklady na etapy 1 – 4 tak, jak jsou popsány v článku III. této smlouvy.

|  | Cena bez DPH | DPH | Cena včetně DPH |
| --- | --- | --- | --- |
| Cena za zpracování návrhu ÚP Kopřivnice (návrh pro společné jednání) | 400.000,- | 84.000,- | 484.000,- |
| Cena za posouzení vlivů na udržitelný rozvoj území, vlivů na ŽP a na EVL (návrh pro společné jednání) | 150.000,- | 31.500,- | 181.500,- |
| Cena za 2. etapu (úprava pro veřejné projednání) | 80.000,- | 16.800,- | 96.800,- |
| Cena za 3. etapu (úprava po veřejném projednání) | 80.000,- | 16.800,- | 96.800,- |
| Cena za 4. etapu (dotisk po vydání ÚP) | 40.000,- | 8.400,- | 48.400,- |
| Cena celkem | 750.000,- | 157.500,- | 907.500,- |

Zpracovatel je plátce DPH.

VII.

# Platební podmínky

Na úhradu ceny předmětu smlouvy specifikovaného v čl. III. této smlouvy sjednávají smluvní strany tyto platební podmínky:

- Zálohy nejsou sjednány.

- Budou vystaveny dílčí faktury na:

2.1	výdaje na zpracování návrhu územního plánu pro společné jednání dle § 50 stavebního zákona;

2.2	výdaje na zpracování vyhodnocení vlivů územního plánu na udržitelný rozvoj území, vyhodnocení územního plánu z hlediska vlivů na životní prostředí SEA a vyhodnocení vlivů na evropsky významnou lokalitu, zpracované osobami s příslušnou autorizací;

2.3	výdaje na úpravu návrhu územního plánu pro veřejné projednání;

2.4	výdaje na úpravu návrhu po veřejném projednání;

2.5	výdaje na dotisk ÚP Kopřivnice po jeho vydání na výsledný počet 4 paré.

- Podkladem pro úhradu ceny dodaného díla je faktura, která bude mít náležitosti účetního dokladu. Faktura musí umožňovat jednoznačné přiřazení účetních položek vztahujících se k realizaci díla a registrační číslo projektu.

- Zhotovitel vystaví fakturu do 7 kalendářních dnů od obdržení předávacího protokolu potvrzujícího skutečnost, že dílo bylo předáno bez vad a nedodělků. Objednatel vystaví předávací protokol do 7 pracovních dnů od předání díla.

- Lhůta splatnosti faktury je dohodou stanovena 14 kalendářních dnů po doručení objednateli, který provede ověření formální, věcné a finanční správnosti předaných podkladů a potvrdí ji svým podpisem.

- Doručení faktury se provede osobně proti podpisu zmocněné osoby nebo doručenkou prostřednictvím pošty.

- V případě, že zhotovitel vyúčtuje práce, které neprovedl, vyúčtuje chybně cenu nebo faktura nebude obsahovat některou náležitost, je objednatel oprávněn vadnou fakturu před uplynutím lhůty splatnosti vrátit zhotoviteli bez zaplacení k provedení opravy. Ve vrácené faktuře vyznačí důvod vracení. Zhotovitel provede opravu vystavením nové faktury.

- Vrátí-li objednatel vadnou fakturu druhé smluvní straně, přestává běžet původní lhůta splatnosti. Celá lhůta běží opět ode dne doručení nově vyhotoveného dokladu.

9.	Povinnost zaplatit je splněna dnem odepsání příslušné částky z účtu objednatele.

VIII.

# Smluvní pokuty

1.	V případě nedodržení jednotlivých termínů plnění dle čl. V. této smlouvy ze strany zhotovitele je objednatel oprávněn uplatnit smluvní pokutu ve výši 0,05 % z celkové ceny díla za každý i započatý den prodlení.

2.	V případě, že objednatelem nebude uhrazena faktura ve lhůtě splatnosti, je objednatel povinen zaplatit zhotoviteli úrok z prodlení ve výši 0,05 % z účtované částky za každý i započatý den.

3.	V případě prodlení zhotovitele s odstraněním vady, má objednatel nárok na smluvní pokutu ve výši 400,- Kč za každý den prodlení.

IX.

Záruka na dílo

- Zhotovitel provede dílo v souladu s platnými předpisy.

- Záruka na provedené dílo je 36 měsíců od data předání objednateli.

- Objednatel je povinen vady díla písemně reklamovat u zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění. Reklamaci odešle na adresu zhotovitele uvedenou v oddíle I. Smluvní strany. V reklamaci musí být vady popsány nebo uvedeno, jak se projevují. Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou. Zhotovitel je povinen nejpozději do 3 dnů po obdržení reklamace písemně oznámit objednateli, zda reklamaci uznává či neuznává a současně oznámí termín, ve kterém vadu(y) odstraní.

- Zhotovitel je povinen nastoupit k odstranění vad nejpozději do 5-ti dnů ode dne obdržení reklamace. Lhůtu pro odstranění reklamovaných vad sjednají obě smluvní strany podle povahy a rozsahu reklamované vady. Nedojde-li mezi oběma stranami k dohodě o termínu odstranění reklamované vady, platí, že reklamovaná vada musí být odstraněna nejpozději do 30 dnů ode dne uplatnění reklamace objednatelem.

- O odstranění reklamované vady sepíše zhotovitel protokol, ve kterém objednatel potvrdí odstranění vady nebo uvede důvody, pro které odmítá opravu převzít.

X.

# Jiná ujednání

1.	Ustanovení této smlouvy lze měnit pouze písemnými dodatky vzestupně číslovanými a odsouhlasenými oběma smluvními stranami.

2.	Smluvní vztah lze ukončit písemnou dohodou.

3.	V případě zániku závazku před řádným splněním díla je zhotovitel povinen ihned předat objednateli nedokončené dílo včetně věcí, které opatřil a které jsou součástí díla a uhradit případně vzniklou škodu.

4.	Zhotovitel nemůže bez souhlasu objednatele postoupit svá práva a povinnosti plynoucí ze smlouvy třetí osobě. Pro případ, že kterékoliv ustanovení této smlouvy se stane neúčinným nebo neplatným, smluvní strany se zavazují bez zbytečných odkladů nahradit takové ustanovení novým. Případná neplatnost některého z ustanovení této smlouvy nemá za následek neplatnost ostatních ustanovení.

5.	Digitalizované provedení díla a digitalizovaná data mohou být využívána pro účely státní správy a samosprávy (např. činnost stavebního úřadu, využití pro GIS) v souladu se stavebním zákonem a navazujícími vyhláškami.

6.	Vlastnictví k dílu přechází na objednatele dnem uhrazení předmětné faktury.

7.	Písemnosti se považují za doručené i v případě, že kterákoliv ze stran její doručení odmítne či jinak znemožní.

8.	Vše, co bylo dohodnuto před uzavřením smlouvy je právně irelevantní a mezi stranami platí jen to, co je dohodnuto ve smlouvě.

9.	Smluvní strany prohlašují, že se všemi ustanoveními smlouvy souhlasí, a že smlouva byla sepsána dobrovolně, což stvrzují svými vlastnoručními podpisy.

10.	Tato smlouva je vyhotovena ve 4 vyhotoveních, z nichž 2 vyhotovení obdrží objednatel a 2 vyhotovení obdrží zhotovitel.

11.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu smlouvy oběma smluvními stranami a účinnosti dnem předání smlouvy zhotoviteli.

V Kopřivnici dne ……………………		V ……………………dne …………………

...................................................... 		......................................................

za objednatele						        za zhotovitele