# Česká republika – Generální finanční ředitelství Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

IČ: 72080043, DIČ: CZ72080043

## FÚ pro Královehradecký kraj Územní pracoviště v Náchodě Tyršova 49

***547 01 Náchod***

V Náchodě dne 9. 3. 2018

Č. j.: 397906/18/2709-00065-603530

# Věc: Výzva k podání nabídky

Vyřizuje/telefon: …………………..........

# VÝZVA K PODÁNÍ NABÍDKY

Česká republika – Generální finanční ředitelství (dále jen „zadavatel“) tímto vyzývá k podání nabídky

# „ÚzP Náchod – výměna koberců (I. etapa), malování a výměna koberců (II. a III. etapa)“

1. **Identifikace zadavatele**

Zadavatel: ČR - Generální finanční ředitelství Sídlo: Lazarská 15/7, 117 22 Praha 1

IČ: 72080043

Osoba oprávněná jednat jménem zadavatele:

………………….........., vedoucí Oddělení hospodářské správy v Hradci Králové Kontaktní osoby:

…………………..........

…………………..........

# Místo plnění

Finanční úřad pro Královéhradecký kraj Územní pracoviště v Náchodě

Tyršova 49, Náchod, PSČ 547 01

# Vymezení plnění předmětu veřejné zakázky – pokládka koberců a dodávka maleb v budově ÚzP v Náchodě

Popis požadovaných prací:

# etapa – výměna koberců (viz. příloha)

* demontáž prahů,
* odstranění stávajících koberců a kobercových soklů,
* případná úprava podkladů – nivelační stěrka apod.,
* dodání a pokládka nových koberců a montáž soklových lišt,
* montáž prahů,
* úklid.

Koberec: kanceláře – smyčkový, chodba – vpichovaný. Zátěžová třída minimálně 32. Barva koberce – po dohodě se zadavatelem.

V závislosti na přidělení dalších finančních prostředků uvažuje zadavatel realizovat ve II. a III. etapě následující práce:

# a III. etapa – malování a pokládka koberců

A: vymalování kanceláří a chodeb

* případné odstranění závěsných háčků a nesourodé malby (oškrábání),
* úprava podkladu (tmelení, sádrování, štukování apod.),
* penetrace,
* malba (barva bílá otěruvzdorná),
* úklid.

B: pokládka koberců

* demontáž prahů,
* odstranění stávajících koberců a kobercových soklů,
* případná úprava podkladů – nivelační stěrka apod.,
* dodání a pokládka nových koberců a montáž soklových lišt,
* montáž prahů,
* úklid.

Koberec: kanceláře – smyčkový, chodba – vpichovaný. Zátěžová třída minimálně 32. Barva koberce – po dohodě se zadavatelem.

klasifikace předmětu: **CPV kód 45432130 – 4 – Pokládka podlahových krytin**

# 45442100 – 8 – Malířské práce

1. **Prohlídka**

Možno dohodnout s kontaktní osobou.

# Doba a místo plnění předmětu veřejné zakázky

Předpokládaná doba plnění:

I. etapa: **od 26. 3. 2018 do 20. 4. 2018**

II. a III. etapa – předpokládaná doba plnění bude upřesněna po obdržení dalších finančních prostředků.

# Požadavky na prokázání splnění kvalifikace

Podmínkou uzavření smlouvy je splnění kvalifikačních předpokladů uchazečem, proto zadavatel požaduje, aby uchazeč o zakázku předložil ve své nabídce doklad o oprávnění k podnikání v rozsahu odpovídajícímu předmětu plnění této zakázky, postačující je i prostá kopii platného živnostenského listu, koncesní listiny nebo výpisu OR. Dále pak čestné prohlášení oprávněné osoby, že nemá vůči Finanční správě, Celní správě daňové a jiné nedoplatky.

# Požadavky na jednotný způsob zpracování nabídkové ceny

Celková cena zakázky bude zpracována jako cena maximální a musí obsahovat všechny náklady spojené s úplným a kvalitním splněním předmětu veřejné zakázky (např. i vyčíslené náklady na dopravu, likvidaci odpadu). Zadavatel má za to, že se uchazeč před podáním své nabídky ujistil o správnosti a úplnosti nabídkové ceny, vzal v úvahu vše, co je potřebné pro úplné a řádné plnění předmětu zakázky, a že zahrnul do svých sazeb a cen veškeré náklady a přiměřený zisk. Uchazeč uvede ve své nabídce celkovou konečnou nabídkovou cenu za zakázku v korunách českých v členění bez DPH a s DPH. Tato celková konečná nabídková cena musí být dále uchazečem doložena rozpisem - podrobnou cenovou kalkulací. Z této kalkulace bude jasná jednotková cena za jednotlivé položky z bodu III. (v členění na materiál, práce). V celkové ceně musí být i zahrnuty případné vedlejší náklady (např. revize, školení atd.).

Požadavek objednavatele:

# záruka: dle dodavatele komponent, min. 24 měsíců

1. **Požadavky na zpracování a podání nabídky**

Písemně v obálce označené názvem akce, nebo e-mailem. Součástí bude návrh smlouvy o dílo na I. etapu, vyplněný uchazečem.

# Cenovou nabídku na II. a III. etapu prosíme zpracovat s garancí ceny do 30. 9. 2018.

1. **Obchodní a platební podmínky**

Zadavatel (objednatel) neposkytuje zálohy. Úhrada ceny zakázky bude uskutečňována bezhotovostním převodem na účet dodavatele na základě vystavené faktury se splatností minimálně 21 dnů ode dne doručení.

# Lhůta, místo a způsob podání nabídek

Termín podání nabídky: **do 19. 3. 2018 do 8,00 hod**. Nabídky podané po uplynutí této lhůty nemusí být vyhodnoceny. Písemnou nabídku zašlete na adresu ÚzP k rukám pověřeného zaměstnance, mailem na adresu pověřeného zaměstnance.

# Další podmínky a práva zadavatele

* zadavatel nepřipouští variantní předložení nabídek,
* zadavatel si vyhrazuje právo upravit rozsah zakázky při zachování ceny za jednotlivé položky,
* zadavatel si vyhrazuje právo změnit, případně zrušit podmínky této poptávky - změna bude oznámena stejným způsobem jako tato výzva
* zadavatel si vyhrazuje právo neuzavřít smlouvu s žádným uchazečem a nevracet podané nabídky, jež mu zůstávají jako součást dokumentace z poptávkového řízení
* uchazeči nenáleží žádná úhrada nákladů, které vynaložil na účast v tomto poptávkovém řízení
* zadavatel si vyhrazuje právo k prověření údajů uvedených v nabídce a vyžádat si jejich upřesnění
* zadavatel si vyhrazuje právo k jednání ohledně změn a doplňků v předloženém návrhu smlouvy
* zadavatel si vyhrazuje právo při předání díla požadovat po dodavateli atesty, certifikáty, prohlášení o shodě, záruční listy, protokoly o provedených revizích a zkouškách, zaškolení obsluhy, manipulační a provozní řády, návody k obsluze a údržbě, doklady o odvozu a ekologické likvidaci odpadů, kopie stavebního deníku atd.

# Seznam příloh

1. Tabulka výměr
2. Smlouva o dílo

………….……………………………………………. ………………….........., vedoucí Oddělení sekretariátu a provozního zabezpečení