I. SMLUVNÍ STRANY

| Obchodní společnost: |  |  |  | Vidox s.r.o. |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: | Ulice, č.p.: Obec: |  | U Poráků 511 Český Krumlov – Horní Brána |  |  | PSČ: 381 01 |
| Zastoupená | ve věcech smluvních: |  | Jan Kandlík |  |  |  |
|  | ve věcech technických: |  | Jan Říha |  |  |  |
| IČO: | 25160168 |  | DIČ: |  | CZ25160168 |  |
| Bankovní spojení: | Komerční banka, a.s. |  | Číslo účtu: |  | 4255580287 / 0100 |  |
| Telefon: | 380 704 511 |  | Fax: |  | 380 704 512 |  |
| Zápis v Obchodním rejstříku 24.3.1997 u Krajského soudu v Č.Budějovicích, oddíl C – 6919 |  |  |  |  |  |  |
| (dále jen „zhotovitel“) |  |  |  |  |  |  |

a

|  |  |  | Gymnázium, České Budějovice, Jírovcova 8 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| Sídlo: Zastoupená | Ulice, č.p.: Obec: Ve věcech smluvních Ve věcech technických IČ:60076101 |  | Jírovcova 8 České Budějovice Mgr. Pavel Kavřík Petr Štuk DIČ:CZ60076101 | PSČ: 371 61 |  |
| (dále jen „objednatel“) |  |  |  |  |  |

u z a v ř e l i  níže uvedeného dne, měsíce a roku tento

DODATEK č 1. KE SMLOUVĚ O DÍLO ze dne 27.8.2018

II. PŘEDMĚT SMLOUVY

- Výše uvedené smluvní strany uzavřely dne 27.8.2018 smlouvu o dílo jejímž předmětem je zhotovení díla – „Výstavba vrátnice a rekonstrukce kanalizace a průjezdu“

III. TERMÍNY PLNĚNÍ

- Na základě úpravy projektové dokumentace se posouvá termín dokončení části prací do 20.12.2018. - Na základě vyjádření specialisty na BOZP a generálního projektanta se část stavebních prací pozastavuje a přesouvá na letní prázdniny 2019.

IV. CENA ZA PROVEDENÍ DÍLA

- Neobsazeno.

V. ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

- Tento dodatek se vyhotovuje ve čtyřech stejnopisech, z nichž každá ze smluvních stran obdrží po dvou vyhotovení.

- Ostatní ustanovení smlouvy o dílo ze dne 27.8.2018 zůstávají tímto dodatkem nezměněna.

- Smluvní strany prohlašují, že tento dodatek uzavřely po vzájemné dohodě, prosty omylu, vážně, nikoliv v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

- Přílohami této smlouvy jsou : - Vyjádření BOZP - Vyjádření generálního projektanta

| Za zhotovitele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno: | Jan Kandlík |  |
| Podpis: |  |  |
| V Českém Krumlově | dne: |  |

| Za objednatele |  |  |
| --- | --- | --- |
| Jméno: | Pavel Kavřík |  |
| Podpis: |  |  |
| V | dne: |  |