- RÁMCOVÁ SMLOUVA č. 64/2016

- na provedení stavebních prací

„ČIŠTĚNÍ RIGOLŮ SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI“

uzavřená podle zákona č. 137/2006 Sb., o veřejných zakázkách v platném znění

a zákona č. 89/2012 Sb. občanský zákoník v platném znění

Článek I.

Smluvní strany

Objednatel:					Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Adresa:					Kotojedy 56, 767 01  Kroměříž

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud Brno, oddíl C, vložka 44644

IČ:						26908298

DIČ:						CZ26908298

Jednající:					Ing. Emil Vraník, jednatel společnosti

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxx, výrobní náměstek

Tel.:						xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				Komerční banka a.s.; č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxxx

Zhotovitel:					Správa a údržba silnic Zlínska, s. r. o.

Adresa:					K Majáku 5001, 761 23 Zlín

Zápis v obchodním rejstříku:			Krajský soud v Brně, oddíl C, vložka 44640

IČ:						26913453

DIČ:						CZ26913453

Jednající:					Ing. Michal Hanačík, jednatel

K jednání o technických věcech pověřen:	xxxxxxxxxxxxxxx, výrobní náměstek

Tel.:						xxxxxxxxxxxxxxx

E-mail:					xxxxxxxxxxxxxxx

Bankovní spojení:				UniCredit Bank Czech Republic, a. s.

č.ú.: xxxxxxxxxxxxxxx

Článek II.

Předmět smlouvy

- Zhotovitel se zavazuje k provádění veřejné zakázky:

„ČIŠTĚNÍ RIGOLŮ SILNIC II. A III. TŘÍD VE ZLÍNSKÉM KRAJI“

včetně provedení všech dalších činností specifikovaných v čl. III. Rozsah a obsah předmětu smlouvy.

- Předmět smlouvy bude plněn na základě písemné výzvy objednatele a bude splněn oboustranně potvrzeným protokolem.

Článek III.

Rozsah a obsah smlouvy

Předmětem plnění smlouvy je provádění ručního čištění rigolů (silničních příkop zpevněných betonovými žlaby) na silnicích II. a III. třídy ve Zlínském kraji od nánosu do tl. 10 cm. Součástí prací je označení pracoviště přechodným dopravním značením, čištění betonových tvárnic rigolů od nánosu a trávy odkopáváním ručně s odhozem na přilehlý silniční svah, dočištění vymetením nebo spláchnutím a zrušení dopravního značení. Účelem prací je zabezpečení správné funkce odvodnění silničního tělesa.

Podrobný rozsah provádění prací a specifikace dodávek vychází ze soupisu požadovaných prací, dodávek a služeb s výkazem výměr a kubatur vč. celkové rekapitulace. Stanovený objem jednotek je stanoven jako maximální. Objednatel si vyhrazuje právo předpokládaný objem jednotlivých položek nevyčerpat. Minimální objem prací požadovaných v rámci jednotlivé smlouvy bude 500 bm.

Zhotovitel bude objednatelem vyzván k provádění prací vždy písemnou výzvou k poskytnutí plnění min. 10 kalendářních dnů před začátkem jejich realizace. Tato výzva je návrhem na uzavření smlouvy. Zhotovitel je povinen výzvu písemně potvrdit osobou oprávněnou jednat jménem či za zhotovitele nejpozději do 5 kalendářních dnů od jejího prokazatelného doručení do sídla zhotovitele. Toto potvrzení se považuje za souhlas s navrženou smlouvou. Realizaci prací specifikovaných ve výzvě k poskytnutí plnění je zhotovitel povinen splnit do 30 kalendářních dnů od prokazatelného přijetí výzvy zhotovitelem.

Článek IV.

Čas a místo plnění

- Termín plnění:				1. 10. 2016 – 31. 12. 2017

- Termín splnění jednotlivé smlouvy:	do 30 kalendářních dnů od prokazatelného přijetí

výzvy zhotovitelem

- Místo plnění zakázky:	 		silniční síť II. a III. tříd na území a ve vlastnictví

Zlínského kraje

Článek V.

Cena zakázky

- Cena za provedení činností podle čl. III. této smlouvy obsahuje veškeré nutné náklady k realizaci předmětu smlouvy včetně nákladů souvisejících a je stanovena jako nejvýše přípustná ve výši:

Cena bez DPH celkem Kč					902.500,00

(slovy devětsetdvatisícpětset  korun českých)

Nedílnou součástí rámcové smlouvy je položkový rozpočet zhotovitele. Položkové ceny jsou platné po celou dobu realizace veřejné zakázky.

- Objednatel si vyhrazuje právo předpokládaný objem činností nevyčerpat.

- Nárok na zaplacení ceny vzniká vždy řádným splněním jednotlivé smlouvy (viz čl. II., bod 2. této smlouvy).

- Objednatel připouští změnu ceny v průběhu realizace v případě změny zákonné sazby DPH tak, že k ceně bez DPH bude připočtena DPH ve výši účinné ke dni zdanitelného plnění.

Článek VI.

Zaplacení ceny

- Objednatel neposkytuje zálohy. Provedené práce a činnosti budou předávány za uplynulý kalendářní měsíc vždy k poslednímu dni v měsíci. Podkladem pro předání a převzetí dílčí části díla bude písemný zjišťovací protokol vypracovaný zhotovitelem, který bude pověřenému pracovníkovi objednatele doručen nejpozději 2. pracovní den měsíce následujícího do místa sídla objednatele. Objednatel je povinen vyjádřit se k písemnému zjišťovacímu protokolu zhotovitele o provedených pracích a činnostech do čtyř pracovních dnů ode dne jeho předložení. Po písemném odsouhlasení k tomu pověřeným pracovníkem objednatele bude zhotovitelem vystaven daňový doklad (faktura) nejpozději druhý pracovní den následující po písemném odsouhlasení. Přílohou a nedílnou součástí daňového dokladu bude písemný zjišťovací protokol o provedených pracích a činnostech podepsaný zástupci obou smluvních stran. Splatnost daňových dokladů je 21 dnů ode dne jejich prokazatelného doručení objednateli do jeho sídla. Fakturovaná částka bude objednatelem poukázána na účet zhotovitele uvedený ve smlouvě.

- Dnem uskutečnění zdanitelného plnění se ve smyslu zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty rozumí den předání a převzetí dílčí části díla.

- Pohledávky zhotovitele vzniklé z uzavřené smlouvy nelze bez předchozí písemné dohody s objednatelem postoupit platně jinému právnímu subjektu ani je zatížit právy třetích osob.

Článek VII.

Provádění činností

- Vše potřebné k provedení činností zajišťuje zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí.

- Zhotovitel se zavazuje umožnit objednateli kontrolovat průběh provádění činností a korigovat časový postup.

- Zhotovitel jako odborný dodavatel činností prohlašuje, že se přesvědčil o správnosti a dostatečnosti podkladů týkajících se předmětu smlouvy, nemají vady či nedodělky, které brání řádnému provedení činností.

- Zhotovitel zodpovídá za to, že předmět této smlouvy bude zhotovený podle uzavřené smlouvy a že po dobu záruky bude mít vlastnosti dojednané v této smlouvě. Odpovědnost za vady díla bude řešena podle platných právních předpisů.

- Zhotovitel odpovídá za bezpečnost a ochranu zdraví všech osob v prostoru provádění činností, dodržování bezpečnostních, hygienických a požárních předpisů, včetně bezpečnosti silničního provozu.

- Zhotovitel odpovídá za provoz na místě provádění činností v plném rozsahu. Zhotovitel na svůj náklad a nebezpečí zajistí vydání potřebných povolení k zajištění bezpečnosti silničního provozu dle zákona č. 13/1997 Sb. o pozemních komunikacích v platném znění a dalších právních předpisů.

- Zhotovitel se zavazuje udržovat pořádek a čistotu, na svůj náklad a na svou odpovědnost odstraňovat odpady a nečistoty vzniklé jeho činností, a to v souladu s příslušnými předpisy, zejména ekologickými, a zákona o odpadech.

- O provádění činností je zhotovitel povinen vést jednoduchý záznam o provádění všech požadovaných prací, ve kterém budou uvedeny minimálně následující údaje:

- datum provedení činnosti

- klimatické podmínky

- místo provádění činností (čísla silnice a uzlového úseku)

- druh prováděných činností (číselník dle položkového rozpočtu)

- jména pracovníků vykonávajících uvedenou činnost

- mechanismy použité pro výkon činnosti

- druh a množství spotřebovaného materiálu

- skutečně provedené výkony (počet měrných jednotek).

Žádný zápis v záznamu však není dohodou o změně podmínek sjednaných v této smlouvě.

- Zhotovitel je povinen mít po celou dobu plnění předmětu smlouvy, sjednáno pojištění proti škodám způsobeným třetím osobám jeho činností, včetně možných škod způsobených jeho pracovníky, a to do výše pojistného plnění 5 mil. Kč. Doklady o pojištění (vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného) předloží zhotovitel objednateli při podpisu této smlouvy. V případě, že v průběhu realizace zakázky skončí platnost pojistné smlouvy, předloží zhotovitel objednateli doklady o pojištění vč. potvrzení o řádném zaplacení pojistného na základě navazující pojistné smlouvy nejpozději do 15 kalendářních dnů po jejím uzavření.

- Zhotovitel se zavazuje umožnit pracovníkům Zlínského kraje zařazeným do krajského úřadu, který je poskytovatelem finančních prostředků objednatele, nahlédnout do podkladů nezbytně nutných pro kontrolní činnost ve smyslu platných zákonů ČR.

Článek VIII.

Zajištění řádného plnění

- Zhotovitel v případě pozdního předání daňového dokladu objednateli uhradí jednorázovou smluvní pokutu ve výši 50 000 Kč. Za pozdní předání daňového dokladu se považuje předání daňového dokladu později než 15. kalendářní den po uskutečnění zdanitelného plnění.

- Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele řádně splnit závazek z jednotlivé smlouvy v době sjednané v čl. IV., bod 2. smlouvy, zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 5 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení.

- Za porušení smluvní povinnosti zhotovitele písemně se vyjádřit k reklamaci vady v době sjednané v čl. X., bod 3. smlouvy zaplatí zhotovitel objednateli smluvní pokutu ve výši 2 000 Kč za každý, i započatý, den prodlení.

- V případě, že zhotovitel nesplní řádně svůj závazek z jednotlivé smlouvy ve sjednané době, jedná se o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit.

- V případě prodlení s peněžitým plněním má strana v prodlení povinnost zaplatit úrok z prodlení ve výši 0,01 % z dlužné částky za každý den trvání prodlení.

- Zaplacení smluvní pokuty nezbavuje zhotovitele povinnosti splnit porušenou povinnost. Nárok objednatele vůči zhotoviteli na náhradu škody způsobené porušením povinnosti utvrzené smluvní pokutou není zaplacením smluvní pokuty nijak dotčen.

Článek IX.

Záruka

- Zhotovitel poskytuje na provedené práce záruku v délce 12 měsíců.

- Záruční doba začne běžet následující den ode dne převzetí činností objednatelem bez vad a nedodělků.

- V případě výskytu vady provedených činností v průběhu záruční doby uplatní objednatel u zhotovitele písemnou reklamaci. Zhotovitel se zavazuje písemně sdělit objednateli své stanovisko k uplatněné vadě a dohodnout termín pro její odstranění do 5 kalendářních dnů ode dne doručení reklamace.

V případě reklamované vady ze záruky, jež by mohla způsobit havárii, započne zhotovitel s jejím odstraňováním ihned po písemném oznámení objednatele, i když nesouhlasí se svou odpovědností za reklamovanou vadu.

- Objednatel je povinen umožnit zhotoviteli odstranění vady.

- Provedenou opravu vady zhotovitel objednateli předá na základě písemného předávacího protokolu. Na provedenou opravu poskytuje zhotovitel záruku ve stejné délce jako v odst. 1. tohoto článku.

Článek X.

Závěrečná ustanovení

- Zhotovitel si je vědom skutečnosti, že dílo je financováno z veřejných prostředků. Zhotovitel souhlasí se zrušením části závazku v průběhu realizace díla v případě, že mu bude doručen písemný přípis objednatele o tom, že finanční prostředky z  veřejných finančních prostředků na toto dílo nebudou objednateli poskytnuty v rozsahu sjednané ceny. V pochybnostech se má za to, že písemný přípis je doručen třetí pracovní den po jeho odeslání.

- Při splnění výše uvedené podmínky je zrušení části sjednaného závazku dohodnuto účastníky smlouvy v rozsahu řádně provedených prací, a to ke dni zrušení závazku. Rozsah prací bude potvrzen objednatelem a zhotovitelem v písemném protokolu. Účinnost zrušení části závazku nastane vždy dnem doručení písemného přípisu dle odst. 1. tohoto článku zhotoviteli.

- Smluvní povinnost zhotovitele splnit řádně svůj závazek ve sjednané době je podstatnou smluvní povinností zhotovitele. V případě jejího porušení se jedná o závažné porušení jeho smluvní povinnosti a objednatel je oprávněn od této smlouvy odstoupit – zhotovitel si je vědom skutečnosti, že objednatel by smlouvu neuzavřel, pokud by toto porušení mohl předvídat již při jejím uzavření.

- Smlouva nabývá platnosti dnem jejího podpisu. Účinnosti nabývá smlouva dnem jejího uveřejnění prostřednictvím registru smluv. Objednatel zajistí uveřejnění smlouvy v registru smluv postupem dle z. č. 340/2015 Sb.

- Tuto smlouvu lze měnit, doplňovat nebo rušit jen písemnými dodatky, které budou podepsány objednatelem a zhotovitelem, jinak jsou neplatné.

- Zhotovitel souhlasí se zpracováním a zveřejněním svých ve smlouvě uvedených identifikačních údajů v registru smluv.

- V ostatním se právní vztah řídí platnými právními předpisy.

- Tato smlouva je vyhotovena ve dvou stejnopisech, po jednom pro objednatele i zhotovitele.

- Obě smluvní strany potvrzují autentičnost této smlouvy svými podpisy. Zároveň smluvní strany prohlašují, že tuto smlouvu projednaly a že nebyla ujednána v tísni ani za jinak jednostranně nevýhodných podmínek.

V Kroměříži dne 30.9.2016				Ve Zlíně dne 30.9.2016

…………………………………………		…………………………………………

za objednatele:					        za zhotovitele:

Ing. Emil Vraník					  Ing. Michal Hanačík

jednatel společnosti					   jednatel společnosti