SMLOUVA O DÍLO

č.29006

uzavřená podle ustanovení § 2586 a následujících zákona č. 89/2012 Sb., občanského zákoníku,

(dále jen "občanský zákoník")

Tato smlouva upravuje vzájemné právní vztahy mezi objednatelem a zhotovitelem, a to zejména jejich práva a povinnosti při

zhotovování díla tak, jak je dále v této smlouvě uvedeno.

## I. SMLUVNÍ STRANY

- 1.	Objednatel:

- Městský obvod Liberec – Vratislavice nad Nisou

- sídlem: 	Tanvaldská 50, 463 11, Liberec 30

- zastoupen: 	Lukášem Pohankou, starostou ; ve věcech smluvních : Mgr. Markétou Křečkovou, vedoucí OKŠS

- banka: 	Česká spořitelna

- číslo účtu: 	0984943369/0800

- (dále jen „Objednatel“)

- 2.	Zhotovitel:

- Studio AXA s.r.o.

- se sídlem :	Liberec 6 - Rochlice, Doubská 997, PSČ 46006

- zastoupená:	Pavlem Vondrou, jednatelem

- IČ: 			28713206

- DIČ:		CZ28713206

- Banka:	ČSOB a.s. Liberec

- číslo účtu:	243939100/0300

- registrace:	zapsaná v OR vedeném u Krajského soudu v Ústí nad Labem, oddíl C, vložka 10051

- (dále jen „Zhotovitel“)

(dále společně jen „smluvní strany“)

II.PROHLÁŠENÍ SMLUVNÍCH STRAN

- 1.	Uvedení zástupci obou stran prohlašují, že podle společenské smlouvy nebo na základě plné moci jsou oprávněni tuto smlouvu podepsat a k platnosti a účinnosti smlouvy není třeba podpisu jiné osoby.

2.	Zhotovitel je držitelem všech příslušných živnostenských oprávnění a osvědčení o odborné způsobilosti v rozsahu potřebném pro provádění níže definovaného díla a má řádné vybavení, zkušenosti a schopnosti, aby řádně a včas provedl dílo dle této smlouvy.

3.	Zhotovitel i Objednatel jsou plátci DPH, což dokládají připojeným dokladem o registraci k DPH. Veškeré částky uvedené v této smlouvě jsou tak uváděny primárně bez DPH s tím, že DPH se připočítává dle platného a účinného právního předpisu, který výši a způsob stanovení DPH upravuje.

4.	Objednatel je fyzickou osobou, podnikající na základě živnostenského či jiného oprávnění.

### III. PŘEDMĚT SMLOUVY,

### OZNAČENÍ A ROZSAH DÍLA

1.	Touto smlouvou o dílo se Zhotovitel zavazuje provést na svůj náklad a nebezpečí pro Objednatele níže definované dílo (dále i jen "dílo") a Objednatel se zavazuje dílo převzít a zaplatit za něj ujednanou cenu, to vše na základě podmínek ujednaných v této smlouvě.

2.	Základní údaje o díle

- Popis díla:…renovace masivních dubových vlysů……………………………………………….

- Na zakázku:…Kulturní centrum VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec 30……………..

Objednatelem vybraný materiál a jeho označení viz. CN ze dne

- 14.11.2018

IV. CENA ZA DÍLO

1.	Cena je stanovena jako součin jednotlivých smluvních cen a skutečných rozměrů místností. Uváděné ceny dodávek a montáží se sjednávají bez DPH, které bude účtováno samostatnou položkou dle zákona č. 235/2004 Sb., o dani z přidané hodnoty v konečné faktuře. Cena je dána akceptovanou cenovou nabídkou ze dne 14.11.2018 a činní 66.243,- Kč bez DPH.

2.	Pracemi, které se vyskytnou nad rámec sjednaného předmětu díla a Objednatel na jejich provedení trvá, nebo s jejich provedením souhlasí ve formě písemného zadávacího listu a písemného „Dodatku k této smlouvě“ podepsaným oběma smluvními stranami, se nazývají vícepracemi a dochází jimi k rozšíření předmětu díla. Obdobně toto platí i pro práce, které ač sjednány touto smlouvou nebudou, po oboustranné dohodě formou písemného „Dodatku k této smlouvě“ , realizovány.

Veškeré vícepráce, na jejichž základě dojde písemným „Dodatkem k této smlouvě“ k rozšíření předmetu díla, budou pak oceněny následovně  :

- na základě písemného soupisu víceprací, odsouhlaseného oběma smluvními stranami, doplní Zhotovitel jednotkové ceny ve výši jednotkových cen podle položkových rozpočtů .

- vynásobením jednotkových cen a množství provedených měrných jednotek budou stanoveny základní náklady víceprací.

3.	Sjednaná cena je vypočtena a platí k datu předání díla. Do této doby jsou v ceně započteny i náklady související s celkovým vývojem cen.

4.	Práce nad rámec rozsahu díla vymezeného smlouvou o dílo a příslušnými přílohami, které budou nezbytné k řádnému dokončení díla, funkčnosti provozu nebo respektování závazných pokynů příslušných orgánů státní správy, se Zhotovitel zavazuje provést podle pokynů Objednatele. Tyto vícepráce budou oceněny jednotkovými cenami z položkového rozpočtu.

5.	Smluvní strany se zavázaly, že pro případ, kdy dojde k meziročnímu nárůstu inflace, vyhlášenému Českým statistickým úřadem o více jak 3 %, upraví podle skutečné inflace ceny díla ujednané v článku IV této smlouvy nebo příloze č. 1 této smlouvy, která je její nedílnou součástí.

V. PLATEBNÍ PODMÍNKY

1.	Cena díla bude hrazena bezhotovostně, převodem na bankovní účet Zhotovitele, který je uveden v záhlaví této smlouvy.

2.	Fakturovaná částka ceny díla se považuje za uhrazenou dnem, kdy bude odepsána z účtu Objednatele ve prospěch účtu Zhotovitele.

3.	Konečnou fakturu vystaví Zhotovitel do pěti dnů od předání díla. Drobné vady a nedodělky zapsané v předávacím protokole nemají vliv na vystavení konečné faktury. Splatnost faktury je 14 dní od předání díla. V případě, že nebude možno z jakýchkoliv důvodů, nezaviněných Zhotovitelem, dokončit dílo, vystaví Zhotovitel částečnou fakturu na objem hotových prací a dodaného materiálu. Po dokončení díla vystaví Zhotovitel fakturu konečnou. Případné vícepráce, nezahrnuté v ceně, mohou být fakturovány již v částečné faktuře. Na každé faktuře musí být uvedeno číslo smlouvy o dílo.

5.	Objednatel je povinen poskytnout Zhotoviteli na základě jeho pokynu plnou součinnost při plnění na tuto smlouvu. V případě nezajištění součinnosti uhradí Objednatel Zhotoviteli náklady vzniklé nad ujednaný předmět díla, které Zhotovitel účelně vynaložil na zajištění plnění na tuto smlouvu.

## VI. DOBA PLNĚNÍ a místo plnění

1.	Zhotovitel se zavazuje celé dílo řádně provést a předat Objednateli v těchto termínech:

1.1.převzetí staveniště:  po předchozí domluvě s vedoucím KC, nejpozději však do 31. 8. 2019

1.2. začátek prací:	dle domluvy o realizaci díla

1.3. dokončení prací:    	dle domluvy o realizaci díla

2.	V případě, že pracoviště nebude věcně technologicky ve stavu způsobilém k podlahářským pracím, posouvá se termín zahájení i předání díla. Všechny skutečnosti mající vliv na průběh a kvalitu provádění díla budou zapsány ve stavebním deníku, odsouhlaseny a podepsány oběma smluvními stranami.

3.	Zhotovitel je oprávněn přerušit práce v případě vyšší moci. Práce je zhotovitel oprávněn přerušit na nezbytně nutnou dobu. Tyto skutečnosti prověřuje technický dozorce objednatele, kterým je Ing. Ivan Zimmel, vedoucí KC. O přiměřenou dobu, kdy z těchto důvodů byla práce zhotovitelem přerušena, je zhotovitel oprávněn uplatnit právo na prodloužení termínu dokončení prací. Obdobný nárok má zhotovitel v případech, kdy by došlo ke zpoždění prací z důvodů ležících na straně objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že úpravu lhůty plnění bude uplatňovat pouze v případě, že z důvodů výše uvedených nebude technicky možné dílo, popř. jeho etapu dokončit za sjednaných podmínek ve lhůtě smluvené. Zhotovitel se zavazuje, že i v těchto případech vyvine maximální úsilí k dodržení původní lhůty pro dokončení díla. Pokud se provedení předmětu díla nebo jeho částí za sjednaných podmínek stane nemožným z důsledků vzniku vyšší moci, vyzve Zhotovitel Objednatele ke změně smlouvy, a to formou písemného „Dodatku ke smlouvě“.

4.	Místem plnění na smlouvu je : sál KC VRATISLAVICE 101010, Nad Školou 1675, Liberec30.

### VII. ŘÍZENÍ STAVBY

1.	Zodpovědný zástupce zhotovitele: V.Mráz (tel.: 602 699 225), R.Číla (tel.:724 340 033)

2.	Zhotovitel bude provádět dílo podle předložené a schválené dokumentace v rozsahu daném předmětem smlouvy.

3.	Zodpovědný zástupce objednatele: Ing. Ivan Zimmel, vedoucí KC

4.	Objednatel má právo kontrolovat provádění díla, zejména dodržování termínu a kvalitu prací, a to na základě ustanovení § 2593 občanského zákoníku, přičemž další práva a povinnosti se řídí ustanovením § 2594 občanského zákoníku.

### VIII. SPOLUPŮSOBENÍ OBJEDNATELE - PŘEVZETÍ STAVENIŠTĚ

1.	Objednatel se zavazuje dohodnutým způsobem spolupůsobit, řádně provedené dílo převzít a zaplatit za jeho provedení sjednanou cenu.

2.	Smluvní strany se dohodly, že pracoviště převzaté Zhotovitelem od Objednatele je ve stavu způsobilém k provádění podlahářských prací za těchto podmínek:

- vlhkost betonu max. 2,5% (2,0% u podl.topení), u anhydritu 0,5% (0,3% u podl.topení)

- vlhkost vzduchu max. 60%, min.40%

- teplota prostředí 20 oC,  3 oC,

- rovinnost podkladového betonu 2 mm / 2 bm (v případě, že srovnávání podkladu řeší dodavatel, nemusí být tato podmínka splněna),

- přístup k vodě,

- uzamykatelnou místnost na materiál a nářadí,

- očištěné povrchy podlah od hrubých nečistot,

- objednatel upozorní na místa, která by mohla být ohrožena vznikem škody a to zejména při vrtání pro upevnění soklových a přechodových lišt nebo prahů,

- objednatel upozorní na prostory s podlahovým topením,

- objednatel sdělí polohu a otevírání dveří z důvodů přesného osazení přechodových lišt nebo prahů,

- jsou provedena všechna řemesla, která předcházejí pokládce podlah (např.topenáři, instalatéři, malíři případně dodatečné stavební opravy-úpravy).

3.	Nesplnění podmínek pro převzetí staveniště a prostoje zaviněné Objednatelem, které přeruší práce zhotovitele nebo zabrání zhotoviteli pokračovat v díle, jsou nezapočitatelné do prodlení plnění díla a o tuto dobu se prodlužuje termín předání pracoviště a dokončení díla.

Důvody přerušení prací musí být přesně specifikovány a odsouhlaseny smluvními stranami v písemném „Dodatku ke smlouvě“. Uvedené skutečnosti musí být uvedeny ve stavebním deníku.

4.	Objednatel je povinen zajistit nerušené provedení díla Zhotovitelem, a zejména zabezpečit neomezování Zhotovitele třetími subjekty, jenž mohou provádět nebo provádějí práce na konkrétních objektech a přitom nejsou ve smluvním vztahu k Zhotoviteli. Za případné škody způsobené těmito třetími osobami, jenž mají vstup na staveniště nese Objednatel odpovědnost a v případě způsobení škody Zhotoviteli, je povinen mu ji nahradit..

## IX. POVINNOSTI ZHOTOVITELE

1.	Zhotovitel je povinen provádět dílo samostatně, odborně a v souladu s technickými normami zvláště  ČSN 744505 „Podlahy – spol.ustanovení“ , ČSN 492120 „Montáž a posouzení- dřevěné podlahy“ a dalšími souvisejícími ČSN EN . Zhotovitel odpovídá za škody jím způsobené při provádění díla nebo v přímé souvislosti s jeho prováděním a to jak objednateli, tak i třetím osobám.

2.	Zhotovitel je povinen dodržovat ustanovení příslušných předpisů o bezpečnosti práce a ochraně zdraví pří práci, zejména zákona č. 262/2006 Sb. zákoníku práce a dalších k tomuto vydaných prováděcích právních předpisů. Škody způsobené nedodržením těchto ustanovení hradí Zhotovitel po jejich písemném uplatnění.

## X. PŘEDÁVACÍ A PŘEJÍMACÍ ŘÍZENÍ

1.	Zhotovitel je povinen písemně (zpravidla elektronicky prostřednictvím e-mailové pošty) oznámit Objednateli nejpozději 3 dny předem, kdy bude dílo připraveno k předání a odevzdání. Objednatel je pak povinen nejpozději do tří dnů od termínu stanoveného Zhotovitelem zahájit přejímací řízení a řádně v něm pokračovat.

2.	V případě, že na výzvu Zhotovitele dle předchozího ustanovení nebude objednatel bezdůvodně reagovat, sjednali smluvní strany, že po marném uplynutí 3 dní je dílo předáno. Dílo se považuje za předané objednateli zhotoviteli též dnem, kdy se převzetí díla mělo podle výzvy uskutečnit, ale Objednatel se k jeho převzetí nedostavil nebo převzetí neoprávněně odmítl.

3.	Zhotovitel je povinen připravit a doložit u přejímacího řízení zejména

- návod na údržbu a použití podlah, přičemž Objednatel je povinen ošetřovat a čistit předmět díla v souladu s tímto návodem.

4.	O průběhu přejímacího řízení pořídí Objednatel zápis, ve kterém se mimo jiné uvede i soupis vad a nedodělků pokud je dílo obsahuje a termín jejich odstranění. Pokud Objednatel odmítá dílo převzít, je povinen uvést do zápisu své důvody.

5.	Dílo je považováno za provedené po ukončení všech prací uvedených v článku 3 této smlouvy, pokud jsou ukončeny řádně a oběma smluvními stranami byl podepsán předávací protokol. Pokud jsou v této smlouvě použity termíny "ukončení díla" nebo "den předání", rozumí se tím den, ve kterém dojde k oboustrannému podpisu předávacího protokolu smluvními stranami.

6.	Objednatel je oprávněn převzít i dílo, které vykazuje drobné vady a nedodělky, které samy o sobě, ani ve spojení s jinými nebrání řádnému užívání díla. V tom případě je zhotovitel povinen odstranit tyto vady a nedodělky v termínu uvedeném v zápise o předání a převzetí. Objednatel není povinen převzít dílo vykazující vady nebo nedodělky, které by bránily řádnému užívání díla.

7.	Vadou se pro účely této smlouvy rozumí odchylka v kvalitě, rozsahu nebo parametrech díla či jeho části, stanovených výběrem objednatele, touto smlouvou a právními předpisy. Nedodělkem se rozumí nedokončená práce oproti výběru, která brání užívání díla.

8.	Zhotovitel je povinen v přiměřené lhůtě odstranit vady nebo nedodělky .

## XI. ZÁRUKY

1.	Zhotovitel poskytuje Objednateli za dílo uvedené v článku 3 této smlouvy záruku ode dne řádného protokolárního předání celého díla a jeho převzetí Objednatelem po dobu 12 měsíců. Po tuto dobu odpovídá Zhotovitel za vadné plnění, které Objednatel zjistil a včas uplatnil nároky z toho plynoucí.

2.	Práva Objednatele z vadného plnění se řídí ustanovením § 2615 odst. 2 občanského zákoníku

a navazujících ustanovení o právech z vadného plnění.

- 3.		Smluvní strany si sjednali, že Zhotovitel neodpovídá za vady spočívající v:

- poškrábání povrchu tvrdými předměty a zanesenými nečistotami ( písek apod.),

- přímé působení vody na povrch podlahy nebo zatečení vody pod podlahu do podkladu a styčných stěn,

- objemové a tvarové změny materiálu nadměrnými vlhkostními vlivy způsobené RH ( relativní vlhkostí) vzduchu v místnostech a to nad 60%, nebo pod 40% RH při teplotě 20± 3°C,např. zvýšení vlhkosti v nevětraných prostorech , nebo podsušením podlah v topných obdobích,

- proražení povrchové vrstvy těžkým,  nebo ostrým předmětem,

- poškrábání podlahy tvrdými kolečky kancelářských židlí,

- dokončené povrchy, kde byla dodatečně znemožněna dilatace položeného materiálu,např. nadměrně těžkým nábytkem (pianem) apod.(deformace-zvedání podlah),

- opotřebení povrchové úpravy používáním

-

barevné odchylky přírodních i kouřových materiálů

4.	Objednatel je povinen do tří dnů od převzetí a předání díla nebo jeho dílčího plnění provést kontrolu díla. Vady díla je Objednatel povinen uplatnit u Zhotovitele bez zbytečného odkladu po jejich zjištění písemně, a to na adrese Zhotovitele uvedené v záhlaví této smlouvy. Objednatel v písemném uplatnění vad díla (reklamaci) musí vady popsat a uvést jak se projevují a označit způsob odstranění vad díla, a to buď:

•	odstranění vady opravou, je-li vada opravitelná

•	přiměřenou slevu ze sjednané ceny

•	odstranění vady dodáním náhradního plnění u vad materiálů

Pokud tak Objednatel neučiní, má se za to, že žádá odstranění vad opravou.

5.

Zhotovitel v případě uznání reklamace písemně sdělí v jakém termínu nastoupí k odstranění vad(y). Tento termín nesmí být delší než 30 dnů od obdržení reklamace, nebo v dohodnutém jiném termínu.

Reklamaci lze uplatnit nejpozději do posledního dne záruční lhůty, přičemž i reklamace odeslaná objednatelem v poslední den záruční lhůty se považuje za včas uplatněnou.

6.	Nenastoupí-li zhotovitel, v případě uznání záruční vady k odstranění reklamované vady ani do 30ti dnů po obdržení reklamace objednatele nebo v jiném dohodnutém termínu, je objednatel oprávněn pověřit odstraněním vady jinou odbornou právnickou nebo fyzickou osobu. Veškeré takto vzniklé náklady uhradí Objednateli Zhotovitel, prokáže-li se, že reklamace byla oprávněná.

7.	Pro případ stavebních prací platí všeobecné dodací podmínky podle úvodních ustanovení katalogů popisů a směrných cen stavebních prací a montážních ceníků, jimiž se definuje předepsaná kvalita a způsoby její kontroly, způsoby měření, názvosloví, definice a kde jsou uvedeny některé základní ČSN týkající se předmětných stavebních prací. Dále se kvalita díla řídí (a zhotovitel je povinen je při realizaci dodržet) všemi ČSN a případně jinými normami, které jsou uvedeny v Seznamu českých norem vydaném Českým normalizačním institutem.  Smluvní strany sjednaly, že pro aplikace předmětu díla se budou řídit ČSN 13489, ČSN 13229, ČSN 13226, ČSN 492120 a to i pro reklamační řízení.

Jestliže objednatel v reklamaci výslovně uvede, že se jedná o havárii, je zhotovitel povinen nastoupit a zahájit odstraňování vady (havárie) nejpozději do 24 hod po obdržení reklamace (oznámení).

Záruční doba pro případ stavebních prací neběží po dobu, kterou Objednatel nemohl předmět díla užívat pro vady díla, za které Zhotovitel odpovídá.

Způsob odstranění vad díla v případě stavebních prací určí podle jejich povahy Zhotovitel. Zhotovitel současně určí lhůtu, v níž se zavazuje vady díla odstranit.

### XI. SMLUVNÍ POKUTY

1.	Dojde-li ze strany Objednatele k prodlení oproti ujednané splatnosti při úhradě řádně vystavené a doručené faktury (platby), uhradí Zhotoviteli pokutu ve výši 0,05% za každý byť jen započatý den prodlení.

2.	Zhotovitel uhradí Objednateli smluvní pokutu ve výši 200,- Kč za každý byť jen započatý den prodlení ohledně nedodržení termínů dle článku VI této smlouvy.

3.	Smluvní pokuty neomezují právo na náhradu škody.

## XII. OSTATNÍ A ZÁVĚREČNÁ USTANOVENÍ

1.	Smluvní strany se dohodly, že podstatným porušením této smlouvy, při kterém druhá smluvní strana je oprávněna od této smlouvy odstoupit v souladu s ustanovením § 2001 a § 2002 občanského zákoníku) je:

-	nezaplacení smluvené zálohy do 30 dnů od uplynutí smluveného termínu placení,

-	opakované porušení povinnosti poskytnout součinnost Objednatelem (nejméně 3x za dobu trvání smlouvy).

-	nezaplacení smluvené ceny do 30 dnů od uplynutí smluveného termínu placení, a to ani na předchozí písemnou výzvu Zhotovitele

-	opakované porušení povinnosti ze strany Zhotovitele (nejméně 3x za dobu trvání smlouvy)

2.	Případné spory smluvních stran se budou řešit přednostně dohodou.

3.	Od této smlouvy lze odstoupit také pro případ, kdy bude u některé ze smluvních stran prohlášen úpadek v insolvenčním řízení.

4.	Tuto smlouvu lze měnit jen písemnou formou, a to potvrzeným ujednáním obou smluvních stran svými zástupci, oprávěnými k zastupování smluvních stran při podpisu této smlouvy, výslovně nazvaným jako „Dodatek ke smlouvě“. Jiné zápisy, protokoly apod. se za změnu této smlouvy nepovažují. Pro účely jednání o změně této smlouvy se obě smluvní strany zavazují na základě písemné výzvy nejpozději do 10 dnů ode dne doručení této výzvy zahájit jednání o změně.

5.	Tato smlouva nabývá platnosti dnem podpisu oběma smluvními stranami a účinnosti zaplacením zálohy dle článku V této smlouvy.

6.	Všechna oznámení mezi smluvními stranami, která se vztahují k této smlouvě nebo která mají být učiněna na základě této smlouvy, musí být učiněna v písemné formě a opačné straně doručena buď osobně nebo doporučeným dopisem, či jinou formou (např. e-mailem), na adresu uvedenou na titulní stránce této smlouvy, nebude-li stanoveno nebo mezi smluvními stranami dohodnuto jinak.

7.	Oznámení se považují za doručená uplynutím desátého (10) dne po jejich prokazatelném odeslání. Smluvní strany se zavazují, že v případě změny své adresy budou o této změně druhou smluvní stranu informovat nejpozději do tří (3) dnů.

8.	Tato smlouva se vyhotovuje ve dvou vyhotoveních, z nichž každá má platnost originálu a každá ze smluvních stran obdrží po jednom vyhotovení..

9.	Tato smlouva byla uzavřena podle příslušných ustanovení občanského zákoníku. Právní vztahy Zhotovitele a Objednatele, které nejsou touto smlouvou výslovně dohodnuty, se řídí uvedenou zákonnou úpravou občanského zákoníku.

10.

Smluvní strany výslovně prohlašují, že tato smlouva je projevem jejich pravé svobodné vůle, nebyla ujednána v tísni a za nápadně nevýhodných podmínek a na důkaz toho připojují své podpisy.

Příloha č.1: CN a podmínky realizace ze dne 14.11.2018

č.2: Návod na údržbu a použití

V ……………… dne  ………………………

| .................................................... | .................................................... |
| --- | --- |
| Objednatel | Zhotovitel |