Dodatek č. 3 ke

S M L O U V Ě   O   D Í L O

č. smlouvy dodavatele: ZHS150026

č. smlouvy objednatele: 412/2015

Název díla:

„OPŠ 06/2013 – Kamenice v České Kamenici (21,840 – 22,350)“

Čl. I. SMLUVNÍ STRANY

Tato smlouva byla uzavřena mezi:

Objednatel:	Povodí Ohře, státní podnik

Bezručova 4219, 430 03 Chomutov

IČ:	70889988

DIČ:	CZ70889988

zastoupený:	Ing. Jiřím Nedomou, generálním ředitelem

zástupce ve věcech smluvních:		Ing. Vlastimil Hasík, investiční ředitel

zástupce ve věcech technických:	Jaroslav Brůžek, vedoucí odboru inženýringu

technický dozor investora:	Filip Zvěřina

tel. 720 749 345, e-mail: zverina@poh.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s., pobočka Chomutov

číslo účtu:	9137441/0100

Povodí Ohře, státní podnik je zapsán v obchodním rejstříku Krajského soudu v Ústí nad Labem v oddílu A, vložce č. 13052

(dále jen „objednatel“) na straně jedné a

Dodavatel:	SMP CZ, a.s.

Pobřežní 667/78, 186 00 Praha 8

IČ:	27195147

DIČ:					      CZ27195147

zastoupený:	Ing. Martinem Doksanským, předsedou představenstva

Ing. Janem Freudlem, členem představenstva

zástupce ve věcech smluvních:	Ing. Martin Doksanský, předseda představenstva

a generální ředitel

Ing. Jan Jech, místopředseda představenstva a obchodní ředitel

Ing. Jan Freudl, člen představenstva a výrobní ředitel

zástupce ve věcech technických:	Ing. Jan Freudl, výrobní ředitel

Ing. Milan Pavlič, ředitel divize D5

Milan Bernard, vedoucí střediska 58

stavbyvedoucí:	Ing. Milan Pavlič

manager stavby:	Ing. Milan Pavlič

tel. č. 602 760 201, email: pavlic@smp.cz

bankovní spojení:	Komerční banka, a.s.

číslo účtu:	141510186/0100

zapsán v Obchodním rejstříku Městského soudu v Praze v oddílu B, vložce č. 9654

(dále jen „dodavatel“) na straně druhé.

Na podkladě skutečností, které se vyskytly v průběhu provádění prací na díle, přičemž jejich zajištění je podmínkou pro řádné dokončení díla, se smluvní strany dohodly ve smyslu „Obchodních podmínek pro veřejnou zakázku na stavební práce“ a příslušných smluvních ustanovení na uzavření tohoto dodatku.

Jedná se o: změnu ceny díla

z důvodu nutnosti zajištění realizace dodatečných stavebních prací, které nebyly obsaženy ve smlouvě o dílo, a jejichž potřeba vznikla v důsledku okolností, které objednatel jednající s náležitou péčí nemohl předvídat, a které jsou nezbytné pro naplnění předmětu díla.

Uvedené změny byly projednány na mimořádném kontrolním dnu stavby dne 20.6.2016, 14.7.2016 a 9.11.2016

Obě smluvní strany odsouhlasily a potvrdily nové položky soupisu stavebních prací s vymezením položek v původním soupisu stavebních prací, které jsou takto nahrazovány, spolu s podrobným a srozumitelným odůvodněním ve vztahu k nahrazovaným položkám.

Mění se bod:

4. Objednatel souhlasí s tím, že proplatí dodavateli jako protihodnotu za provedení a

dokončení díla částku:

Původní hodnota závazku - celková smluvní cena bez DPH	41 166 670,56 Kč

Cena dodatečných stavebních prací dle dodatku č. 3 bez DPH       1 288 565,80 Kč

Nová celková smluvní cena bez DPH	           			42 455 236,36 Kč

Ostatní ujednání bodu 4. a smlouvy o dílo zůstávají beze změn.

Na svědectví tohoto smluvní strany tímto podepisují tento dodatek ke smlouvě. Dodatek ke smlouvě je vyhotoven ve čtyřech vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení dodatku. Tento dodatek ke smlouvě se stává účinný ode dne, kdy bude podepsán poslední smluvní stranou.

V Chomutově dne 29.11.2016			V Praze dne 28.11.2016

oprávněný zástupce objednatele                     	oprávněný zástupce dodavatele

Ing. Vlastimil Hasík					Ing. Martin Doksanský

investiční ředitel 					předseda představenstva

Povodí Ohře, státní podnik 				SMP CZ, a.s.

Ing. Jan Freudl

člen představenstva

SMP CZ, a.s.