Dodatek č. 1

ke smlouvě o poskytování služeb uzavřené dne 19.5.2016 smluvními stranami:

- I.

- 1.	Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

se sídlem: 			Kotojedy 56, 767 01 Kroměříž

IČ: 				26908298

DIČ:				CZ26908298

zápis v obchodním rejstříku: 	KS v Brně, oddíl C, vložka 44644

Zastoupen:			Ing. Emilem Vraníkem, jednatelem společnosti

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:		Ing. Emil Vraník, jednatel společnosti

ve věcech technických:	xxxxxxxxxxxxxxx, výrobní náměstek

- (dále jen „Objednatel“)

a

- 2.	VACULA silniční s.r.o.

se sídlem: 			Růžová 972/1, Nové Město, 110 00  Praha 1

IČ: 				03181936

DIČ:				CZ03181936

zápis v obchodním rejstříku: 	MS v Praze, oddíl C, vložka 228547

Zastoupen:			Ing. Rostislavem Vaculou, jednatelem společnosti

Oprávněn jednat

ve věcech smluvních:		Ing. Rostislavem Vaculou, jednatelem společnosti

ve věcech technických:	Ing. Rostislavem Vaculou, jednatelem společnosti

(dále jen „Poskytovatel”)

(Objednatel a Poskytovatel společně dále jen „Smluvní strany“ nebo každý samostatně jen „Smluvní strana“)

II.

Tímto dodatkem se mění ujednání výše uvedené smlouvy o poskytování služeb takto:

- čl. III., Doba plnění: dohodou smluvních stran se termín provedení díla prodlužuje a dosavadní text se ruší a nahrazuje:

Práce budou provedeny ve dvou časových etapách:		I. etapa: červen – červenec 2016

II. etapa: září – 15.11.2016

III.

Ostatní ujednání smlouvy zůstávají v platnosti beze změn.

Podpisem tohoto dodatku strany potvrzují, že se s obsahem seznámily, dodatek ke smlouvě je výrazem jejich svobodně a vážně projevené vůle, nebyl uzavřen v tísni ani za nápadně nevýhodných podmínek.

Dodatek je vyhotoven ve dvou vyhotoveních, z nichž objednatel i zhotovitel obdrží po jednom výtisku.

Na důkaz svého souhlasu s obsahem TOHOTO DODATKU k nĚMU Smluvní strany připojily své podpisy:

VACULA  silniční s.r.o.

- Podpis: _______________________

Jméno:  Ing. Rostislav Vacula

Funkce: jednatel společnosti

Datum: 27.10.2016

Správa a údržba silnic Kroměřížska, s.r.o.

Podpis: _______________________

Jméno:	   Ing. Emil Vraník

Funkce:  jednatel společnosti

Datum:   27.10.2016