Dodatek č. 1

Příkazní smlouvy

na výkon činnosti geotechnického dozoru investora (uzavřená podle Občanského zákoníku č. 89/2012 Sb.)

Číslo smlouvy příkazce:	06EU-002314

Číslo smlouvy příkazníka:    15/041

ISPROFIN/ISPROFOND: 327 111 3004.1819

I. Úvodní ustanovení

- Smluvní strany

| Příkazce: | Ředitelství silnic a dálnic CR Na Pankráci 56, 145 05 Praha 4 zastoupené: Ing. Zdeňkem Kuťákem, pověřeným řízením Správy Plzeň 301 OO Plzeň, Hřímalého 37 telefon: 377 333 71 1 fax: 377 422 619 bankovní spojení: Komerční banka Praha I číslo účtu: 51-1422200277/0100 IČ: 65993390 DIČ: CZ65993390 |
| --- | --- |
| Příkazník: | AZ Consult, spol. s r.o. Klíšská 1334/12, 400 0l Ústí nad Labem Zastoupený: Ing. Martinou Strosovou funkce: jednatelka společnosti telefon: 475 240 888 fax: 475 240 864 Oprávnění jednat ve věcech technických: Ing. Martin Komín Bankovní spojení: CSOB a.s. č. účtu: 454328/0300 IČ: 44567430 DIČ: CZ44567430 |

- Název akce:

# I/26 Staňkov přeložka - geotechnický dozor investora

Obě strany se dohodly na uzavření tohoto Dodatku č. 1 Příkazní smlouvy, ze dne 27. 5. 2015, z důvodu změny harmonogramu stavby,

Tímto dodatkem č. 1 se mění znění čl. III. Doba plnění takto:

III, Doba plnění

l . Smluvní strany se dohodly, že činnost geotechnického dozorce stavby bude prováděna po dobu realizace stavby

- předpokládaná doba výstavby 05/2015 - 04/2017

Ostatní body a články Příkazní smlouvy ze dne 27. 5. 2015 tímto dodatkem nedotčené zůstávají v platnosti beze změn.

x.

Závěrečná ustanovení

- Smluvní strany prohlašují, že se s obsahem Dodatku č. I seznámily, s ním souhlasí, neboť tento dodatek odpovídá jejich projevené vůli a na důkaz připojují svoje podpisy.

- Tento Dodatek č. I je vyhotoven ve 4 vyhotoveních, z nichž každé má platnost originálu. Každá ze smluvních stran obdrží dvě vyhotovení Dodatku č. l.

- Dodatek č. I nabývá platnosti a účinnosti dnem jeho podpisu oprávněnými zástupci obou smluvních stran.

Datum :                                                                    Datum : 21. 1 1. 2016

2