Dodatek č. 1 ke Smlouvě o dílo č. S094200002

Město Český Těšín

IČ: 00297437

se sídlem Český Těšín, náměstí ČSA 1/1, PSČ 737 01

(dále jen „Objednatel“)

a

.A.S.A., spol. s r.o.

IČ: 45809712

se sídlem Praha 8, Ďáblická 791/89, PSČ 182 00

zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze, oddíl C, vložka 12401

(dále jen „Zhotovitel“)

(Objednatel a Zhotovitel dále společně jen „Smluvní strany“ nebo jednotlivě jen „Smluvní strana“)

VZHLEDEM K TOMU, ŽE:

- Smluvní strany uzavřely dne 13.11.2009 Smlouvu o dílo č. S094200002 (dále jen „Smlouva“), na základě které Zhotovitel mimo jiné provádí pro Objednatele strojní čištění místních komunikací, které jsou vlastněny Objednatelem  a jsou specifikovány v Příloze č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Příloha č. 1“), včetně k nim příslušejících chodníků (dále jen „Místní komunikace“) a dále sečení příkopů;

- Zhotovitel provádí pro Objednatele strojní čištění Místních komunikací pouze mimo zimní období, a to v pracovních dnech pondělí až pátek;

- Zhotovitel provádí pro Objednatele sečení příkopů čtyřikrát ročně podle harmonogramu odsouhlaseného Objednatelem;

- V důsledku mimořádně nepříznivého počasí v letošním zimním období Objednatel výrazně překročil objem svých rozpočtových prostředků na zimní údržbu Místních komunikací a přeje si proto omezit své výdaje prostřednictvím omezení sjednaného rozsahu strojního čištění Místních komunikací a sečení příkopů ze strany Zhotovitele;

- Zhotovitel se rozhodl vyhovět požadavku Objednatele na omezení sjednaného rozsahu strojního čištění Místních komunikací;

SMLUVNÍ STRANY UZAVŘELY níže uvedeného dne, měsíce a roku tento dodatek č. 1 ke Smlouvě (dále jen „Dodatek“):

- Předmět Dodatku

  - Odchylně od (i) článku II. (Předmět smlouvy) odst. 5 Smlouvy (nesprávně označeného jako článek II. odst. 4 Smlouvy), (ii) článku V. (Doba plnění) odst. 1 Smlouvy (nesprávně označeného jako článek III. odst. 1 Smlouvy) a (iii) článku 1. (Strojní čištění) Přílohy č. 1 se Smluvní strany dohodly na následujícím omezení rozsahu strojního čištění Místních komunikací:

    - V období od 15.5.2013 do 18.10.2013 (dále jen „Období I“) nebude Zhotovitel provádět strojní čištění Místních komunikací v pracovních dnech středa a pátek; strojní čištění Místních komunikací bude Zhotovitelem prováděno výhradně v pracovních dnech pondělí, úterý a čtvrtek, a to maximálně po dobu 8,5 hodin denně.

    - V období od 5.8.2013 do 18.8.2013 (dále jen „Období II“) nebude Zhotovitel vůbec provádět strojní čištění Místních komunikací.

    - Smluvní strany se dohodly a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že v Období I, s výjimkou Období II, bude Zhotovitel povinen zajistit čistotu, sjízdnost a schůdnost Místních komunikací pouze v přiměřeném rozsahu vzhledem ke skutečnosti, že strojní čištění Místních komunikací bude Zhotovitelem prováděno v rozsahu omezeném podle článku 1.1.1 a 1.1.2 výše, přičemž lhůty vyplývající z článku 1. Přílohy č. 1 se neuplatní. Příslušný omezený rozsah strojního čištění Místních komunikací bude Zhotovitelem prováděn s ohledem na následující sestupné pořadí významu jednotlivých lokalit podle Přílohy č. 1 pro Objednatele: (i) 1. lokalita, (ii) 2. lokalita, (iii) 3. lokalita a (iv) 4. lokalita.

    - Smluvní strany se dohodly a Objednatel výslovně souhlasí s tím, že v Období II nebude Zhotovitel vůbec povinen zajistit čistotu, sjízdnost a schůdnost Místních komunikací a lhůty vyplývající z článku 1. Přílohy č. 1 se neuplatní.

  - Odchylně od článku 3. (Běžná údržba) Přílohy č. 1 se Smluvní strany dohodly, že v roce 2013 bude Zhotovitel provádět sečení příkopů pouze třikrát. Smluvní strany se dohodly na novém harmonogramu sečení příkopů pro rok 2013, který tvoří přílohu tohoto Dodatku.

  - Odchylně od článku VI. (Cena díla a platební podmínky) odst. 2.1 Smlouvy (nesprávně označeného jako článek V. odst. 2.1 Smlouvy) se Smluvní strany dohodly, že měsíční paušální cena A:

    - Za květen 2013 bude činit částku ve výši 367.761,- Kč včetně DPH.

    - Za červen 2013 bude činit částku ve výši 308.913,- Kč včetně DPH.

    - Za červenec 2013 bude činit částku ve výši 327.654,- Kč včetně DPH.

    - Za srpen 2013 bude činit částku ve výši 163.827,- Kč včetně DPH.

    - Za září 2013 bude činit částku ve výši 318.695,- Kč včetně DPH.

    - Za říjen 2013 bude činit částku ve výši 325.125,- Kč včetně DPH.

  - Smluvní strany se dohodly, že v Období I, včetně Období II, se v souvislosti s prováděním strojního čištění Místních komunikací Zhotovitelem v rozsahu omezeném podle článku 1.1.1 a 1.1.2 výše neuplatní článek II. odst. 8 Smlouvy (nesprávně označený jako článek II. odst. 7 Smlouvy) a článek VII. (Provádění díla) odst. 5 až 10 Smlouvy (nesprávně označené jako článek VI. odst. 5 až 10 Smlouvy). Objednatel tedy nebude oprávněn domáhat se vůči Zhotoviteli zaplacení žádné smluvní pokuty a/nebo náhrady škody a/nebo odstoupit od Smlouvy v souvislosti s prováděním strojního čištění Místních komunikací Zhotovitelem v rozsahu omezeném podle článku 1.1.1 a 1.1.2 výše.

- Závěrečná ustanovení

  - Tento Dodatek nabývá platnosti a účinnosti dnem 15.5.2013 jeho podpisu oprávněnými zástupci obou Smluvních stran. Ustanovení tohoto Dodatku mohou být doplňována nebo měněna pouze písemnou dohodou podepsanou oběma Smluvními stranami.

  - Ustanovení Smlouvy, která nejsou tímto Dodatkem dotčena, zůstávají beze změn.

  - Pokud kterékoliv ustanovení tohoto Dodatku nebo jeho část je nebo se stane neplatným, neúčinným a/nebo nevymahatelným, zůstávají ostatní ujednání tohoto Dodatku platnými, účinnými a vymahatelnými, a Strany se zavazují nahradit takové neplatné, neúčinné a/nebo nevymahatelné ustanovení nebo jeho část platným, účinným a vymahatelným ustanovením, jehož význam a účel budou nejlépe odpovídat významu a účelu daného původního ustanovení tohoto Dodatku nebo jeho části.

  - Nedílnou součástí tohoto Dodatku je příloha: harmonogram sečení příkopů pro rok 2013.

  - Tento Dodatek je vyhotoven ve dvou stejnopisech s platností originálu, z nichž každá Smluvní strana obdrží po jednom.

V _______________ dne ____________	V _______________ dne _____________

za Objednatele:					za Zhotovitele:

Město Český Těšín				.A.S.A., spol. s r.o.

______________________________		______________________________

Jméno: Ing. Vít Slováček			Jméno: Ing. Petr Morávek

Funkce: starosta				Funkce: prokurista

/osvědčující doložka/

.A.S.A., spol. s r.o.

______________________________

Jméno: Ing. Libor Luňáček

Funkce: prokurista

Příloha k Dodatku č.1

HARMONOGRAM KOSENÍ PŘÍKOPŮ V ROCE 2013

1. seč				od 20.05.2013			do 07.06.2013

2. seč				od 15.07.2013			do 31.07.2013

3. seč				od 09.09.2013			do 27.09.2013

Změna termínu kosení příkopů je možná z důvodu povětrnostních podmínek a rychlosti růstu trávy.