Č.j.: 281757/2018-ČRA

Dodatek č. 1 Smlouvy

k veřejné zakázce číslo CzDA-MN-2012-18-41010/2 s názvem

„Odstranění hlavních zdrojů znečištění na lokalitě Nalaikh“

(dále jen „veřejná zakázka“)

### Objednatel: 		Česká republika - Česká rozvojová agentura

Zastoupená:               Ing. Pavlem Frelichem, ředitelem

Sídlem: 		Nerudova 3, 118 50 Praha 1

IČO: 			75123924

Bankovní spojení: 	Česká národní banka, Na Příkopě 28, Praha 1

Číslo účtu: 		0000 – 72929011/0710

(dále jen „objednatel“)

a

Zhotovitel:		DEKONTA, a.s.

Zastoupený:	 Mgr. Karlem Petrželkou, MBA, předsedou představenstva a generálním ředitelem společnosti

Sídlem:		 Dřetovice 109, 273 42 Stehelčeves

Zapsaný:		 v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze,

oddíl B, vložka 12280

IČO: 			 25006096

DIČ: 			 CZ25006096

Bankovní spojení:	 KB Praha 5, Nám. Junkových 2772/1, Praha - Stodůlky

Číslo účtu:		 0000-1452190217/0100

(dále jen „zhotovitel“)

Článek 1

Předmět dodatku

I.1. 		Předmětem tohoto Dodatku č. 1 je úprava Smlouvy k veřejné zakázce č. CzDA-MN-2012-18-41010/2 s názvem „Odstranění hlavních zdrojů znečištění na lokalitě Nalaikh“, uzavřené dne 11. 5. 2018 (dále jen „Smlouva“).

I.2. 	Vzhledem k tomu, že v září 2018 bylo v zemi příjemce projektu sjednáno osvobození dodávek a služeb od cla a DPH, dohodly se smluvní strany na základě čl. 2 odst. 2.3 Smlouvy na snížení smluvní ceny za realizaci předmětu plnění o částku cla a DPH, která činí 2 266 167,- MNT, což odpovídá částce 19 761,- Kč (směnný kurz ČNB pro září 2018 byl stanoven 0,872 Kč za 100 MNT).

I.3	Dále se obě smluvní strany dohodly na snížení smluvní ceny o méněpráce, které zhotoviteli vznikly odebráním dvou vzorků podzemních vod při sanačním monitoringu místo třech (kap. 4.5 Přílohy č. 1 Smlouvy: Projektová dokumentace). Odebrání vzorku z třetího vrtu nebylo objektivně možné uskutečnit, neboť vrt byl zanesen stavebním materiálem. Finanční hodnota méněprací dle Přílohy č. 2 Smlouvy činí            1 500,- Kč včetně DPH.

I.4. 	Z výše uvedených důvodů nahrazuje tento Dodatek č. 1 ustanovení čl. 2 odst. 2.1  Smlouvy odstavcem tohoto znění:

2.1. Objednatel zaplatí zhotoviteli za kompletní realizaci celého předmětu plnění smluvní celkovou cenu ve výši 1 976 739,- Kč (slovy: jeden milion devět set sedmdesát šest tisíc sedm set třicet devět korun českých) včetně DPH. Smluvní cena je akceptovaná oběma smluvními stranami jako nepřekročitelná a neměnná. Za správnost určení sazby DPH nese odpovědnost zhotovitel. Úhrada celkové ceny plnění dle tohoto článku smlouvy proběhne na základě faktury vystavené a doručené zhotovitelem objednateli v souladu s touto smlouvou.

I.5.	Příloha č. 2 Smlouvy: Strukturovaný rozpočet je nahrazena Přílohou č. 1 tohoto Dodatku č. 1. (změny jsou vyznačeny žlutou barvou).

I.6.	Ostatní články a body Smlouvy zůstávají beze změny.

I.7.  	Tento Dodatek č. 1 je vyhotoven ve čtyřech stejnopisech s platností originálu, z nichž každá strana obdrží dva.

I.8.	Smluvní strany berou na vědomí, že tento dodatek bude zveřejněn v registru smluv dle zákona č. 340/2015 Sb., o registru smluv, jelikož je objednatel povinnou osobou ve smyslu tohoto zákona, a s jeho zveřejněním souhlasí. Zveřejnění se zavazuje zajistit objednatel do 30 dnů od podpisu tohoto dodatku oběma smluvními stranami.

I.9. 	Tento Dodatek č. 1 nabývá platnosti dnem  a účinnosti okamžikem uveřejnění v registru smluv.

Přílohy:

Příloha č. 1:  Strukturovaný rozpočet

| V Praze dne: .......................................................... za objednatele: Ing. Pavel Frelich ředitel České rozvojové agentury | V Praze dne: .......................................................... za zhotovitele: Mgr. Karel Petrželka, MBA generální ředitel společnosti DEKONTA, a.s. |
| --- | --- |